ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от _________ № ____

ФОРМА СВОДНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА ПРОЕКТА

Утверждаю

___________________________

(должность куратора)

_____________ И.О. Фамилия

(подпись)

"__" ______ 20 ___ год

Сводный план-график проекта

______________________________________________________________

(наименование проекта)

Руководитель проекта _____________________________________________

Администратор проекта ___________________________________________

- План проекта по контрольным точкам

| N п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Документ и (или) результат | Ответственный исполнитель контрольной точки | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

- План финансового обеспечения проекта

| N п/п | Наименование этапа мероприятия |  | Источники финансирования, млн. рублей |  |  |  | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники финансирования |  |
| Организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, тыс. руб.: |  |  |  |  |  |  |  |

3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

| Наименование мероприятия | Ответственный за мероприятие | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |  | Декабрь |
| Основные согласования проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые контрольные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольные мероприятия по этапам проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План управления проектом

4.1. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

| Основная категория изменений | Команда проекта по направлению мероприятий проекта | К (1) | РП (2) | ФЗ (3) | Экспертная группа | ПО (4) | МПО (5) | ПК (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта | ПЗ (7) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт проекта | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный план | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий план | ПЗ |  |  |  |  |  |  |  |

(1) К - куратор

(2) РП - руководитель проекта

(3) ФЗ - функциональный заказчик

(4) ПО - ведомственный проектный офис

(5) МПО - муниципальный проектный офис

(6) ПК - проектный комитет

(7) ПЗ - подготовка запроса

4.2. Состав команды проекта

| N п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Руководитель проекта                  _______________   ________________

(подпись)          		         И.О. Фамилия

Согласовано:______________________

ФОРМА РАБОЧЕГО (ОПРАТИВНОГО) ПЛАНА ЭТАПОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Утверждаю

___________________________

(должность куратора)

_____________ И.О. Фамилия

(подпись)

"__" ______ 20 ___ год

Рабочий (оперативный) план этапов и мероприятий проекта

_____________________________________________________________________

(наименование проекта)

__________________________________________________________________

(наименование этапа или мероприятия)

Руководитель проекта  _______________________________________

Администратор проекта ______________________________________

1. Календарный план-график проекта

| N п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность дней | Начало | Окончание | Документ и (или) результат | Ответственный исполнитель этапа, мероприятия, контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |

2. Реестр планируемых договоров (контрактов) проекта

| № п/п | Планируемая дата заключения | Планируемый срок действия | Предмет договора (контракта) | Источник финансирования | Цена | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Расписание работы команды проекта

| N п/п | Член команды проекта | Тема совещания | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Наименование этапов проекта |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

4. Контактная информация членов команды проекта

| N п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Контактная информация (адрес электронной почты, телефон, адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Руководитель проекта                  _______________   ________________

(подпись)       			 И.О. Фамилия

Методические рекомендации
по подготовке сводного плана-графика проекта и рабочего (оперативного) плана этапов и мероприятий проекта

1. Общие положения

Настоящие методические рекомендации по подготовке сводного плана-графика проекта и рабочего (оперативного) плана этапов и мероприятий проекта (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кавказский район (далее - Положение).

Понятия, используемые в методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении.

Подготовка сводного плана-графика проекта и рабочего (оперативного) плана этапов и мероприятий проекта осуществляется в соответствии с разделом 8 Положения.

2. Рекомендации по подготовке сводного плана-графика проекта

2.1. Титульный лист. Гриф "Утверждаю".

Указывается фамилия, имя, отчество куратора проекта.

Строка "Наименование проекта".

Указывается краткое наименование проекта, утвержденное в паспорте соответствующего проекта.

Строка "Руководитель проекта".

Указывается фамилия, имя, отчество и должность лица, назначенного руководителем проекта согласно паспорту проекта.

Строка "Администратор проекта".

Указывается фамилия, имя, отчество и должность лица, назначенного администратором проекта в соответствии с разделом 7 Положения.

2.2. Раздел 1 "План проекта по контрольным точкам".

Указывается информация о контрольных точках проекта в разрезе организационных мероприятий по проекту, а также этапов проекта.

Выделение этапов проекта осуществляется в соответствии с ожидаемыми результатами проекта, указанными в паспорте проекта.

Наименование этапов проекта формулируется в кратком изложении, раскрывающем его суть.

Пример этапов проекта:

проектно-изыскательские работы;

подготовка проектной документации;

подготовка сметной документации;

В плане проекта по контрольным точкам указываются наименования этапов и мероприятий проекта.

План проекта по контрольным точкам должен содержать перечень контрольных точек, необходимых и достаточных для получения всех результатов проекта.

Необходимо указывать контрольные точки, соответствующие началу мероприятий по созданию результата, промежуточные контрольные точки и контрольные точки, характеризующие получение конечного результата.

Промежуточные контрольные точки указываются в соответствии с типом создаваемого результата (строительство объектов, разработка и внедрение информационных технологий).

В случае, если реализация проекта осуществляется при участии двух и более органов местного самоуправления Кавказского района указываются контрольные точки для всех участников проекта, при этом для каждого участника проекта необходимо предусмотреть отдельную строку в таблице.

Рекомендуемое количество контрольных точек по каждому этапу проекта составляет не менее 4 - 12 в год для каждого участника проекта.

По каждой контрольной точке:

в графе "Срок" указывается плановая дата, к которой контрольная точка будет выполнена;

в графе "Документ и (или) результат" указывается результат и (или) документ (постановление или распоряжение главы муниципального образования Кавказский район, разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, лицензия, техническое задание, сметный расчет и иные документы с реквизитами), соответствующий результату, создаваемому в рамках выполнения этапов и мероприятий проекта;

в графе "Ответственный исполнитель контрольной точки" указывается должное лицо ответственного за реализацию мероприятий проекта или достижение контрольной точки;

в графе "Уровень контроля" указывается один из следующих уровней контроля: муниципальный проектный офис, муниципальный проектный комитет, куратор, руководитель проекта.

2.3. Раздел 2 "План финансового обеспечения проекта".

Указывается информация об объемах, сроках и источниках финансирования проекта в целях своевременного обеспечения проекта необходимыми финансовыми средствами.

Подготовка плана финансового обеспечения проекта осуществляется с учетом раздела "Финансовое обеспечение реализации проекта", утвержденного в паспорте соответствующего проекта.

Требуемый для реализации проекта объем финансовых средств детализируется по мероприятиям проекта в разрезе организационных мероприятий по проекту и этапов проекта.

Этапы проекта указываются в соответствии

с этапами, приведенными в разделе 1 "План проекта по контрольным точкам" сводного плана-графика проекта.

Объемы финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий проекта, указываются в разрезе источников финансирования.

В качестве источников финансирования мероприятий проекта указываются федеральный бюджет, краевой бюджет, местные бюджеты, внебюджетные источники финансирования.

К внебюджетным источникам финансирования проекта относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства.

Объемы бюджетных и внебюджетных источников финансирования мероприятий проекта, а также объем средств, отраженный в строке "Итого, тыс. руб." плана финансового обеспечения проекта, должны совпадать с соответствующими объемами, утвержденными в паспорте соответствующего проекта.

Объемы расходов указываются в тыс. рублей, до двух знаков после запятой.

2.4. Раздел 3 "План согласований и контрольных мероприятий проекта".

План согласований и контрольных мероприятий проекта обеспечивает согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам.

В плане согласований и контрольных мероприятий проекта указывается информация об основных согласованиях проекта, плановых контрольных мероприятиях и контрольных мероприятиях по этапам проекта в течение всего срока реализации проекта.

К основным согласованиям проекта могут относиться согласования проекта в части показателей, результатов и требований к результатам, финансированию и иным ключевым параметрам, и результатам проекта.

Прохождение основных согласований планируется и фактически осуществляется после проведения связанных контрольных мероприятий.

К плановым контрольным мероприятиям проекта относятся плановые оценки и иные контрольные мероприятия, осуществляемые в целях оценки реализуемости проекта, соответствия его стратегическим задачам Российской Федерации и Краснодарского края, оценки достижения планируемых результатов и показателей в рамках утвержденных основных параметров проекта.

Пример плановых контрольных мероприятий:

прохождение ключевых этапов и контрольных точек;

оценка достижения показателей проекта;

ежегодная комплексная оценка проекта;

итоговая оценка проекта;

иные плановые контрольные мероприятия.

Каждый ключевой этап, контрольная точка и показатель проекта указываются в отдельной строке таблицы.

К контрольным мероприятиям по этапам проекта относятся плановые оценки и иные контрольные мероприятия, осуществляемые с привлечением федеральных органов исполнительной власти, экспертных и иных организаций в соответствии с их компетенцией.

Пример контрольных мероприятий по этапам проекта:

проверка проектной документации;

приемка в эксплуатацию ИТ-систем;

оценка целевого расходования средств.

В графе "Ответственный за мероприятие" указывается должностное лицо структурного подразделение муниципального образования Кавказский район, или иное юридическое лицо, непосредственно осуществляющие реализацию мероприятий проекта или достижения контрольной точки.

Указанные в настоящем разделе основные согласования проекта, плановые контрольные мероприятия и контрольные мероприятия по этапам проекта планируются по месяцам календарного года. В этих целях в ячейке таблицы, соответствующей месяцу проведения согласования или контрольного мероприятия указываются числа месяца, соответствующие началу и окончанию проведения согласования или контрольного мероприятия (период).

При формировании плана согласований и контрольных мероприятий проекта руководитель проекта и заинтересованные органы местного самоуправления обеспечивают согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и составу мероприятий.

Если длительность проекта составляет более одного года, то план согласований и контрольных мероприятий проекта разрабатывается для каждого года отдельно.

2.5. Раздел 4 "План управления проектом" содержит следующие подразделы:

Подраздел 4.1 "Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями";

Подраздел 4.2 "Состав команды проекта";

Подраздел 4.3 "План коммуникаций по проекту";

Подраздел 4.4 "Управление рисками проекта";

Подраздел 4.5 "Управление возможностями проекта".

Подраздел 4.1 "Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями".

Указывается информация об уровне принятия решений по основным категориям изменений, порядке передачи проблемных вопросов на более высокий уровень принятия решений и, при необходимости, внесении изменений в соответствующий паспорт проекта, сводный план-график проекта или рабочий (оперативный) план этапов и мероприятий проекта.

В подразделе определяется последовательность действий при принятии решений в отношении показателей, результатов и сроков проекта (контрольных точек), а также ответственные исполнители, непосредственно осуществляющие реализацию мероприятий проекта или достижение контрольной точки.

Основными действиями в ходе рассмотрения проблемных вопросов и управления изменениями являются: подготовка запроса на изменение, экспертиза обоснованности изменений, согласование и утверждение изменений.

При заполнении подраздела в ячейке таблицы в строке "Основная категория изменений" делается отметка о выполняемом действии.

Пример:

Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями.

| Основная категория изменений | Команда проекта по направлению мероприятий проекта | К(1) | РП(2) | ФЗ(3) | Экспертная группа | ПО (4) | МПО (5) | ПК (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение показателей и результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проекта | ПЗ (7) | Согласовывает | Представляет на согласование | Утверждает новый результат | Экспертиза обоснованности изменений | Согласовывает | Согласовывает | Согласовывает возможность изменения |

(1) К - куратор

(5) МПО - муниципальный проектный офис

(2) РП - руководитель проекта

(3) ФЗ - функциональный заказчик

(6) ПК - проектный комитет

(4) ПО - проектный офис

(7) ПЗ - подготовка запроса

Подраздел 4.2 "Состав команды проекта".

Указывается информация о команде проекта и ее участниках, обеспечивающих выполнение мероприятий по проекту в соответствии со сводным планом-графиком и рабочим (оперативным) планом этапов и мероприятий проекта и иными документами проекта, указаниями руководителя проекта.

Состав команды проекта указывается в разрезе этапов проекта.

По каждому члену команды проекта указывается фамилия, имя, отчество и должность.

В графе "Описание выполняемого функционала" приводится описание направления мероприятий проекта в соответствии с компетенцией органа местного самоуправления или иной организации, работником которой является участник команды проекта;

2.6. Согласование сводного плана-графика проекта с экспертами и муниципальным проектным офисом осуществляется путем визирования на последнем листе согласованного документа.

3. Оценка качества подготовки и полноты содержания сводного плана-графика проекта

3.1. При подготовке сводного плана-графика проекта рекомендуется проводить оценку соответствия качества подготовки и полноты содержания положениям настоящих методических рекомендаций.

3.2. Оценка осуществляется руководителем проекта в соответствии с критериями, приведенными в таблице "Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания сводного плана-графика проекта" согласно приложению к настоящим методическим рекомендациям.

3.3. По каждому критерию выделяется обязательность (рекомендуется, рекомендуется в первую очередь) и уровень проработки.

Оценка уровня проработки сводного плана-графика проекта по соответствующему критерию осуществляется экспертным путем по следующей градации: отсутствует, низкая, средняя, высокая. Для критериев, по которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, указываются следующие значения: соответствует, не соответствует.

4. Рекомендации по подготовке рабочего (оперативного) плана этапов и мероприятий проекта

4.1. Рабочие (оперативные) планы этапов и мероприятий проекта разрабатываются на основе сводного плана-графика проекта по каждому этапу или мероприятию.

Этапы и мероприятия детализируются до уровня исполнителя отдельного этапа или мероприятия.

4.2. Титульный лист.

Гриф "Утверждаю".

Указывается фамилия, имя, отчество и должность лица, назначенного функциональным заказчиком проекта.

Строка "Наименование проекта".

Указывается краткое наименование проекта, утвержденное в паспорте соответствующего проекта в кавычках и с прописной буквы.

Строка "Наименование этапа или мероприятия".

Указывается наименование этапа или мероприятия, для которого разрабатывается рабочий (оперативный) план этапов и мероприятий проекта в кавычках и с прописной буквы.

Строка "Руководитель проекта".

Указывается фамилия, имя, отчество и должность лица, назначенного руководителем проекта согласно паспорту проекта.

Строка "Администратор проекта".

Указывается фамилия, имя, отчество и должность лица, назначенного администратором проекта в соответствии с разделом 7 Положения.

4.3. Раздел 1 "Календарный план-график проекта".

Содержит таблицу, в которой приводится структурированный список взаимосвязанных этапов, мероприятий и контрольных точек проекта с указанием плановой даты начала, даты окончания, длительности выполнения в рабочих днях, создаваемого документа и (или) результата и ответственного исполнителя.

В графе "Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки" указывается полный перечень мероприятий, обеспечивающий создание результатов проекта, утвержденных в паспорте соответствующего проекта, а также связанные с результатами контрольные точки.

Этапы, мероприятия и контрольные точки отражаются в разрезе организационных мероприятий по проекту, а также в разрезе этапов проекта.

В графе "Длительность дней" указывается предполагаемая длительность мероприятия в рабочих днях. Для контрольной точки длительность равна нулю.

В графе "Начало" указывается предполагаемая дата начала мероприятия.

В графе "Окончание" указывается предполагаемая дата завершения мероприятия.

Для контрольной точки длительность в графах "Начало" и "Окончание" указывается одна дата.

Даты указываются в формате: день, месяц, год.

В графе "Документ и (или) результат" указывается результат и (или) документ (постановление или распоряжение главы муниципального образования, разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию, лицензия, техническое задание, сметный расчет и иные документы), соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения этапов и мероприятий проекта.

В графе "Ответственный исполнитель этапа, мероприятия, контрольной точки" указывается должностное лицо структурного подразделение муниципального образования Кавказский район или иного юридического лица, непосредственно осуществляющих реализацию мероприятий проекта или достижение контрольной точки.

Этапы проекта указываются в соответствии с этапами, приведенными в разделе "План проекта по контрольным точкам" сводного плана-графика соответствующего проекта.

4.4. Раздел 2 "Реестр планируемых договоров (контрактов) проекта".

Указывается информация о договорах и контрактах проекта, планируемых к заключению.

4.5. Раздел 3 "Расписание работы команды проекта".

Указывается информация о частоте, периодичности, тематике заседаний и иных официальных совещаний команды проекта.

Пример:

| N п/п | Член команды проекта | Тема совещания | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проектного офиса | Текущий статус реализации проекта | Не реже 1 раза в месяц |
| 2. | Руководитель проекта | О соблюдении сроков выполнения работ | По мере необходимости |
| 3. | Руководитель муниципального проектного офиса | Исполнение контрольных точек и переход к следующему этапу | По мере наступления контрольных точек |

4.6. Раздел 4 "Контактная информация членов команды проекта".

Указывается информация об участниках команды проекта, с помощью которой осуществляются взаимодействие в проекте.

Состав команды проекта и их участников приводится в следующей последовательности:

куратор проекта;

руководитель проекта;

координатор;

администратор;

члены команды проекта.

Участники команды проекта указываются (группируются) в разрезе соответствующих этапов проекта.

По каждому участнику команды проекта указывается фамилия, имя, отчество и должность.

В графе "Контактная информация (адрес электронной почты, телефон, адрес)" указываются телефон (в том числе номер мобильного телефона), адрес электронной почты.

4.7. Информация, содержащаяся в рабочем (оперативном) плане этапов и мероприятий проекта, подлежит актуализации в ходе реализации проекта. В этих целях руководителем проекта в соответствии с разделом "Рассмотрение проблемных вопросов и изменений" сводного плана-графика проекта принимаются решения о внесении изменений в рабочий (оперативный) план этапов и мероприятий проекта.

4.8. С целью соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" публикация контактных данных из раздела 4 "Контактная информация членов команды проекта" рабочего (оперативного) плана этапов и мероприятий проекта в открытых источниках информации не допускается.

4.9. Согласование рабочего (оперативного) плана этапов и мероприятий проекта осуществляется путем визирования на последнем листе согласованного документа.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           М.Д. Замятина