Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2023 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года№ 1778. В 2023 году было внесено 9 изменений в муниципальную программу (21.02.2023г., 27.04.2023г., 12.07.2023г., 18.07.2023г., 10.08.2023г., 27.09.2023г., 18.10.2023г.,22.11.2023 г.,20.12.2023 г.).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) в 2023 году предусматривалось 10896,9 тыс. руб.  из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 9928,1 тыс. руб. (91,1%).

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Козловой М.Н. 28 декабря 2022 года (изменен: 31 марта 2023 года, 30 июня 2023 года, 28 сентября 2023года, 28 декабря 2023 года).

По плану реализации не выполнено контрольное событие 3.2 «Тех. присоединение объекта к сети газоснабжения». Техприсоединение планируется в январе 2024 года, подключение объекту на согласовании в ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар».

В муниципальной программе выделены 5 целевых показателей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

«Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100%, выполнен на 100%;

«Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, выполнен на 100,0 %;

«Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, выполнен на 100%;

«Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, не выполнен (98,0%), из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета;

«Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» – 91%, выполнен на 101,1%.

Из 5 целевых показателей муниципальной программы, предусмотренных к выполнению в 2023 году в полном объеме достигнуты значения по 4 целевым показателям.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: «Газификация муниципального образования Кавказский район», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район», «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

- Подпрограмма

«Газификация муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2023 год был предусмотрен в сумме 1736,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 1035,0 тыс. руб. (59,6%).

В 2023 году в подпрограмме предусмотрена реализация 2 мероприятий.

По мероприятию № 1 «Строительство проводящих газопроводов» с объемом финансирования 1466,7 тыс. рублей фактическое освоение составило 1021,0 тыс. руб.(69,6%).

Экономия бюджетных средств в сумме 445,7 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В 2023 году выполнены работы по врезке газопровода и подключению к сетям газоснабжения к х. Розы Люксембург, что позволяет обеспечить возможность газификации более 40 домовладений.

Фактическое освоение составило 457,3 тыс. руб.(100%).

В 2023 году выполнены работы по разработке схемы газоснабжения к х. Полтавскому.

Фактическое освоение составило 297,5 тыс. руб.(97,5

Экономия бюджетных средств в сумме 7,7 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В 2023 году выполнены работы по разработке схемы газоснабжения к х. Красноармейскому.

Фактическое освоение составило 157,9 тыс. руб.(45,5%).

Экономия бюджетных средств в сумме 189,2 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В 2023 году выполнены работы по разработке схемы газоснабжения к х. Октябрьскому.

Фактическое освоение составило 108,3 тыс. руб.(30,3%).

Экономия бюджетных средств в сумме 248,7 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Целевой показатель подпрограммы «Количество разработанных схем газоснабжения населенных пунктов для строительства подводящих к ним газопроводов» - 3 шт. выполнен на 100%.

По мероприятию №2 - «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 270,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактическое освоение составило 14,0 тыс. руб. (5,2%).

Мероприятие подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район.

Мероприятие не выполнено, не заключены контракты на обслуживание газопроводов.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,53 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2023 год был предусмотрен в сумме 5160,2 тыс. рублей из средств местного бюджета, профинансировано – 5063,1 тыс. руб. (98,1%) в том числе по главным распорядителям:

по администрации было предусмотрено – 20,0 тыс. руб., профинансировано – 19,8 тыс. руб. (99,0%);

по управлению образования было предусмотрено – 5140,2 тыс. рублей, профинансировано – 5043,3 тыс. руб. (98,1%);

В подпрограмме в 2023 году запланирована реализация 3 мероприятий.

По мероприятию №1 «Установка (замена) приборов учета» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 537,2 тыс. руб., фактическое освоение  составило 481,1 тыс. руб. (89,6%). Экономия денежных средств сложилась в ходе проведения закупочных процедур.

В рамках данного мероприятия проведена замена узла учета газа в учреждениях образования в МБОУ СОШ № 1.

По мероприятию №2 - «Замена энергосберегающих ламп и светильников» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 530,6 тыс. руб., фактическое освоение составило 530,4 тыс. руб. (100,0%).

В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году осуществлена замена 1562 энергосберегающих ламп и светильников, из них 1497 шт. - в учреждениях образования и 65 шт. - в администрации МО Кавказский район.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

Целевой показатель подпрограммы «Замена энергосберегающих ламп и светильников» - 1800 шт., отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 86,8%, в связи с увеличением стоимости ламп и светильников заменено 1562 шт.

По мероприятию № 3 – «Ремонт системы отопления» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 4092,4 тыс. руб.,  фактическое освоение  составило 4051,6 тыс. руб. (99,0%). Экономия денежных средств сложилась в ходе проведения закупочных процедур.

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по ремонту системы отопления в 11 учреждениях: МДОУ №30, МДОУ №19, МДОУ №14, МАДОУ д/с №1, МБДОУ д/с №21, МАДОУ д/с №33, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №15.

Значение целевого показателя подпрограммы – «Ремонт системы отопления» - 11 шт., отражающее количественные показатели мероприятия подпрограммы достигнуто на 100%.

В муниципальной программе предусмотрено также достижение значений 16 целевых показателей, отражающих общее состояние Кавказского района в области энергосбережения, плановые значения данных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района выполнены на сто процентов и выше.

Расчет указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы, общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- снижение потребления электрической энергии;

- оснащение энергосберегающими лампами;

- повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности систем электроснабжения;

- снижение потребления тепловой энергии.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

«Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатором подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2023 год был предусмотрен в сумме 4000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, профинансировано – 3830,0 тыс. руб. (95,8%).

В подпрограмме в 2023 году запланирована реализация 2 мероприятий:

- Мероприятие № 3.1 «Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной Кавказского района: ПСД, инженерно-геологические (геодезические) изыскания, мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, проектирование работ, государственная экспертиза проектной документации, мероприятия по тех. присоединению объекта к сети газоснабжения» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 420,0 тыс. руб., фактическое освоение составило 250,0 тыс. руб. (59,5%). Оплата расходов по мероприятию 3.1 произведена по фактически заключенным контрактам по прямым договорам. Работы выполнены в полном объёме. Остаток невостребованных денежных средств - 170,0 тыс. руб.;

- Мероприятие № 3.2 «Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной Кавказского района: приобретение термоблока газового уличного «ТГУ 140» котельной МБОУ СОШ № 10  п. Степной» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 3580,0 тыс. руб., фактическое освоение составило 3580,0 тыс. руб. (100,0%).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнены работы по строительству котельной МБОУ СОШ №10 в п. Степной.

Значение целевого показателя подпрограммы – «Количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений»- 1 шт., отражающее количественные показатели мероприятия подпрограммы достигнуто на 100%.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,99 (расчет прилагается).

В целом по результатам расчета эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» высокая, коэффициент эффективности реализации программы – 0,97 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                     Ю.А. Ханин

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                               В.Н.Афанасьева

Расчет эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2023 год.

- Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район" Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие № 1 «Строительство подводящих газопроводов»:

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, выполнены работы по врезке газопровода и подключению к сетям газоснабжения, а также разработаны схемы газоснабжения населенных пунктов для строительства подводящих к ним газопроводов.

Мероприятие № 2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район»:

СВнр =0/0=0, качественный результат не достигнут, МКУ «ПЭС» не заключены контракты на обслуживание газопроводов.

СРм = 1/ 2 = 0,5

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =1035,0/1736,7= 0,60

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= СРм х 0,7+ССуз х 0,3=0,5*0,7+0,60*0,3 = 0,53

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3/3=1

СРп/п=1/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п *Эис=1*0,53= 0,53 (неудовлетворительная).

2. Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие №1 «Установка (замена) приборов учета»

СВнр = 1/1=1, качественный результат достигнут, произведена замена узла учета  газа в СОШ №1.

Мероприятие №2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников» - качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СВнр =1/1=1

Мероприятие № 3 «Ремонт системы отопления»

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СРм = (1+1+1)/3 =1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =5063,1/5160,2  = 0,98

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 1*0,7+0,98*0,3 = 0,99

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целевой показатель, желаемой тенденцией которых является увеличение значений:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 1562/1800=0,87

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 11/11=1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 1/1=1

Целевые показатели, желаемой тенденцией которых является снижение значений:

СДп/ппз4= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 25,15/25,14=1

СДп/ппз5= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,002/0,002=1

СДп/ппз6= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,007/0,007=1

СДп/ппз7= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,066/0,065=1

СДп/ппз8= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3,0/2,98=1

СДп/ппз9= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6,0/6,0=1

СДп/ппз10= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,11/0,11=1

СДп/ппз11= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 170,41/170,4=1

СДп/ппз12= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 20,7/20,7=1

СДп/ппз13= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 30,8/30,8=1

СДп/ппз14= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,72/0,72=1

СДп/ппз15= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,90/0,90=1

СДп/ппз16= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 9,05/9,04=1

СДп/ппз17= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 100,85/100,83=1

СДп/ппз18= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,170/0,168=1

СДп/ппз19= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 12,65/12,65=1

СРпп=18,87/19=0,99

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п= СРп/п *Эис=0,99*0,99= 0,98 (высокая)

- Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие №3.1 «Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 10 п. Степной Кавказского района: ПСД, инженерно-геологические (геодезические) изыскания, мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, проектирование работ, государственная экспертиза проектной документации, мероприятия по тех.присоединению  объекта к сети газоснабжения»

СВнр = 1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

Мероприятие № 3.2 «Приобретение термоблокагазового уличного «ТГУ 140»

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СРм =2/2 =1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =3830,0/4000,0  = 0,96

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 1*0,7+0,96*0,3 = 0,99

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 1/1=1

СРпп=1/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п= СРп/п *Эис=1*0,99= 0,99 (высокая)

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

СДп/ппз1 = 100/100=1

СДп/ппз2 = 100/100=1

СДп/ппз3 = 100/100=1

СДп/ппз4 = 98/100=0,98

СДп/ппз5 = 91/90=1

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп = (1+1+1+0,98+1)/5 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для определения эффективности реализации муниципальной программы рассчитан коэффициент значимости каждой подпрограммы для достижения целей муниципальной программы:

для подпрограммы 1:

= 1035,0/9928,1=0,10

для подпрограммы 2:

= 5063,1/9928,1=0,51

для подпрограммы 3:

= 3830,0/9928,1=0,39

где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп = СРмп *0,5+ ∑ ЭРп/п*ki* 0.5

где:

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

Kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

ЭРмп= 1 * 0,5+(0,53*0,10+0,98*0,51+0,99*0,39)*0,5= 0,5+(0,05+0,50+0,39)*0,5=0,97

Согласно утвержденной методике, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

В соответствии с произведенным расчетом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» - высокая, коэффициент эффективности составляет 0,97.

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район 							       В.Н. Афанасьева