Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 27 апреля 2023 года № 518

Информация

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2022 году

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год был предусмотрен в сумме 13324,4тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 160,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1134,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 12029,0 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 9824,9 тыс. рублей или 73,7 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 160,6 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 1134,7 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 8529,6 тыс. рублей (70,9%).

Значения целевых показателей муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» мероприятия не реализовывались в 2022 году.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальномобразовании  Кавказский район» в 2022 году было предусмотрено 5389,7 тыс. руб. из средств местного бюджета, фактически  профинансировано2344,1 тыс. (43,5%).

В 2022 году в подпрограммеосуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  было предусмотрено  и профинансировано432,0 тыс. руб. (100%.)

Осуществлен ремонт 23 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно (100% от запланированного).

На  реализацию мероприятия №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 4874,7 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму1829,1 тыс. руб. (37,5%).

Неиспользованный остаток средствместного бюджета составил3045,6 тыс. руб.Денежные средства освоены не в полном объеме, в связи с тем, что не был заключен муниципальный контракт на подсыпку дорог. Аукцион проводился дважды, однако не было подано ни одной заявки. Кроме этого, был расторгнут муниципальный контракт на проведение ямочного ремонта дорог на территории муниципального образования Кавказский район по обоюдному решению сторон.

Денежные средствабыли направлены на:ямочный ремонт дорог п. Мирской – п. Комсомольский, п. Комсомольский – п. Расцвет, п.Комсомольский – х. Розы Люксембург, п. Мирской – п. Красноармейский, оказание услуг по осуществлению строительного контроля, актуализация КСОДД, механизированная расчистка и посыпка дорог, изготовление проекта организации дорожного движения, составление смет.

На реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» за счет средств местного бюджета было выделено 83,0 тыс. руб., профинансировано 83,0 тыс. руб. или 100%.

Проведено 2860 мероприятийпо предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 80080 человек.

В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» было предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2022 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 1121,6 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 160,6 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 411,4 тыс. руб., из средств местного бюджета – 549,6 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 1121,4 (100%), из них средства федерального бюджета – 160,6 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета – 411,3 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 549,5 тыс. руб. (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2022 году одна молодая семья из ст. Казанскойполучила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение(строительство) жилого помещения.

В подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» былопредусмотрено к реализации два мероприятия.

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2022 году на реализацию данных мероприятийиз средств местного бюджета   было предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1500,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 1410,5 тыс. руб.(94%)

Экономия денежных средств в сумме сложилась в результате проведения процедур торгов.

Проведены работы по экологическому оздоровлению 4,52 га территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской и обустройству 8 контейнерных площадок на территории Кавказского с. п. – 4 шт. и Казанского с. п. – 4 шт.

В подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» предусмотрено к реализации четыре мероприятия.

Координатор подпрограммы – МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств   местного бюджета предусмотрен в 2022 году в сумме 3630,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 3315,7 тыс. руб. или 91,3 %.

В рамках подпрограммы проведены геодезические работы для муниципальных нужд на площади 12 гектар, территориальные зоны Казанского и Кавказского сельскихпоселений внесены в ЕГРН, внесены изменения в генеральные планы Лосевского и Казанского сельских поселений, в районные нормативы и в нормативы сельских поселений.

В рамках основного мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  На эти цели было направлено из краевого бюджета 723,4 тыс. руб. (100%).

В качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец отчетного периода зарегистрировано - 350 чел.

Объем финансирования основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» в 2022 году за счет средств местного бюджета составил 959,0 тыс. руб.

Фактически освоено 909,8 тыс. руб. (95% от плановых назначений). Неиспользованный остаток бюджетных средств сложился из-за приватизации 9 жилых помещений.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 299муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

Координатором – отделом капитального строительства произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства». По результатам выполнения мероприятий подпрограмм, основных мероприятий, контрольных событий и достижения целевых показателей она может быть признана высокой.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                          М.Н. Козлова