Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» и оценке эффективности ее реализации

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 ноября 2014 года  № 1858. В 2020 году  в муниципальную программу не вносились изменения.

Координатором муниципальной программы являлся отдел капитального строительства  муниципального образования  Кавказский район.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской помощи.

В 2020 году в рамках муниципальной программы реализовывались мероприятия подпрограммы № 1 «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2020 году  составил 15000,0 тыс. рублей, из средств  краевого бюджета.

Профинансировано  за 2020 год – 14909,5 тыс. руб., что составляет 99,0% от плановых назначений.

План реализации муниципальной программы на 2020 год был утвержден 30 декабря 2019 года.

Из четырех контрольных событий, предусмотренных планом  реализации  в 2020 году были выполнены все четыре.

Подпрограмма

«Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)»

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению района по месту жительства.

В рамках подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)» в 2020 году планировалась реализация мероприятия по строительству объекта:   «Здание амбулатории врача общей практики по адресу: Кавказский район, х. Лосево, ул.Революционная, 42а» (далее – объект).

На реализацию данного мероприятия за счет средств  краевого  бюджета было предусмотрено 15000,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 14909,5тыс. руб.(99%).

Экономия денежных краевых средств (90,5 тыс. руб.) сложилась по результатам процедуры торгов.

Субвенция, на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае в сумме – 14909,5 тыс. рублей, поступившая из краевого бюджета освоена в полном  объеме.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия стала строительство и ввод в эксплуатацию объекта. Это даст возможность жителям х. Лосево получать качественную медицинскую помощь по месту проживания.

Мероприятие выполнено в полном объеме, значение целевого показателя «Количество офисов врачей общей практики построенных  на территории района» - 1 шт., по данной подпрограмме в 2020 году достигнуто.

Коэффициент эффективности реализации  подпрограммы  «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)» - 1.

Эффективность реализации  подпрограммы  может быть признана  высокой.

Эффективность реализации подпрограммы и муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» в целом рассчитана в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы – 1, эффективность высокая (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                          И.Д. Погорелов

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В. Неупокоева

Приложение

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие здравоохранения» за 2020 год

1. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)»

- Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

В данном случае нужно оценивать не из результатов финансирования и освоения денежных средств, а исходя из наступления и не наступления контрольных событий, утвержденных в плане реализации подпрограммы на 2019 год, согласно пункту 2.4 Методики: «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.».

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 4/4=1.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((14909,5)/ 15000,0)х1,0+0= 0,99, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1*0,7+0,99*0,3 = 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,0 = 1

Значение ЭРп/п составляет 1, следовательно в соответствии с Методикой эффективности реализации подпрограммы – высокая.

Так как в 2020 году в рамках муниципальной программы реализовывались только мероприятия подпрограммы № 1 «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)», эффективность реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения» в целом также высокая.

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В.Неупокоева