УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Д. Погорелов

« \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса"**

**на 2016 год (уточненный)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Статус  | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Всего по МП****«Развитие топливно-энергетического комплекса»** |  | **Начальник ЖКХ,ТиС администрации муниципального образования** **Кавказский район****Афанасьева В.Н.** | **Х** | **Всего****местный бюджет** | 0,0 | 620,5 | 329,6 | 135,9 |
| ***1.1*** | ***Подпрограмма N 1 «Газификация муниципального образования Кавказский район»*** |  | ***Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В.*** | ***Х*** | ***всего* местный бюджет** | 0,0 | 459,4 | 39,6 | 140 |
| 1.1.1 | Мероприятие №1. Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А.. | 30.12.2016 | 90205020410110530414Всего местный бюджет | 0,0 | 360,4 | 39,6 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | Контрольное событие 1.1Экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный» |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | 30.08.2016 г. | всегоместный бюджет | 0,0 | 360,4 | 39,6 | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Контрольное событие 1.2Выдача разрешения на строительство |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | 30.09.2016 г. | всегоместный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие №2Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район |  | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 31.12.2016 | 90205020410110530244всегоместный бюджет | 0,0 | 99,0 | 0,0 |   |
| 1.2. | ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании*** ***Кавказский район»*** |  | Начальник ЖКХ,ТиС администрации муниципального образования Кавказский районАфанасьева В.Н. | 30.12.2016г. | всегоместный бюджет  | 0,0 | 161,1 | 290,0 | 89,9 |
| 1.2.1 | Мероприятие №1Установка (замена) приборов учета» |  | начальник отдела физической культуры и спорта Н.Г.Мкртчян | 30.12.2016г. | 92911010420109910всегоместный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 48,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие №2Замена энергосберегающих ламп и светильников |  | Начальник управления образования С.Г. Демченко, начальник отдела физической культуры и спорта Н.Г.Мкртчян,начальник ЖКХ,ТиС администрации муниципального образования Кавказский районАфанасьева В.Н. | 30.12.2016г. | 92507010420109910,92507020420109910,92907020420109910,92911010420109910,92607020420109910,90201130420109910244всегоместный бюджет | 0,0 | 161,1 | 0,0 | 23,9 |
| 1.2.3 | Мероприятие №3Ремонт систем отопления |  | начальник отдела физической культуры и спорта Н.Г.Мкртчян,начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | 30.12.2016г. | 92911010420109910,92607020420109910всегоместный бюджет | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 18,0 |

Начальник отдела ЖКХ, ТиС

администрации муниципального образования

Кавказский район В.Н. Афанасьева