|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель главы муниципального образованияКавказский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Д.Погорелов«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.  |

ПЛАН

реализации муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Статус  | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Всего по МП****«Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»** |  | ***Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В.*** | **Х** | **х****всего** | **971,65** | **566,4** | **1303,4** | **3686,45** |
|  |  |  |  |  | **краевой бюджет** | **126,5** | **203,9** | **87,9** | **1367,4** |
|  |  |  |  |  | **местный бюджет** | **845,15** | **362,5** | **1215,5** | **2319,05** |
| ***1*** | ***Подпрограмма N 1 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»*** |  | ***Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В.*** | ***Х*** | ***х******всего*** | ***251,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1483,6*** |
|  |  |  |  |  | ***краевой бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***251,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1483,6*** |
| 1.1 | Мероприятие №1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений |  | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 15.06.2017г. | 90207010310110120всего | 251,6 | 0,0 | 0,0 | 1483,6 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 251,6 | 0,0 | 0,0 | 1483,6 |
|  | Контрольное событие 1.1«Получение ПСД на строительство МДОУ на 170 мест по адресу: ст.Казанская, пер.Вокзальный, 6а» |  | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 30.12.2016г. | хвсего | 251,6 | 0,0 | 0,0 | 782,6 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 251,6 | 0,0 | 0,0 | 782,6 |
|  | Контрольное событие 1.2«Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Средний тупик, 2 (СМР)» |  | Управление образования администрации  | 30.12.2016г. | хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 |
|  | Контрольное событие 1.3«Получение проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания под размещение детского сада в ст.Дмитриевской» |  | Управление образования администрации | 30.12.2016 | хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 542,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 542,0 |
| ***2*** | ***Подпрограмма N 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»*** |  | ***начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н.*** | ***Х*** | ***х******всего*** | ***481,05*** | ***250,0*** | ***1 103,0*** | ***1932,45*** |
|  |  |  |  |  | ***краевой бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1279,5*** |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***481,05*** | ***250,0*** | ***1 103,0*** | ***652,95*** |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» |  | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский районВеликоцкий Г. Н. | 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. | 92507020320110490всего | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса |  | Управление образованияадминистрации МО Кавказский район | 1 кв. 2016 г. | хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.2«Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» |  | Управление образованияадминистрации МО Кавказский район | 1 кв. 2016 г. | х всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3 «Ремонт школьных автобусов» |  | Управление образованияадминистрации МО Кавказский район | 2 кв. 2016 г. | х всего | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» |  | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. | 90204090320210340всего | 481,05 | 0,0 | 1103,0 | 181,05 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 481,05 | 0,0 | 1103,0 | 181,05 |
|  | Контрольное событие 2.4 «Разработка и утверждение проектно-сметной документации по ремонту участков автомобильных дорог» |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 1 кв.2016 г. | хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.6 «Проведение аукциона в электронной форме на определение подрядчика на выполнение работ по ремонту участков дорог»  |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 2 кв.2016 г. | хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.6 «Выполнение работ по ремонту дорог» |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 3 кв.2016 г. | хвсего | 0,0 | 0,0 | 1103,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1103,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.7 «Изготовление проекта организации дорожного движения» |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 1 кв.2016 г. | хвсего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.8 «Обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения» (Установка знаков дорожного движения, нанесение линий дорожной разметки) |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 4 кв.2016 г. | хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Контрольное событие 2.9Содержание автомобильных дорог в зимний период |  |  |  | хвсего | 81,05 | 0,0 | 0,0 | 81,05 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 81,05 | 0,0 | 0,0 | 81,05 |
| 2.3 | Мероприятие 3«Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории МО Кавказский район» |  | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 31.12.2016 г. | 902 04080320310660 810всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|  | Контрольное событие 2.10 «Приобретение автобусов на газомоторном топливе» |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 4 кв.2016 г. | хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 2.4 | Мероприятие 4« Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 4 кв.2016 г. | хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1351,4 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1279,5 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 |
| ***3*** | ***Основное мероприятие №1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков»*** |  | ***Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район И.В.Демьяненко*** | ***01.01.2016 г.-31.12.2016 г.*** | ***х******всего*** | ***50,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** |
|  |  |  |  |  | ***краевой бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***50,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** |
|  | Мероприятие №1.1 «Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» |  | х | 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. | 90204120330100590всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ***4*** | ***Основное мероприятие №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях»*** |  | ***УИО администрации МО Кавказский район*** ***Попов М.А.*** | ***01.01.2016 г.-31.12.2016 г.*** | ***92101130330260870******всего*** | ***126,5*** | ***203,9*** | ***87,9*** | ***87,9*** |
|  |  |  |  |  | ***краевой бюджет*** | ***126,5*** | ***203,9*** | ***87,9*** | ***87,9*** |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***5*** | ***Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»*** |  | ***УИО администрации МО Кавказский район******Самсонов С.Г.*** | ***01.01.2016 г.-31.12.2016 г.*** | ***90205050330310540******всего*** | ***62,5*** | ***62,5*** | ***62,5*** | ***132,5*** |
|  |  |  |  |  | ***краевой бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  |  | ***местный бюджет*** | ***62,5*** | ***62,5*** | ***62,5*** | ***132,5*** |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования Кавказский район Е.В.Неупокоева

Начальник управления архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования Кавказский район И.В.Демьяненко

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи

и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район В.Н.Афанасьева

Начальник управления имущественных отношений

администрации муниципального образования Кавказский район Л.В.Юрина