|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮЗаместитель главы муниципального образованияКавказский район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Д.Погорелов« 29 » декабря 2017 г.  |

ПЛАН

реализации муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Статус  | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Всего по МП****«Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»** |  | ***Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В.*** | **Х** | **всего** | **100,9** | **3034,1** | **8644,3** | **8219,1** |
| **краевой бюджет** | **100,9** | **148,3** | **6928,4** | **1191,5** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **79,3** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **2885,8** | **1636,6** | **7027,6** |
| ***1*** | ***Подпрограмма N 1 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»*** |  | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | ***Х*** | ***всего*** | ***0,0*** | ***1903,0*** | ***4542,2*** | ***5372,6*** |
| ***краевой бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***3840,0*** | ***0,0*** |
| ***местный бюджет*** | ***0,0*** | ***1903,0*** | ***702,2*** | ***5372,6*** |
| 1.1 | Мероприятие №1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 31.12.2017 г. | 902/0701/ 03 1 01 10120всего | 0,0 | 1353,0 | 4542,6 | 2685,2 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 3840,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 1353,0 | 702,6 | 2685,2 |
|  | Контрольное событие 1.1 Разработка проектно-сметной документации, проведение экспертизы по объекту: «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В» |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 30.10.2017 | ХВсего местный бюджет | 0,0 | 1353,0 | 500,0 | 1270,8 |
|  | Контрольное событие 1.2«Проведение электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В» |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 07.07.2017 г. | хвсего | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3«Выполнение строительно-монтажных работ «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В» |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 31.12.2017г. | хвсегоместный бюджеткраевойбюджет | Ххх | Ххх | 4042,6202,63840,0 |  0,0 0,00,0 |
|  | Контрольное событие 1.4 Техприсоединение к инженерным сетям объекта: «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В» |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 30.12.2017 | ХВсего местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1414,4 |
| 1.2 | Мероприятие № 2Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 31.12.2017 г. | 902/0702/03 1 03 10120всего | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 2687,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 2687,0 |
|  | Контрольное событие 1.7«Предпроектные работы по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 31.05.2017 г. | Хвсего | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.8«Проведение электронного аукциона на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 10.10.2017 г. | Хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.9«Получение отчета по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 30.10.2017 г. | ХВсегоместный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345,6 |
|  | Контрольное событие 1.10«Проведение электронного аукциона на выполнение проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 31.10.2017 г. | Хвсего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.11«Получение проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест)  |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 31.12.2017 г. | ХВсегоместный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 806,9 |
|  | Контрольное событие 1.12Государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест) |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 31.12.2017 г. | ХВсегоместный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,6 |
|  | Контрольное событие 1.12Техприсоединение к инженерным сетям сетям объекта: «Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест)» |  | Управление образованияадминистрацииМО Кавказский район | 31.12.2017 г. | ХВсегоместный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,9 |
| ***2*** | ***Подпрограмма N 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»*** |  | ***начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н.*** | ***Х*** | ***всего*** | ***0,0*** | ***640,0*** | ***3147,5*** | ***2444,0*** |
| ***краевой бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2793,4*** | ***1008,5*** |
| ***местный бюджет*** | ***0,0*** | ***640,0*** | ***354,1*** | ***1435,5*** |
| 2.1 | Мероприятие 1«Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» |  | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский районВеликоцкий Г. Н. | 30.09.2017 г. | 925/0702/03 2 01 10490 | 0,0 | 430,0 | 154,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 430,0 | 154,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса |  | Управление образованияадминистрации МО Кавказский район | 30.04.2017 г. | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.2«Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» |  | Управление образованияадминистрации МО Кавказский район | 30.06.2017 г. | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2.3 «Ремонт школьных автобусов» |  | Управление образованияадминистрации МО Кавказский район | 30.09.2017 г. | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Мероприятие 2«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» |  | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 01.01.2017г.-31.12.2017 г. | 902/0409/03 2 02 10340Всего | 0,0 | 210,0 | 2993,5 | 2294,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 2793,4 | 1008,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 210,0 | 200,1 | 1285,5 |
|  | Контрольное событие 2.4 «Выполнение работ по ремонту дорог» |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 31.12.2017 | всего  | 0,0 | 0,0 | 2993,5 | 1008,5 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200,1 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 2793,4 | 1008,5 |
|  | Контрольное событие 2.5 «Ямочный ремонт дорог» |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 31.12.2017 | всего местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1285,5 |
|  | Контрольное событие 2.6 «Расчистка лесополосы вдоль автомобильной дороги п.Мирской-п.Красноармейский»  |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 30.06.2017 | всего местный бюджет | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие №5Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района |  | отдел ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 29.12.2017 | всего местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| ***3*** | ***Подпрограмма N 3 «Обеспечение жильем молодых семей»*** |  | ***Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринима******тельства******Н.С. Данилова*** | ***Х*** | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***762,9*** | ***0,0*** |
|  | ***краевой бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***221,0*** | ***0,0*** |
|  | ***Федеральный******бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***79,3*** | ***0,0*** |
|  | ***местный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***462,6*** | ***0,0*** |
|  | Мероприятие № 1Предоставление социальных выплат молодым семьям |  | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательстваН.С. Данилова | 31.12.2017 | 902/1003/03 4 01 L0200всего | 0,0 | 0,0 | 762,9 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 221,0 | 0,0 |
|  | Федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 462,6 | 0,0 |
| ***4*** | ***Основное мероприятие №1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков»*** |  | ***Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район И.В.Демьяненко*** | ***х*** | ***всего*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** |
|  | ***краевой бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  | ***местный бюджет*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***50,0*** | ***50,0*** |
|  | Мероприятие №1.1 «Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» |  | х | 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. | 902/0412/03 3 01 00590всего | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| ***5*** | ***Основное мероприятие №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях»*** |  | ***УИО администрации МО Кавказский район******Попов М.А.*** | ***01.01.2017 г.-31.12.2017 г.*** | ***921/0113******03 3 02 60870******всего*** | ***100,9*** | ***148,3*** | ***74,0*** | ***183,0*** |
| ***краевой бюджет*** | ***100,9*** | ***148,3*** | ***74,0*** | ***183,0*** |
| ***местный бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***6*** | ***«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»*** |  | ***УИО администрации МО Кавказский район******Самсонов С.Г.*** | ***01.01.2017 г.-31.12.2017 г.*** | ***902/0505/******03 3 03 10540******всего*** | ***0,0*** | ***242,8*** | ***67,7*** | ***169,5*** |
| ***краевой бюджет*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***местный бюджет*** | ***0,0*** | ***242,8*** | ***67,7*** | ***169,5*** |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования Кавказский район Е.В.Неупокоева

Начальник управления архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования Кавказский район И.В.Демьяненко

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи

и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район В.Н.Афанасьева

Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства

администрации муниципального образования Кавказский район  Н.С.Данилова

Начальник управления имущественных отношений

администрации муниципального образования Кавказский район Л.В.Юрина