Доклад о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса"

Муниципальная программа  муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса" утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778. В 2016 году было внесено  5 изменений в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) предусматривалось в  местном бюджете 1180,0 тыс. руб. Фактически освоено 1175,1 тыс. руб. (99,6 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: "Газификация муниципального образования Кавказский район", "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район", "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

- Подпрограмма

"Газификация муниципального образования Кавказский район"

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2016 год за счет  средств местного бюджета составил  639,0 тыс. руб. Фактически освоено 634,2 тыс. руб. (99,25%).

Экономия бюджетных средств в сумме 4,8 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В подпрограмме предусмотрено 1 мероприятие «Строительство подводящих газопроводов», состоящее из двух подмероприятий.

На реализацию подмероприятия «Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный (корректировка проекта, экспертиза)» было предусмотрено 400,0 тыс. руб., освоено 395,3 тыс. руб.(98,8 %).

Работы по получению экспертного заключения по  подводящему газопроводу высокого давления в п. Озерный выполнены. Получено положительное экспертное заключение  (№ 23-1-1-3-0179-16 от 29.07.2016 г.) на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий, подана заявка на софинасирование на 2017 год в министерство ТЭК.

На обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район было предусмотрено подпрограммой 239,0 тыс. руб., из средств местного бюджета. Фактически освоено 238,9 тыс. руб. (99,99%). 	Результатами выполнения мероприятий стало: проведены работы по обслуживанию газопроводов «Черномуровский», «Красная звезда», х. Пролетарский,  находящихся в собственности Кавказского района, произведен текущий ремонт для дальнейшей безопасной эксплуатации.

Мероприятие подпрограммы выполнены в полном объеме по 2-м подмероприятиям.

Целевыми показателями подпрограммы являются протяженность построенных газопроводов и рост уровня газификации населенных пунктов. На 2016 год не был запланирован ввод в эксплуатацию газопроводов, соответственно на 2016 год числовые значения целевых показателей отсутствуют.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

"Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2016 год, за счет  средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 541,0 тыс. руб.,  освоено 540,9 тыс. руб. (99,9 %).

В подпрограмме запланировано выполнение трех мероприятий:

На  реализацию мероприятия № 1 «Установка (замена) приборов учета» предусмотрено – 248 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Осуществлена замена приборов учета тепловой энергии  в 3-х муниципальных учреждениях: МБ ДОУ детсад № 5, МБ ДОУ детсад № 7, МБУ ЦСП.

Установленные приборы учета изготовлены по новейшим технологическим разработкам с высоким классом точности, что позволит давать точные показания потребления учреждениями коммунальных услуг и  снизить расходы местного бюджета на их оплату.

На  реализацию мероприятия № 2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников» предусмотрено – 185,0 тыс. руб. . Фактически освоено – 184,9 тыс. руб. или 99,9 %.

В рамках реализации данного мероприятия в 2016 году осуществлена  замена  1856 энергосберегающих ламп и светильников в бюджетных учреждениях муниципального образования Кавказский район. Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

На реализацию  мероприятия № 3 «Ремонт системы отопления» отделами по физической культуре и спорту и образования  были произведены работы по ремонту  системы отопления в двух учреждениях: ДШИ Кавказская, МБУ ФСЦ.  Всего по данному  мероприятию запланировано  и освоено 108,0 тыс. руб. Все три мероприятия  подпрограммы выполнены в полном объеме.

Три целевых показателя подпрограммы, отражающие количественные показатели мероприятий подпрограммы выполнены.

Также в подпрограмму был внесен  21 целевой показатель по энергосбережению согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности» и приказа Министерства энергетики Российской федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе и в сопоставимых условиях».

Расчет указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы, то есть для отражения общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- оснащения приборов учетов;

- повышение эффективности системы теплоснабжении;

- повышение эффективности системы электроснабжении;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- снижения потребления электрической энергии

- снижения потребления тепловой энергии.

По итогам 2016 года из 24 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 21 показателю.  Средняя степень достижения целевых показателей – 97,5%.

Не достигнуты плановые значения по трем показателям.

Целевой показатель «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды» превысил предусмотренное программой значение на 9,3%  в связи с износом водопроводной сети.

Целевой показатель «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» превысил предусмотренное программой значение на 3,0%  в связи с износом водопроводной сети

Целевой показатель «Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии» превысил предусмотренное программой значение на 3,0%  в связи с износом  инженерных сетей теплоснабжения.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98 (расчет прилагается).

- Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

Реализация данной подпрограммы в 2016 году не планировалась.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 0,94 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                       И.Д. Погорелов

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          В.Н.Афанасьева

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса" за 2016 год.

- Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район"

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2=1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 634,2/639 = 0,99, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,99 = 1,01 (1)

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп  , где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

СДп/ппз1 и СДп/ппз2 условно принимаем за 1, так как строительство газопровода в 2016 г. не предусматривалось, целевые показатели «Протяженность построенных газопроводов» и  «Рост уровня газификации населенных пунктов»  в 2016 году не были запланированы. Мероприятия, которые включали в себя работы по получению экспертного заключения по  подводящему газопроводу высокого давления в п. Озерный  выполнены в полном объеме.

Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1= 1

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район».

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3:3=1

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 333,9:341,4=0,98

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1:0,98=1

(если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1)

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 1856/796=1

СДп/ппз2= ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 2:2=1

СДп/ппз3= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 3:3=1

СДп/ппз4= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 26,18/26,1=1

СДп/ппз5= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,002/0,0019=1

СДп/ппз6= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,007/0,0064=1

СДп/ппз7= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,069/0,066=1

СДп/ппз8= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3,03/2,95=1

СДп/ппз9= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6,26/6,25=1

СДп/ппз10= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,15/0,15=1

СДп/ппз11= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 205,1/205,17=1

СДп/ппз12= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 14,76/21,3=0,69

СДп/ппз13= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 24,77/34,1=0,73

СДп/ппз14= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,81/0,78=1

СДп/ппз15= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,99/0,96=1

СДп/ппз16= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 9,92/9,9=1

СДп/ппз17= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 104,99/103,2=1

СДп/ппз18= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,176/0,175=1

СДп/ппз19= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 13,17/12,6=1

СДп/ппз20= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 100/100=1

СДп/ппз21=ЗПп/пФ:ЗПп/пп= 75/75,5=0,99

СДп/ппз22=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=90/90=1

СДп/ппз23=ЗПп/пФ:ЗПп/пп =90/90=1

СДп/ппз24=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=88,4/65=1

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = (21*1+0,69+0,73 +0,99)/24= 23,41/24=0,98

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 0,98*1 = 0,98

Эффективность реализации подпрограммы – высокая.

- Расчет эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса":

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп = 25,41/26 = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы:

k1=634,2/1175,1=0,54                     Эрп/п 1 = 1

k2=540,9/1175,1=0,46                     Эрп/п 2 = 0,98

Эрмп=0,5*0,98 + 0,5*(1*0,54+0,98*0,46)=0,49+0,45=0,94

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          В.Н.Афанасьева