Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

за 2017 год

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2017 году внесено 7 изменений в  муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 году был предусмотрен в сумме 19 998,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 8 369,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 11 550 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 16 024,9 тыс. рублей или 80,1 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 8 369,1 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 7 576,5 тыс. рублей (65,6 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2017 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район И.Д.Погореловым.

По итогам года в  плане реализации не наступили в утвержденные сроки два контрольных события подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»:

1. по мероприятию № 1 контрольное событие «Техприсоединение к инженерным сетям объекта»: «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В», запланированное к исполнению до 31.12.2017г.Окончательные работы по  техприсоединению к инженерным сетям объекта перенесены на 2018 год.

2. по мероприятию № 2 контрольное событие «Получение проектно-сметной документации по объекту:  Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости  и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап.Блок начального образования на 400 мест), запланированное к исполнению до 31.12.2017г. На основании дополнительного соглашения сроки выполнения работ по разработке ПСД были перенесены  на январь 2018 г.

- О ходе реализации подпрограммы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы  в 2017 году было предусмотрено 11 817,8 тыс. руб., из них за счет  средств краевого бюджета – 3 840, тыс. рублей, за счет  средств местного бюджета – 7 977,8 тыс. рублей.

Фактически профинансировано и освоено 8 240,2 тыс. руб. (69,7%), из них:

за счет  средств краевого бюджета – 3 840,0 тыс. руб. (100%).

за счет средств местного бюджета- 4400,2 тыс. руб. (55,2%).

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя выполнение двух  мероприятий.

По мероприятию № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» направлено бюджетных ассигнований  в сумме 8580,8 тыс. руб., освоено 6241,8 тыс. руб. (72,7%) из них:

за счет  средств краевого бюджета – 3 840,0 тыс. руб., исполнено 3840,0 тыс.руб. (100%);

за счет  средств местного бюджета –4740,8 тыс. руб., исполнено 2401,8 тыс. руб.  (50,7%).

В рамках данного мероприятия   бюджетные ассигнования направлены  на строительство пристройки на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (далее - объект).

Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.

По данному объекту проведены следующие мероприятия:

разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство  пристройки к МБДОУ ЦРР-д\с №21 в ст. Дмитриевской, на эти цели   направлено и освоено средств местного бюджета в сумме 1853,0 тыс. руб.

проведен  электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ  по объекту;

выполнены строительно-монтажные работы по объекту на сумму 4042,2 тыс. руб. (краевой бюджет – 3840,0 тыс. руб., местный бюджет- 202,2 тыс. руб.), бюджетные ассигнования  освоены в полном объеме (100 %);

начаты  работы по техническому присоединению к  инженерным сетям объекта.

За счет  средств местного бюджета   на проведение технического присоединения к инженерным сетям  по данному объекту  было предусмотрено 2685,6 тыс. руб.,освоено 346,6 тыс. руб. (12,9 %).

Согласно договора с ПАО «Кубаньэнерго»    № 20306-16-00355556-1 от 28.03.2017 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям»:

размер платы  объекта за технологическое присоединение к электрическим сетям составляет 2695,6 тыс. руб. (предусмотрено вбюджете 2685,6 тыс. руб.);

выполнение работ по данному объекту  может осуществляться в течение двух лет со дня заключения данного договора;

согласно раздела 3 указанного договора, часть суммы оплачивается в течение 15 дней после заключения договора, оставшаяся  сумма подлежит оплате согласно договора  поэтапно, после  проведения  работ по фактическому техприсоединению к электрическим  сетям, которое возможно только после окончания строительства объекта в 2018 году.

На реализацию  мероприятия№2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений»за счет средств местного бюджета направлено 3237 тыс. руб., освоено 1998,4 тыс. руб. (61,7%).

В рамках данного мероприятия   бюджетные ассигнования направлены  на реконструкцию МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, I этап. Блок начального образования на 400 мест  (далее- объект).

Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.

Средства местного бюджета  по указанному объекту в сумме 1998,4 тыс. руб. были  направлены:

на проведение  предпроектных работ  на сумму 440,2 тыс. руб.  (94% от плановых назначений) - экономия бюджетных средств в сумме 28,3 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур;

на проведение государственной экспертизы  проектно-сметной документации в сумме 748,6 тыс. руб. (100%);

на оплату работ по техприсоединению к инженерным сетям объекта -2,7   тыс. руб. (100%);

на оплату проектно-сметной документации на реконструкцию объекта в сумме 806,9 тыс. руб.  при плановых назначениях в соответствии с заключенным контрактом - 2017,2 тыс. руб. (40% от стоимости контракта);на основании дополнительного соглашения сроки выполнения работ по разработке ПСД были перенесены  на январь 2018 г., в связи с этим сложился   не освоенный  остаток  бюджетных средств  в сумме 1210,3 тыс. руб.

На 2017 год ввод в эксплуатацию дошкольных и общеобразовательных учреждений не был запланирован, соответственно на 2017 год числовые значения целевых показателей отсутствуют.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана  высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

- О ходе реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 6 231,5 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета –3 801,9 тыс. руб.,

- из средств местного бюджета – 2 429,6 тыс. руб.

Фактически  освоено  5 835,9 тыс. (93,7 %), из них:

- из средств краевого бюджета –  3 801,9 тыс. руб. (100 %),

- из средств местного бюджета –  2 034,0тыс. руб. (83,7 %).

В 2017году денежные средства выделялись на реализацию 3-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  за счет средств местного бюджета было выделено и освоено 584,0 тыс. руб. (100%).

Осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

На  реализацию мероприятия №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» было выделено ассигнований в сумме 5497,8 тыс. руб., освоено 5102,8 тыс. руб. (93%), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 3801,9 тыс. руб. (освоено 100%);

за счет средств местного бюджета – 1695,6 тыс. руб., освоено 1300,9 тыс. руб. или 76,7%.

Средства  местного бюджета в сумме 394,7 тыс. руб.  не были освоены, поскольку освоение средств дорожного фонда проводится по мере поступления доходов от акцизов на нефтепродукты, являющихся источником формирования дорожного фонда. Денежные средства поступили только  в 4 квартале, что не позволило провести процедуру торгов.

На  ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район, протяженностью 0,786 км  в софинансировании с краевым бюджетом было направлено средств в сумме  4002,0 тыс.руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 3801,9 тыс. руб. (освоено 100%);

за счет средств местного бюджета – 200,1 тыс. руб. (освоено 100%).

За счет средств местного бюджета:

осуществлен ямочный ремонт  участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район протяженностью  4,0 км на  сумму 890,8 тыс. руб.,

произведена расчистка лесополосы вдоль автомобильной дороги п. Мирской – п. Красноармейский  - на эти цели направлено 210,0 тыс. руб.

За счет  средств местного бюджета в рамках мероприятия №3  «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных в границах территории Кавказского района» осуществлена замена  электрооборудования стелы, расположенной  на границе Кавказского и Тбилисского района.   Направлено бюджетных ассигнований в  сумме  150,0 тыс. руб., освоено 149,1 тыс. руб. (99,5%). Мероприятие выполнено в полном объеме.

Четыре  целевых показателя, предусмотренные подпрограммой, выполнены.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана удовлетворительной коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,71 (расчет прилагается).

- О ходе реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей"

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2017 году на реализацию мероприятия  подпрограммы «Предоставление социальных выплат молодым семьям» было предусмотрено 762,9 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 79,3 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 221,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 462,6 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. (762,9 тыс. руб.)

В результате реализации подпрограммы одна молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение(строительство) жилого помещения. Целевой показатель выполнен.

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

- О ходе реализации основного мероприятия №1

«Подготовка материалов для отвода земельных участков».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 муниципальной программы за счет средств   местного бюджета предусмотрен в 2017 году в сумме 200,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 200,0 тыс.руб. или 100 %.

Бюджетные средства  в сумме 200,0 тыс. руб. в виде  субсидий направлены на  выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд на площади 10,5  гектар.

Муниципальное задание и запланированный целевой показательвыполнены.

- О ходе реализации основного мероприятия №2

«Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях финансирование  на реализацию  основного мероприятия №2  в 2017 году  предусмотрено  и освоено 506,2 тыс. руб. (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях (выплата заработной платы и иные выплаты  – 371,3 тыс. руб., отчисления в социальные фонды – 116,8 тыс. руб.,закупка товаров для муниципальных нужд – 18,1 тыс. руб.).

Специалистом управления имущественных отношений в 2017 году проведена следующая работа:поставлено на очередь 68 граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снято с учета 23 чел., обеспечено жилыми помещениями 26 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей).

По категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами» получен и реализован 1 государственный жилищный сертификат.

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 597 чел., что не превышает запланированного на 2017 год (запланировано 608 чел.).

Целевой показатель выполнен на 98%.

- О ходе реализации основного мероприятия №3

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2017 году за счет средств местного бюджета составил 480 тыс. руб.

Фактически освоено 479,7  тыс.  руб. (99,9% от плановых назначений).

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 102 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме. Целевой показатель выполнен на 100%.

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2017 года производить капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

По результатам выполнения мероприятий  и контрольных событий подпрограмм,  основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства» и достижения целевых показателей, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                         А.В. Пономарев

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В.Неупокоева

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2017 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2017 произведена в соответствии с Типовой методикойоценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Методика)– приложением №7 к Порядкупринятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Кавказский районот 11 июля 2014 г. N 1166"Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район"(далее – Порядок).

1. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

По мероприятию № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» (строительство пристройки на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В.) денежные средства освоены не в полном объеме - на 72,7%, в связи с тем, что оплата по договорам на техприсоединение к инженерным сетям происходит в несколько этапов. Часть суммы оплачивается после заключения контракта в течение месяца. Оставшаяся  сумма подлежит оплате согласно договоров после фактического техприсоединения,которое возможно только после окончания строительства объекта, т.е. в 2018 году.

По мероприятию №2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений (реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11) денежные средства освоены не в полном объеме – 61,7%, в связи с тем, что оплата по договорам на техприсоединение к инженерным сетям происходит в несколько этапов. В данном случае были оплачены услуги по выдаче условий подключения к сетям. Оставшаяся  сумма подлежит оплате согласно договоров после фактического техприсоединения, которое возможно только после окончания строительства объекта, т.е. в 2018 году. Контракты на ПСД были заключены на меньшую сумму в результате процедуры торгов

Исходя из этого степень реализации мероприятий в данном случае нужно оценивать не из результатов финансирования и освоения денежных средств, а исходя из наступления и не наступления контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»на 2017 год, согласно пункту2.2.2.Методики: «По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата».

СРм = Мв/М = 8/10= 0, 8, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году(количество наступивших контрольных событий и достижение качественного результата);

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году(количество наступивших контрольных событий и достижение качественного результата).

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((3840,0+4400,2)/(3840,0+7977,8)х1,0+0= 0,7, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,8/0,7 = 1,14

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

В 2018 году значение целевых показателей «количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях» и «количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях» не планировалось. Ввод в эксплуатацию дошкольных и общеобразовательных учреждений запланирован на 2018 год.

Поэтому СДп/ппз1иСДп/ппз2можно приравнять условно к 1.

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 2/2=1

6.Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,14*1 = 1,14

Эффективность реализации подпрограммы –высокая,так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

.

2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 2/3 = 0,67, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((3801,9+2034,0)/(3801,9+2429,6)х1,0+0= 0,94, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,67/0,94 = 0,71

4. Степень достижения плановых значений целевых показателейподпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 24/24 = 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,786/0,786 = 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 4/4= 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 1/1= 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+1+1+1)/4 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*0,71= 0,71

Эффективность реализации подпрограммы –удовлетворительная,так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

3. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((300,3+462,6)/(300,3+462,6)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1/1 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы –высокая,так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

.

4. Расчет эффективности реализации

перечня основных мероприятиймуниципальной программы

1. Оценка степени реализации перечня основных мероприятий:

СРм = Мв/М = 3/3= 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((0,0+1185,9)/(0,0 +1186,2)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсовперечня основных мероприятий:

Эис = СРм/ССуз = 1 / 1 = 1

7. Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДп/ппз1 =  1

СДп/ппз2=  1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

СДп/ппз4 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 24/24 = 1

СДп/ппз5 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,786/0,786 = 1,0

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 4/4= 1

СДп/ппз7 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1= 1

СДп/ппз8 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 10,5/10,5 = 1,

СДп/ппз9 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 608/597 = 1,02=1,

СДп/ппз10 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 102/102 = 1,0=1, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

2. Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = 10/10 = 1, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп=СРмп х 0,5 + (ΣЭРп/п х kj + Эис х kj) х 0,5,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1 = 8240,2/16024,9=0,514

k2= 5835,9/16024,9=0,364

k3= 762,9/16024,9=0,048

k4= (200+506,2+479,7)/16024,9= 0,074, где:

ЭРмп = 0,5*1,0 + (1,14*0,514 + 0,71*0,364 + 1*0,048+ 1*0,074)*0,5 =0,5+(0,586+0,258+0,048+0,074)*0,5=0,5+0,48=0,98

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В.Неупокоева