Утверждаю

Заместитель главы МО Кавказский район

__________________С.В.Филатова

20 декабря  2018 г

План реализации муниципальной программы  муниципального образования Кавказский район

«Развитие здравоохранения» на 2019 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприяти, дата контроль-ного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» |  | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | Х | Всего | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие №1 Строительство зданий врача общей практики |  |  | 10.12.2018 г. | 902/0902/ 1420160960 Всего | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1 Инженерные изыскания, проектирование объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х. Лосево |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | 28.04.2018 г. | х | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | краевой бюджет | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела здравоохранения                                                                                                                                                               И.М.Ежова