Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» и оценке эффективности ее реализации

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 ноября 2014 года  № 1858. В 2019 году  в муниципальную программу было внесено 2 изменения (19 апреля, 12 декабря).

Координатором муниципальной программы являлся отдел капитального строительства  муниципального образования  Кавказский район.

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской помощи.

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались мероприятия подпрограммы № 1 «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)».

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году  составил 1700,0 тыс. рублей, из средств  краевого бюджета.

Профинансировано  за 2019 год – 1065,5 тыс. руб., что составляет 62,7% от плановых назначений.

План реализации муниципальной программы на 2019 год был утвержден 20 декабря 2018 года (изменен  28.06.2019г., 30.09.2019г., 30.12.2019г.).

Из семи контрольных событий, предусмотренных планом  реализации  в 2019 году были выполнены шесть контрольных событий.

Контрольное событие №7 «Получение положительного заключения экспертизы ПСД  по объекту: " Здание амбулатории врача общей практики по адресу:  Кавказский район, х. Лосево, ул. Революционная, 42а» не выполнено, в связи с тем, что получено разрешение от министерства здравоохранения КК не проводить "Государственную экспертизу ПСД", так как согласно п.4 ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза не проводится в отношении проектной документации отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и, которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности.

Подпрограмма

«Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению района по месту жительства.

В рамках подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» в 2019 году планировались мероприятия по проектированию объекта   «Здание амбулатории врача общей практики в х. Лосево» (далее – объект).

На реализацию данного мероприятия за счет средств  краевого  бюджета было предусмотрено 1700,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 1065,5тыс. руб.(62,7%).

Экономия денежных средств по данному мероприятию сложилась в части краевых средств (634,5 тыс. руб.) в связи с тем, что получено разрешение от министерства здравоохранения КК не проводить "Государственную экспертизу ПСД", так как согласно п.4 ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ экспертиза не проводится в отношении проектной документации отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности. Таким образом, в 2019 году был заключен контракт только на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, предусмотренная контрактом оплата была произведена, все запланированные мероприятия выполнены.

Субвенция, на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае в сумме – 1065,5 тыс. рублей, поступившая из краевого бюджета освоена в полном  объеме.

Непосредственным результатом реализации данного мероприятия стала разработка проектно-сметной документации по объекту, что позволит в 2020 году начать строительно-монтажные работы и к концу 2020 года ввести объект в эксплуатацию. Это даст возможность жителям х. Лосево получать качественную медицинскую помощь по месту проживания.

Мероприятие выполнено в полном объеме, значение целевого показателя «Количество офисов врачей общей практики построенных  на территории района» по данной подпрограмме в 2019 году не предусмотрено.

Коэффициент эффективности реализации  подпрограммы  «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»- 1,4.

Эффективность реализации  подпрограммы  может быть признана  высокой.

Эффективность реализации подпрограммы и муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие здравоохранения» в целом рассчитана в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы - высокая (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                          И.Д. Погорелов

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В. Неупокоева

Приложение.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие здравоохранения» за 2019 год

1. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь»

- Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

В данном случае нужно оценивать не из результатов финансирования и освоения денежных средств, а исходя из наступления и не наступления контрольных событий, утвержденных в плане реализации подпрограммы на 2019 год, согласно пункту 2.2.2.Методики: «По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата».

СРм = Мв/М = 6/7= 0,86, где

СРм - степень реализации контрольных событий;

Мв - количество контрольных событий, выполненных в полном объеме, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году(количество наступивших контрольных событий и достижение качественного результата);

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (количество наступивших контрольных событий и достижение качественного результата).

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((1065,5)/( 1700,0)х1,0+0= 0,63, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз =  0,86/0,63 = 1,36

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

В 2019 году значение целевого показателя «Количество офисов врачей общей практики построенных  на территории района» не планировалось. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2020 год.

Поэтому СДп/ппз1иСДп/ппз2 можно приравнять условно к 1.

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,36 = 1,4

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации значение ЭРп/п составляет 1,4.

Так как в 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались только мероприятия подпрограммы № 1 «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь (строительство зданий врача общей практики)», эффективность реализации в целом муниципальной программы «Развитие здравоохранения» также высокая.

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В.Неупокоева