# Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства",

# утверждена постановлением от 17.11.2014 г. № 1779

(с изменениями и дополнениями от 25 февраля, 12 марта, 17 апреля, 11 июня, 30 октября, 11.12.2015г., 29.12.2015 г., 20.02.2016г., 20.04.2016г.,23 июня 2016 г., 24.11.2016г., 20.02.2017 г., 20.04.2017.г., 22.06.2017 г., 21.08.2017г., 24.10.2017г., 22.11.2017г., 19.02.2018г., 12.04.2018г., 24.04.2018г., 24.05.2018г., 21.06.2018г., 13.08.2018г., 16.10.2018г., 25.10.2018г., 19.11.2018г., 05.12.2018г., 17.12.2018г. 29.01.2019г., 11.02.2019г., 19.04.2019г., 31.05.2019г., 21.06.2019г., 06.08.2019г., 22.08.2019г., 23.09.2019г., 12.12.2019г., 27.12.2019г., 19.02.2020г., 20.03.2020г., 17.04.2020г., 11.08.2020г., 26.08.2020г., 19.11.2020, 21.12.2020г.)

# Паспорт Муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Координаторы подпрограмм | отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район;  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район;  отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район  управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район  организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район; |
| Участники муниципальной программы | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;  управление образования администрации муниципального образования Кавказский район;  МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район»  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район; |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма "[Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район](#sub_1700)**";**  подпрограмма "[Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район](#sub_1800)";  подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»  подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»  подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района.  Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены; |
| Цели муниципальной программы | обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение доступности услуг дошкольного образования;  обеспечение доступности услуг среднего образования;  безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям;  создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения;  обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район;  оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;  обеспечение условий для устойчивого развития территорий Кавказского района на основе территориального планирования;  обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Кавказского района;  подготовка материалов для отвода земельных участков физическим и юридическим лицам на территории МО Кавказский район;  внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район;  ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях;  поддержание муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях;  количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях;  количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями МО Кавказский район;  протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район; протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район, в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения;  площадь ямочного ремонта;  количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам на территории МО Кавказский район;  количество приобретенных мобильных автогородков;  количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях;  количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся;  количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!;  количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо  количество отремонтированных стел;  количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения  площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению;  количество обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений;  доля выполненных топографических съемок от полученных заявок;  количество сельских поселения Кавказского района территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости;  геодезические работы;  схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  межевание земельного участка;  доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район, принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район;  количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях;  количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных дома; |
| Проекты и (или)  программы  Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Не предусмотрены  Срок реализации программы 2015 - 2024 годы,  I этап: 2015-2019 годы;  II этап: 2020-2024 годы. |
| «  Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | Общий объем финансирования составляет - 636082,40 тыс. рублей,  из средств федерального бюджета – 483,1 тыс. рублей,  из средств краевого бюджета – 532511,9  тыс. рублей,  из средств местного бюджета – 103087,4 тыс. рублей, |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации муниципальной программы в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития строительства объектов социальной инфраструктуры, строительства и застройки территории муниципального образования Кавказский район, обеспечения жильем молодых семей, а также повышения безопасности дорожного движения, осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, требуют скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства

В связи с увеличением рождаемости возникла острая необходимость в открытии дополнительных мест в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования. В связи с увеличением рождаемости ежегодно увеличивается контингент детей дошкольного возраста. Количество организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования.

В Кавказском районе расположено 31 дошкольное образовательное учреждение, принимающие в своих стенах 3811 детей, охват детей дошкольными учреждениями составляет 68 %. Потребность в строительстве новых зданий детских дошкольных учреждений в Кавказском районе вызвана необходимостью решения проблемы острого дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.

По состоянию на 1 января 2014 года в очереди на предоставление места в дошкольных учреждениях района состоит 2050 детей, в том числе в ст. Казанской 180 детей.

Учитывая, что в детских дошкольных учреждениях Кавказского района насчитывается 3811 мест, потребность в создании дополнительных мест в системе дошкольного образования составляет 54 процента, в том числе в ст. Казанской 45 %.

Отсутствие свободных мест в системе дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:

- невозможность устройства на работу социально активного населения - родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что в свою очередь влияет на уровень материального благосостояния семьи;

- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе.

Строительство и ввод детского дошкольного учреждения на 170 мест в станице Казанской позволит понизить уровень дефицита до 16 процента, что будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе по данному вопросу.

По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2021 годы в муниципальном образовании Кавказский район будет введено 560 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, начато освоение для комплексной коттеджной малоэтажной застройки (180 коттеджей) земельного участка площадью 19 га, что обеспечит ввод жилья к 2021 году 19800 м 2.

С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в районе необходимо уделять особое внимание дорожному покрытию улично-дорожной сети, нанесению дорожной разметки на автодорогах населённых пунктов, а также освещенности, наличия пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков, пешеходных ограждений.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, а также состояние дорожного комплекса, в частности частичное отсутствие дорожных знаков предусмотренных дислокацией дорожного движения в поселениях района.

Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения реализуются в [подпрограмме](#sub_1800) "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район".

Применение программно-целевого метода позволит осуществить развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

Основное влияние на уровень аварийности на дорогах оказывают нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, техническое состояние пассажирского транспорта, состояние дорожного полотна улично-дорожной сети, а также дорожного комплекса, в части отсутствия технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах.

С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в районе необходимо уделять особое внимание состоянию дорожного покрытия дорожной сети, нанесению линий дорожной разметки, наличия пешеходных дорожек, дорожных знаков, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Благодаря реализации мероприятий по ремонту дорог значительно улучшилось качественное предоставление транспортных услуг населению, значительно снижен рост социальной напряженности и количества обращений граждан с критикой в адрес органов местного самоуправления, а также снижен риск опасного поведения участников дорожного движения.

С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в районе необходимо уделять особое внимание состоянию дорожного покрытия дорожной сети, нанесению линий дорожной разметки, наличия пешеходных дорожек, дорожных знаков, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также состоянию элементов автомобильных дорог.

Благодаря реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения значительно улучшилось качественное предоставление транспортных услуг населению, значительно снижен рост социальной напряженности и количества обращений граждан с критикой в адрес органов местного самоуправления, а также снижен риск опасного поведения участников дорожного движения

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющем большинстве они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Несмотря на создание основ функционирования ипотечного жилищного рынка в муниципальном образовании Кавказский район, приобретение и строительства жилья с использованием рыночных механизмов на практике доступны лишь ограниченному кругу семей. В связи с ухудшением финансового состояния заемщиков в условиях мирового финансового кризиса, ростом просроченной задолженности кредитные организации в целях минимизации рисков вынуждены были ужесточить условия ипотечного кредитования, в том числе увеличив размер первоначального взноса, что в определенной мере привело к снижению потребительского спроса граждан на построенное (строящееся) жилье.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации снижение социальной напряженности в обществе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.

Одной из важнейших проблем для стабилизации и улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании Кавказский район является проблема обращения с отходами производства и потребления на территории района.

На территории муниципального образования Кавказский район действует один объект размещения отходов, расположенный по адресу: г. Кропоткин, ул. 2-я Техническая, 3.

В 400 м западнее ст. Кавказской в 1982 году была образована мусоросвалка, эксплуатация которой в 2009 году прекращена.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (территориальным органом Росприроднадзора) на территории данной закрытой свалки выявлены скопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и составлено предписание, согласно которому администрации муниципального образования Кавказский район необходимо провести работы по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов и рекультивации нарушенных земель под телом свалки в границах земельного участка, расположенного на землях не разграниченной собственности 400 м западнее ст. Кавказской Кавказского района.

Фактическим правообладателем и распорядителем земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района является орган местного самоуправления муниципального района.

В связи с этим возникла необходимость в организации мероприятий органами местного самоуправления района по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории на территории закрытой свалки, расположенной в 400 м западнее станицы Кавказской Кавказского района.

Реализация данных мероприятий приведет к улучшению экологической обстановки на территории Кавказского района за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки муниципального образования Кавказский район, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Отсутствие комплексной градостроительной стратегии муниципального района может привести не только к серьезной дезорганизации в планировке и застройке поселений, ухудшению среды обитания и системы расселения, но и к ущербному развитию экономики, нерешенности многих социальных проблем, к крайне нежелательным экологическим последствиям.

В ходе реализации муниципальной программы Кавказский район будет обеспечен актуальными документами территориального планирования, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной деятельности и землеустроительной документацией в отношении границ поселений района.

Внесение изменений в документы территориального планирования, разработка землеустроительной документации территориальных зон населенных пунктов сельских поселений Кавказского района, а также проведение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район позволит исключить случаи возможных нарушений законных прав и интересов физических и юридических лиц.

Проект местных инициатив - мероприятие (комплекс мероприятий) по решению вопросов местного значения, направленное на развитие территорий сельских поселений муниципального образования Кавказский район, инициированное и отобранное жителями сельского поселения, входящего в состав муниципального района Кавказский район, с численностью населения до 10 тысяч человек через организованную форму осуществления местного самоуправления.

Это новый механизм участия граждан в подготовке и реализации мини-проектов благоустройства. Собрание граждан является единственной формой осуществления местного самоуправления вцелях проведения конкурса, которое организовано для обсуждения проекта местных инициатив на территории муниципального образования Кавказский район с целью принятия согласованного решения граждан.

Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» позволит реализовать механизм инициативного бюджетирования путем объединения ресурсов краевого бюджета, бюджета муниципального образования, финансовых ресурсов местных сообществ и направить их на решение социально важных проблем.

Подпрограмма предусматривает развитие местного самоуправления путем повышения гражданской активности, вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в [приложении N 1](#sub_1100) к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы, I этап: 2015-2019 годы, II этап: 2020-2024 годы.

# 3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя шесть подпрограмм: **«**[Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район](#sub_1700)**», «**[Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район](#sub_1800)**»** и «Обеспечение жильём молодых семей», «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район», «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района», «Развитие инициативного бюджетирования в [муниципальном образовании Кавказский район](#sub_1800)**».**

Мероприятия подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» направлены на обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях.

Мероприятия [подпрограммы](#sub_1800) "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" направлены на выполнение капитального ремонта, ремонта, содержание, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район; обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, а также осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края; ремонтных работ автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, приобретение автозапчастей, комплектующих для безопасной перевозки школьников, выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район;участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район.

Мероприятия [подпрограммы](#sub_1800)**«**Обеспечение жильём молодых семей» направлены на улучшение ситуации по обеспечению жильем молодых семей и значительное улучшение социальной и демографической обстановки.

Мероприятия подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» направлены на улучшение экологической обстановки на территории Кавказского района за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления

В муниципальную программу включены: основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков", которое направлено на выполнение комплекса работ, сопутствующих выполнению кадастровых работ и включает в себя расходы на содержание МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район", основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждающихся в жилых помещениях",основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район",основное мероприятие N 4 «Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон.

Мероприятия подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» направлены на вовлечение граждан в процессы принятия решений по вопросам местного значения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений.

Ведомственные целевые программы в данной муниципальной программе не предусмотрены.

Перечень основных мероприятий программы представлен в [приложении N 2](#sub_1200)**.**

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы приведен в приложении № 3к муниципальной программе.

Основное мероприятие N 1 "Выполнение работ по землеустройству и землепользованию" финансируется за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников муниципальным бюджетным учреждением "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район".

Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждающихся в жилых помещениях" финансируется за счет субвенций краевого бюджета.

Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" финансируется за счет местного бюджета.

Основное мероприятие N 4 "Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон" финансируется за счет местного бюджета

Финансирование мероприятий [подпрограммы](#sub_1700) "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета, а именно: софинансирование в целях реализации [подпрограммы](garantF1://36881407.1000) "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной [программы](garantF1://36881407.100) Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" в размере 5 % из средств местного бюджета и 95 % из средств краевого бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Финансовое вложение решит следующие вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район:

- ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями Кавказского района;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр муниципального имущества МО Кавказский район.- приобретение и обновление парка автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район реализуется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» планируется в рамках софинансирования, посредством предоставления субсидий из краевого и федерального бюджетов и средств местного бюджета.

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» из средств бюджета муниципального образования Кавказский район запланировано с 2017 по 2020 годы.

Планируемый объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» будет уточняться в зависимости от принятых на местном, региональном и федеральном уровнях решений об объемах выделяемых средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» планируется из средств местного бюджета и будет уточняться в зависимости от принятых решений об объемах выделяемых средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район осуществляется из краевого бюджета.

Дотации выделяются из краевого бюджета в рамках проекта «Инициативное бюджетирование», так называемого «Народного бюджета» победителям краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив. Их можно направить на благоустройство парков, скверов, стадионов, установку детских игровых и спорткомплексов, ремонт уличного освещения.

# 

# 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" в сфере реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей подпрограммы "Муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" отражен в [приложении N 4](#sub_1400).

# 6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

Также возможны непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы в том числе:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых ресурсов для банков, повышению [инфляции](garantF1://49900.0) и повышению [ключевой ставки](garantF1://10080094.100) Центрального банка, что скажется на ужесточении условий ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и снижению уровня доступности ипотечных кредитов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий исполнителя и участников муниципальной программы;

обеспечение эффективного взаимодействия исполнителя и участников муниципальной программы;

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

# 7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

[Сведения](consultantplus://offline/ref=D14FEC1CF392269781086977CCAEF2A04DFE7000A8ED17F431E1EC1D8B4A3AEFBD4BBAA2076909A5C6F185A3z2O) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного  правового акта | Основные положения  нормативного  правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Утверждение Правил предоставления молодым семьям социальных выплат из средств местного бюджета на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с участием средств федерального и краевого бюджетов | администрация муниципального образования Кавказский район | 06.04.2016г. |
| 2 | постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Утверждение Правил предоставления молодым семьям социальных выплат из средств местного бюджета на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с участием средств федерального и краевого бюджетов | администрация муниципального образования Кавказский район | 13.04.2017г. |
| 3 | постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Утверждение Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их | администрация муниципального образования Кавказский район | 30.03.2018г. |
| 4 | постановление администрации муниципального образования Кавказский район | Утверждение Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования | администрация муниципального образования Кавказский район | 31.05.2019 г. |

# 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район".

# 9. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том числе методику оценки эффективности муниципальной программы

9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

9.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно Приложению №5 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

9.4. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы)в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

9.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.

9.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

9.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

9.8. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

9.9. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

9.10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

- обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

9.11. Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела капитального  строительства администрации  муниципального образования Кавказский район | Е.В. Неупокоева |

Приложение N 1  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Комплексное и  
устойчивое развитие муниципального  
образования Кавказский район в  
сфере строительства, архитектуры,  
дорожного хозяйства и  
жилищно-коммунального хозяйства"

# Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | | | | | | Статус\* | | | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 |
|  | [Муниципальная программа](#sub_1000) «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | [Подпрограмма](#sub_1700) "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие N 1 "Строительство детских дошкольных учреждений" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях | | чел | | | | | | 1 | | | 500 | | | 0 | | | 0 | | | 60 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 | Мероприятие N 2 "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг среднего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях | | чел. | | | | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 400 | | | | 0 | | | 0 | | | 550 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | [Подпрограмма](#sub_1800) "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие N 1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | | | шт. | | | | | 3 | | | 24 | | | 24 | | | 24 | | | 24 | | | 22 | | | | 23 | | | 22 | | | 22 | | | 22 | | | 22 |
| 2.2 | Мероприятие N 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: Организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | | | | км | | | | 3 | | | 0,900 | | 0,210 | | | 0,786 | | | 1,342 | | | 0,250 | | | | 0,6 | | | 1,6 | | | 1,6 | | | 1,0 | | | 1,0 | |
|  | Целевой показатель: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | | | | км | | | | 3 | | | - | | 13,4 | | | 4 | | | 13,4 | | | 8,0 | | | | 21,67 | | | 13,4 | | | 13,4 | | | 13,4 | | | 13,4 | |
|  | Целевой показатель: площадь ямочного ремонта | | | | м.кв. | | | | 3 | | | - | | - | | | - | | | - | | | 526 | | | | 536 | | | 500 | | | 500 | | | 500 | | | 500 | |
| 2.3 | Мероприятие №3 «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: обновление автобусного парка предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | | | | шт | | | | 3 | | | - | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2.4 | Мероприятие № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных мобильных автогородков | | | | ед | | | | 3 | | | - | | 24 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | Целевой показатель: количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | | | | ед | | | | 3 | | | - | | 22 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся | | | | ед | | | | 3 | | | - | | 3428 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | Целевой показатель: количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» | | | | шт | | | | 3 | | | - | | - | | | - | | | - | | | 342 | | | | 135 | | | 100 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | Целевой показатель: количество участников  районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» | | | | чел | | | | 3 | | | - | | - | | | - | | | - | | | 6944 | | | | 6270 | | | 3200 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2.5 | Мероприятие №5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории муниципального образования Кавказский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: поддержание в надлежащем состояния элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных стел | | | | ед | | | | 3 | | | - | | - | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | | | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 3 | [Подпрограмма](#sub_1700) «**Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | | | | шт | | | | 3 | | | - | | - | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 4 | **Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Кавказского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: экологическое оздоровление территории Кавказского района, уменьшение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению | | | | | га | | | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 5,73 | | 4,52 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
|  | Задача подпрограммы: формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений | | | | | шт | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 5 | **Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение условий для устойчивого развития территорий Кавказского района на основе территориального планирования и градостроительного регулирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: подготовка документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель:  доля выполненных топографических съемок от полученных заявок | | | | | % | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | |
|  | Целевой показатель:  геодезические работы | | | | | га | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | |
|  | Задача подпрограммы: подготовка (разработка, актуализация) документов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, землеустроительной документации сельских поселений Кавказского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель:  количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | | | | | ед | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | **0** | | | |
| 5 | **Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Кавказского района, основанных на местных инициативах, поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территорий сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район, принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район | | | | | % | | | 3 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | 15 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |
| 6 | Основное мероприятие № 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача муниципальной программы: подготовка материалов для отвода земельных участков физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевые показатели: Геодезические работы | | | | | га | | | 3 | | | 4,6 | | | 10,5 | | | 10,5 | | | 12,55 | | | 12,0 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | |
|  | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | | | | шт | | | 3 | | | 36 | | | 18 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | |
|  | Межевание земельных участков | | | | | шт | | | 3 | | | 36 | | | 18 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | |
| 7 | Основное мероприятие № 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | Задача муниципальной программы: ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | Целевые показатели: количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | | | | | | чел | | | 3 | | 408 | | 579 | | | | 608 | | | 600 | | | 546 | | 470 | | | 608 | | | 608 | | | 608 | | | 608 | | | |
| 8 | Основное мероприятие № 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | Задача муниципальной программы: поддержание муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |
|  | Целевые показатели: количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | | | | | | | шт. | | | 3 | | 132 | | | 141 | | | 102 | | | 135 | | | 156 | | | 215 | | | 141 | | | 141 | | | 141 | | | 141 |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район Е.В. Неупокоева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"  постановления администрации муниципального образования Кавказский район  от 17.11.2014 г. № 1779 (в редакции постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 2019 № ) | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| федерадьный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источник |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" |  | Всего | 1050,5 | 0 | 0 | 1050,5 | 0 | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" |
| 2015 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2016 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2017 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2018 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 |
| 2019 | 230,5 | 0 | 0 | 230,5 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие № 1.1 "Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" |  | Всего | 1050,5 | 0 | 0 | 1050,5 | 0 | Х | Х |
| 2015 | 200 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2016 | 200 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2017 | 200 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2018 | 220 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| 2019 | 230,5 | 0,0 | 0,0 | 230,5 | 0,0 |
| 2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нужда |  | Всего | 5910,8 | 0 | 5910,8 | 0 | 0 | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район |
| 2015 | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 588,5 | 0,0 | 588,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 617,1 | 0,0 | 617,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 640,6 | 0,0 | 640,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 636,5 | 0,0 | 636,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 636,5 | 0,0 | 636,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 636,5 | 0,0 | 636,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 636,5 | 0,0 | 636,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие № 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" |  | Всего | 4140 | 0 | 0 | 4140 | 0 | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район |
| 2015 | 250 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 2016 | 320 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| 2017 | 480 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 |
| 2018 | 420 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
| 2019 | 570 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 |
| 2020 | 623,0 | 0,0 | 0,0 | 623,0 | 0,0 |
| 2021 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | Всего по основным мероприятиям: |  | Всего | 11624,3 | 0 | 5910,8 | 5713,5 | 0 |  |  |
| 2015 | 956,2 | 0 | 506,2 | 450 | 0 |
| 2016 | 1026,2 | 0 | 506,2 | 520 | 0 |
| 2017 | 1186,2 | 0 | 506,2 | 680 | 0 |
| 2018 | 1228,5 | 0 | 588,5 | 640 | 0 |
| 2019 | 1417,6 | 0 | 617,1 | 800,5 | 0 |
| 2020 | 1263,6 | 0 | 640,6 | 623 | 0 |
| 2021 | 1136,5 | 0 | 636,6 | 500 | 0 |
| 2022 | 1136,5 | 0 | 636,6 | 500 | 0 |
| 2023 | 1136,5 | 0 | 636,6 | 500 | 0 |
| 2024 | 1136,5 | 0 | 636,6 | 500 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район | | |  |  |  |  |  |  | Е.В. Неупокоева | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе муниципального образования Кавказский район "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"  постановления администрации муниципального образования Кавказский район  от 17.11.2014 г. № 1779 (в редакции постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 2019 № ) | | | |
|  | **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| Всего | в том числе в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | всего | 550974,9 | 0,0 | 491 125,4 | 55 448,5 | 0,0 |
| 2015 | 149 246,5 | 0,0 | 137 951,3 | 11 295,2 | 0,0 |
| 2016 | 1 735,2 | 0,0 | 0,0 | 1 735,2 | 0,0 |
| 2017 | 11 817,8 | 0,0 | 3 840,0 | 7 977,8 | 0,0 |
| 2018 | 118 942,8 | 0,0 | 100 400,4 | 18 542,4 | 0,0 |
| 2019 | 263 997,6 | 0,0 | 248 933,7 | 15 063,9 | 0,0 |
| 2020 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |
| 2021 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | всего | 57207,9 | 0,0 | 28153,3 | 29054,6 | 0,0 |
| 2015 | 6 783,5 | 0,0 | 5 000,0 | 1 783,5 | 0,0 |
| 2016 | 3 766,5 | 0,0 | 0,0 | 3 766,5 | 0,0 |
| 2017 | 6 231,5 | 0,0 | 3 801,9 | 2 429,6 | 0,0 |
| 2018 | 13 700,4 | 0,0 | 11 361,3 | 2 339,1 | 0,0 |
| 2019 | 4 297,1 | 0,0 | 0,0 | 4 297,1 | 0,0 |
| 2020 | 6208,7 | 0,0 | 3524,1 | 2684,6 | 0,0 |
| 2021 | 7162,6 | 0,0 | 4466,0 | 2696,6 | 0,0 |
| 2022 | 2769,2 | 0,0 | 0,0 | 2769,2 | 0,0 |
| 2023 | 3144,2 | 0,0 | 0,0 | 3144,2 | 0,0 |
| 2024 | 3144,2 | 0,0 | 0,0 | 3144,2 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | всего | 5600,0 | 483,1 | 2230,4 | 2886,5 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 762,9 | 79,3 | 221 | 462,6 | 0 |
| 2018 | 629,1 | 91,1 | 176 | 362 | 0 |
| 2019 | 740,8 | 194,6 | 183,2 | 363 | 0 |
| 2020 | 884,9 | 118,1 | 333,2 | 433,6 | 0 |
| 2021 | 876,0 | 0 | 446,8 | 429,2 | 0 |
| 2022 | 881,0 | 0 | 449,3 | 431,7 | 0,0 |
| 2023 | 825,3 | 0 | 420,9 | 404,4 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | всего | 2686,8 | 0,0 | 0,0 | 2686,8 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 786,8 | 0,0 | 0,0 | 786,8 | 0,0 |
| 2020 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2021 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района " | всего | 2896,5 | 0,0 | 0,0 | 2896,5 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
| 2021 | 739,3 | 0,0 | 0,0 | 739,3 | 0,0 |
| 2022 | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
| 2023 | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
| 2024 | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» | всего | 5 092,5 | 0,0 | 0,0 | 5 092,5 | 0,0 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 5 092,5 | 0,0 | 0,0 | 5 092,5 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | всего | 1 050,5 | 0,0 | 0,0 | 1 050,5 | 0,0 |
| 2015 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2016 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2017 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2018 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
| 2019 | 230,5 | 0,0 | 0,0 | 230,5 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | всего | 5 910,8 | 0,0 | 5 910,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 588,5 | 0,0 | 588,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 617,1 | 0,0 | 617,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 640,6 | 0,0 | 640,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 636,6 | 0,0 | 636,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 636,6 | 0,0 | 636,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 636,6 | 0,0 | 636,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 636,6 | 0,0 | 636,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | всего | 4663,0 | 0,0 | 0,0 | 4663,0 | 0,0 |
| 2015 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 2016 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| 2017 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 |
| 2018 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
| 2019 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 |
| 2020 | 623,0 | 0,0 | 0,0 | 623,0 | 0,0 |
| 2021 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2023 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 10 | Всего по основным мероприятиям: | всего | 11624,3 | 0 | 5910,8 | 5713,5 | 11624,3 |
| 2015 | 956,2 | 0 | 506,2 | 450 | 956,2 |
| 2016 | 1026,2 | 0 | 506,2 | 520 | 1026,2 |
| 2017 | 1186,2 | 0 | 506,2 | 680 | 1186,2 |
| 2018 | 1228,5 | 0 | 588,5 | 640 | 1228,5 |
| 2019 | 1417,6 | 0 | 617,1 | 800,5 | 1417,6 |
| 2020 | 1263,6 | 0 | 640,6 | 623 | 1263,6 |
| 2021 | 1136,5 | 0 | 636,6 | 500 | 1136,5 |
| 2022 | 1136,5 | 0 | 636,6 | 500 | 1136,5 |
| 2023 | 1136,5 | 0 | 636,6 | 500 | 1136,5 |
| 2024 | 1136,5 | 0 | 636,6 | 500 | 1136,5 |
| 11 | Всего по муниципальной программе: | всего | 636082,4 | 772,9 | 536987,8 | 96633,2 | 0,0 |
| 2015 | 156 986,2 | 0,0 | 143 457,5 | 13 528,7 | 0,0 |
| 2016 | 6 527,9 | 0,0 | 506,2 | 6 021,7 | 0,0 |
| 2017 | 19 998,4 | 79,3 | 8 369,1 | 11 550,0 | 0,0 |
| 2018 | 134 500,8 | 91,1 | 112 526,2 | 21 883,5 | 0,0 |
| 2019 | 271 239,9 | 194,6 | 249 734,0 | 21 311,3 | 0,0 |
| 2020 | 14623,5 | 118,1 | 9589,9 | 4915,5 | 0,0 |
| 2021 | 16414,4 | 0,0 | 5549,3 | 10865,1 | 0,0 |
| 2022 | 5326,0 | 0,0 | 1085,8 | 4240,2 | 0,0 |
| 2023 | 5645,3 | 0,0 | 1057,4 | 4587,9 | 0,0 |
| 2024 | 4820,0 | 0,0 | 636,5 | 4183,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела капитального строительства | | | | | | | |
| администрации муниципального образования Кавказский район Е.В.Неупокоева | | | | | | | |

Приложение N 4  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Комплексное и  
устойчивое развитие муниципального  
образования Кавказский район в  
сфере строительства, архитектуры,  
дорожного хозяйства и  
жилищно-коммунального хозяйства"

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район»

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  *подпрограммы* (*основного мероприятия)*, | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| единица измерения | 2016 год | 2016 год |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Выполнение геодезических работ, разработка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, межевание земельных участков | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | Количество оказанных услуг по землеустройству и землепользованию | | |
| Основное мероприятие №1  «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | шт | 36 | 200,0 |

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  *подпрограммы* (*основного мероприятия)*, | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| единица измерения | 2017 год | 2017 год |
| Основное мероприятие №1  «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | | | 200,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Административное обеспечение деятельности организации | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | 1. Количество отчетов, составленных по результатам работы | | |
| шт. | 36 | 0,0 |
| 2. Количество разработанных документов | | |
| шт. | 36 | 200,0 |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального  
образования Кавказский район Е.В. Неупокоева

Приложение N 5  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Комплексное и  
устойчивое развитие муниципального  
образования Кавказский район в  
сфере строительства, архитектуры,  
дорожного хозяйства и  
жилищно-коммунального хозяйства"

ПЛАН

реализации муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " |  | |  | | |
| N п/п**1)** | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | | Статус[2](#sub_70)**)** | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие **3)** | | | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события**4)** | | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей**5)** | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Основные мероприятия | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | | Основное мероприятие № 1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 1.1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | | Основное мероприятие № 2 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 1.2 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| .... | | ….. | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | | Подпрограмма № 1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | Мероприятие № 1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 2.1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.2 | | Мероприятие № 2 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 2.2 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| …. | | …. | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  | | |  | |

1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального  
образования Кавказский район Е.В. Неупокоева

# Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район", муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

# Паспорт подпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район  Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район  Управление образования муниципального бразования Кавказский район |
| Цели подпрограммы | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования;  обеспечение доступности услуг среднего образования. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях;  обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество дополнительных мест в дошкольных учреждениях;  количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях |
| Проекты и (или)  программы  Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Не предусмотрены  Срок реализации программы: 2015 - 2024 годы,  в том числе  I этап: 2015-2019 годы;  II этап: 2020-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | Общий объем финансирования составляет 550974,9 тыс. руб., в том числе по годам:  из средств краевого бюджет – 491 125,4 тыс. руб.,  из средств местного бюджета –59849,5 тыс. руб. |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры в Кавказском районе

В связи с увеличением рождаемости возникла острая необходимость в открытии дополнительных мест в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования. В связи с увеличением рождаемости ежегодно увеличивается контингент детей дошкольного возраста. Количество организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования.

В Кавказском районе расположено 31 дошкольное образовательное учреждение, принимающие в своих стенах 3811 детей, охват детей дошкольными учреждениями составляет 68%. Потребность в строительстве новых зданий детских дошкольных учреждений в Кавказском районе вызвана необходимостью решения проблемы острого дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.

По состоянию на 1 января 2014 года в очереди на предоставление места в дошкольных учреждениях района состоит 2050 детей, в том числе в ст. Казанской 180 детей.

Учитывая, что в детских дошкольных учреждениях Кавказского района насчитывается 3811 мест, потребность в создании дополнительных мест в системе дошкольного образования составляет 54 процента, в том числе в ст. Казанской 45 %.

Отсутствие свободных мест в системе дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:

- невозможность устройства на работу социально активного населения - родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что в свою очередь влияет на уровень материального благосостояния семьи;

- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе.

По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2021 годы в муниципальном образовании Кавказский район будет введено 560 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях.

Актуальность муниципальной подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем Кавказского района, необходимости их решения в рамках муниципальной программы Кавказского района "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в [приложении N 1](#sub_1701).

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2024 годы, I этап: 2015-2019 годы, II этап: 2020-2024 годы.

# 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в [приложении N 2](#sub_1702).

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 548 604,9 тысяч рублей и приведен в [приложении № 3](#sub_1703).

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета. Мероприятие № 1 - софинансирование в целях реализации [подпрограммы](#sub_1900) "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" в размере 5 % из средств местного бюджета и 95 % из средств краевого бюджета».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Кавказский район утверждены постановлениями главы администрации муниципального образования Кавказский район N 1032 от 10.06.2014 г. "Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район" и N 1033 от 10.06.2014 г. "Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Кавказский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность". Информация об объектах капитального строительства представлена в [приложениях N 4 - 8](#sub_1401) к подпрограмме.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений [Федерального закона](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Начальник отдела

капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

Приложение N 1  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019  год | | 2020  год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 |  |  |  |
| 1 | *Подпрограмма* «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | *Мероприятие* № 1 «Строительство детских дошкольных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение доступности услуг дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель:  количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях | чел | 1 | 500 | 0 | | | 0 | | 60 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | *Мероприятие № 2* Строительств муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение доступности услуг среднего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель:  количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 400 | 0 | 0 | | 550 | 0 | 0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования Кавказский район Е.В.Неупокоева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель |  | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования | | | | | | | |
| 2 | Задача |  | Обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие № 1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | 1 | всего | 190 732,2 | 0,0 | 166 532,6 | 24 199,6 | 0,0 |  | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 149 246,5 | 0,0 | 137 951,3 | 11 295,2 | 0,0 |
| 2016 | 1 735,2 | 0,0 | 0,0 | 1 735,2 | 0,0 |
| 2017 | 8 580,8 | 0,0 | 3 840,0 | 4 740,8 | 0,0 |
| 2018 | 31 009,7 | 0,0 | 24 741,3 | 6 268,4 | 0,0 |
| 2019 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1. Строительство объекта: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | 1 | всего | 107 402,4 | 0,0 | 102 032,2 | 5 370,2 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 107 402,4 | 0,0 | 102 032,2 | 5 370,2 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2023 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2024 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 1.2. Оформление исполнительной документации по объекту: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | 1 | всего | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие № 1.3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест», расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер.Вокзальный, 6а (ПСД, экспертиза) | 1 | всего | 2 184,2 | 0,0 | 0,0 | 2 184,2 | 0,0 | Создание дополнительных 170 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 | 0,0 |
| 2016 | 1 034,2 | 0,0 | 0,0 | 1 034,2 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие № 1.4. Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | 1 | всего | 37 752,8 | 0,0 | 35 919,1 | 1 833,7 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 37 752,8 | 0,0 | 35 919,1 | 1 833,7 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие № 1.5. Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | 1 | всего | 1 041,3 | 0,0 | 0,0 | 1 041,3 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 1 041,3 | 0,0 | 0,0 | 1 041,3 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие № 1.6. Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация, строительство инженерных сетей) | 1 | всего | 10 505,4 | 0,0 | 0,0 | 10 505,4 | 0,0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2016 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 701,0 | 0,0 |
| 2017 | 4 538,2 | 0,0 | 0,0 | 4 538,2 | 0,0 |
| 2018 | 4 966,2 | 0,0 | 0,0 | 4 966,2 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Мероприятие № 1.7. Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (СМР) | 1 | всего | 30 086,1 | 0,0 | 28 581,3 | 1 504,8 | 0,0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 4 042,6 | 0,0 | 3 840,0 | 202,6 | 0,0 |
| 2018 | 26 043,5 | 0,0 | 24 741,3 | 1 302,2 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Мероприятие № 1.8. Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест) (ПСД, экспертиза, строительный контроль) | 1 | всего | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | Создание дополнительных 30 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Мероприятие № 1.9. Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест) (СМР) | 1 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 30 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Цель: |  | Обеспечение доступности услуг среднего образования | | | | | | | |
|  | Задача: |  | Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие № 2 "Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений" | 1 | всего | 355 841,7 | 324 592,8 | 0,0 | 30 414,9 | 0,0 | Создание дополнительных 400 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 3 237,0 | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 0,0 |
| 2018 | 87 933,1 | 0,0 | 75659,1 | 12274,0 | 0,0 |
| 2019 | 263 837,6 | 0,0 | 248933,7 | 14903,9 | 0,0 |
| 2020 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |
| 2021 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Мероприятие № 2.1. Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям) | 1 | всего | 13451,9 | 0,0 | 0,0 | 13451,9 | 0,0 | Создание дополнительных 400 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 3 237,0 | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 0,0 |
| 2018 | 8 291,9 | 0,0 | 0,0 | 8291,9 | 0,0 |
| 2019 | 1 802,0 | 0,0 | 0,0 | 1802,0 | 0,0 |
| 2020 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие № 2.2. Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (СМР) | 1 | всего | 341 676,8 | 0,0 | 324 592,8 | 17 084,0 | 0,0 | Создание дополнительных 400 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 79 641,2 | 0,0 | 75659,1 | 3982,1 | 0,0 |
| 2019 | 262 035,6 | 0,0 | 248933,7 | 13101,9 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие № 2.3. Строительство объекта: "Средняя общеобразовательная школа в г.Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420 (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям) | 1 | всего | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 | Создание дополнительных 550 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 |
| 2021 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 5000 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме | 1 | всего | 550974,9 | 0,0 | 491 125,4 | 59849,5 | 0,0 |  |  |
| 2015 | 149 246,5 | 0,0 | 137951,3 | 11295,2 | 0,0 |
| 2016 | 1 735,2 | 0,0 | 0,0 | 1735,2 | 0,0 |
| 2017 | 11 817,8 | 0,0 | 3840,0 | 7977,8 | 0,0 |
| 2018 | 118 942,8 | 0,0 | 100400,4 | 18542,4 | 0,0 |
| 2019 | 263 997,6 | 0,0 | 248933,7 | 15063,9 | 0,0 |
| 2020 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |
| 2021 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела капитального строительства | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации муниципального образования | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Кавказский район Е.В.Неупокоева | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | | | |
| **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, всего, (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 550974,9 | 0 | 491125,4 | 59849,5 | 0 |
| 2015 | 149246,5 | 0 | 137951,3 | 11295,2 | 0 |
| 2016 | 1735,2 | 0 | 0 | 1735,2 | 0 |
| 2017 | 11817,8 | 0 | 3840 | 7977,8 | 0 |
| 2018 | 118942,8 | 0 | 100400,4 | 18542,4 | 0 |
| 2019 | 263997,6 | 0 | 248933,7 | 15063,9 | 0 |
| 2020 | 235,0 | 0 | 0 | 235,0 | 0 |
| 2021 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела капитального строительства | | | | | | | |
| администрации муниципального образования | | | | | | | |
| Кавказский район Е.В.Неупокоева | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объекте капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская", ул. Красный Пахарь, 88-б" | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | |  |  |  | | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | | | строительство | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | | | | | | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | | | МАДОУ ЦРР д/с N 22 ст. Кавказская | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | | | 250 мест | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | | | Декабрь 2015 года | | | | | | |
|  | |  |  |  | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| Показатель | | | | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | | | | всего | | 109 002,4 | 109 002,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 102 032,2 | 102 032,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 6 970,2 | 6 970,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | | | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | | | | всего | | 109 002,4 | 109 002,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 102 032,2 | 102 032,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 6 970,2 | 6 970,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | | | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела капитального строительства  администрации муниципального образования  Кавказский район Е.В.Неупокоева | . Неупокоева |

Приложение N 5  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об объекте капитального строительства** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР N 1 г. Кропоткин" | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| **Основные технико-экономические показатели по объекту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 250 мест | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Ноябрь 2015 года | | | | | | | | |
| **Объем финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | |  |  |  |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 38 794,10 | 38 794,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 35 919,10 | 35 919,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 2 875,0 | 2 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 38 794,10 | 38 794,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 35 919,10 | 35 919,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 2 875,0 | 2 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

Приложение N 6  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ**  **об объекте капитального строительства** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест в ст. Казанской" | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| **Основные технико-экономические показатели по объекту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 170 мест | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Ноябрь 2021 года | | | | | | | | |
| **Объем финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | |  |  |  |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 3943,8 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 3943,8 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 3943,8 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 3943,8 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 3943,8 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 3943,8 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 3943,8 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 3943,8 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

Приложение N 7  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ**  **об объекте капитального строительства** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с № по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская70В. | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| **Основные технико-экономические показатели по объекту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Управление образования муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Управление образования муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 60 мест | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Декабрь 2018 года | | | | | | | | |
| **Объем финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | |  |  |  |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 40591,5 | 300,0 | 701,0 | 8580,8 | 31009,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 28581,3 | 0,0 | 0,0 | 3840,0 | 24741,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 12010,2 | 300,0 | 701,0 | 4740,0 | 6268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 10505,8 | 300,0 | 701,0 | 4538,6 | 4966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 10505,8 | 300,0 | 701,0 | 4538,6 | 4966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 40591,5 | 300,0 | 701,0 | 8580,8 | 31009,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 28581,3 | 0,0 | 0,0 | 3840,0 | 24741,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 12010,2 | 300,0 | 701,0 | 4740,0 | 6268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 10505,8 | 300,0 | 701,0 | 4538,2 | 4966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 10505,8 | 300,0 | 701,0 | 4538,2 | 4966,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение N 8  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной инфраструктуры  
в муниципальном образовании  
Кавказский район" от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объекте капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция МБОУ №7 в г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин,1-й микрорайон,11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест(IIэтап. Блок начального образования на 400 мест) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | строительство | | | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | | Управления образования муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | Управления образования муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | 400 мест | | | | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | Декабрь 2019 года | | | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | Период реализации | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | 355727,7 | | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 87933,1 | 263837,6 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 324592,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75659,1 | 248933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 31134,9 | | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 12274,0 | 14903,9 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | 9236,8 | | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 5999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 9236,8 | | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 5999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | 355727,7 | | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 87933,1 | 263837,6 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 324592,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75659,1 | 248933,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 31134,9 | | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 12274,0 | 14903,9 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | 9236,8 | | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 5999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 9236,8 | | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 5999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район Е.В. Неупокоева | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение N 9  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной инфраструктуры  
в муниципальном образовании  
Кавказский район" от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ**  **об объекте капитального строительства** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест) | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| **Основные технико-экономические показатели по объекту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Управление образования муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Управление образования муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 30 мест | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Декабрь 2020 года | | | | | | | | |
| **Объем финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | |  |  |  |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 3025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3025,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 3025,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3025,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 10505,8 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 3025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3025,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 3025,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3025,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 10505,8 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

Приложение N 10  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной инфраструктуры  
в муниципальном образовании  
Кавказский район" от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объекте капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Средняя общеобразовательная школа в г.Кропоткине», расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул.  Красноармейская, 420 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | строительство | | | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | Администрация образования муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | 400 мест | | | | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | Декабрь 2022 года | | | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | Период реализации | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | 5114,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 5114,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | 5114,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 5114,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | 5114,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 5114,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | 5114,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 5114,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район Е.В. Неупокоева | | | | | | | | | | | | | | |

# Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

# Паспорт подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | управление образования администрации муниципального образования Кавказский район |
| Цели подпрограммы | безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям;  создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения;  обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район  повышение уровня правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |
| Задачи подпрограммы | текущий ремонт автобусов для транспортировки детей;  организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район;  обновление автобусного парка автопредприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения  обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении  поддержание в надлежащем состоянии элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями муниципального образования Кавказский район;  протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район;  протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район, в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения;  количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам на территории муниципального образования Кавказский район»  количество приобретенных мобильных автогородков;  количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях;  количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся;  количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!»;  количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесоколичество отремонтированных стел |
| Проекты и (или)  программы  Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | Не предусмотрены  Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2024 годы,  I этап: 2015-2019 годы;  II этап: 2020-2024 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | Общий объем финансирования составляет 57207,9 тыс. руб., в том числе по годам:  из средств краевого бюджет – 28153,3 тыс. руб.,  из средств местного бюджета –29054,6 тыс. руб. |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации подпрограммы в сфере безопасности дорожного движения

Основное влияние на уровень аварийности на дорогах оказывают нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, техническое состояние пассажирского транспорта, состояние дорожного полотна улично-дорожной сети, а также дорожного комплекса, в части отсутствия технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах.

С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в районе необходимо уделять особое внимание состоянию дорожного покрытия дорожной сети, нанесению линий дорожной разметки, наличия пешеходных дорожек, дорожных знаков, пешеходных огражденийна автомобильных дорогахобщего пользования местного значения.

В реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Кавказский район от 23 мая 2013 года № 691 "Об утверждении уточненного Реестра муниципального имущества муниципального образования Кавказский район", включены 12 автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 34,1 км из нихасфальтобетонное покрытие- 20,9 км,грунтовое покрытие - 2,8 км, гравийное покрытие- 10,4 км.

В 2013 – 2014 годах в отношении автомобильных дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район были выполнены работы по ремонту в асфальтобетонном исполнении:

- п. Комсомольский - п. Расцвет - 1,952 км;

- п. им. М. Горького - п. Озёрный - 0,250 км;

- х. Привольный - х. Красная Звезда - 0,126 км;

- п. Мирской - ФАД «Кавказ» - 0,750 км;

- х. Красная Звезда - х. Прибрежный - 0,110 км;

- п.Мирской-п.Красноармейский - 0, 527 км;

- п.им.М.Горького – п.Озёрный - 0,335 км;

- п.Мирской-ФАД «Кавказ» - 0,175 км.

Благодаря реализации мероприятий по ремонту дорог значительно улучшилось качественное предоставление транспортных услуг населению, значительно снижен рост социальной напряженности и количества обращений граждан с критикой в адрес органов местного самоуправления, а также снижен риск опасного поведения участников дорожного движения.

Тем не менее, состояние дорожного полотна большей части автомобильных дорог, включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район, находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходима дальнейшая реализация мероприятий по ремонту дорог.

В сфере пригородного автомобильного транспорта возникла необходимость решения отдельных вопросов по повышению безопасности перевозок пассажиров на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения Кавказскогорайона. Для повышения безопасности перевозок целесообразно обновление автобусного парка(в том числе работающего на газомоторном топливе) и выведение из эксплуатации морально и технически устаревшего подвижного состава.

Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе позволит использовать более дешевый и экологичный вид топлива, создать современную газотранспортную и сервисную инфраструктуру.

Внедрение газомоторной техники способствует совершенствованию отечественной транспортной системы как ключевого фактора социально-экономического развития района, повышению качества транспортных услуг, снижению совокупных издержек общества, зависящих от транспорта, повышению конкурентоспособности отечественной транспортной системы, усилению инновационной, социальной и экологической направленности развития транспортной отрасли.

Внедрение газомоторной техники является на сегодняшний день одним из основных шагов по реализации экологической политики государства в сфере транспорта, в соответствии с которой экологические параметры станут не ограничителем, а движущим фактором развития транспорта

Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет:

уменьшить в 1,4-1,6 раза себестоимость перевозок за счет меньшей цены газомоторного топлива;

снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду (оксида углерода – в 2,5 раза, оксида азота – в 2 раза, углеводородов – в 3 раза, задымленности – в 9 раз);

повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации транспортных средств и техники специального назначения в 1,3-1,5 раза.

К элементам автомобильных дорог, требующим поддержания их в надлежащем состоянии относятся придорожные стелы, определяющие границы территории муниципального образования Кавказский район. Придорожные стелы являются имуществом, находящимся в муниципальной казне Кавказского района, поэтому ремонт и содержание стел включены в мероприятие данной подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи на территории муниципального образования Кавказский район:

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность муниципальных автомобильных дорог;

- предупредить опасное поведение участников дорожного движения;

- создать условия для предоставления безопасных условий при перевозке пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении N 1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы, I этап: 2015-2019 годы, II этап: 2020-2024 годы.

# 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении N 2**.**

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы приведен в приложении N 3**.**

Подпрограмма реализуется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета муниципального образования Кавказский район о бюджете муниципального образования Кавказский район на соответствующий финансовый год

Финансирование мероприятия «Приобретение и обновление парка автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район» планируется в софинансировании, посредством предоставления субсидии из краевого бюджета, из средств местного бюджета и средств автотранспортного предприятия..

Реализация мероприятия будет осуществляться на основании:

1) Порядка предоставления бюджетам муниципальных образований Краснодарского края субсидий на софинансирование расходных обязательств по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения посредством обновления парка автобусов.

2) Соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края по предоставлению субсидии муниципальному образованию Кавказский район на софинансирование расходных обязательств по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения посредством обновления парка автобусов.

3)Порядка предоставления автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район, субсидий на возмещение части затрат по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе.

4) Соглашения с автотранспортными предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район по предоставлению субсидий на возмещение части затрат по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Реализация мероприятия «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район»будет осуществляться на основании соглашения от 10 октября 2016 года № 17/14 между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район в целях софинансированиярасходных обязательств муниципального образования Кавказский район по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» на 2016 год.

# 

# 5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации подпрограммы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы должны быть определены ответственные исполнители, источники и соответствующие объемы финансирования.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений [Федерального закона](garantF1://70253464.0)от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятий;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

-формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1  
к [подпрограмме](#sub_1800) "Повышение

безопасности дорожного  
движения в муниципальном  
образовании Кавказский район"

# Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район "

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | | Статус\* | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| 2 | [Подпрограмма](file:///D:\Мои%20Документы\Программы\В%20работе\Комплексное\Изменения\2019\декабрь\Комплексное%20ноябрь%202019,%202020-2024г.docx#sub_1800) "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие N 1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | | шт. | | 3 | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 22 | | 23 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | |
| 2.2 | Мероприятие N 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: Организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | | | км | 3 | 0,900 | 0,210 | | 0,786 | | 1,342 | | 0,250 | | 0,6 | | 1,6 | | 1,6 | | 1,0 | | 1,0 | |
|  | Целевой показатель: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | | | км | 3 | - | 13,4 | | 4 | | 13,4 | | 8,0 | | 21,67 | | 13,4 | | 13,4 | | 13,4 | | 13,4 | |
|  | Целевой показатель: площадь ямочного ремонта | | | м.кв. | 3 | - | - | | - | | - | | 526 | | 536 | | 500 | | 500 | | 500 | | 500 | |
| 2.3 | Мероприятие №3 «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: обновление автобусного парка предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | | | шт | 3 | - | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.4 | Мероприятие № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных мобильных автогородков | | | ед | 3 | - | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Целевой показатель: количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | | | ед | 3 | - | 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся | | | ед | 3 | - | 3428 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Целевой показатель: количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» | | | шт | 3 | - | - | | - | | - | | 342 | | 135 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
|  | Целевой показатель: количество участников  районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» | | | чел | 3 | - | - | | - | | - | | 6944 | | 6270 | | 3200 | | 3200 | | 3200 | | 3200 | |
| 2.5 | Мероприятие №5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории муниципального образования Кавказский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: поддержание в надлежащем состояния элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных стел | | | ед | 3 | - | - | | 1 | | 0 | | 1 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

муниципального образования Кавказский район В.Н. Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель(распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель |  | Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям | | | | | | | |
| 1.1 | Задача |  | Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» |  | всего | 3 334,0 | 0,0 | 0,0 | 3 334,0 | 0,0 | Организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | Управление образования |
|  | 2015 год | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  | 2016 год | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  | 2017 год | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 |
|  | 2018 год | 3500 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
|  | 2019 год | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2 | Цель |  | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | | | | | | | |
| 2.1 | Задача |  | Организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» |  | всего | 51223,3 | 0,0 | 28153,3 | 23070,0 | 0,0 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |
|  | 2015 год | 6 383,5 | 0,0 | 5 000,0 | 1 383,5 | 0,0 |
|  | 2016 год | 1 765,1 | 0,0 | 0,0 | 1 765,1 | 0,0 |
|  | 2017 год | 5 497,5 | 0,0 | 3 801,9 | 1 695,6 | 0,0 |
|  | 2018 год | 13 350,4 | 0,0 | 11 361,3 | 1 989,1 | 0,0 |
|  | 2019 год | 3 877,9 | 0,0 | 0,0 | 3 877,9 | 0,0 |
|  | 2020 год | 5648,7 | 0,0 | 3524,1 | 2124,6 | 0,0 |
|  | 2021 год | 6782,6 | 0,0 | 4466,0 | 2316,6 | 0,0 |
|  | 2022 год | 2389,2 | 0,0 | 0,0 | 2389,2 | 0,0 |
|  | 2023 год | 2764,2 | 0,0 | 0,0 | 2764,2 | 0,0 |
|  | 2024 год | 2764,2 | 0,0 | 0,0 | 2764,2 | 0,0 |
| 2.1.1.1 | Мероприятие № 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)» |  | всего | 24372,2 | 0,0 | 23153,3 | 1218,9 | 0,0 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |
|  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2017 год | 4 002,0 | 0,0 | 3 801,9 | 200,1 | 0,0 |
|  | 2018 год | 11 959,5 | 0,0 | 11 361,3 | 598,2 | 0,0 |
|  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 3709,6 | 0,0 | 3524,1 | 185,5 | 0,0 |
|  | 2021 год | 4701,1 | 0,0 | 4466,0 | 235,1 | 0,0 |
|  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» |  | всего | 26851,1 | 0,0 | 5 000,0 | 21851,1 | 0,0 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |
|  | 2015 год | 6 383,5 | 0,0 | 5 000,0 | 1 383,5 | 0,0 |
|  | 2016 год | 1 765,1 | 0,0 | 0,0 | 1 765,1 | 0,0 |
|  | 2017 год | 1 495,5 | 0,0 | 0,0 | 1 495,5 | 0,0 |
|  | 2018 год | 1 390,9 | 0,0 | 0,0 | 1 390,9 | 0,0 |
|  | 2019 год | 3 877,9 | 0,0 | 0,0 | 3 877,9 | 0,0 |
|  | 2020 год | 1939,1 | 0,0 | 0,0 | 1939,1 | 0,0 |
|  | 2021 год | 2081,5 | 0,0 | 0,0 | 2081,5 | 0,0 |
|  | 2022 год | 2389,2 | 0,0 | 0,0 | 2389,2 | 0,0 |
|  | 2023 год | 2764,2 | 0,0 | 0,0 | 2764,2 | 0,0 |
|  | 2024 год | 2764,2 | 0,0 | 0,0 | 2764,2 | 0,0 |
| 3 | Цель |  | Обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | |
| 3.1 | Задача |  | Обновление автобусного парка автопредприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения | | | | | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие № 3 Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  | всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | Обновление автобусного парка автотранспортных предприятий: приобретение 3-х автобусов, работающих на газомоторном топливе |  |
|  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2016 год | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Цель |  | Повышение уровня правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожного-транспортного травматизма | | | | | | | |
| 4.1 | Задача |  | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | |
| 4.1.1 | Мероприятие № 4. Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район |  | всего | 1801,4 | 0,0 | 0,0 | 1801,4 | 0,0 | Приобретение 24 мобильных автогородков, оснащение 24 кабинетов по безопасности дорожного движения, приобретение 24 световозвращающих приспособлений для учащихся |  |
|  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2016 год | 1 351,4 | 0,0 | 0,0 | 1 351,4 | 0,0 |
|  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 5 | Цель |  | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | | | | | | | |
| 5.1 | Задача |  | Поддержание в надлежащем состоянии элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности | | | | | | | |
| 5.1.1 | Мероприятие № 5 Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района |  | всего | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 449,2 | 0,0 | Замена электрооборудования стелы расположенной на границе Кавказского и Тбилисского районов |  |
|  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2017 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
|  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2019 год | 119,2 | 0,0 | 0,0 | 119,2 | 0,0 |
|  | 2020 год | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме: |  | всего | 57207,9 | 0,0 | 28153,3 | 29054,6 | 0,0 |  |  |
|  | 2015 год | 6 783,5 | 0,0 | 5 000,0 | 1 783,5 | 0,0 |
|  | 2016 год | 3 766,5 | 0,0 | 0,0 | 3 766,5 | 0,0 |
|  | 2017 год | 6 231,5 | 0,0 | 3 801,9 | 2 429,6 | 0,0 |
|  | 2018 год | 13 700,4 | 0,0 | 11 361,3 | 2 339,1 | 0,0 |
|  | 2019 год | 4 297,1 | 0,0 | 0,0 | 4 297,1 | 0,0 |
|  | 2020 год | 6208,7 | 0,0 | 3524,1 | 2684,6 | 0,0 |
|  | 2021 год | 7162,6 | 0,0 | 4466,0 | 2696,6 | 0,0 |
|  | 2022 год | 2769,2 | 0,0 | 0,0 | 2769,2 | 0,0 |
|  | 2023 год | 3144,2 | 0,0 | 0,0 | 3144,2 | 0,0 |
|  | 2024 год | 3144,2 | 0,0 | 0,0 | 3144,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, | | | | | | | | | | |
| транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации | | | | | | | | | | |
| муниципального образования Кавказский район В.Н.Афанасьева | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Годы реализа ции | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования | | | |
|
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источник |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение безопасности дорожногодвижения в муниципальном образовании Кавказский район | всего | 57207,9 | 0,0 | 28153,3 | 29054,6 | 0 |
| 2015 год | 6 783,5 | 0,0 | 5 000,0 | 1 783,5 | 0 |
| 2016 год | 3 766,5 | 0,0 | 0,0 | 3 766,5 | 0 |
| 2017 год | 6 231,5 | 0,0 | 3 801,9 | 2 429,6 | 0 |
| 2018 год | 13 700,4 | 0,0 | 11 361,3 | 2 339,1 | 0 |
| 2019 год | 4 297,1 | 0,0 | 0,0 | 4 297,1 | 0 |
| 2020 год | 6208,7 | 0,0 | 3524,1 | 2684,6 | 0 |
| 2021 год | 7162,6 | 0,0 | 4466,0 | 2696,6 | 0 |
| 2022 год | 2769,2 | 0,0 | 0,0 | 2769,2 | 0 |
| 2023 год | 3144,2 | 0,0 | 0,0 | 3144,2 | 0 |
| 2024 год | 3144,2 | 0 | 0 | 3144,2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, | | |  |  |  |  |  |
| транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации | | | |  |  |  |  |
| муниципального образования Кавказский район | | | |  | В.Н. Афанасьева | | |

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»**

**Паспорт подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |
| Проекты и (или)  программы  Этапы и сроки реализации подпрограммы | не предусмотрен  Срок реализации подпрограммы: 2017 -2024 годы, в том числе:  I этап – 2017-2019 годы  II этап – 2020-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 5600,0 тыс. рублей,  из средств федерального бюджета – 483,1 тыс. рублей,  из средств краевого бюджета – 2230,4 тыс. рублей,  из средств местного бюджета 2886,5 тыс. рублей, |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере реализации подпрограммы**

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющем большинстве они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Несмотря на создание основ функционирования ипотечного жилищного рынка в муниципальном образовании Кавказский район, приобретение и строительства жилья с использованием рыночных механизмов на практике доступны лишь ограниченному кругу семей. В связи с ухудшением финансового состояния заемщиков в условиях мирового финансового кризиса, ростом просроченной задолженности кредитные организации в целях минимизации рисков вынуждены были ужесточить условия ипотечного кредитования, в том числе увеличив размер первоначального взноса, что в определенной мере привело к снижению потребительского спроса граждан на построенное (строящееся) жилье.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуациии снижение социальной напряженности в обществе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" представлены в приложении № 1.

Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2020 годы.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы представлены в табличной форме в приложении № 2 к подпрограмме.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в табличной форме в приложении № 3 к подпрограмме.

Социальная выплата молодым семьям предоставляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с Правилами на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кавказский район.

**5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы**

**и контроль за ее выполнением**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Начальник отдела инвестиций и развития

малого и среднего предпринимательства Н.С.Данилова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»

# Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | | | | | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 | 12 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевые показатели: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | | | | | шт | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | |  |  |  |

Начальник отдела инвестиций и развития

малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель |  | Создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей. | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: |  | Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям |  | всего | 5600,0 | 483,1 | 2230,4 | 2886,5 | 0,0 | Обеспечение жильем молодых семей |  |
| 2015 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 762,9 | 79,3 | 221 | 462,6 | 0 |
| 2018 год | 629,1 | 91,1 | 176 | 362 | 0 |
| 2019 год | 740,8 | 194,6 | 183,2 | 363 | 0 |
| 2020 год | 884,9 | 118,1 | 333,2 | 433,6 | 0 |
| 2021 год | 876,0 | 0 | 446,8 | 429,2 | 0 |
| 2022 год | 881,0 | 0,0 | 449,3 | 431,7 | 0 |
| 2023 год | 825,3 | 0,0 | 420,9 | 404,4 | 0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Итого |  | всего | 5600,0 | 483,1 | 2230,4 | 2886,5 | 0,0 |  |  |
| 2015 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 762,9 | 79,3 | 221 | 462,6 | 0 |
| 2018 год | 629,1 | 91,1 | 176 | 362 | 0 |
| 2019 год | 740,8 | 194,6 | 183,2 | 363 | 0 |
| 2020 год | 884,9 | 118,1 | 333,2 | 433,6 | 0 |
| 2021 год | 876,0 | 0 | 446,8 | 429,2 | 0 |
| 2022 год | 881,0 | 0,0 | 449,3 | 431,7 | 0 |
| 2023 год | 825,3 | 0,0 | 420,9 | 404,4 | 0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела инвестиций и развития | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | | | | | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования | | | |
|
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей» | всего | 5600,0 | 483,1 | 2230,4 | 2886,5 | 0 |
| 2015 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 год | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 год | 762,9 | 79,3 | 221 | 462,6 | 0 |
| 2018 год | 629,1 | 91,1 | 176 | 362 | 0 |
| 2019 год | 740,8 | 194,6 | 183,2 | 363 | 0 |
| 2020 год | 884,9 | 118,1 | 333,2 | 433,6 | 0 |
| 2021 год | 876,0 | 0 | 446,8 | 429,2 | 0 |
| 2022 год | 881,0 | 0,0 | 449,3 | 431,7 | 0 |
| 2023 год | 825,3 | 0,0 | 420,9 | 404,4 | 0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела инвестиций и развития | |  |  |  |  |  |  |
| малого и среднего предпринимательства О.И. Киреева | | | | | |  |  |

# Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»

# Паспорт подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Кавказского района |
| Задачи подпрограммы | экологическое оздоровление территории Кавказского района, уменьшение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления,  формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кавказский район |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению,  количество обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2019 -2024 годы, I этап – 2019 год, II этап – 2020-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ | общий объем финансирования составляет 2686,8 тыс. руб. из средств местного бюджета |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации подпрограммы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район

Одной из важнейших проблем для стабилизации и улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании Кавказский район является проблема обращения с отходами производства и потребления на территории района.

В соответствии со ст. 42 Земельного Кодекса РФ, собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

В соответствии со ст. 13 Земельного Кодекса РФ в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.

Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, согласно пункта 9 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 7 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» относится к вопросам местного значения муниципальных районов. Статья 3 того же закона (№ 7-ФЗ) предусматривает ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; органы местного самоуправления являются субъектами деятельности, направленной на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

К вопросам местного значения муниципальных районов в соответствии с пунктом 14 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» также относится «участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов».

На территории муниципального образования Кавказский район действует один объект размещения отходов, расположенный по адресу: г. Кропоткин, ул. 2-я Техническая, 3. Данный объект эксплуатирует предприятие ООО «Саночистка» (лицензия № 023 00420 от 20.12.2016 на сбор, транспортирование, размещение отходов I-IV класса опасности). Так же данный объект включен в государственный реестр объектов размещения отходов (приказ Росприроднадзора № 449 от 31.10.2018 года).

В 400 м западнее ст. Кавказской расположен участок, на котором в 1982 году была организована мусоросвалка. В 2009 году эксплуатация данной свалки прекращена.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (территориальным органом Росприроднадзора) на территории данной закрытой свалки выявлены скопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и составлено предписание, согласно которому администрации муниципального образования Кавказский район необходимо провести работы по ликвидации несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов и рекультивации нарушенных земель под телом свалки в границах земельного участка, расположенного на землях неразграниченной собственности 400 м западнее ст. Кавказской Кавказского района.

В соответствии со ст. 3.3 Федерального Закона от 25.10.2001 г. №-137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ» отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятствием для распоряжения ими.

Фактическим правообладателем и распорядителем земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муниципального района является орган местного самоуправления муниципального района.

В соответствии с этим назрела необходимость в организации мероприятий органами местного самоуправления района по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной в 400 м западнее станицы Кавказской Кавказского района.

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 января 2019 года к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов и муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) относятся:

создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО;

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО.

Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия в области обращения с ТКО на территориях сельских поселений, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации, а так же на межселенной территории.

В соответствии с постановлением правительства РФ № 1039 от 31.08.2018 года «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестров» места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Обустройство контейнерных площадок на территории сельских поселений муниципального образования Кавказский район позволит упорядочить сбор ТКО на территории поселений, уменьшить появление несанкционированных свалок.

С 01 января 2020 года обязанности по обращению с ТКО будет выполнять региональный оператор. Услуга по обращению с отходами из жилищной перейдет в разряд коммунальных и будет подлежать обязательной оплате населением без заключения договоров на основании конклюдентных действий.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» приведет к улучшению экологической обстановки на территории Кавказского района за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления и создаст благоприятные условия для жизни и здоровья населения.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в приложении № 1 к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2024 годы, I этап: 2019 год, II этап: 2020-2024 годы .

# 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении № 2**.**

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 3**.**

Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета муниципального образования Кавказский район о бюджете муниципального образования Кавказский район на соответствующий финансовый год.

# 5. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации подпрограммы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы должны быть определены ответственные исполнители, источники и соответствующие объемы финансирования.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений [Федерального закона](garantf1://70253464.0/) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятий;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Обращение с твердыми

коммунальными отходами

на территории муниципального

образования Кавказский район»

**Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

**«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»**

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | | | | | | | | |
| 1. | Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Кавказского района. | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: экологическое оздоровление территории Кавказского района, уменьшение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления | | | | | | | | |
|  | Мероприятие №1 «Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Целевой показатель:  площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению | га | - | 5,73 | 4,52 | 4,52 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Задача: формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
|  | Мероприятие № 2 «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений» | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Целевой показатель:  количество обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений | шт | - | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования Кавказский район В.Н.Афанасьева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Годы реализации | | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | |
| федеральный бюджет | | краевой бюджет | местный бюджет | | внебюджетные источники | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1 | | Цель: обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Кавказского района. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Задача: экологическое оздоровление территории Кавказского района, уменьшение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Мероприятие №1 "Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской" | всего | | 1 686,8 | | 0,0 | | 0,0 | 1 686,8 | | 0,0 | | Экологическое оздоровление территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской. | | администрация муниципального образования Кавказский район | |
| 2019 год | | 786,8 | | 0,0 | | 0,0 | 786,8 | | 0,0 | |
| 2020 год | | 400,0 | | 0,0 | | 0,0 | 400,0 | | 0,0 | |
| 2021 год | | 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 500,0 | | 0,0 | |
| 2022 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2 | | Задача: формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кавказский район. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Мероприятие № 2. "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений" | всего | | 1000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | | 0,0 | | Обустройство контейнерных площадок на территории сельских поселений | | администрация муниципального образования Кавказский район | |
| 2019 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 год | | 1000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | | 0,0 | |
| 2022 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | Итого по подпрограмме: | всего | | 2 686,8 | | 0,0 | | 0,0 | 2 686,8 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2019 год | | 786,8 | | 0,0 | | 0,0 | 786,8 | | 0,0 | |
| 2020 год | | 400,0 | | 0,0 | | 0,0 | 400,0 | | 0,0 | |
| 2021 год | | 1500,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1500,0 | | 0,0 | |
| 2022 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 год | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |  |  | |  | | В.Н.Афанасьева | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | | | | | | | | |  | |  |
| **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | | | Годы реализации | | Объем финансирования, всего, (тыс. руб.) | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  | |  |
| федеральный бюджет | | | краевой бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники | |  | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |  | |  |
| 1 | Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский ра | | | Всего | | 2686,8 | | 0 | | | 0 | | 2686,8 | | 0 | |  | |  |
| 2019 | | 786,8 | | 0 | | | 0 | | 786,8 | | 0 | |  | |  |
| 2020 | | 400 | | 0 | | | 0 | | 400 | | 0 | |  | |  |
| 2021 | | 1500 | | 0 | | | 0 | | 1500 | | 0 | |  | |  |
| 2022 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  |
| 2023 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  |
| 2024 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципального образования Кавказский район | | | | | | | |  | | |  | | В.Н.Афанасьева | | | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |

# Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»

# Паспорт подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район |
| Цели подпрограммы | обеспечение условий для устойчивого развития территорий Кавказского района на основе территориального планирования и градостроительного регулирования |
| Задачи подпрограммы | подготовка документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район,  подготовка (разработка, актуализация) документов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, землеустроительной документации сельских поселений Кавказского района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля выполненных топографических съемок от полученных заявок,  геодезические работы,  количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2020 - 2024 годы, этапы реализации не предусмотрены. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ | Общий объем финансирования подпрограммы - 2896,5 тыс. руб. из средств местного бюджета |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере разработки градостроительной и землеустроительной документации

В соответствии с [Градостроительным кодексом](garantF1://12038258.0) Российской Федерации и [Земельным кодексом](garantF1://12024624.0) Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки муниципального образования Кавказский район, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

В настоящее время возникла необходимость внесения изменений в утвержденные схему территориального планирования муниципального образования Кавказский район, генеральные планы сельских поселений Кавказского района и в правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района, без которых невозможно обеспечение нормальной жизнедеятельности и устойчивого развития территории и инвестиционной привлекательности муниципального образования Кавказский район в целом.

Отсутствие комплексной градостроительной стратегии муниципального района может привести не только к серьезной дезорганизации в планировке и застройке поселений, ухудшению среды обитания и системы расселения, но и к ущербному развитию экономики, нерешенности многих социальных проблем, к крайне нежелательным экологическим последствиям.

Подпрограммой предусмотрена разработка землеустроительной документации территориальных зон населенных пунктов сельских поселений Кавказского района.

Внесение изменений в документы территориального планирования позволит исключить случаи возможных нарушений законных прав и интересов физических и юридических лиц.

В ходе реализации подпрограммы муниципальное образование Кавказский район будет обеспечено актуальными документами территориального планирования, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной деятельности, землеустроительной документацией в отношении границ поселений района, что, в свою очередь, позволит передать эти сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

В подпрограмму также включены мероприятия по проведению инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район, в рамках выполнения муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район".

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в [приложении № 1](file:///D:\Мои%20Документы\Программы\В%20работе\Комплексное\Изменения\2019\декабрь\Приложение%2016%20к%20МП%20ПП%20Градостр%20док\подпрограмма%20град.документация%20Упр%20арх.docx#sub_1701).

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы: 2020 - 2024 годы.

# 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в [приложении № 2](file:///D:\Мои%20Документы\Программы\В%20работе\Комплексное\Изменения\2019\декабрь\Приложение%2016%20к%20МП%20ПП%20Градостр%20док\подпрограмма%20град.документация%20Упр%20арх.docx#sub_1702).

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы приведено в приложении № 3.

В ходе реализации отдельных мероприятий подпрограммы объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Кавказский район.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений [Федерального закона](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования

Кавказский район А.А.Чукина

Приложение № 1

к [подпрограмме](file:///D:\Мои%20Документы\Программы\В%20работе\Комплексное\Изменения\2019\декабрь\Приложение%2016%20к%20МП%20ПП%20Градостр%20док\подпрограмма%20град.документация%20Упр%20арх.docx#sub_1700) «Подготовка

градостроительной и землеустроительной

документации территорий Кавказского района»

**Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

**«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | *Подпрограмма* «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | | | | | | | |
|  | Цель: обеспечение условий для устойчивого развития территорий Кавказского района на основе территориального планирования и градостроительного регулирования | | | | | | | |
| 1 | *Мероприятие № 1* "Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район" | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: подготовка документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | |
| 1.1.1 | Целевой показатель:  Доля выполненных топографических съемок от полученных заявок | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Целевой показатель:  геодезические работы | га | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | *Мероприятие № 2* «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» | | | | | | | |
| 2.1 | Задача: подготовка (разработка, актуализация) документов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, землеустроительной документации сельских поселений Кавказского района | | | | | | | |
| 2.1.1 | Целевой показатель:  количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | ед | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования Кавказский район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме " Подготовка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | градостроительной и землеустроительной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документации территорий Кавказского района" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень мероприятий подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: обеспечение условий для устойчивого развития территорий Кавказского района на основе территориального планирования и градостроительного регулирования | | | | | | | | | |
|  | Задача: подготовка документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие № 1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район |  | всего | 1 196,5 | 0,0 | 0,0 | 1 196,5 | 0,0 | проведение геодезических работ в рамках утвержденного муниципального задания | МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район |
|  | 2020 год | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 239,3 | 0,0 |
|  | 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 239,3 | 0,0 |
|  | 2023 год | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 239,3 | 0,0 |
|  | 2024 год | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 239,3 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие № 1.1 Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район |  | всего | 1 196,5 | 0,0 | 0,0 | 1 196,5 | 0,0 | МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район |
|  | 2020 год | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 239,3 | 0,0 |
|  | 2021 год | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 239,3 | 0,0 |
|  | 2023 год | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 239,3 | 0,0 |
|  | 2024 год | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 239,3 | 0,0 |
|  | Задача: подготовка (разработка, актуализация) документов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, землеустроительной документации территориальных зон поселений Кавказского района | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие № 2. Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости |  | всего | 1439,3 | 0,0 | 0,0 | 1439,3 | 0,0 | представление сведений о границах территориальных зон сельских поселений МО Кавказский район в Единый государственный реестр недвижимости | администрация муниципального образовани Кавказский район |
|  | 2020 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 239,3 | 0,0 |
|  | 2022 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме: |  | всего | 2896,5 | 0,0 | 0,0 | 2896,5 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 год | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
|  | 2021 год | 739,3 | 0,0 | 0,0 | 739,3 | 0,0 |
|  | 2022 год | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
|  | 2023 год | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
|  | 2024 год | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства | | | | | | | | | | |
| администрации муниципального образования Кавказский район А.А.Чукина | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение N 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме " Подготовка |
|  |  |  |  |  |  |  | градостроительной и землеустроительной |
|  |  |  |  |  |  |  | документации территорий Кавказского района" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Годы реализации | Объем финансирования, всего, (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования | | | |
| краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации территорий Кавказского района | всего | 2896,5 | 0,0 | 0,0 | 2896,5 | 0,0 |
| 2020 год | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
| 2021 год | 739,3 | 0,0 | 0,0 | 739,3 | 0,0 |
| 2022 год | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
| 2023 год | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
| 2024 год | 539,3 | 0,0 | 0,0 | 539,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства | | | | | | | |
| администрации муниципального образования Кавказский район А.А. Чукина | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

# Паспорт подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Цели подпрограммы | Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район |
| Задачи подпрограммы | Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Кавказского района, основанных на местных инициативах, поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территорий сельских поселений |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район, принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2020 года по 2024 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ | Объем финансирования подпрограммы - 5092,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета |

# 1. Характеристика развития в сфере инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район

Проект местных инициатив - мероприятие (комплекс мероприятий) по решению вопросов местного значения, направленное на развитие территорий сельских поселений муниципального образования Кавказский район, инициированное и отобранное жителями сельского поселения, входящего в состав муниципального района Кавказский район, с численностью населения до 10тысяч человек через организованную форму осуществления местного самоуправления.

Объект проекта местных инициатив - территория общего пользования, являющаяся объектом благоустройства, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

Это новый механизм участия граждан в подготовке и реализации мини-проектов благоустройства. Собрание граждан является единственной формой осуществления местного самоуправления в целях проведения конкурса, которое организовано для обсуждения проекта местных инициатив на территории муниципального образования Кавказский район с целью принятия согласованного решения граждан.

В настоящий момент возникла необходимость поддержать проекты развития территорий сельских поселений Кавказского района, основанных на местных инициативах граждан по вопросам развития территорий сельских поселений.

Дотации выделяются из краевого бюджета в рамках проекта «Инициативное бюджетирование», так называемого «Народного бюджета» победителям краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив. Их можно направить на благоустройство парков, скверов, стадионов, установку детских игровых и спорткомплексов, ремонт уличного освещения.

Реализация проекта по поддержке местных инициатив позволит:

выявлять и решать проблемы, наиболее остро воспринимающиеся населением;

активизировать диалог между населением и органами власти в процессе решения практических проблем;

снизить иждивенческие настроения среди населения;

расширить формы участия граждан в деятельности органов местного самоуправления;

создать экономические и социальные условия для динамического развития социальной инфраструктуры муниципальных образований;

повысить эффективность использования средств бюджета;

развить потенциал органов местного самоуправления и повысить эффективность их работы;

обеспечить переход от вертикальной схемы принятия решений на местном уровне к горизонтальной.

Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» позволит реализовать механизм инициативного бюджетирования путем объединения ресурсов краевого бюджета, бюджета муниципального образования, финансовых ресурсов местных сообществ и направить их на решение социально важных проблем.

Подпрограмма предусматривает развитие местного самоуправления путем повышения гражданской активности, вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления.

Реализация подпрограммы позволит вовлекать граждан в процессы принятия решений по вопросам местного значения, повысить эффективность бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений.

# 2. Цель, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» является внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район.

Задачи подпрограммы:

поддержка проектов развития территорий сельских поселений Кавказского района, основанных на местных инициативах;

поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории сельских поселений.

Сроки реализации подпрограммы: 2020 - 2024 годы.

# 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в приложении № 2 к подпрограмме**.**

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы приведен в приложении № 3 подпрограммы.

Подпрограмма может реализовываться за счет средств из краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Из краевого бюджета выделяются дотации победителям краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

разрабатывает и утверждает план реализации подпрограммы. В сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет утвержденный план реализации подпрограммы (изменения в план реализации подпрограммы), а также сведения о выполнении плана реализации подпрограммы;

подготавливает предложения по направлениям финансирования подпрограммы за счет средств из краевого бюджета, подлежащие ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год;

ежегодно принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям, механизма реализации подпрограммы, состава исполнителей;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координаторы подпрограмм в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятий;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район О.М. Ляхов

Приложение № 1  
к подпрограмме «Развитие инициативного

бюджетирования в муниципальном

образовании Кавказский район»

**Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Статус\* | Значение показателей | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие № 1: Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: поддержка проектов развития территорий сельских поселенийКавказского района, основанных на местных инициативах, поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории сельских поселений | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель: доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) | | % | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район О.М. Ляхов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | Приложение № 2 | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | к подпрограмме «Развитие инициативного | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | бюджетирования в муниципальном | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | образовании Кавказский район» | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| № | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель | |
| п/п | всего | в разрезе источников финансирования | | | | | | |
|  | федеральный бюджет | | краевой бюджет | местные бюджеты | | внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| Цель - внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача1: Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Кавказского района, основанных на местных инициативах | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район |  | 2020 год | | Средства, предусмотренные на исполнение основной деятельности исполнителей подпрограммы | | | | | | | | Проведен 1 конкурсный отбор | | Администрация муниципального образования Кавказский район | |
|  | 2021 год | | Проведен 1 конкурсный отбор | |
|  | 2022 год | | Проведен 1 конкурсный отбор | |
|  | 2023 год | | Проведен 1 конкурсный отбор | |
|  | 2024 год | | Проведен 1 конкурсный отбор | |
| 2 | Задача 2: Поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территорий сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса |  | Всего | |  |  | |  |  | |  | | Количество поселений муниципального образования Кавказский район, получивших межбюджетные трансферты в местные бюджеты: 2020 год – 3 поселения (Лосевское СП, СП им. М.Горького, Темижбекское СП) | | Администрация муниципального образования Кавказский район | |
| 2020 год | | 5092,0 | 0,0 | | 5092,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 год | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | | 5092,0 | 0,0 | | 5092,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район О.М. Ляхов | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | Приложение № 3 | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | к подпрограмме «Развитие инициативного | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | бюджетирования в муниципальном | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | образовании Кавказский район» | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Наименование подпрограммы | | Годы реализации | | Объем финансирования, всего, (тыс. руб.) | | | в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | краевой бюджет | | местный бюджет | | внебюджетные источники | |
| 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район | | всего | | 5 092,0 | | | 0,0 | | | 5 092,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2020 год | | 5 092,0 | | | 0,0 | | | 5 092,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2021 год | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2022 год | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2023 год | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 2024 год | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район О.М. Ляхов | | | | | | | | | | | | | | | |