Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2024 году внесено 9 изменений в муниципальную программу (31.01.2024г., 27.03.2024 г., 25.04.2025 г., 26.06.2024 г., 25.09.2024 г., 30.10.2024 г.,12.12.2024 г., 20.12.2024 г., 25.12.2024 г.).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район, отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности, управление имущественных отношений, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район».

Главные распорядители бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район; управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства на 2024 год был предусмотрен в сумме 75 037,4тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 9 792,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 24 481,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 40 763,5 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 66 160,2 тыс. рублей или 88,2% от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 9 792,9 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 23 577,5 тыс. рублей (96,3%);

местного бюджета – 32 789,8 тыс. рублей (80,4%).

Из 10 целевых показателей муниципальной программы достигнуты значения по 9 целевым показателям:

- количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район: план – 1ед., факт – 0 ед., значение показателя не достигнуто, так как строительство ДОУ на в ст. Казанской запланировано на 2025 год, в 2024 году разработана ПСД, координатором не было внесено изменение в значение целевого показателя муниципальной программы;

- доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район: план – 7,5%, факт – 7,5% (100,0%);

- количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: план – 3ед., факт – 3ед. (100,0 %);

-  количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях: план – 362 чел., факт – 326 чел. (111,0%), в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом;

- количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах: план – 286 шт., факт – 239 шт. (83,6%);

- количество разработанных пакетов проектно-сметной документации: план – 23шт., факт – 23шт. (100,0%);

- количество заключенных контрактов на разработку проектно-сметной документации: план – 23 шт., факт – 23 шт.(100,0%);

- количество заключений по строительному контролю: план – 30 шт., факт – 30 шт. (100,0%);

- количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район: план – 7 шт., факт – 7шт. (100,0%);

- количество приобретенных жилых помещений для предоставления в безвозмездное пользование медицинским организациям Кавказского района: план – 3 шт., факт – 3 шт. (100,0%);

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год утвержден заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи 28 декабря 2023г. (изменен 29.03.2024г., 28.06.2024г., 30.09.2024г., 25.12.2024г.).

По двум контрольным событиям в плане реализации нарушен плановый срок наступления контрольного события:

по контрольному событию «Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения» фактический срок – 24.12.2024 г. (по плану – 09.09.2024 г.), продлился срок проведения государственной экспертизы, в связи с устранением замечаний ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»;

по контрольному событию «Приобретение транспортного средства для служебного пользования» фактический срок – 16.07.2024 г. (по плану – 31.05.2024 г.), увеличился период на приобретение автомобиля, в связи с подготовкой аукционной документации и с длительностью проведения аукциона.

Не выполнено контрольное событие «Разработана рабочая документация» (плановый срок – 07.12.2024 г.) по объекту строительства «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская. Переулок Почтовый, 7» по подпрограмме «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район», по настоящее время  ведутся работы, срок завершения работ апрель 2025 года.

О ходе реализации подпрограммы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район

Участник подпрограммы - муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» было предусмотрено 38 071,4 тыс. руб. из средств федерального, краевого и местного бюджета, из них:

- из средств федерального бюджета - 9 478,5 тыс. руб.;

- из средств краевого бюджета - 22 215,9 тыс. руб.;

- из средств местного бюджета - 6 377,0 тыс. руб.;

Фактически  профинансировано - 31 887,6 тыс. (83,8 %), из них:

- из средств федерального бюджета – 9 478,5 тыс. руб. (100%);

- из средств краевого бюджета  - 21 312,5 тыс. руб. (95,9%);

- из средств местного бюджета -  1 096,6 тыс. рублей (17,2%);

В 2024 году в подпрограмме осуществлялась реализация 2 мероприятий.

На  реализацию мероприятия № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» было предусмотрено – 27 484,7 тыс. руб., в том числе:

- из средств краевого бюджета – 21 141,8  тыс. руб.;

- из средств местного бюджета - 6 342,9 тыс. руб.

Профинансировано на сумму 21 303,7 тыс. руб. или 77,5 %, в том числе:

- из средств краевого бюджета  - 20 238,4 тыс. руб. (95,7%);

- из средств местного бюджета -  1 065,3 тыс. рублей (16,8 %);

По мероприятию № 1.10 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, пер. Почтовый, 7» (предпроектные работы, проектные, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемно-сдаточная документация), было предусмотрено  5 230,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, исполнено -0,0 тыс. руб..

В рамках реализации данного мероприятия заключен контракт с ПАО «Россети Кубани» на сумму 3 123,0 тыс. руб. на осуществление технологического присоединения объекта к электрическим сетям, оплата не производилась, по условиям контракта оплата осуществляется поэтапно, срок выполнения работ и окончательный расчет по контракту в 2025 году.

На  реализацию мероприятия № 1.11 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, пер. Почтовый, 7» (проектно-сметная документация)  было предусмотрено  22 254,7 тыс. руб., из них:

21 141,8 тыс. руб. из средств краевого бюджета;

1 112,9 тыс. руб.  из средств местного бюджета.

Освоено 21 303,7 тыс. руб. или 95,7 %, из них:

20 238,4 тыс. руб. (95,7 %) из средств краевого бюджета;

1 065,3 тыс. руб.  (95,7 %)  из средств местного бюджета.

Экономия денежных средств в размере 951 тыс. руб. образовалась в ходе проведения торгов.

В рамках реализации данного мероприятия разработана проектно-сметная документация, срок выполнения работ и окончательный расчет по контракту – 24.12.2024 г.

На  реализацию мероприятия № 3 «Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов» были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 10 586,7 тыс. руб., в том числе:

из средств федерального бюджета – 9 478,5 тыс. руб.,

из средств краевого бюджета – 1 074,1 тыс. руб.,

из средств местного бюджета – 34,1 тыс. руб.,

Профинансировано  на сумму 10 583,9 тыс. руб. (100%), в том числе:

из средств федерального бюджета – 9 478,5 тыс. руб. (100%),

из средств краевого бюджета – 1 074,1 тыс. руб. (100%),

из средств местного бюджета – 31,3 тыс. руб. (91,8%),

По мероприятию № 3.1.1 «Строительство объекта: «Здание фельдшерско - акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района» (в рамках реализации мероприятия регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ») за счет средств краевого бюджета в сумме 1 074,1 тыс. руб. и федерального бюджета в сумме 9 478,5 тыс. руб.  выполнены работы по строительству здания фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района.

По мероприятию № 3.1.2 «Строительство объекта «Здание фельдшерско - акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района» (технологическое присоединение к инженерным сетям, строительный контроль, тех. инвентаризация) за счет средств местного бюджета в сумме 31,3 тыс. руб. (91,8 % от предусмотренного объема – 34,1 тыс. руб.) выполнены работы  по техинвентаризации объекта.

Экономия средств местного бюджета составила 2,8 тыс. руб. по результатам проведения процедуры торгов,

Целевой показатель «Количество запроектированных зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов» выполнен на 100 % (план – 1 шт., выполнено – 1 шт.).

Эффективность реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» может быть признана удовлетворительной, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,78 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 5 880,3 тыс. руб. из средств местного бюджета, в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 5420,3 тыс. рублей;

- по управлению образования в сумме 460,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 3 764,1 тыс. (64,0 %),в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 3 304,1 тыс. рублей (61,0%);

- по управлению образования в сумме 460,0 тыс. рублей средства местного бюджета (100,0%).

В 2024 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» было предусмотрено и профинансировано 460,0 тыс. руб. (100%.) за счет средств местного бюджета.

Осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

Значение целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» достигнуто  100% (план -24 ед., выполнено – 24ед.).

На реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» были выделены бюджетные ассигнования в сумме 5 420,3 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 3 304,1 тыс. руб. (61,0%).

Денежные средства освоены не в полном объеме, в связи с тем, что администрация Кавказского района не принимала участие в краевой программе по ремонту дорог, остаток неиспользованных денежных средств перенесен на 2025 год.

В 2024 году за счет средств дорожного фонда администрации муниципального образования Кавказский район были выполнены следующие работы:

- Ямочный ремонт дорог  - 1 195,4 м2 на сумму 1 772,6 тыс. руб.:  «п. Мирской – ФАД «Кавказ», «п. Мирской – п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет», «п. Комсомольский – х. Розы Люксембург», «п. Мирской – п. Красноармейский».

2.  Ямочный ремонт дорог - 700,0м2 на сумму 1 116,0 тыс. руб.: «п. Мирской – п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет».

- Механизированная очистка от снега и механизированная подсыпка песко-соляной смесью автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов в границах МО Кавказский район: «п. Мирской - «ФАД Кавказ»», «п. Мирской – п. Красноармейский», «п. Мирской-п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет», "х. Красная Звезда - х. Прибрежный", "п. им. М.Горького - п. Озерный", «х. Привольный – х. Красная Звезда», «х. Красная Звезда-х. Внуковский», «п. Комсомольский – х. Розы Люксембург» в 1 кв. 2024 г.  на сумму 298,2 тыс. руб. руб.

4. Механизированная очистка от снега и механизированная подсыпка песко-соляной смесью автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов в границах МО Кавказский район: «п. Мирской-«ФАД Кавказ»», «п. Мирской – п. Красноармейский», «п. Мирской-п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет», "х. Красная Звезда - х. Прибрежный", "п. им.М.Горького - п. Озерный", «х. Привольный – х. Красная Звезда», «х. Красная Звезда-х. Внуковский», «п. Комсомольский – х. Розы Люксембург» в 4 кв. 2024 г. – общая сумма 117,4 руб.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» выполнен на 31,5 % (план – 1 км, выполнено – 0,315 км).

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» выполнен на 102,4% (план – 21 км, выполнено - 21,5 км).

Целевой показатель «Площадь ямочного ремонта» - выполнен на 379,1% (план - 500 м2,  выполнено – 1895,4 м2).

На  реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район»  за счет средств местного бюджета было выделено 90,0 тыс. руб., профинансировано 90,0 тыс. руб. или  100%.

Проведено 4 920 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 137 760 человек.

Целевой показатель «Количество участников районных соревнований, акций, викторин по безопасности дорожного движения» также выполнен  на 122,7% (план – 112 304 чел., выполнено – 137 760 чел.).

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий в рамках  районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» выполнен на 101,7%  (план – 4 840 ед., выполнено – 4 920 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана удовлетворительной, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,71 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей»

Координатор подпрограммы – отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

В 2024 году на реализацию данного мероприятия было предусмотрено 2 989,7 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 314,4 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 1 509,3 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1 166,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 2 989,5 (100%), из них средства федерального бюджета – 314,4 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета – 1 502,9 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 1 165,9 тыс. руб. (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2024 году три молодые семьи из ст. Казанской, ст. Дмитриевской и п. Степного получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен на 100% (план - 3 ед., выполнено -  3 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В 2024 году на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета было предусмотрено 1 735,6 тыс. руб., профинансировано 1 735,5 тыс. руб. (99,9 %).

В подпрограмме было предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений Кавказского района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в части содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений».

На мероприятие было выделено 1 735,6 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 1 735,5 тыс. руб. (100%).

Денежные средства выделены Кавказскому и Казанскому сельским поселениям на обслуживание муниципальных контейнерных площадок, а именно на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, покос сорной растительности, ремонт бетонного основания и ограждения, покраску контейнеров  и вывоз мусора с прилегающей к площадкам территорий.

Целевые показатели подпрограммы «Количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов находящихся на содержании (обслуживании) сельских поселений» - 8 ед. выполнены на 100%.

Эффективность реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района».

Координатор подпрограммы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств   местного бюджета предусмотрен в 2024 году в сумме 989,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 489,0 тыс. руб. или 49,4%.

В рамках мероприятия № 1 «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» бюджетные средства в сумме 261,5 тыс. руб. в виде  субсидий направлены на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для проведения геодезических работ в рамках утвержденного муниципального задания на площади 12 гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме.

Значения целевых показателей «Геодезические работы» - 12,0 га и «Доля выполненных топографических съемок от полученных заявок» - 100%, выполнены на 100 %.

На реализацию мероприятия № 3 «Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района» было направлено 227,5 тыс. руб., из них освоено 227,5 тыс. руб. (100%).

Внесены изменения в Правила землепользования и застройки Темижбекского и Мирского сельских поселений Кавказского района.

Значение целевого показателя «Количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны правила землепользования и застройки/ внесены изменения в правила землепользования и застройки» - 2 ед., выполнено на 100%.

На мероприятие № 5 «Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам администрации муниципального образования кавказский район» было направлено 500,0 тыс. руб., из них освоено 0 тыс. руб. (0%), в связи с отсутствием необходимости  оплаты судебной строительно-технической экспертизы, из-за не поступления в администрацию МО Кавказский район документа на оплату.

Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» может быть признана средней коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,85 (расчет прилагается).

О ходе реализации основного мероприятия №2

«Осуществление отдельных государственных полномочий по

ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета осуществляются переданные государственные полномочия Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Краевые средства на реализацию основного мероприятия № 2 в 2024 году предусмотрены и профинансированы в сумме 755,8 тыс. руб. (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В рамках мероприятия проведена следующая работа: осуществлялся учет граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспечено жилыми помещениями 40 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей).

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет – 326 чел. (111,0 % от планового значения - 362 чел.).

О ходе реализации основного мероприятия № 3

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2024 году за счет средств местного бюджета составил 1000,0 тыс. руб.

Фактически профинансировано 968,6 тыс. руб. (96,9% от плановых назначений).

31,4 тыс. руб. – остаток бюджетных средств, сложившийся из-за приватизации 61 жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 239 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

На начало года количество муниципальных объектов недвижимого имущества составляло – 286 шт., в течение года количество муниципальных объектов менялось: приобреталось жилье для детей-сирот в МКД – 14 шт., часть объектов была приватизирована – 61 шт. Денежные средства выделялись на 286 объектов, находящихся на тот момент в муниципальной собственности. На конец года планировалось, что количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах снизится до 266 шт. Однако из 286 объектов, на которые были выделены денежные средства, к концу года 61 приватизировали.

Результатом выполнения указанного основного мероприятия № 3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2024 года производить  капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

Значение целевого показателя «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» не  достигнуто:  план – 286 шт., факт – 239 шт. (83,6%).

О ходе реализации основного мероприятия № 4

"Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский район

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 4 в 2024 году за счет средств местного бюджета составил 12 365,6 тыс. руб.

Фактически профинансировано 12 320,1 тыс. руб. или 99,6% от плановых назначений.

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялась деятельность муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский район.

Учреждение осуществляет функции органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного  проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе объектов социальной инфраструктуры, муниципального образования Кавказский район.

Целевой показатель «Количество разработанных пакетов проектно-сметной документации»  – 23шт., выполнен на 100,0%;

Целевой показатель «Количество заключенных контрактов на разработку проектно-сметной документации» – 23 шт., выполнен на 100,0%;

Целевой показатель «Количество заключений по строительному контролю»  – 30 шт., выполнен на 100,0%;

Целевой показатель «Количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район» – 7 шт., выполнен на 100,0%.

О ходе реализации основного мероприятия № 5

"Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район"

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений муниципального образования Кавказский район.

На реализацию основного мероприятия № 5 предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 11 250,0 тыс. руб.

Фактически профинансировано 11 250,0 тыс. руб. или 100,0 % от плановых назначений.

В основном мероприятии в 2024 году реализовывалось 1 мероприятие.

По итогам реализации мероприятия «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников путем приобретения в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район жилых помещений и предоставления в установленном порядке по договорам безвозмездного пользования медицинским организациям, участвующим в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи» приобретены в муниципальную собственность 3 жилые помещения и предоставлены медицинским организациям по договорам безвозмездного пользования, в соответствии с п.п.12 ч.1 ст. 15 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Значение целевого показателя «Количество приобретенных жилых помещений для предоставления в безвозмездное пользование медицинским организациям Кавказского района» – 3 шт. достигнуто на 100,0%;

В соответствии с произведенным расчетом коэффициент эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» составляет – 0,89, эффективность реализации муниципальной программы в целом может быть признана средней (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                        И.В. Демьяненко

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства,

архитектуры, строительства, транспорта и связи

администрациимуниципального образования

Кавказский район                                                                             А.Г. Арутюнов

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2024 год произведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы – приложением № 7 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район».

1. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений»:

мероприятие № 1.10 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, пер. Почтовый, 7» (предпроектные работы, проектные, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемно-сдаточная документация) не выполнено.

Мероприятие № 1.11 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская. Переулок Почтовый, 7» (проектно-сметная документация) выполнено, экономия средств местного и краевого бюджета составила - 951тыс. руб.

СВнр1= (1+0)/2=0,5

По мероприятию № 3 «Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов»:

2 мероприятия выполнены, экономия средств местного бюджета составила 255,9 тыс. руб.

СВнр2=(1+1)/2 =1

СРм = ∑ СВнр / N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (0,5+1)/2=0,75

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((9478,5+21312,5+1096,6)/(9478,5+22215,9+6377,0) = 0,84, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3= 0,75х0,7 + 0,84х0,3= 0,53+ 0,25 = 0,78

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N, где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*0,78= 0,78

Эффективность реализации подпрограммы – удовлетворительная, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

2.Расчет эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» достигнут качественный результат - отремонтировано 24 автобуса, техническое состояние которых приведено в соответствие нормам действующего законодательства, в целях использования их для подвоза детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям.

СВнр1= 1

По мероприятию № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» качественный результат не достигнут.

Неиспользованный остаток средств местного бюджета составил 2 116,2 тыс. руб. Денежные средства освоены не в полном объеме, в связи с   тем, что администрация муниципального образования Кавказский район не принимала участие в краевой программе по ремонту дорог, мероприятие можно считать выполненным на 61%.

СВнр2=0,61

По мероприятию № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме.

СВнр3= 1

СРм = ∑ СВнр/ N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+0,61+1)/3=0,87

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((0,0+3764,1)/(0,0+5880,3)х1,0+0= 0,64, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренныхза счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3= 0,87х0,7+0,64х0,3= 0,61+0,19=0,80

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 24/24 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,315/1 =0,315

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 21,5/21= 1

СДп/ппз4 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1895,4/500= 1

СДп/ппз5= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 4920/4840=1

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 137760/112304=1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N,где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+0,315+1+1+1+1)/6 = 0,89

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 0,80*0,89= 0,71

Эффективность реализации подпрограммы в соответствии с Методикой – удовлетворительная, так как коэффициэнт эффективности реализации подпрограммы составляет более 0,7.

2.Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям» достигнут качественный результат - предоставлена субсидия 3 молодым семьям из ст. Казанской, ст. Дмитриевской и п. Степного

СВнр= 1

СРм = ∑ СВнр / N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((314,4+1509,2+1165,9)/(314,4+1509,3+1166,0)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис =  СРм х 0,7 + ССуз х 0,3 = 1х0,7+1х0,3 = 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N ,где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1/1 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

3.  Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию подпрограммы качественный результат достигнут.

По мероприятию № 1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений Кавказского района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в части содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме

СВнр1= 1

СРм = ∑ СВнр / N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= 1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((0+1735,5)/(0+1735,6)х1,0+0= 1, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7+ССуз х 0,3= 1,0х0,7+1х0,3 = 0,7+0,3=1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 8/8 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N ,где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1/1 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1= 1

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

4. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию № 1 «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

СВнр1= 1

По мероприятию № 3 «Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района» подготовлена землеустроительная документация в Темижбекском и Мирском сельских поселениях. Мероприятие выполнено на 100 %.

СВнр2= 1

По мероприятию № 5 «Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам администрации муниципального образования кавказский район» отсутствовала необходимость в оплате, в связи с не поступлением документов на оплату. Мероприятие не реализовывалось.

СРм = ∑ СВнр / N где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм= (1+1)/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((0+489,0)/(0+989,0))х1,0+0= 0,49, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3=1х0,7+0,49x0,3 = 0,7+0,15=0,85

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 100/100 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп =12/12 = 1

СДп/ппз3= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 58,8/25 = 1

СДп/ппз4= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 2/2 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

СРп/п = ∑ СДп/ппз /N, где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

СРп/п = (1+1+1+1)/4=1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п xЭис = 1x0,85= 0,85

Эффективность реализации подпрограммы – средняя, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

5. Расчет эффективности реализации

перечня основных мероприятий муниципальной программы

1. Оценка степени реализации перечня основных мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По основному мероприятию № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» достигнут качественный результат – специалистом управления имущественных отношений проводится работа по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, заработная плата специалисту выплачена в полном объеме.

СВнр1= 1

По основному мероприятию № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район» достигнут качественный результат – уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах произведена не в полном объеме.

СВнр2= 1

По основному мероприятию № 4 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район».

Мероприятие выполнено, экономия средств местного бюджета составила 45,5 тыс. руб.

СВнр3= 1

По основному мероприятию № 5 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район» достигнут качественный результат – приобретение 3 жилых помещений и предоставлены по договорам безвозмездного пользования медицинским организациям.

СВнр4= 1

СРм = ∑ СВнр / N, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+1+1+1)/4=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = (755,8+24538,7)/(755,8+24615,6)х1,0+0= 1, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов перечня основных мероприятий:

Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3=1х0,7+1х0,3 = 1

6. Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/1 = 0

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 7,5/7,5 = 1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 3/3=1

СДп/ппз5 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 239/286=0,86

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 23/23=1

СДп/ппз7 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 23/23=1

СДп/ппз8 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 30/30=1

СДп/ппз9 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 7/7=1

СДп/ппз10 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 3/3=1

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз4 = ЗПп/пп/ЗПп/пф = 362/326= 1, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф – значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

2. Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = (0+1+1+0,86+1+1+1+1+1+1)/10=0,89,  где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп=СРмп х 0,5 + (ΣЭРп/п х kj+Эис х kj) х 0,5,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1 = 31887,6/66160,2=0,48

k2= 3764,1/66160,2=0,06

k3= 2989,5/66160,2=0,05

k4= 1735,5/66160,2=0,03

k5 =489,0/66160,2=0,01

k5 = 24538,7/66160,2= 0,37

ЭРмп=0,89*0,5+(0,78*0,48+0,71*0,06+1*0,05+1*0,03+0,85*0,01+1*0,37)*0,5 = 0,45+(0,37+0,04+0,05+0,03+0,01+0,37)*0,5=0,45+0,44=0,89

Эффективность реализации муниципальной программы – средняя, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее – 0,8.

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства,

архитектуры, строительства, транспорта и связи

администрациимуниципального образования

Кавказский район                                                                             А.Г. Арутюнов