Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Охрана окружающей среды» за 2025 год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 23 апреля 2025 года № 642 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Охрана окружающей среды».

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

Соисполнители муниципальной программы не предусмотрены.

На реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Охрана окружающей среды» в 2025 году было предусмотрено в местном бюджете 3668,2 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы местного бюджета по муниципальной программе составили 2 313,0 тыс. рублей или 63,1 % от плановых назначений.

Цель муниципальной программы – улучшение экологической ситуации, обеспечение сохранения и воспроизводства растительного мира, сохранение биологического разнообразия, увеличение площади озеленения на территории муниципального образования Кавказский район.

В муниципальной программе в 2025 году выделен показатель цели «Доля обеспеченности зелеными зонами общего пользования территории муниципального образования Кавказский район» - 25%, выполнен на 100,0%;

С 2025 года изменилась структура муниципальной программы, в программе выделена процессная часть, проектная часть не предусмотрена.

В 2025 году в рамках муниципальной программы был реализован один комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории Кавказского района».

План реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден исполняющим обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи 24 декабря 2025 года (изменен 15 мая 2025 года и 30 сентября 2025 года).

По контрольной точке 1.1.2 «Размещение документов на ЕИС «Закупки» мероприятия «Проведение мероприятий по озеленению, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха на территорий поселений  Кавказского района», в связи с увеличением срока организационных мероприятий по определению места высадки зеленых насаждений, нарушен срок наступления контрольной точки (плановый срок – 7 ноября 2025 года, фактический срок – 18 ноября 2025 года).

О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории Кавказского района»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории Кавказского района» в местном бюджете было предусмотрено – 3 668,2 тыс. руб.

Освоено - 2 313,0 тыс. рублей (63,1%), не полное освоение по причине экономии денежных средств  по итогам проведения электронного аукциона.

Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

На  реализацию мероприятия «Проведение мероприятий по озеленению, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха на территорий поселений  Кавказского района» из местного бюджета выделено 3 668,2 тыс. руб., освоено – 2313,0 тыс. руб.

За счет выделенных средств проведены работы по высадке 261 сосны в     г. Кропоткине.

Результат реализации мероприятия  не достигнут, планировалось высадить 500 деревьев, фактически высадили 261 дерево на территории Кавказского района или  52,2% от плана.

Значение целевого показателя процессной части «Количество поселений муниципального образования Кавказский район, на территории которых проведены мероприятия по  озеленению, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха»  при плане 9 ед. достигнуто на 11,1% (факт – 1ед.), по решению администрации муниципального образования Кавказский муниципальный район высадка деревьев проведена в Кропоткинском городском поселении, изменение в значение целевого показателя не внесено.

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Кавказский район  		 			                              А.Г. Арутюнов