Информация о реализуемых инвестиционных проектах 
на территории муниципального образования Кавказский район

по состоянию на 01.09.2023 года

По состоянию на 01.09.2023 года на сопровождении в администрации муниципального образования Кавказский район находится 14 инвестиционных проектов, общей стоимостью 15,5 млрд.рублей, реализация данных проектов обеспечит создание более 2100 новых рабочих мест.

Наиболее крупные реализуемые проекты:

Проекты, находящиеся на завершающей стадии реализации:

1. ООО «Кубанские масла» - реализует инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур» стоимостью 2,5 млрд.рублей. Создано 343 новых рабочих места (план - 350). Срок реализации проекта 2021 – 2024 годы.

2. ООО «Южное» - «Строительство предприятия по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и производству крахмала и продуктов из крахмала» – стоимость проекта 1400,0 млн. рублей, срок реализации 2018 – 2023 год, планируется создать 350 новых рабочих мест.

3. ЖСК «Теплый дом» - «Строительство трех 5-ти этажных жилых домов на 170 квартир» - стоимость проекта 375 млн.рублей. Завершение реализации проекта планируется в текущем году.

Проекты в активной стадии реализации:

1. ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Достояние» -  проект «Создание, развитие и эксплуатация индустриального (промышленного) парка «Достояние» - объем инвестиций более 6 млрд. рублей, планируемое количество новых рабочих мест порядка 700, на данный момент создано 241 рабочее место. Срок реализации проекта – 2018 – 2025 годы.

2. ООО «Юго-Восток-Агро» - проект «Строительство ж/д тупика, складских помещений для хранения и переработки сухих и жидких минеральных удобрений, монтаж линии по грануляции сульфата аммония и калия, монтаж цеха по производству тукосмесей» стоимостью 200 млн.рублей реализуется на территории Казанского сельского поселения Кавказского района, реализацию проекта планируется завершить в 2029 году, запланировано создание 50 новых рабочих мест.

3. ООО «Мичурина» - реализует в Привольном сельском поселении Кавказского района проект «Строительство фруктохранилища (II очередь)» - стоимость проекта 500 млн. рублей, срок реализации 2021 – 2024 годы, планируется 50 новых рабочих мест.

4. ИП Березняк Н.Д. - «Строительство цеха по переработке масла» - проект стоимостью 200,0 млн. рублей реализуется в станице Казанской Кавказского района, будет создано 50 новых рабочих мест.

5. ИП Воробьев А.А. – «Строительство складского комплекса по хранению сельскохозяйственной продукции» стоимостью 400 млн.рублей, планируется создать 30 новых рабочих мест, срок реализации – 2016 – 2025 годы.

Новые крупные проекты, на начальной стадии реализации:

1. ООО «Кубань-Агро-Сервис» - реализует с 2023 года проект «Строительство хлебозавода» стоимостью 500 млн.рублей, срок реализации проекта 2023 – 2024 годы, будет создано 120 новых рабочих мест.

2. ООО «Молочный двор» - «Строительство цеха по переработке молока, производству сыров и молочной продукции» - соглашение о реализации проекта подписано в 2023 году, стоимость 50 млн.рублей, запланировано 50 новых рабочих мест, срок реализации – 2023 – 2026 годы.

3. ООО «Промтехно» - «Строительство технопарка» - самый масштабный из новых проектов, соглашение заключено в 2023 году, ожидаемый объем вложений в проект составит порядка 4 млрд.рублей, ожидается создание 450 новых рабочих мест.