Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2022 году внесено 4 изменения в  муниципальную программу (28.03.2022г., 25.04.2022г., 19.09.2022г., 15.12.2022г.).

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;

управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район; управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год был предусмотрен в сумме 13324,4тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 160,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1134,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 12029,0 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 9824,9 тыс. рублей или 73,7 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 160,6 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 1134,7 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 8529,6 тыс. рублей (70,9%).

Значения целевых показателей муниципальной программы достигнуты:

- доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район: план – 11,9, факт – 11,9;

- количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: план – 1, факт – 1;

-  количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях: план – 357, факт – 350 (в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом);

- количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах: план – 300, факт – 299.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2020 год утвержден 30 декабря 2022г. (изменен 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022).

О ходе реализации подпрограммы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».

Мероприятия подпрограммы не реализовывались в 2022 году.

О ходе реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 5389,7 тыс. руб. из средств местного бюджета, в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 4874,7 тыс. рублей;

- по управлению образования в сумме 515,0 тыс. рублей.

Фактически  профинансировано 2344,1 тыс. (43,5 %),в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 1829,1 тыс. рублей;

- по управлению образования в сумме 515,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

В 2022 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  было предусмотрено  и профинансировано 432,0 тыс. руб. (100%.)

Осуществлен ремонт 23 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

Значение целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» достигнуто  100% (план -23 ед., выполнено – 23ед.).

На  реализацию мероприятия №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 4874,7 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 1829,1 тыс. руб. (37,5%).

Неиспользованный остаток средств местного бюджета составил 3045,6 тыс. руб. Денежные средства освоены не в полном объеме, в связи с тем, что не был заключен муниципальный контракт на подсыпку дорог. Аукцион проводился дважды, однако не было подано ни одной заявки. Кроме этого, был расторгнут муниципальный контракт на проведение ямочного ремонта дорог на территории муниципального образования Кавказский район по обоюдному решению сторон.

Денежные средствабыли направлены на:

- ямочный ремонт дорог п. Мирской – п. Комсомольский, п. Комсомольский – п. Расцвет, п.Комсомольский – х. Розы Люксембург, п. Мирской – п. Красноармейский– 780 м2 – 923,8 тыс. руб.

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля – 21,0 тыс. руб.

- актуализация КСОДД – 482,1 тыс. руб.

- механизированная расчистка и посыпка дорог – 275,0 тыс. руб.

- изготовление проекта организации дорожного движения – 117,9 тыс. руб.

- составление смет – 9,3 тыс. руб.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» выполнен на 100 % (план – 1,6 км, выполнено 1,6 км).

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» выполнен на 100,0% (план – 13,4 км, выполнено 13,4 км).

Целевой показатель «Ямочный ремонт» - выполнен на 100% (план -780км,  выполнено 780 км).

На  реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район»  за счет средств местного бюджета было выделено 83,0 тыс. руб., профинансировано 83,0 тыс. руб. или  100%.

Проведено 2860 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 80080 человек.

Целевой показатель «Количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» также выполнен  на 100% (план - 80080 чел., выполнено – 80080 чел.).

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий в рамках  районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» выполнен на 100%  (план - 2860 ед., выполнено - 2860 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана неудовлетворительной, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,69(расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей"

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

В 2022 году на реализацию данного мероприятия  было предусмотрено 1121,6 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 160,6 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 411,4 тыс. руб., из средств местного бюджета – 549,6 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 1121,4 (100%), из них средства федерального бюджета – 160,6 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета – 411,3 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 549,5 тыс. руб. (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2022 году одна молодая семья из ст. Казанской получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение(строительство) жилого помещения.

Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен на 100% (план -1 ед., выполнено -  1 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район"

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме было предусмотрено к реализации два мероприятия:

«Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» и "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений"

В 2022 году на реализацию данных мероприятий из средств местного бюджета   было предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1500,0 тыс. руб.

На «Организацию мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» было выделено 500,0 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 420,1 тыс. руб. (84%). Экономия денежных средств в сумме – 79,9 тыс. руб. сложилась в результате проведения процедуры торгов.

Проведены работы по экологическому оздоровлению 4,52 га территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской.

На «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений» было выделено 1000,0 тыс. руб., профинансировано работ на сумму 990,4 тыс. руб. (99%). Экономия денежных средств в сумме 9,6 тыс. руб. сложилась в результате проведения процедуры торгов.

Проведены работы по обустройству 8 контейнерных площадок на территории Кавказского с. п. – 4 шт. и Казанского с. п. – 4 шт.

Целевые показатели подпрограммы: «Площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению» - 4,52 га и «Количество обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений» - 8 ед. выполнены на 100%.

Эффективность реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,98 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств   местного бюджета предусмотрен в 2022 году в сумме 3630,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 3315,7 тыс. руб. или 91,3 %.

В рамках мероприятия № 1«Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» бюджетные средства  в сумме 241,7 тыс. руб. в виде  субсидий направлены  на  выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд на площади 12  гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме -241,7 тыс. руб.

Значения целевых показателей «Геодезические работы» - 12,0 га и «Доля выполненных топографических съемок от полученных заявок» - 100% выполнены на 100 %.

На реализацию мероприятия № 2 «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» было направлено 142,5тыс.руб., из них освоено 142,5 тыс.руб. (100%).

Значение целевого показателя «Доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости территориальных зон сельских поселений Кавказского района» - 13,3% выполнено на 100%. Территориальные зоны Казанского и Кавказского сельских  поселений внесены в ЕГРН.

На реализацию мероприятия №3 «Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района» было направлено 2883,5 тыс.руб., из них освоено 2883,5 тыс.руб. (100%).  Внесены изменения в генеральные планы Лосевского и Казанского сельских поселений.

Значение целевого показателя «Количество сельских поселений Кавказского района, в которых внесены изменения в генеральные планы» - 2 ед., выполнено на 100%.

На реализацию мероприятия № 4 «Подготовка (разработка, внесение изменений) проектов местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кавказский район и сельских поселений» было направлено 363,0 тыс.руб., из них освоено 48,0 тыс.руб. (13%). Экономия денежных средств возникла при проведении процедуры торгов.   Внесены изменения в районные нормативы (9 шт.) и в нормативы сельских поселений (8 шт.).

Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,97 (расчет прилагается).

О ходе реализации основного мероприятия №2

«Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета осуществляются переданные государственные полномочия Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Краевые средства  на реализацию  основного мероприятия № 2  в 2022 году  предусмотрены  и профинансированы в сумме 723,4 тыс. руб. (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В рамках мероприятия проведена следующая работа: осуществлялся учет граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  обеспечено жилыми помещениями 40 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), выделена 1 единовременная денежная выплата инвалиду на приобретение жилья.

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 350 чел., что меньше запланированного на 2022 год (запланировано 357 чел.). Количество нуждающихся граждан снизилось, в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом. Целевой показатель выполнен на 102%.

О ходе реализации основного мероприятия №3

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2022 году за счет средств местного бюджета составил 959,0 тыс. руб.

Фактически профинансировано 909,8 тыс. руб. (94,9% от плановых назначений).

49,2 тыс. руб.  – неиспользованный остаток бюджетных средств, сложившийся из-за приватизации 9 жилых помещений.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 299 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

Целевой показатель «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» выполнен на 99,7% (план 300 шт., выполнено – 299 шт.).

На начало года количество муниципальных объектов недвижимого имущества составляло – 274 шт. в течение года количество муниципальных объектов менялось, приобреталось жилье для детей-сирот, часть объектов была приватизирована. Денежные средства выделялись на 308 объектов, находящихся на тот момент в муниципальной собственности. На конец года планировалось, что количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах снизится до 300 шт. Однако из 308 объектов, на которые были выделены денежные средства, к концу года 9 приватизировали.

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2022 года производить  капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

По результатам выполнения мероприятий и контрольных событий подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства» и достижения целевых показателей, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 0,96 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                          М.Н. Козлова

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В.Неупокоева

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год произведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Методика) – приложением № 7 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 г. N 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район" (далее – Порядок).

1. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию №1  «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями» достигнут качественный результат - отремонтировано 23 автобуса,  техническое состояние которых приведено в соответствие нормам действующего законодательства, в целях использования их для подвоза  детей для участия в мероприятиях различного уровня,  осуществления подвоза учащихся к образовательным учреждениям.

СВнр1= 1

По мероприятию №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» качественный результат не достигнут.

Неиспользованный остаток средств местного бюджета составил 3045,6 тыс. руб. Денежные средства освоены не в полном объеме, в связи с тем, что не был заключен муниципальный контракт на подсыпку дорог. Аукцион проводился дважды, однако не было подано ни одной заявки. Кроме этого, был расторгнут муниципальный контракт на проведение ямочного ремонта дорог на территории муниципального образования Кавказский район по обоюдному решению сторон.

По мероприятию № 2.2: мероприятие выполнено на 37,5%

СВнр2=0,4

По мероприятию №4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме.

СВнр3= 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+0,4+1)/3=0,8

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((0,0+2344,1)/(0,0+5389,7)х1,0+0= 0,44, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3= 0,8х0,7+0,44х0,3= 0,69

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 23/23 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1,6/1,6 =1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 13,4/13,4= 1

СДп/ппз4 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 780/500= 1,6=1

СДп/ппз 5= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 2860/2860=1

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 80080/80080=1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

,где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*0,69= 0,69

Эффективность реализации подпрограммы в соответствии с Методикой – неудовлетворительная, так как коэффициэнт эффективности реализации подпрограммы составляет менее 0,7.

2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям» достигнут качественный результат - предоставлена субсидия 1 молодой семье из ст. Кавказской.

СВнр= 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((160,6+411,3+549,5)/(160,6+411,4+549,6)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис=  СРм х0,7 + ССуз х 0,3 =1х0,7+1х0,3 = 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1/1 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

3. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятиям подпрограммы качественный результат достигнут.

По мероприятию №1 «Организация мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме

СВнр1= 1

По мероприятию № 2 "Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений" качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме

СВнр2= 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 2/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((0+1410,5)/( 0+1500,0)х1,0+0= 0,94, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7+ССуз х 0,3= 1,0х0,7+0,94х0,3 = 0,98

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 4,52/4,52 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 8/8 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 2/2 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*0,98= 0,98

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

4. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию №1 «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме.

СВнр1= 1

По мероприятию №2 «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» достигнут качественный результат - подготовлена землеустроительная документация.

СВнр2= 1

По мероприятию №3 «Внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района» достигнут качественный результат - подготовлена землеустроительная документация.

СВнр3= 1

Мероприятие №4 Подготовка (разработка, внесение изменений) проектов местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Кавказский район и сельских поселений» достигнут качественный результат - подготовлена землеустроительная документация.,

СВнр4= 1

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 4/4=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = (3315,7/ 3630,7)х1,0+0= 0,91, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3=1,0х0,7+0,91*0,3 = 0,97

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 100/100 = 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 12/12 = 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 13,3/13,3 = 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 2/2 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+1+1+1)/4 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*0,97= 0,97

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

5. Расчет эффективности реализации

перечня основных мероприятий муниципальной программы

1. Оценка степени реализации перечня основных мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По основному мероприятию № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» достигнут качественный результат – специалистом управления имущественных отношений проводится работа по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, заработная плата специалисту выплачена в полном объеме.

СВнр1= 1

По основному мероприятию № 2 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район» достигнут качественный результат – уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах произведена не в полном объеме.

СВнр2= 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+1)/2=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = (723,4+909,8)/(723,4+959,0)х1,0+0= 0,97, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники    (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов перечня основных мероприятий:

Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3=1х0,7+0,97х0,3 = 0,99

6. Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 11,9/11,9 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 299/300= 1

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз4 = ЗПп/пп/ЗПп/пф = 357/350= 1

где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф – значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

2. Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = (1+1+1+1)/4= 1,0 где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп=СРмп х 0,5 + (ΣЭРп/п х kj+Эис х kj) х 0,5,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1 = 2344,1/9824,9=0,239

k2= 1121,4/9824,9=0,114

k3= 1410,5/9824,9=0,144

k4= 3315,7/9824,9=0,337

k5 = (723,4+909,8)/9824,9= 0,166

ЭРмп = 1,0*0,5+(0,69*0,239+1,0*0,114+0,98*0,144+0,97*0,337+ 0,99*0,166)*0,5 = 0,5+(0,165+0,114+0,141+0,327+0,164)*0,5=0,5+0,46=0,96

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее – 0,9.

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В. Неупокоева