Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 29 апреля 2021 года  №  319

Информация

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

Координатором муниципальной программы является отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году был предусмотрен в сумме 14623,5  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 118,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 9589,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 4915,5 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 13744,3 тыс. рублей или 94,0 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 118,0 тыс. рублей (99,9%);

краевого бюджета – 9589,8 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 4036,5 тыс. рублей (82,1%).

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав шести подпрограмм и двух основных мероприятий.

В 2020 году  на реализацию подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» было предусмотрено 235,0 тыс. руб.за счет  средств местного бюджета. Фактически профинансировано и освоено  133,9 тыс. руб. (57 %).

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства, участником является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя выполнение двух  мероприятий.

В рамках мероприятия «Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткине, по адресу: г. Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости  и выделением  блока начального образования на 400 мест (I  этап. Блок начального образования на 400 мест) (ПСД, экспертиза)» было выделено 121,0 тыс. руб., освоено 78,9 тыс. руб. (65,2%). Оплачен контракт по техническому присоединению объекта к электрическим сетям. Денежные средства освоены не в полном объеме  в связи с тем, что запланированные электромонтажные работы по внешнему электроснабжению были оплачены из бюджетных средств общеобразовательного учреждения.

В рамках мероприятия 2.3 «Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа в г. Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420  (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям)» было выделено 114,0 тыс. руб., освоено 55,0 тыс. руб. (48,2%).

Выполнен расчет потребности в тепле и топливе для проектирования объекта. Денежные средства освоены не в полном объеме. Заключен контракт по техприсоединению к сетям водоснабжения и водоотведения Согласно условиям контракта на техприсоединение к инженерным сетям полный расчет будет произведен после фактически выполненных работ, т. е. когда здание будет построено.

В 2020 году достижение значений целевых показателей  не планировалось.

В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 6208,7 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 2684,6 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 3524,1 тыс. руб.

Фактически  профинансировано 5588,3 тыс. руб. (90 %), из них за счет средств местного бюджета 2064,3 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 3524,0 тыс. руб. (100%).

Координатор подпрограммы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства, участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

В 2020 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия №1  «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  за счет средств местного бюджета было выделено и освоено 300,0 тыс. руб. За счет выделенных средств осуществлен ремонт 23 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

На  реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 5648,7 тыс. руб. из них средства краевого бюджета 3524,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 2124,6 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 5028,3 тыс. руб. (89%), из них средства краевого бюджета 3524,0 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 1504,3 тыс. руб. (70,8%)

Экономия бюджетных средств в сумме 620,3 тыс. руб. сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков.

В результате реализации мероприятия был выполнен ремонт дороги п. Мирской – ФАД Кавказ, ямочный ремонт дорог п.Мирской – п.Комсомольский, х.Красная Звезда –х. Прибрежный, п.Комсомольский – х. Розы Люксембург, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, произведена механизированная очистка от снега дорог Кавказского района, оказаны услуги по осуществлению строительного контроля, проведены лабораторные испытания.

На  реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район»  за счет средств местного бюджета было выделено 80,0 тыс. руб., профинансировано 80,0 тыс. руб. или  100%.

Проведено 196 мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 11455 человек

На  реализацию мероприятия № 5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района»  за счет средств местного бюджета было выделено 180,0 тыс. руб., профинансировано 180,0 тыс. руб. (100%).

В рамках данного мероприятия выполнен ремонт двух стел на границе Кавказского района.

В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» было предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2020 году на реализацию подпрограммы  было предусмотрено 884,9 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 118,1 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 333,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 433,6 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 884,7 (100%), из них средства федерального бюджета – 118,0 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета – 333,2 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 433,5 тыс. руб. (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2020 году одна молодая семья  из ст. Кавказской получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

В подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» предусмотрено было к реализации одно мероприятие «Организация  мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской».

Координатор подпрограммы –отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2020 году на реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета   было предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 400,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 396,9 (99,2%). Экономия денежных средств произошла в результате снижения стоимости работ на 1% при проведении процедуры торгов.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2020 году проведены работы по экологическому оздоровлению территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской.

В подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» предусмотрено к реализации два мероприятия.

В рамках мероприятия № 1  «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район»  бюджетные средства  в сумме 239,3 тыс. руб. в виде  субсидий направлены  на  выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд на площади 12  гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме - 239,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятия № 2 «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» было направлено 300,0 тыс.руб., из них освоено 299,8 тыс.руб. (99,9%). Денежные средства направлены на работы по формированию сведений в xml формате на границе территориальных зон Казанского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края в количестве 30 единиц для внесения их в единый государственный реестр недвижимости.

В рамках подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» к реализации предусматривалась реализация мероприятия № 1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» денежные средства из краевого бюджета в размере 5092,0 тыс. руб. были перечислены Лосевскому с.п., с.п. им. М.Горького, Темижбекскому с.п. На данные средства было выполнено строительство тротуаров в х. Лосево и ст. Темижбекской, уличного освещения в пос. им. М.Горького. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  На эти цели было направлено из краевого бюджета 640,6 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.

В качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец отчетного периода зарегистрировано - 446 чел.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»  в 2020 году за счет средств местного бюджета составил 623,0 тыс. руб.

Фактически освоено 468,8  тыс. руб. (75,2% от плановых назначений).

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 237  муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

Координатором – отделом капитального строительства произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства». По результатам выполнения мероприятий  подпрограмм,  основных мероприятий, контрольных событий и достижения целевых показателей она может быть признана высокой.