АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2016      			                                     № 1562

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779

«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования Кавказский район в сфере строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» постановляю:

- Внести изменения в приложение  к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779    «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район                                                                          В.Н.Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» (далее - муниципальная программа):

а) позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить задачей:

«уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кавказского района»;

б) позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы» дополнить:

абзацами 6-8 следующего содержания:

«количество приобретенных мобильных автогородков;

количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях;

количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся;»;

абзацем следующего содержания:

«количество транспортируемых твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции на лицензированный полигон»;

в) объем бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 185157,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 156 986,2 тысяч рублей, 2016 год – 6527,9 тысяч рублей, 2017 год –7771,2 тысяч рублей, 2018 год – 3777,3 тысяч рублей, 2019 год – 3 837,8 тысяч рублей, 2020 год – 3288,3 тысяч рублей, 2021 год – 2 968,3 тысяч рублей; в том числе из средств краевого бюджета –147 774,2 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 143 457,5 тысяч рублей, 2016 год –1 785,7 тысяч рублей, 2017 год - 506,2 тысяч рублей, 2018 год - 506,2 тысяч рублей, 2019 год - 506,2 тысяч рублей, 2020 год - 506,2 тысяч рублей, 2021 год - 506,2 тысяч рублей; в том числе из средств местного бюджета –37382,8 тысяч рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 13 528,7 тысяч рублей, 2016 год – 4742,2 тысяч рублей, 2017 год –7265,0 тысяч рублей, 2018 год – 3271,1 тысяч рублей, 2019 год – 3331,6 тысяч рублей, 2020 год – 2782,1 тысяч рублей, 2021 год – 2 462,1 тысяч рублей. в том числе по подпрограммам: 1. подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район": общий объем финансирования составляет 156 481,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год - 149 246,5 тысяч рублей 2016 год – 1735,2 тысяч рублей 2017 год – 4 300,0 тысяч рублей 2018 год - 500,0 тысяч рублей 2019 год - 500,0 тысяч рублей 2020 год - 100,0 тысяч рублей 2021 год - 100,0 тысяч рублей; из средств краевого бюджета - 137 951,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год - 137 951,3 тысяч рублей 2016 год - 0,0 тысяч рублей 2017 год - 0,0 тысяч рублей 2018 год - 0,0 тысяч рублей 2019 год - 0,0 тысяч рублей 2020 год - 0,0 тысяч рублей 2021 год - 0,0 тысяч рублей; из средств местного бюджета – 18 530,4 тысячи рублей, в том числе по годам: 2015 год - 11 295,2 тысяч рублей 2016 год – 1 735,2 тысяч рублей 2017 год – 4 300,0 тысяч рублей 2018 год - 500,0 тысяч рублей 2019 год - 500,0 тысяч рублей 2020 год - 100,0 тысяч рублей 2021 год - 100,0 тысяч рублей 2. подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район": общий объем финансирования составляет 20 481,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 6 783,5 тыс. руб. 2016 год – 3 766,5 тыс. руб.; 2017 год – 2 045,0 тыс. руб.; 2018 год – 2 001,1 тыс. руб.; 2019 год – 2 061,6 тыс. руб.; 2020год – 1 912,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 912,1 тыс. руб.; в том числе из средств краевого бюджета – 6279,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 5 000,0 тыс. руб. 2016 год – 1279,5 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе из средств местного бюджета –14202,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 783,5 тыс.руб. 2016 год – 2 487,0тыс.руб.; 2017 год – 2 045,0 тыс.руб.; 2018 год – 2 001,1 тыс.руб.; 2019 год – 2 061,6 тыс.руб.; 2020год – 1 912,1 тыс.руб.; 2021год – 1 912,1 тыс.руб. 3. подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»: общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1280,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 1280,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 320,0 тыс. рублей; 2018 год –320,0 тыс. рублей; 2019 год – 320,0 тыс. рублей. »; |
| --- | --- |

- 2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации муниципальной программы в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» дополнить:

- а) абзацем первым следующего содержания:

«Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития строительства объектов социальной инфраструктуры,  строительства и застройки территории муниципального образования Кавказский район, обеспечения жильем молодых семей, а также повышения безопасности дорожного движения, осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, требуют скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район  в сфере строительства,  архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».»;

б) абзацами следующего содержания:

«Одной из важнейших проблем для стабилизации и улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании Кавказский район является проблема обращения с отходами производства и потребления на территории района.

Администрацией муниципального образования Кавказский район принято решение об организации временного размещения твердых коммунальных отходов по адресу: г. Кропоткин, улица 2-ая Техническая, 3 (далее мусороперегрузочная станция). Федеральным законом N 89-ФЗ                     от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» определено, что образованные отходы могут в течение одиннадцати месяцев временно складироваться в местах (на площадках) обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В связи с этим возникла необходимость в ежегодном транспортировании твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции муниципального образования Кавказский район на лицензированный полигон. Использование мусороперегрузочной станции планируется до ввода в эксплуатацию Новокубанского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, в состав которого входит Кавказский район. Строительство данного комплекса предполагается в рамках программы «Обращение с ТКО на территории Краснодарского края на 2014-2020 годы» (приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 28.08.2012 № 138 «Об утверждении краевой схемы межмуниципального расположения объектов размещения ТКО»).

Транспортирование твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции в муниципальном образовании Кавказский район на лицензированный полигон  приведет к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кавказского района.».

- 2. В разделе 3 «Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы» внести следующие изменения:

а) абзац 3дополнить словами «, участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район."

б) абзац 5 изложить в следующей редакции:

«В муниципальную программу включены: основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков", которое направлено на выполнение комплекса работ, сопутствующих выполнению кадастровых работ и включает в себя расходы на содержание МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район", основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждающихся в жилых помещениях",основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район",основное мероприятие N 4 «Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон».;

в) абзацы 5-9 считать абзацами 6-10;

г) дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«- участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район.»

# 3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» дополнить абзацем 5 следующего содержания:

«Основное мероприятие N 4 "Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон" финансируется за счет местного бюджета».

- 4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

# 5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

- 6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

6. В паспорте подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район", муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства (далее – подпрограмма):

а) позицию участники подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

| Участники подпрограммы | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район Управление образования муниципального образования Кавказский район »; |
| --- | --- |

б) позицию объемы бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составляет 156481,7тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год – 149246,5 тысяч рублей; 2016 год –1735,2 тысяч рублей; 2017 год – 4300,0 тысяч рублей; 2018 год – 500,0 тысяч рублей; 2019 год – 500,0 тысяч рублей; 2020 год – 100,0 тысяч рублей; 2021год - 100,0 тысяч рублей; из средств краевого бюджета - 137 951,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год - 137 951,3 тысяч рублей 2016 год - 0,0 тысяч рублей 2017 год - 0,0 тысяч рублей 2018 год - 0,0 тысяч рублей 2019 год - 0,0 тысяч рублей 2020 год - 0,0 тысяч рублей 2021 год - 0,0 тысяч рублей; из средств местного бюджета – 18530,4 тысячи рублей, в том числе по годам: 2015 год - 11 295,2 тысяч рублей 2016 год – 1735,2 тысяч рублей 2017 год - 4300,0 тысяч рублей 2018 год - 500,0 тысяч рублей 2019 год - 500,0 тысяч рублей 2020 год - 100,0 тысяч рублей 2021 год - 100,0 тысяч рублей |
| --- | --- |

»;

- 7. Абзац 1 раздела 4  «Обоснование ресурсного обеспечения  подпрограммы» изложить в новой  редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 156481,7 тысяч рублей и приведен в приложении № 3.».

8. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.

9. Приложение № 2 к подпрограмме Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район»  изложить в новой редакции, согласно приложению № 5к настоящим изменениям.

- 10. Приложение № 3 к подпрограмме «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном  образовании  Кавказский район»  изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящим изменениям.

- 11.Приложение № 6 к подпрограмме«Информация об объекте капитального строительства «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест в ст. Казанской» изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящим изменениям.

- 12. Приложение № 7 к подпрограмме «Информация об объекте капитального строительства «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской по адресу: Кавказский район,                                         ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская 70В» изложить в новой редакции, согласно приложению № 8 к настоящим изменениям.

- 13. Приложение № 11 к подпрограмме «Информация об объекте капитального строительства «Строительство Муниципального общеобразовательного учреждения на 550 мест в г. Кропоткине, ул. Красноармейская, 420» изложить в новой редакции, согласно                      приложению № 9 к настоящим изменениям.

14. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма):

а) позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»;

б) позицию «Перечень целевых показателей подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«количество приобретенных мобильных автогородков;

количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях;

количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составляет 20 481,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 6 783,5 тыс. руб. 2016 год – 3 766,5 тыс. руб.; 2017 год – 2 045,0 тыс. руб.; 2018 год – 2 001,1 тыс. руб.; 2019 год – 2 061,1 тыс. руб.; 2020год – 1 912,1 тыс. руб.; 2021 год – 1 912,1 тыс. руб.; в том числе из средств краевого бюджета – 6 279,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 5 000,0 тыс. руб. 2016 год – 1 279,5 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе из средств местного бюджета –14 202,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 783,5 тыс.руб. 2016 год – 2 487,0тыс.руб.; 2017 год – 2 045,0тыс.руб.; 2018 год – 2 001,1 тыс.руб.; 2019 год – 2 061,1 тыс.руб.; 2020год – 1 912,1 тыс.руб.; 2021год – 1 912,1 тыс.руб. |
| --- | --- |

- ».

- 15. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

- «Реализация мероприятия «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» будет осуществляться на основании соглашения                                 от 10 октября 2016 года № 17/14 между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Кавказский район по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» на 2016 год.»

- 16. Приложение № 1 к подпрограмме «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" изложить в новой редакции, согласно приложению № 10 к настоящим изменениям.

17. Приложение № 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» изложить в новой редакции, согласно приложению № 11 к настоящим изменениям.

18. Приложение № 3 к подпрограмме «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» изложить в новой редакции, согласно приложению № 12 к настоящим изменениям.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                          И.Д. Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  муниципальной программе муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

# Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Статус* |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
|  | # Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие N 1 "Строительство детских дошкольных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях |  | чел |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие N 2 "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях |  | чел. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | # Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие N 1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 |  |
| 2.2 | Мероприятие N 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  | км |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  | 0,250 |  |
|  | Целевой показатель: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | км |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  | 13,4 |  |
| 2.3 | Мероприятие №3 «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обновление автобусного парка предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Мероприятие № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель:количество приобретенных мобильных автогородков |  |  |  | ед |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 24 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | Целевой показатель:количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях |  |  |  | ед |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 22 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | Целевой показатель:количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся |  |  |  | ед |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3428 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма"Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы(задача муниципальной программы):оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  |
| 4 | Основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: подготовка материалов для отвода земельных участков физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: Геодезические работы |  |  |  |  | га |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 4,6 |  |  | 4,6 |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  | 4,6 |  |
|  | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |
|  | Межевание земельных участков |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |
| 5 | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 408 |  |  |  | 579 |  |  |  | 579 |  |  | 579 |  |  | 579 |  | 579 |  | 579 |  |
| 6 | Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: поддержание муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 141 |  |  |  | 141 |  |  | 141 |  |  | 141 |  | 141 | 141 |  |
| 7 | Основное мероприятие № 4 «Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кавказского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: Количество транспортируемых твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции на лицензированный полигон |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 65,7 |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |
| * если целевой показатель рассчитывается на основании данных, предоставляемых, участниками подпрограммы, присваивается статус "3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район Е.В. Неупокоева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  муниципальной программе муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

# Перечень

# основных мероприятий муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" |
|  |  | местный бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие N 1.1 "Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" | всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Х | Х |
|  |  | местный бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | всего | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" | всего | 1 820,0 | 250,0 | 320,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район |
|  |  | местный бюджет | 1 820,0 | 250,0 | 320,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон » | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Транспортирование 65,7 м3 ТКО на лицензированный полигон | Отдел ЖКХ, Т,С и ДХ администрации муниципального образования Кавказский район |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по основным мероприятиям: | всего | 6 913,4 | 956,2 | 1026,2 | 1106,2 | 956,2 | 956,2 | 956,2 | 956,2 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 370,0 | 450,0 | 520,0 | 600,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования Кавказский район                                                                                                                              Е.В. Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  муниципальной программе муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

- «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сумма средств по программе, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 156481,70 | 149246,5 | 1735,2 | 4300,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 137951,3 | 137951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 18530,4 | 11295,2 | 1735,2 | 4300,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 20 481,9 | 6 783,5 | 3 766,5 | 2 045,0 | 2 001,1 | 2 061,6 | 1 912,1 | 1 912,1 |
|  |  | Краевой бюджет | 6279,5 | 5 000,0 | 1279,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 14 202,4 | 1 783,5 | 2 487,0 | 2 045,0 | 2 001,1 | 2 061,6 | 1 912,1 | 1 912,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | Всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Всего | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
|  |  | Краевой бюджет | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | всего | 1 820,0 | 250,0 | 320,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1 820,0 | 250,0 | 320,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие №4 «Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон» | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе: | всего | 185 157,0 | 156 986,2 | 6527,9 | 7771,2 | 3777,3 | 3837,8 | 3288,3 | 2968,3 |
|  |  | Краевой бюджет | 147 774,2 | 143 457,5 | 1785,7 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 37 382,8 | 13 528,7 | 4742,2 | 7265,0 | 3271,1 | 3331,6 | 2782,1 | 2462,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования Кавказский район                                                                                                                              Е.В. Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от  24.11.2016 г. № 1562

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Строительство объектов

социальной  инфраструктуры в муниципальном

образовании  Кавказский район»

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

- Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

«Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район»

| - № п/п | - Наименование целевого показателя | - Ед. изм. | - Статус* | - Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2015 год |  | - 2016 год |  | - 2017 год |  | - 2018 год | - 2019 - год |  | - 2020 - год |  | - 2021 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |  | - 8 | - 9 |  | - 10 |  | - 11 |  |
| - 1 | - Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Мероприятие № 1 «Строительство детских дошкольных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель: Обеспечение доступности услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Целевой показатель: количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях | - чел | - 1 | - 500 | - 0 |  |  | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| - 4 | Мероприятие № 2 Строительств муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Цель: Обеспечение доступности услуг среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача: Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях | - чел. | - 1 | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 550 |  |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования Кавказский район                                                                                                                              Е.В. Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район»

муниципальной программы муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район»

| № п/п | Наименование отдельных мероприятий | - Источник финансирования |  | - Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | - Непосредственный результат реализации мероприятия | - Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | - Всего |  |  | 153080,7 | - 149246,5 | 1735,2 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 137951,3 | - 137951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 15129,4 | - 11295,2 | 1735,2 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - 1.1 | Строительство объекта: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | - Всего |  |  | 107402,4 | 107402,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, Управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 102032,2 | 102032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 5370,2 | 5370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - 1.1.1.2. | - Оформление исполнительной документации по объекту: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | - Всего |  |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, Управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - 1.1.1.3 | - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест», расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер.Вокзальный, 6а - (ПСД, экспертиза) | - Всего |  |  | 2184,2 | 1150,00 | - 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 170 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 2184,2 | 1150,00 | - 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | - Строительство объекта: «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест», расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер.Вокзальный, 6а | - Всего |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Создание дополнительных 170 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | - Всего |  |  | 37 802,8 | 37 802,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 35 919,1 | 35 919,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 1833,7 | 1833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.5. | Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | - Всего |  | 1041,3 |  | 1041,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
|  |  | - краевой бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  | 1041,3 |  | 1041,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.6. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза) | - Всего |  | 1800,00 |  | 300,00 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования, управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  | 1800,00 |  | 300,00 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.7. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В (СМР) | - Всего |  | 1300,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования, управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  | 1300,00 |  | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Цель: | Обеспечение доступности услуг среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: | Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие № 2 Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений | - Всего |  |  | 4000,00 | 0,0 | 0,00 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 500 мест в обще-образовательныхучреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 4000,00 | 0,0 | 0,00 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение на 550 мест в г. Кропоткине, ул. Красноармейская, 420 (ПСД, экспертиза) | - Всего |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 550 мест в обще-образовательных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 3000,0 | 0,0 | 0,00 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.2. | Строительство «Муниципального общеобразовательного учреждения на 550 мест в г. Кропоткине, ул. Красноармейская, 420» | - Всего |  |  | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 1200 мест в обще-образовательных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | - Всего: |  |  | 156481,7 | 149246,5 | 1735,2 | 4300,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | в том числе: | - краевой бюджет |  |  | 137951,3 | 137951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 18530,4 | 11295,2 | 1735,2 | 4300,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | - внебюджет источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования Кавказский район                                                                                                                              Е.В. Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район»

муниципальной программы муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562 )

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Строительство объектов

социальной  инфраструктуры в муниципальном  образовании  Кавказский район»

| - № п/п | - Наименование подпрограммы | - Источник финансирования | - Сумма средств по программе, тыс.руб. | - В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2015 год | - 2016 год | - 2017 год | - 2018 год | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год |
| - 1 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | - Всего | 156481,7 | 149246,5 | 1735,2 | 4300,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | - Краевой бюджет | 137951,3 | 137951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - Местные бюджеты | 18530,4 | 11295,2 | 1735,2 | 4300,0 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | - Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                                               Е.В.Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к подпрограмме «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район»

муниципальной программы муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

| - ИНФОРМАЦИЯ - об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест в ст. Казанской" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование государственного заказчика |  | Администрация муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  | Администрация муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  | 170 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | Ноябрь 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях |  | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего |  | 2384,2 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 2384,2 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  | 2184,2 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 2184,2 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего |  | 2384,2 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 2384,2 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  | 2184,2 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 2184,2 | 1150,0 | 1034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                                                      Е.В.Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к подпрограмме «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район»

муниципальной программы муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

| - ИНФОРМАЦИЯ - об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская70В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование государственного заказчика |  | Администрация муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  | Администрация муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  | 60 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | Декабрь 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях |  | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего |  | 2301,0 | 300,0 | 701,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 2301,0 | 300,0 | 7010,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  | 1001,0 | 300,0 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 1001,0 | 300,0 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего |  | 2301,0 | 300,0 | 701,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 2301,0 | 300,0 | 701,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  | 1001,0 | 300,0 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  | 1001,0 | 300,0 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                                                      Е.В.Неупокоева

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к изменениям, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24.11.2016 г. № 1562 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы муниципального образовании Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства» постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 17.11.2014 г. № 1779 (в редакции постановления администрации муниципального образования Кавказский район от 24.11.2016 г. № 1562) # Информация об объекте капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Строительство Муниципального общеобразовательного учреждения на 550 мест в г. Кропоткине, ул. Красноармейская, 420" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование государственного заказчика |  | Администрация муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  | Администрация муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  | 550 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | Декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях |  | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего |  | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего |  | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                                                     Е.В. Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1. "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | шт. | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 2 | Мероприятие N 2.«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательство Российской Федерации и Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | км | 3 | 0,900 | 0,210 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  |
| 2.1.2. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | км | 3 | - | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  |  |
| 3. | Мероприятие N3.Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель:Обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обновление автобусного парка автопредприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутах регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | шт | 3 | - | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4. Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Целевой показатель: количество приобретенных мобильных автогородков | ед | 3 | - | 24 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.2 | Целевой показатель: количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | ед | 3 | - | 22 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.3 | Целевой показатель: количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся | ед | 3 | - | 3428 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи  и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район                                       						В.Н. Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

муниципальной программы муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

Перечень мероприятий подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источ-ники финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия |  | Участ-ник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1.1 | Цель | Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача | Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | всего | 2 000,0 | 400,0 | 250,0 | 350,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства |  | Управ-лениеобразо-ванияадминист-рации МО Кавказский район |
|  |  | местный бюджет | 2 000,0 | 400,0 | 250,0 | 350,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источ-ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Цель | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача | организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие №2 «Капитальный ре-монт, ремонт и содер-жание автомобильных дорог общего поль-зования местного зна-чения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка докумен-тации по планировке территории в целях размещения автомо-бильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, прове-дение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку террито-рии строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомо-бильных дорогах местного значения, обустройство автомо-бильных дорог мест-ного значения вцелях повышения безопас-ности дорожного движения, осущест-вление иных меро-приятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | всего | 16 730,0 | 6383,5 | 1 765,1 | 1 695,0 | 1 751,1 | 1 811,6 | 1 662,1 | 1 662,1 |  | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел ЖКХ, транс-порта, связи и дорож-ногохозяйст-ваадми-нистра-цииМО Кавказ ский район |
|  |  | местный бюджет | 11 730,0 | 1 383,5 | 1 765,1 | 1 695,0 | 1 751,1 | 1 811,6 | 1 662,1 | 1 662,1 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источ-ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Цель | Обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача | обновление автобусного парка автопредприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие N3 Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обновление автобусного парка автотранспортных предприятий: приобретение 3-х автобусов, работающих на газомоторном топливе | Отдел ЖКХ, транс-порта, связи и дорож-ногохозяйст-ваадми-нистра-цииМО Кавказ ский район |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источ-ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие N4. Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 1351,4 | 0,0 | 1351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Приобретение 24 мобильных автогородков, оснащение 24 кабинетов по безопасности дорожного движения, приобретение 24 световозвращающих приспособлений для учащихся | Отдел ЖКХ, транс-порта, связи и дорож-ногохозяйст-ваадми-нистра-цииМО Кавказ ский район |
|  |  | местный бюджет | 71,9 | 0,0 | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1279,5 | 0,0 | 1279,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источ-ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | всего | 20 481,9 | 6 783,5 | 3 766,5 | 2 045,0 | 2 001,1 | 2 061,6 | 1 912,1 | 1 912,1 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14 202,4 | 1 783,5 | 2 487,0 | 2 045,0 | 2 001,1 | 2 061,6 | 1 912,1 | 1 912,1 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 279,5 | 5 000,0 | 1 279,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район                                       						В.Н. Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

муниципальной программы муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 24.11.2016 г. № 1562)

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сумма средств подпрограммы, тыс.руб. | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 20 481,9 | 6 783,5 | 3 766,5 | 2 045,0 |  | 2 001,1 |  |  | 2 061,1 | 1 912,1 | 1 912,1 |
|  |  | краевой бюджет | 6 279,5 | 5 000,0 | 1 279,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 14 202,4 | 1 783,5 | 2 487,0 | 2 045,0 |  | 2 001,1 |  | 2 061,1 |  | 1 912,1 | 1 912,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район                                       						В.Н. Афанасьева