АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2017      			                                     № 1298

Об утверждении Порядка  работы  комиссии по приемке оказанных услуг

и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на

территории сельских поселений Кавказского района, фонды капитального

ремонта которых формируются на счетах регионального оператора

В соответствии со статьей 5  Закона Краснодарского края от 01 июля    2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:

- Создать комиссию по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Кавказского района, фонды капитального ремонта которых формируются на счетах регионального оператора, и утвердить ее состав (приложение № 1).

- Утвердить Порядок работы  комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Кавказского района, фонды капитального ремонта которых формируются на счетах регионального оператора (приложение № 2).

- Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  муниципального образования Кавказский район                             И.Д. Погорелова.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район                                                                                В.Н. Очкаласов

ПРИЛОЖНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 18.08.2017 № 1298

СОСТАВ

комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Кавказского района, фонды капитального ремонта которых формируются на счетах регионального оператора

Погорелов	- заместитель главы муниципального образования

Илья Дмитриевич	Кавказский район, председатель комиссии;

Афанасьева	- начальник отдела жилищно-коммунального

Валентина Николаевна	хозяйства, транспорта, связи и дорожного

хозяйства администрации муниципального

образования  Кавказский район, заместитель

председателя комиссии;

Клейн	- заместитель начальника отдела жилищно-

Надежда Алексеевна	коммунального хозяйства, транспорта,

связи и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский

район, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Азарян	- начальник отдела № 11 по муниципальным

Сергей Хачатурович	образованиям  Кавказский, Новокубанский,

Тбилисский и Гулькевичский районы НУО

«Краснодарский краевой фонд  капитального

ремонта многоквартирных домов»

(по согласованию);

Неупокоева	- начальник отдела капитального строительства

Елена Валерьевна	администрации муниципального образования

Кавказский  район;

Цараков	- директор управляющей компании ООО

Валерий Владимирович	«Темижбекская» (по согласованию);

представитель министерства топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (по согласованию);

представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный решением общего собрания от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в приемке, в том числе подписывать соответствующие акты (по согласованию).

Заместитель главы муниципального

образовании Кавказский район                                                         И.Д. Погорелов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 18.08.2017 № 1298 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

работы  комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории сельских поселений Кавказского района, фонды капитального ремонта которых формируются на счетах регионального оператора

1. Общие положения

  - Настоящий  Порядок  разработан в целях определения общих требований к порядку приемки указанных в части 1 статьи 26 Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» (далее – Закон) услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оказанных и выполненных за счет средств фондов капитального ремонта многоквартирных домов и (или) за счет средств государственной и (или) муниципальной поддержки в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края,                                   на 2014 – 2043 годы (далее соответственно – услуги по капитальному ремонту, работы по капитальному ремонту, общее имущество в многоквартирном доме, капитальный ремонт многоквартирного дома, региональная программа).

  - Для целей настоящего Порядка  к работам по капитальному ремонту относятся работы по капитальному ремонту, указанные в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, к услугам по капитальному ремонту относятся:

- оценка технического состояния общего имущества в многоквартирном доме и проектирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе составление смет расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома;

- оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября                     2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

1.3.	Приемка услуг и работ по капитальному ремонту осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края, а также в соответствии с не противоречащими положениям указанных нормативных правовых актов условиями договора на выполнение работ по капитальному ремонту или договора на оказание услуг по капитальному ремонту (далее соответственно – договор подряда, договор оказания услуг).

1.4.	Приемка всех предусмотренных соответствующим(и) краткосрочным(и) планом(ами) реализации региональной программы услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в отношении которых Заказчик выполняет функции технического заказчика, осуществляется комиссией (далее соответственно – приемка, комиссия), создаваемой правовым актом Заказчика в соответствии с приложением № 1 к настоящему порядку.

1.5.	Результаты приемки работ оформляются актом о приемке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – Акт приемки работ), составленным по форме в соответствии с приложением                № 2 к настоящему порядку, а также актом о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100.

Результаты приемки услуг оформляются актом о приемке оказанных услуг по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее – Акт приемки услуг), составленным по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящего Порядка, если иная форма Акта приемки услуг не предусмотрена договором оказания услуг.

- Порядок приемки работ по капитальному ремонту

2.1. 	Заказчик направляет в письменной форме уведомления о приемке работ по капитальному ремонту соответственно:

- региональному оператору (в случае, если Заказчик – орган местного самоуправления или муниципальное учреждение, выполняющее функции технического заказчика);

- в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;

- лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом (за исключением случая непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в этом многоквартирном доме);

- лицу, которое в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты (в случае, если капитальный ремонт многоквартирного дома проводится на основании решения общего собрания), либо председателю совета многоквартирного дома или председателю товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива соответственно (в случае, если капитальный ремонт многоквартирного дома проводится в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании решения органа местного самоуправления).

2.2.	Уведомления о приемке работ по капитальному ремонту направляются Заказчиком не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Подрядчика:

уведомления о готовности предъявить выполненные работы по капитальному ремонту к приемке;

двух экземпляров Акта приемки работ, подписанных Подрядчиком и лицом, осуществлявшим строительный контроль со стороны Заказчика;

документов, указанных в договоре подряда.

2.3.	В уведомлении о приемке работ по капитальному ремонту указываются адрес многоквартирного дома, вид работ по капитальному ремонту, предъявляемых к приемке, дата и время приемки с учетом условий договора подряда, а также место сбора членов комиссии.

2.4.	Дату приемки работ по капитальному ремонту рекомендуется определять не ранее чем через пять рабочих дней после даты направления уведомления о приемке работ по капитальному ремонту.

2.5.	Уведомление о приемке работ по капитальному ремонту передается нарочно или направляется почтовым отправлением либо передается посредством факсимильной связи или по электронной почте путем направления скан-копии документа.

2.6.	Заказчик обеспечивает членам комиссии возможность ознакомления с технической и исполнительной документацией по договору подряда до начала приемки работ по капитальному ремонту.

2.7.	Комиссия правомочна осуществлять приемку работ по капитальному ремонту, если в приемке участвуют:

представитель Заказчика;

представитель регионального оператора (в случае, если Заказчик – орган местного самоуправления или муниципальное учреждение, выполняющее функции технического заказчика);

представитель собственников помещений в многоквартирном доме.

2.8.	Доступ членов комиссии к соответствующим конструктивным элементам, внутридомовым инженерным системам и оборудованию, входящим в состав общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивает представитель собственников помещений в многоквартирном доме – член комиссии.

2.9.	В случае отсутствия у участвующих в приемке членов комиссии возражений против приемки работ по капитальному ремонту, такими членами комиссии подписывается Акт приемки работ.

Член комиссии, подписавший Акт приемки работ, вправе изложить также свое особое мнение с указанием замечаний или рекомендаций по результатам приемки работ по капитальному ремонту, которое приобщается к Акту приемки работ.

2.10. 	При наличии возражений против приемки работ по капитальному ремонту у члена комиссии – представителя Заказчика Акт приемки работ членами комиссии не подписывается.

2.11.	При наличии возражений против приемки работ по капитальному ремонту у остальных участвующих в приемке членов комиссии, соответствующий(ие) член(ы) комиссии, имеющий(ие) возражения против приемки, представляет(ют) не позднее рабочего дня, следующего за днем приемки, для рассмотрения остальным членам комиссии по приемке письменное мотивированное обоснование таких возражений, содержащее указание на конкретные факты несоответствия выполненных работ по капитальному ремонту технической и сметной документации.

2.12.	Если после рассмотрения мотивированного обоснования возражений против приемки работ по капитальному ремонту, они не сняты членом(ами) комиссии, их предъявившим(и), Акт приемки работ членами комиссии не подписывается.

В этом случае представитель Заказчика – член комиссии совместно с членом(ами) комиссии, у которого(ых) имелись возражения против приемки работ по капитальному ремонту, составляют акт с указанием перечня выявленных недостатков (дефектов) и срока их устранения (далее – Акт об обнаружении недостатков (дефектов)), и передает его Подрядчику.

Срок устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков (дефектов), указываемый в Акте об обнаружении недостатков (дефектов), определяется представителем Заказчика – членом комиссии исходя из сроков, необходимых для подготовки выполнения соответствующих работ и производства таких работ.

2.13.	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Подрядчика уведомления о готовности предъявить выполненные работы по капитальному ремонту с устраненными недостатками (дефектами) к приемке, Заказчик направляет участвовавшим в приемке членам комиссии уведомление о приемке работ по капитальному ремонту после устранения недостатков (дефектов) с указанием даты, времени и места сбора.

2.14.	В случае отсутствия у членов комиссии возражений против приемки работ по капитальному ремонту после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) всеми членами комиссии, участвовавшими в приемке работ по капитальному ремонту, подписывается Акт приемки работ.

2.15. В случае обнаружения в ходе приемки работ по капитальному ремонту не устраненных недостатков (дефектов), указанных в Акте об обнаружении недостатков (дефектов), представитель Заказчика – член комиссии совместно с членом(ами) комиссии, у которого(ых) имелись возражения против приемки работ по капитальному ремонту, составляют акт с указанием перечня не устраненных недостатков (дефектов) и срока их устранения (Акт об обнаружении не устраненных недостатков (дефектов)), и передает его Подрядчику.

2.16. Процедура, предусмотренная в пунктах 3.13 – 3.15 настоящих Методических рекомендаций, повторяется до подписания Акта приемки работ всеми участвовавшими в приемке работ по капитальному ремонту членами комиссии.

2.17.	Условия о порядке осуществления Заказчиком приемки работ по капитальному ремонту, в том числе на соответствие качества и объема, устанавливаются в договоре подряда.

3. Порядок приемки услуг по капитальному ремонту

3.1. 	Заказчик направляет в письменной форме уведомления о приемке услуги по капитальному ремонту соответственно в органы, организациям, лицам, указанным в пункте 3.1 настоящих Методических рекомендаций.

3.2.	Уведомление о приемке услуги по капитальному ремонту направляется Заказчиком не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания Заказчиком и Исполнителем услуги Акта приемки услуги.

3.3.	В уведомлении о приемке услуги по капитальному ремонту указываются адрес многоквартирного дома, вид услуги по капитальному ремонту, предъявляемой к приемке, дата, время и место сбора членов комиссии для осуществления приемки выполненной услуги по капитальному ремонту.

3.4.	Дату приемки услуги по капитальному ремонту рекомендуется определять не ранее чем через пять рабочих дней после даты направления уведомления о приемке услуги по капитальному ремонту.

3.5.	Уведомление о приемке услуги по капитальному ремонту передается нарочно или направляется почтовым отправлением либо передается посредством факсимильной связи или по электронной почте путем направления скан-копии документа.

3.6.	Комиссия правомочна осуществлять приемку услуг по капитальному ремонту, если в приемке участвуют:

представитель Заказчика;

представитель органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится многоквартирный дом (в случае, если Заказчик – региональный оператор);

представитель регионального оператора (в случае, если Заказчик – орган местного самоуправления или муниципальное учреждение, выполняющее функции технического заказчика);

представитель собственников помещений в многоквартирном доме.

3.7.	Представитель Заказчика – член комиссии представляет участвующим в приемке членам комиссии документацию, подтверждающую факт оказания услуги по капитальному ремонту, и Акт приемки услуги, подписанный Заказчиком и Исполнителем услуги.

3.8.	В случае отсутствия у участвующих в приемке членов комиссии возражений против приемки услуги по капитальному ремонту, такими членами комиссии подписывается Акт приемки услуги.

Член комиссии, подписавший Акт приемки услуги, вправе изложить также свое особое мнение с указанием замечаний или рекомендаций по результатам приемки услуги по капитальному ремонту, которое приобщается к Акту приемки услуги.

3.9. 	В случае отказа от подписания Акта приемки услуги соответствующий член комиссии представляет Заказчику письменное мотивированное обоснование такого отказа.

Заказчик составляет акт с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения и направляет его Исполнителю услуги.

3.10.	После устранения Исполнителем услуги выявленных недостатков, Заказчик представляет документацию, подтверждающую факт устранения Исполнителем услуги выявленных недостатков, и Акт приемки услуги для рассмотрения и подписания члену(ам) комиссии, отказавшемуся(имся) от подписания Акта приемки услуги ранее.

3.11. Акт приемки услуги составляется в двух экземплярах для передачи Заказчику и  Исполнителю услуги.

3.12.	Условия о порядке осуществления комиссией приемки услуги по капитальному ремонту устанавливаются в конкретном договоре оказания услуг с учетом настоящего Порядка.

- Заместитель главы муниципального

- образования Кавказский район					         И.Д. Погорелов