АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2017      			                                     № 1009

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779

«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования Кавказский район в сфере строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» постановляю:

- Утвердить изменения в приложение  к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779    «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район                                                                                В.Н. Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства».

1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа):

а) позицию «Перечень целевых показателей муниципальной программы»:

дополнить абзацами следующего содержания:

«количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях,

количество отремонтированных стел»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| « Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет - 197 117,3 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 156 986,2 тыс. рублей, 2016 год – 6527,9 тыс. рублей, 2017 год – 19731,5 тыс. рублей, 2018 год – 3777,3 тыс. рублей, 2019 год – 3 837,8 тыс. рублей, 2020 год – 3288,3 тыс. рублей, 2021 год – 2 968,3 тыс. рублей; в том числе из средств федерального бюджета – 91,6 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год - 91,6 тыс. рублей, 2018 год –0,0 тыс. рублей, 2019 год –0,0 тыс. рублей, 2020 год –0,0 тыс. рублей , 2021 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе из средств краевого бюджета – 155624,9 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 143 457,5 тыс. рублей, 2016 год – 1 785,7 тыс. рублей, 2017 год – 8356,9 тыс. рублей, 2018 год - 506,2 тыс.рублей, 2019 год - 506,2 тыс. рублей, 2020 год - 506,2 тыс. рублей, 2021 год - 506,2 тыс. рублей; в том числе из средств местного бюджета – 41400,8 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 13 528,7 тыс. рублей, 2016 год – 4742,2 тыс. рублей, 2017 год – 11283,0 тыс. рублей, 2018 год – 3271,1 тыс. рублей, 2019 год – 3331,6 тыс. рублей, 2020 год – 2782,1 тыс. рублей, 2021 год – 2 462,1 тыс. рублей; 1.Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район": общий объем финансирования составляет 163 762,5 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 149 246,5 тыс. рублей, 2016 год – 1735,2 тыс. рублей, 2017 год – 11 580,8 тыс. рублей, 2018 год - 500,0 тыс. рублей, 2019 год - 500,0 тыс. рублей, 2020 год - 100,0 тыс. рублей, 2021 год - 100,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 141 791,3 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 137 951,3 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс.рублей, 2017 год -3840,0 тыс. рублей, 2018 год - 0,0 тыс. рублей, 2019 год - 0,0 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 21 971,2 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 11 295,2 тыс. рублей, 2016 год – 1 735,2 тыс. рублей, 2017 год – 7 740,8 тыс. рублей, 2018 год - 500,0 тыс. рублей, 2019 год - 500,0 тыс. рублей, 2020 год - 100,0 тыс. рублей, 2021 год - 100,0 тыс. рублей; 2. подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район": общий объем финансирования составляет 24 668,4 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 6 783,5 тыс. рублей, 2016 год – 3 766,5 тыс. рублей, 2017 год – 6231,5 тыс. рублей, 2018 год – 2 001,1 тыс. рублей, 2019 год – 2 061,6 тыс. рублей, 2020год – 1 912,1 тыс. рублей, 2021 год – 1 912,1 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 10081,4 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 5 000,0 тыс. рублей, 2016 год – 1279,5 тыс. рублей, 2017 год – 3801,9 тыс. рублей, 2018 год – 0,0 тыс. рублей, 2019 год – 0,0 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе из средств местного бюджета – 14587,0 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 1 783,5 тыс. рублей, 2016 год – 2 487,0тыс. рублей, 2017 год – 2429,6 тыс. рублей, 2018 год – 2 001,1 тыс. рублей, 2019 год – 2 061,6 тыс. рублей, 2020год – 1 912,1 тыс. рублей, 2021год – 1 912,1 тыс. рублей; 3. подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»: общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1723,0 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 763,0 тыс. рублей, 2018 год –320,0 тыс. рублей, 2019 год – 320,0 тыс. рублей, 2020 год –320,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе: из средств федерального бюджета- 91,6 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 91,6 тыс. рублей, 2018 год –0,0 тыс. рублей, 2019 год –0,0 тыс. рублей, 2020 год –0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 208,8 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 208,8 тыс. рублей; 2018 год –0,0 тыс. рублей, 2019 год –0,0 тыс. рублей, 2020 год –0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 1422,6 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 462,6 тыс. рублей, 2018 год – 320,0 тыс. рублей, 2019 год – 320,0 тыс. рублей, 2020 год – 320,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей. ». |
| --- | --- |

2. В разделе № 1 «Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации муниципальной программы в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»:

а) в абзаце девятом цифру «730» заменить на цифру «560»,

б) абзацы 19-20 изложить в новой редакции:

«С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в районе необходимо уделять особое внимание состоянию дорожного покрытия дорожной сети, нанесению линий дорожной разметки, наличия пешеходных дорожек, дорожных знаков, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также состоянию элементов автомобильных дорог.

Благодаря реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения значительно улучшилось качественное предоставление транспортных услуг населению,  значительно снижен  рост социальной напряженности и количества обращений граждан с критикой в адрес органов местного самоуправления, а также снижен риск опасного поведения участников дорожного движения.»	.

3. Раздел № 8 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»  рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район".

4. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

5. Приложение № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

6. Приложение № 3 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

# 7. В паспорте подпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район":

# абзац второй позиции паспорта «Целевые показатели подпрограммы» изложить в новой редакции:

«количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях».

# 8. В абзаце девятом раздела 1 « Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры в Кавказском районе» подпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"                             цифру «730» заменить на цифру «560».

# 9. В паспорте подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" :

# а) позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

# «поддержание в надлежащем состоянии элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности»;

б) позицию «Перечень целевых показателей подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«количество отремонтированных стел»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составляет 24668,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 6 783,5 тыс. руб., 2016 год – 3 766,5 тыс. руб., 2017 год – 6231,5 тыс. руб., 2018 год – 2 001,1 тыс. руб., 2019 год – 2 061,6 тыс. руб., 2020год – 1 912,1 тыс. руб., 2021 год – 1 912,1 тыс. руб.; в том числе из средств краевого бюджета – 10081,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 5 000,0 тыс. руб., 2016 год – 1279,5 тыс. руб., 2017 год – 3801,9 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб., 2021 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе из средств местного бюджета –14587,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 783,5 тыс.руб., 2016 год – 2 487,0 тыс.руб., 2017 год – 2429,6 тыс. руб., 2018 год – 2 001,1 тыс.руб., 2019 год – 2 061,6 тыс.руб., 2020год – 1 912,1 тыс.руб., 2021год – 1 912,1 тыс.руб. »; |
| --- | --- |

10. Раздел № 1 «Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации подпрограммы в сфере безопасности дорожного движения» дополнить абзацем следующего содержания:

«К элементам автомобильных дорог, требующим поддержания их в надлежащем состоянии относятся придорожные стелы, определяющие  границы территории муниципального образования Кавказский район. Придорожные стелы являются имуществом, находящимся в муниципальной казне Кавказского района, поэтому ремонт и содержание стел включены в мероприятие данной подпрограммы.».

# 11. Абзац 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» изложить в  новой редакции:

# «Общий объем финансирования подпрограммы                                                  составляет 24668,4 тыс. рублей и приведен в приложении № 3».

12. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.

13. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

14. Приложение № 3 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящим изменениям.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                          И.Д. Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  муниципальной программе муниципального

образования Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009)

# Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  | Статус* |  |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
|  | # Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие N 1 "Строительство детских дошкольных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях |  | чел |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие N 2 "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | # Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие N 1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие N 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  |  | 0,590 |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  |
|  | Целевой показатель: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  | 13,4 |  |  |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие №3 «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обновление автобусного парка предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.4 | Мероприятие № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных мобильных автогородков |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Целевой показатель: количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3428 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие №5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: поддержание в надлежащем состоянии элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных стел |  |  | ед |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма"Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  |
| 4 | Основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: подготовка материалов для отвода земельных участков физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: Геодезические работы |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  | 4,6 |  |  | 4,6 |  |  |
|  | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |
|  | Межевание земельных участков |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  | 579 |  |  |  | 579 |  |  |  | 579 |  | 579 |  |  | 579 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: поддержание муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 141 |  |  |  | 141 |  |  |  | 141 |  | 141 |  | 141 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие № 4 «Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кавказского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: Количество транспортируемых твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции на лицензированный полигон |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 65,7 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| * если целевой показатель рассчитывается на основании данных, предоставляемых, участниками подпрограммы, присваивается статус "3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования Кавказский район                                                                                                                                 Е.В. Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  муниципальной программе муниципального

образования Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009)

# Перечень

# основных мероприятий муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" |
|  |  | местный бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие N 1.1 "Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" | всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Х | Х |
|  |  | местный бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | всего | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" | всего | 1 870,0 | 250,0 | 320,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район |
|  |  | местный бюджет | 1 870,0 | 250,0 | 320,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон » | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Транспортирование 65,7 м3 ТКО на лицензированный полигон | Отдел ЖКХ, Т,С и ДХ администрации муниципального образования Кавказский район |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по основным мероприятиям: | всего | 6 963,4 | 956,2 | 1026,2 | 1156,2 | 956,2 | 956,2 | 956,2 | 956,2 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 420,0 | 450,0 | 520,0 | 650,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования Кавказский район                                                                                                                                 Е.В. Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к  муниципальной программе муниципального

образования Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009)

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сумма средств по программе, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 163 762,5 | 149246,5 | 1735,2 | 11580,8 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 141791,3 | 137951,3 | 0,0 | 3840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 21971,2 | 11295,2 | 1735,2 | 7740,8 | 500,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 24668,4 | 6 783,5 | 3 766,5 | 6231,5 | 2 001,1 | 2 061,6 | 1 912,1 | 1 912,1 |
|  |  | Краевой бюджет | 10081,4 | 5 000,0 | 1279,5 | 3801,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 14587,0 | 1 783,5 | 2 487,0 | 2429,6 | 2 001,1 | 2 061,6 | 1 912,1 | 1 912,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего | 1723,0 | 0,0 | 0,0 | 763,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 208,8 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1422,6 | 0,0 | 0,0 | 462,6 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | Всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Всего | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
|  |  | Краевой бюджет | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | всего | 1 870,0 | 250,0 | 320,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1 870,0 | 250,0 | 320,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие №4 «Организация транспортирования твердых коммунальных отходов с мусороперегрузочной станции Кавказского района на лицензированный полигон» | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе: | всего | 197117,3 | 156 986,2 | 6527,9 | 19731,5 | 3777,3 | 3837,8 | 3288,3 | 2968,3 |
|  |  | Краевой бюджет | 155624,9 | 143 457,5 | 1785,7 | 8356,9 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 91,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 41400,8 | 13 528,7 | 4742,2 | 11283,0 | 3271,1 | 3331,6 | 2782,1 | 2462,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования Кавказский район                                                                                                                                 Е.В. Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009)

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1. "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | шт. | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 24 |  |  |
| 2 | Мероприятие N 2.«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательство Российской Федерации и Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | км | 3 | 0,900 | 0,210 | 0,590 | 0,250 | 0,250 |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  |
| 2.1.2. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | км | 3 | - | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  |  |
| 3. | Мероприятие N3.Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обновление автобусного парка автопредприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Целевой показатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутах регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | шт | 3 | - | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4. Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Целевой показатель: количество приобретенных мобильных автогородков | ед | 3 | - | 24 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.2 | Целевой показатель: количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | ед | 3 | - | 22 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
| 4.3 | Целевой показатель: количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся | ед | 3 | - | 3428 | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Мероприятие №5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: поддержание в надлежащем состоянии элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных стел | ед | 3 | - | - | 1 | - | - |  | - |  |  | - |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи  и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район                                       						        В.Н. Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

муниципальной программы муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009)

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

| п/п | Наименование мероприятия | Источ-ники финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосред-ственный результат реализации мероприятия |  | Участ-ник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1.1 | Цель | Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача | Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | всего | 2234,0 | 400,0 | 250,0 | 584,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства |  | Управ-лениеобразо-ванияадминист-рации МО Кавказский район |
|  |  | местный бюджет | 2234,0 | 400,0 | 250,0 | 584,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источ-ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Цель | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача | организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие №2 «Капитальный ре-монт, ремонт и содер-жание автомобильных дорог общего поль-зования местного зна-чения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка докумен-тации по планировке территории в целях размещения автомо-бильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, прове-дение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку террито-рии строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомо-бильных дорогах местного значения, обустройство автомо-бильных дорог мест-ного значения вцелях повышения безопас-ности дорожного движения, осущест-вление иных меро-приятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | всего | 20533,0 | 6383,5 | 1 765,1 | 5497,5 | 1 751,1 | 1 811,6 | 1 662,1 | 1 662,1 |  | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел ЖКХ, транс-порта, связи и дорож-ногохозяйст-ваадми-нистра-цииМО Кавказ ский район |
|  |  | местный бюджет | 11 731,1 | 1 383,5 | 1 765,1 | 1 695,6 | 1 751,1 | 1 811,6 | 1 662,1 | 1 662,1 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 8801,9 | 5 000,0 | 0,0 | 3801,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источ-ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие №2.1 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | всего | 4 002,0 | 0,0 | 0,0 | 4 002,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел ЖКХ, транс-порта, связи и дорож-ногохозяйст-ваадми-нистра-цииМО Кавказ ский район |
|  |  | местный бюджет | 200,1 | 0,0 | 0,0 | 200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3 801,9 | 0,0 | 0,0 | 3 801,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 00, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2.2.2. | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка докумен-тации по планировке территории в целях размещения автомо-бильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, прове-дение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку террито-рии строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомо-бильных дорогах местного значения, обустройство автомо-бильных дорог мест-ного значения вцелях повышения безопас-ности дорожного движения, осущест-вление иных меро-приятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | всего | 16531,0 | 6383,5 | 1765,1 | 1495,5 | 1 751,1 | 1 811,6 | 1 662,1 | 1 662,1 |  | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел ЖКХ, транс-порта, связи и дорож-ногохозяйст-ваадми-нистра-цииМО Кавказ ский район |
|  |  | местный бюджет | 11531,0 | 1383,5 | 1765,1 | 1495,5 | 1751,1 | 1811,6 | 1662,1 | 1662,1 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Цель | Обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Задача | обновление автобусного парка автопредприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие N3 Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Обновление автобусного парка автотранспортных предприятий: приобретение 3-х автобусов, работающих на газомоторном топливе | Отдел ЖКХ, транс-порта, связи и дорож-ногохозяйст-ваадми-нистра-цииМО Кавказ ский район |
|  |  | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источ-ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Цель: | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие N4. Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 1351,4 | 0,0 | 1351,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Приобретение 24 мобильных автогородков, оснащение 24 кабинетов по безопасности дорожного движения, приобретение 24 световозвращающих приспособлений для учащихся | Отдел ЖКХ, транс-порта, связи и дорож-ногохозяйст-ваадми-нистра-цииМО Кавказ ский район |
|  |  | местный бюджет | 71,9 | 0,0 | 71,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1279,5 | 0,0 | 1279,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источ-ники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Цель | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Поддержание в надлежащем состоянии элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие №5 Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района | всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Замена электрооборудования стелы расположенной на границе Кавказского и Тбилиского районов | Отдел ЖКХ, транс-порта, связи и дорож-ногохозяйст-ваадми-нистра-цииМО Кавказ ский район |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | всего | 24 668,4 | 6 783,5 | 3 766,5 | 6 231,5 | 2 001,1 | 2 061,6 | 1 912,1 | 1 912,1 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14 587,0 | 1 783,5 | 2 487,0 | 2 429,6 | 2 001,1 | 2 061,6 | 1 912,1 | 1 912,1 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 235,4 | 5 000,0 | 1 279,5 | 3 801,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | феде-ральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район                                       							  В.Н.Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

муниципальной программы муниципального

образовании Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства»

постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от  17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 22.06.2017 № 1009)

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сумма средств подпрограммы, тыс.руб. | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 24 668,4 | 6 783,5 | 3 766,5 | 6 231,5 |  | 2 001,1 |  |  | 2 061,1 | 1 912,1 | 1 912,1 |
|  |  | краевой бюджет | 10 081,4 | 5 000,0 | 1 279,5 | 3 801,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 14 587,0 | 1 783,5 | 2 487,0 | 2429,6 |  | 2 001,1 |  | 2 061,1 |  | 1 912,1 | 1 912,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район                                       							В.Н.Афанасьева