АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019      			                                     № 68

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779

«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779    «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район                                                                                В.Н. Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район

от 29.01.2019 № 68

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему изменению.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                         А.В. Пономарев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 29.01.2019 № 68

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район»  муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 29.01.2019 № 68)

Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной  инфраструктуры в муниципальном образовании  Кавказский район»

| № п/п | Наименование отдельных мероприятий | - Источник финансирования |  | - Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | - Непосредственный результат реализации мероприятия | - Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
|  | Цель | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | - Всего |  |  | 190572,2 | - 149246,5 | 1735,2 | 8580,8 | 31009,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | Отдел капитального строительства, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 166532,6 | - 137951,3 | 0,0 | 3840,0 | 24741,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 24039,6 | - 11295,2 | 1735,2 | 4740,8 | 6268,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| - 1.1 | Строительство объекта: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | - Всего |  |  | 107402,4 | 107402,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, Управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 102032,2 | 102032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 5370,2 | 5370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| - 1.1.1.2. | - Оформление исполнительной документации по объекту: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | - Всего |  |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, Управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| - 1.1.1.3 | - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест», расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер.Вокзальный, 6а - (ПСД, экспертиза) | - Всего |  |  | 2184,2 | 1150,00 | - 1034,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание дополнительных 170 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 2184,2 | 1150,00 | - 1034,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | - Всего |  |  | 37 802,8 | 37 802,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 35 919,1 | 35 919,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 1833,7 | 1833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | - Всего |  | 1041,3 |  | 1041,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования, |
|  |  | - краевой бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  | 1041,3 |  | 1041,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация, строительство инженерных сетей) | - Всего |  | 10505,8 |  | 300,00 | 701,0 | 4538,2 | 4966,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  | 10505,8 |  | 300,00 | 701,0 | 4538,2 | 4966,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1.7. | Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (СМР) | - Всего |  | 30085,7 |  | 0,0 | 0,0 | 4042,6 | 26043,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования, |
|  |  | - краевой бюджет |  | 28581,3 |  | 0,0 | 0,0 | 3840,0 | 24741,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  | 1504,4 |  | 0,0 | 0,0 | 202,6 | 1302,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Цель: | Обеспечение доступности услуг среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: | Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие № 2 Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений | - Всего |  |  | 344780,7 | 0,0 | 0,00 | 3237,0 | 87933,1 | 253610,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | Создание дополнительных 400 мест в обще-образовательных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 315639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75659,1 | 239980,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 29141,6 | 0,0 | 0,00 | 3237,0 | 12274,0 | 13630,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.1. | Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткине, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)( ПСД, экспертиза) | - Всего |  |  | 12057,7 | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 8291,9 | 528,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | Получение проектно- сметной документации и положительного экспертного заключения | Управление образования имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 12057,7 | 0,0 | 0,00 | 3237,0 | 8291,9 | 528,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.1.2. | Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткине, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)(СМР) | - Всего |  |  | 332723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 79641,2 | 253081,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | Создание дополнительных 400 мест в обще-образовательных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства управление образования |
|  |  | - краевой бюджет |  |  | 315639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75659,1 | 239980,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 17083,9 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 3982,1 | 13101,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | - Всего: |  |  | 535352,9 | 149246,5 | 1735,2 | 11817,8 | 118942,8 | 253610,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: | - краевой бюджет |  |  | 482171,7 | 137951,3 | 0,0 | 3840,0 | 100400,4 | 239980,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - местный бюджеты |  |  | 53181,2 | 11295,2 | 1735,2 | 7977,8 | 18542,4 | 13630,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | - внебюджет источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                                                     Е.В. Неупокоева