АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2024   					                                     № 1829

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального

образования Кавказский район

от 17 ноября 2014 г. № 1779

«Об утверждении муниципальной

программы муниципального

образования Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования

Кавказский район в сфере строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства

и жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»                  п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1779   «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                             В.С. Балашов

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложения к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1779

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

- Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | Общий объем финансирования составляет - 778 462,5 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 12 093,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 564 611,8 тыс. рублей, из средств местного бюджета - 201 757,5 тыс. рублей |
| --- | --- |

# ».

# Приложение 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

# 3. Приложение 3 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

- Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ» подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» (далее- подпрограмма) изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | Общий объем финансирования составляет - 602 516,8 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 9478,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 513 771,3 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 79 267,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

# Приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

# Приложение 3 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящим изменениям.

# Позицию паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ»  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - подпрограмма) изложить в новой редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе финансовое обеспечение проектов и (или) программ | Общий объем финансирования составляет - 14 674,5 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 2 614,7 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 5 453,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 6 606,1 тыс. рублей |
| --- | --- |

».

# Приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к настоящим изменениям.

- Приложение 3 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению 6 к настоящим изменениям.

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи  и

дорожного хозяйства                                                                          А.Г. Арутюнов

Приложение 1

к изменениям, утвержденным постановлением администрации муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829

Приложение 1

к муниципальной программе муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829)

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  | Статус* |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |
| 1 | - Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Целевой показатель: количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | чел |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.2 | Целевой показатель: доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | % |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  |  |
| 1.1.3 | Целевой показатель: количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ед. |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.4 | Целевой показатель: Геодезические работы | га |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  | 12,55 |  |  | 12,0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.1.5 | Целевой показатель: Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.1.6 | Целевой показатель: Межевание земельных участков | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 36 |  |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.1.7 | Целевой показатель: количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 408 |  |  |  | 579 |  |  | 608 |  |  | 600 |  |  | 546 |  |  | 470 |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  |  | 362 |  |  |  | 362 |  |  |  | 362 |  |  | 362 |  |  |  |
| 1.1.8 | Целевой показатель: количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 132 |  |  |  | 141 |  |  | 102 |  |  | 135 |  |  | 156 |  |  | 215 |  |  |  |  | 258 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  | 286 |  |  |  | 286 |  |  | 286 |  |  |  |
| 1.1.9 | Целевой показатель: количество разработанных пакетов проектно- сметной документации | шт |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.10 | Целевой показатель: количество заключенных контрактов на разработку проектно-сметной документации | шт |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 23 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.11 | Целевой показатель: количество введенных в эксплуатацию объектов строительства (реконструкции) | шт |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1.12 | Целевой показатель: количество заключений по строительному контролю | шт |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.13 | Целевой показатель: количество капитально отремонтированных объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | шт |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Целевой показатель: количество приобретенных жилых помещений для предоставления в безвозмездное пользование медицинским организациям Кавказского района | шт. |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма"Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие N 1 "Строительство детских дошкольных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Задача подпрограммы: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1 | Целевой показатель: количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях |  | чел |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 160 |  |  | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие N 2 "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Задача подпрограммы: Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Целевой показатель: количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях |  | чел. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие N 3 «Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению района по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Задача подпрограммы: Увеличение зданий офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1 | Целевой показатель: количество запроектированных зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов |  | шт. |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2.3.1.1.2 | Целевой показатель: количество построенных зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов |  | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3 | - Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие N 1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Задача подпрограммы: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1 | Целевой показатель: количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |
| 3.2 | Мероприятие N 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Задача подпрограммы: Организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1.1 | Целевой показатель: протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  | км |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 0,210 |  | 0,786 |  |  |  | 1,342 |  |  | 0,250 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,748 |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  | 0,228 |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
| 3.2.1.1.2 | Целевой показатель: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | км |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 13,4 |  | 4 |  |  |  | 13,4 |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 21,67 |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  | 35,4 |  |  | 21,0 |  |  |  | 21,0 |  |  | 21,0 |  |
| 3.2.1.1.3 | Целевой показатель: площадь ямочного ремонта |  |  |  | м. кв. |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 526 |  |  |  |  | 536 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 1220 |  |  |  |  | 1369 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |
| 3.3 | Мероприятие №3 «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Задача подпрограммы: обновление автобусного парка предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1.1 | Целевой показатель: количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Задача подпрограммы: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1.1 | Целевой показатель: количество приобретенных мобильных автогородков |  |  |  | ед. |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 24 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.4.1.1.2 | Целевой показатель: количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях |  |  |  | ед. |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 22 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.4.1.1.3 | Целевой показатель: количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся |  |  |  | ед. |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | 3428 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3.4.1.4 | Целевой показатель: количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 342 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 2860 |  |  |  |  | 4840 |  |  | 4840 |  |  |  | 4840 |  |  | 4840 |  |
| 3.4.1.5 | Целевой показатель: количество участников районных соревнований, акций, викторин по безопасности дорожного движения |  |  |  | чел |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | 6944 |  |  |  |  | 6270 |  |  |  |  | 6300 |  |  |  |  | 80080 |  |  |  |  | 112304 |  |  | 112304 |  |  |  | 112304 |  |  | 112304 |  |
| 3.5 | Мероприятие №5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 | Задача: поддержание в надлежащем состояния элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.1.1 | Целевой показатель: количество отремонтированных стел |  |  |  | ед. |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Задача подпрограммы: создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Целевой показатель: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  |  |  | шт. |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |
| 5 | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Цель подпрограммы(задача муниципальной программы): обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Кавказского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Задача подпрограммы: экологическое оздоровление территории Кавказского района, уменьшение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Целевой показатель: площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению |  |  |  |  | га |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5,73 |  | 4,52 |  |  |  |  | 4,52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.1.2 | Задача подпрограммы: формирование системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Целевой показатель: количество обустроенных контейнерных площадок на территории сельских поселений |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.1.2.2 | Целевой показатель: количество приобретенных контейнеров |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 5.1.3 | Целевой показатель: количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании (обслуживании) сельских поселений |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение условий для устойчивого развития территорий Кавказского района на основе территориального планирования и градостроительного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Задача подпрограммы: подготовка документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Целевой показатель: доля выполненных топографических съемок от полученных заявок |  |  |  |  | % |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 6.1.1.2 | Целевой показатель: геодезические работы |  |  |  |  | га |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |
| 6.1.2 | Задача подпрограммы: подготовка (разработка, актуализация) документов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, землеустроительной документации сельских поселений Кавказского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | Целевой показатель: количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости |  |  |  |  | ед. |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.1.2.2 | Целевой показатель: доля, внесенных в Единый Государственный Реестр Недвижимости территориальных зон сельских поселений Кавказского района |  |  |  |  | % |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  | 13,3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.1.2.3 | Целевой показатель: количество сельских поселений Кавказского района, в которых внесены изменения в генеральные планы |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6.1.2.4 | Целевой показатель: количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны правила землепользования и застройки/ внесены изменения в правила землепользования и застройки |  |  |  |  | - шт. |  |  | - 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  | - 7 |  |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |
| 6.1.2.5 | Целевой показатель: Количество подготовленных (разработка, внесение изменений) проектов местных нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  | - шт |  |  | - 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - - |  |  |  |  | - - |  |  |  |  | - 9 |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |
| 6.1.3 | Задача подпрограммы: предотвращение и пресечение самовольного строительства на территории сельских поселений Кавказского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | Целевой показатель: Количество выявленных объектов самовольного строительства |  |  |  |  | шт. |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 7 | Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Задача подпрограммы: поддержка проектов развития территорий сельских поселений Кавказского района, основанных на местных инициативах, поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Целевой показатель: доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) |  |  | % |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи  и дорожного хозяйства                                                                          А.Г. Арутюнов

Приложение 2

к изменениям, утвержденным постановлением администрации муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829

Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829)

|  | Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" № п/п; Наименование подпрограммы, основного мероприятия; Годы реализации; Объем финансирования, тыс. рублей. Всего; в том числе в разрезе источников финансирования. федеральный бюджет; краевой бюджет; местный бюджет; внебюджетные источники. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»; всего; 602516,8; 9 478,5; 513771,3; 79 267,0; 0,0. 2015; 149 246,5; 0,0; 137 951,3; 11 295,2; 0,0. 2016; 1 735,2; 0,0; 0,0; 1 735,2; 0,0. 2017; 11 817,8; 0,0; 3 840,0; 7 977,8; 0,0. 2018; 118 942,8; 0,0; 100 400,4; 18 542,4; 0,0. 2019; 263 997,6; 0,0; 248 933,7; 15 063,9; 0,0. 2020; 235,0; 0,0; 0,0; 235,0; 0,0. 2021; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2022; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2023; 3 200,5; 0,0; 430,0; 2 770,5; 0,0. 2024; 36 341,4; 9 478,5; 22 215,9; 4 647,0; 0,0. 2025; 17 000,0; 0,0; 0,0; 17 000,0; 0,0. 2026; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2; Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»; всего; 74797,8; 0,0; 28 153,3; 46 644,5; 0,0. 2015; 6 783,5; 0,0; 5 000,0; 1 783,5; 0,0. 2016; 3 766,5; 0,0; 0,0; 3 766,5; 0,0. 2017; 6 231,5; 0,0; 3 801,9; 2 429,6; 0,0. 2018; 13 700,4; 0,0; 11 361,3; 2 339,1; 0,0. 2019; 4 297,1; 0,0; 0,0; 4 297,1; 0,0. 2020; 6 208,7; 0,0; 3 524,1; 2 684,6; 0,0. 2021; 9 002,9; 0,0; 4 466,0; 4 536,9; 0,0. 2022; 5 389,7; 0,0; 0,0; 5 389,7; 0,0. 2023; 6 698,5; 0,0; 0,0; 6 698,5; 0,0. 2024; 5 880,3; 0,0; 0,0; 5 880,3; 0,0. 2025; 3 360,8; 0,0; 0,0; 3 360,8; 0,0. 2026; 3 477,9; 0,0; 0,0; 3 477,9; 0,0. 3; Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"; всего; 14 674,5; 2 614,7; 5 453,7; 6 606,1; 0,0. 2015; 0,0; 0; 0; 0; 0. 2016; 0,0; 0; 0; 0; 0. 2017; 762,9; 79,3; 221; 462,6; 0. 2018; 629,1; 91,1; 176; 362; 0. 2019; 740,8; 194,6; 183,2; 363; 0. 2020; 884,9; 118,1; 333,2; 433,6; 0. 2021; 876,0; 175,9; 270,9; 429,2; 0. 2022; 1 121,6; 160,6; 411,4; 549,6; 0,0. 2023; 2 389,6; 543,4; 675,3; 1 170,9; 0,0. 2024; 2 989,7; 314,4; 1 509,3; 1 166; 0,0. 2025; 2 100,2; 450,1; 831,0; 819,1; 0,0. 2026; 2 179,7; 487,2; 842,4; 850,1; 0,0. 4; Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»; всего; 7 076,6; 0,0; 0,0; 7 076,6; 0,0. 2015; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2016; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2017; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2018; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2019; 786,8; 0,0; 0,0; 786,8; 0,0. 2020; 400,0; 0,0; 0,0; 400,0; 0,0. 2021; 1 500,0; 0,0; 0,0; 1 500,0; 0,0. 2022; 1 500,0; 0,0; 0,0; 1 500,0; 0,0. 2023; 1 154,2; 0,0; 0,0; 1 154,2; 0,0. 2024; 1 735,6; 0,0; 0,0; 1 735,6; 0,0. 2025; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2026; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 5; Подпрограмма "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района "; всего; 10 044,3; 0,0; 0,0; 10 044,3; 0,0. 2015; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2016; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2017; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2018; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2019; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2020; 539,3; 0,0; 0,0; 539,3; 0,0. 2021; 2 059,3; 0,0; 0,0; 2 059,3; 0,0. 2022; 3 630,7; 0,0; 0,0; 3 630,7; 0,0. 2023; 1 687,4; 0,0; 0,0; 1 687,4; 0,0. 2024; 989,0; 0,0; 0,0; 989,0; 0,0. 2025; 769,3; 0,0; 0,0; 769,3; 0,0. 2026; 369,3; 0,0; 0,0; 369,3; 0,0. 6; Подпрограмма «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»; всего; 9 471,6; 0,0; 9 471,6; 0,0; 0,0. 2015; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2016; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2017; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2018; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2019; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2020; 5 092,0; 0,0; 5 092,0; 0,0; 0,0. 2021; 4 379,6; 0,0; 4 379,6; 0,0; 0,0. 2022; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2023; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2024; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2025; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2026; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 7; Основное мероприятие № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков»; всего; 1 050,5; 0,0; 0,0; 1 050,5; 0,0. 2015; 200,0; 0,0; 0,0; 200,0; 0,0. 2016; 200,0; 0,0; 0,0; 200,0; 0,0. 2017; 200,0; 0,0; 0,0; 200,0; 0,0. 2018; 220,0; 0,0; 0,0; 220,0; 0,0. 2019; 230,5; 0,0; 0,0; 230,5; 0,0. 2020; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2021; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2022; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2023; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2024; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2025; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2026; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 8; Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; всего; 7 761,9; 0,0; 7 761,9; 0,0; 0,0. 2015; 506,2; 0,0; 506,2; 0,0; 0,0. 2016; 506,2; 0,0; 506,2; 0,0; 0,0. 2017; 506,2; 0,0; 506,2; 0,0; 0,0. 2018; 588,5; 0,0; 588,5; 0,0; 0,0. 2019; 617,1; 0,0; 617,1; 0,0; 0,0. 2020; 640,6; 0,0; 640,6; 0,0; 0,0. 2021; 636,5; 0,0; 636,5; 0,0; 0,0. 2022; 723,4; 0,0; 723,4; 0,0; 0,0. 2023; 729,8; 0,0; 729,8; 0,0; 0,0. 2024; 755,8; 0,0; 755,8; 0,0; 0,0. 2025; 775,8; 0,0; 775,8; 0,0; 0,0. 2026; 775,8; 0,0; 775,8; 0,0; 0,0. 9; № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»; всего; 7 634,6; 0,0; 0,0; 7 634,6; 0,0. 2015; 250,0; 0,0; 0,0; 250,0; 0,0. 2016; 320,0; 0,0; 0,0; 320,0; 0,0. 2017; 480,0; 0,0; 0,0; 480,0; 0,0. 2018; 420,0; 0,0; 0,0; 420,0; 0,0. 2019; 570,0; 0,0; 0,0; 570,0; 0,0. 2020; 623,0; 0,0; 0,0; 623,0; 0,0. 2021; 660,0; 0,0; 0,0; 660,0; 0,0. 2022; 959,0; 0,0; 0,0; 959,0; 0,0. 2023; 1 032,6; 0,0; 0,0; 1 032,6; 0,0. 2024; 1 000,0; 0,0; 0,0; 1 000,0; 0,0. 2025; 660,0; 0,0; 0,0; 660,0; 0,0. 2026; 660,0; 0,0; 0,0; 660,0; 0,0. 10; Основное мероприятие № 4 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район "; всего; 32 183,9; 0,0; 0,0; 32 183,9; 0,0. 2015; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2016; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2017; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2018; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2019; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2020; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2021; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2022; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2023; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2024; 12 508,5; 0,0; 0,0; 12 5085,5; 0,0. 2025; 9 837,7; 0,0; 0,0; 9 837,7; 0,0. 2026; 9 837,7; 0,0; 0,0; 9 837,7; 0,0. 11; Основное мероприятие №5 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район»; всего; 11250,0; 0; 0; 11250,0; 0. 2015; 0; 0; 0; 0; 0. 2016; 0; 0; 0; 0; 0. 2017; 0; 0; 0; 0; 0. 2018; 0; 0; 0; 0; 0. 2019; 0; 0; 0; 0; 0. 2020; 0; 0; 0; 0; 0. 2021; 0; 0; 0; 0; 0. 2022; 0; 0; 0; 0; 0. 2023; 0; 0; 0; 0; 0. 2024; 11250,0; 0; 0; 11250,0; 0. 2025; 0; 0; 0; 0; 0. 2026; 0; 0; 0; 0; 0. 11; Всего по основным мероприятиям:; всего; 59 880,9; 0,0; 7 761,9; 52 119,0; 0,0. 2015; 956,2; 0,0; 506,2; 450,0; 0,0. 2016; 1 026,2; 0,0; 506,2; 520,0; 0,0. 2017; 1 186,2; 0,0; 506,2; 680,0; 0,0. 2018; 1 228,5; 0,0; 588,5; 640,0; 0,0. 2019; 1 417,6; 0,0; 617,1; 800,5; 0,0. 2020; 1 263,6; 0,0; 640,6; 623,0; 0,0. 2021; 1 296,5; 0,0; 636,5; 660,0; 0,0. 2022; 1 682,4; 0,0; 723,4; 959,0; 0,0. 2023; 1 762,4; 0,0; 729,8; 1 032,6; 0,0. 2024; 25 514,3; 0,0; 755,8; 24 758,5; 0,0. 2025; 11 273,5; 0,0; 775,8; 10 497,7; 0,0. 2026; 11 273,5; 0,0; 775,8; 10 497,7; 0,0. 12; Всего по муниципальной программе:; всего; 778 462,5; 12 094,6; 564 611,8; 201 757,5; 0,0. 2015; 156 986,2; 0,0; 143 457,5; 13 528,7; 0,0. 2016; 6 527,9; 0,0; 506,2; 6 021,7; 0,0. 2017; 19 998,4; 79,3; 8 369,1; 11 550,0; 0,0. 2018; 134 500,8; 91,1; 112 526,2; 21 883,5; 0,0. 2019; 271 239,9; 194,6; 249 734,0; 21 311,3; 0,0. 2020; 14 623,5; 118,1; 9 589,9; 4 915,5; 0,0. 2021; 19 114,3; 175,9; 9 753,0; 9 185,4; 0,0. 2022; 13 324,4; 160,6; 1 134,8; 12 029,0; 0,0. 2023; 16 892,6; 543,4; 1 835,1; 14 514,1; 0,0. 2024; 73 450,3; 9 792,9; 24 481,0; 39 176,4; 0,0. 2025; 34 503,8; 450,1; 1 606,8; 32 446,9; 0,0. 2026; 17 300,4; 487,2; 1 618,2; 15 195,0; 0,0. В том числе расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район:. 1; Строительство объекта: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б; Всего; 109 002,4; 0,0; 102 032,2; 6 970,2; 0,0. 2015; 109 002,4; 0,0; 102 032,2; 6 970,2. 2; Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест», расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а (ПСД, экспертиза); Всего; 2 184,2; 0,0; 0,0; 2 184,2; 0,0. 2015; 1 150,0; 0,0; 0,0; 1 150,0; 0,0. 2016; 1 034,2; 0,0; 0,0; 1 034,2; 0,0. 3; Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1»; Всего; 38 794,1; 0,0; 35 919,1; 2 875,0; 0,0. 2015; 38 794,1; 0,0; 35 919,1; 2 875,0; 0,0. 4; Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация, строительство инженерных сетей); Всего; 40 591,5; 0,0; 28 581,3; 12 010,2; 0,0. 2015; 300,0; 0,0; 0,0; 300,0; 0,0. 2016; 701,0; 0,0; 0,0; 701,0; 0,0. 2017; 8 580,8; 0,0; 3 840,0; 4 740,8; 0,0. 2018; 31 009,7; 0,0; 24 741,3; 6 268,4; 0,0. 5; Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест); Всего; 160,0; 0,0; 0,0; 160,0; 0,0. 2019; 160,0; 0,0; 0,0; 160,0; 0,0. 6; Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин, по адресу: г. Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест); Всего; 355 128,7; 0,0; 324 592,8; 30 535,9; 0,0. 2017; 3 237,0; 0,0; 0,0; 3237,0; 0,0. 2018; 87 933,1; 0,0; 75659,1; 12274,0; 0,0. 2019; 263 837,6; 0,0; 248933,7; 14903,9; 0,0. 2020; 121,0; 0,0; 0,0; 121,0; 0,0. 7; Средняя общеобразовательная школа в г. Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420.; Всего; 114,0; 0,0; 0,0; 114,0; 0,0. 2020; 114,0; 0,0; 0,0; 114,0; 0,0. 8; ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, переулок Почтовый, 7; Всего; 45 143,0; 0,0; 21141,8; 24001,2; 0,0. 2023; 2388,3; 0,0; 0,0; 2388,3; 0,0. 2024; 25 754,7; 0,0; 21141,8; 4612,9; 0,0. 2025; 17 000,0; 0,0; 0,0; 17 000,0; 0,0. 9; Здание ФАП в пос. Степном Кавказского района; Всего; 11 398,9; 9478,5; 1 503,9; 416,3; 0,0. 2023; 812,2; 0,0; 430,0; 382,2; 0,0. 2024; 10 586,7; 9478,5; 1 073,9; 34,1; 0,0. |
| --- | --- |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи  и дорожного хозяйства                                                                          А.Г. Арутюнов

Приложение 3

к изменениям, утвержденным постановлением

администрации муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829

Приложение 2

к подпрограмме "Строительство объектов

социальной инфраструктуры в муниципальном

образовании Кавказский район", утвержденной

постановлением администрации муниципального

образования Кавказский район от 17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829)

| Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель |  | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача |  | Обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | 1 | всего | 218 875,2 | 0,0 | 187 674,4 | 31 200,8 | 0,0 | Создание дополнительныхмест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 149 246,5 | 0,0 | 137 951,3 | 11 295,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1 735,2 | 0,0 | 0,0 | 1 735,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 8 580,8 | 0,0 | 3 840,0 | 4 740,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 31 009,7 | 0,0 | 24 741,3 | 6 268,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2 388,3 | 0,0 | 0,0 | 2 388,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 25 754,7 | 0,0 | 21 141,8 | 4 612,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1.1. Строительство объекта: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | 1 | всего | 107 402,4 | 0,0 | 102 032,2 | 5 370,2 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 107 402,4 | 0,0 | 102 032,2 | 5 370,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 1.2. Оформление исполнительной документации по объекту: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | 1 | всего | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие № 1.3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест», расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер.Вокзальный, 6а (ПСД, экспертиза) | 1 | всего | 2 184,2 | 0,0 | 0,0 | 2 184,2 | 0,0 | Создание дополнительных 170 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1 034,2 | 0,0 | 0,0 | 1 034,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие № 1.4. Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | 1 | всего | 37 752,8 | 0,0 | 35 919,1 | 1 833,7 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 37 752,8 | 0,0 | 35 919,1 | 1 833,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие № 1.5. Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | 1 | всего | 1 041,3 | 0,0 | 0,0 | 1 041,3 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 1 041,3 | 0,0 | 0,0 | 1 041,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие № 1.6. Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация, строительство инженерных сетей) | 1 | всего | 10 505,4 | 0,0 | 0,0 | 10 505,4 | 0,0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 701,0 | 0,0 | 0,0 | 701,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4 538,2 | 0,0 | 0,0 | 4 538,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4 966,2 | 0,0 | 0,0 | 4 966,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие № 1.7. Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (СМР) | 1 | всего | 30 086,1 | 0,0 | 28 581,3 | 1 504,8 | 0,0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4 042,6 | 0,0 | 3 840,0 | 202,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 26 043,5 | 0,0 | 24 741,3 | 1 302,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие № 1.8. Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест) (ПСД, экспертиза, строительный контроль) | 1 | всего | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | Создание дополнительных 30 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие № 1.9. Реконструкция муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу: станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости до 90 мест с выделением блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест) (СМР) | 1 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 30 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие № 1.10 "ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, переулок Почтовый, 7" (предпроектные работы, ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, государственная экспертиза, приемо-сдаточная документация) |  | всего | 5 888,3 | 0,0 | 0,0 | 5 888,3 | 0,0 | Создание дополнительных 160 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, администрация муниципального образования Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский раон |
|  |  |  | 2023 | 2 388,3 | 0,0 | 0,0 | 2 388,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие № 1.11 "ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, переулок Почтовый, 7"(проектно-сметная документация) |  | всего | 22 254,7 | 0,0 | 21 141,8 | 1 112,9 | 0,0 | Создание дополнительных 160 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, администрация муниципального образования Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский раон |
|  |  |  | 2024 | 22 254,7 | 0,0 | 21 141,8 | 1 112,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие № 1.12 "ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, переулок Почтовый, 7" (строительство) |  | всего | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | Создание дополнительных 160 мест в дошкольных учреждениях района | управление образования, администрация муниципального образования Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский раон |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Цель: |  | Обеспечение доступности услуг среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: |  | Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 2 "Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений" | 1 | всего | 355 242,7 | 324 592,8 | 0,0 | 30 414,9 | 0,0 | Создание дополнительных мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 3 237,0 | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 87 933,1 | 0,0 | 75659,1 | 12274,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 263 837,6 | 0,0 | 248933,7 | 14903,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие № 2.1. Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям) | 1 | всего | 13 451,9 | 0,0 | 0,0 | 13 451,9 | 0,0 | Создание дополнительных 400 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 3 237,0 | 0,0 | 0,0 | 3237,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 8 291,9 | 0,0 | 0,0 | 8291,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1 802,0 | 0,0 | 0,0 | 1802,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие № 2.2. Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (СМР) | 1 | всего | 341 676,8 | 0,0 | 324 592,8 | 17 084,0 | 0,0 | Создание дополнительных 400 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 79 641,2 | 0,0 | 75659,1 | 3982,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 262 035,6 | 0,0 | 248933,7 | 13101,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие № 2.3. "Средняя общеобразовательная школа в г.Кропоткине Кавказского района", расположенного по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, 420. | 1 | всего | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 | Создание дополнительных 550 мест общеобразовательных учреждениях района | управление образования, управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 114,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Цель: |  | Обеспечение доступности амбулаторной первичной медицинской помощи населению района по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: |  | Увеличение зданий офисов врачей общей практики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие № 3 Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов | 1 | всего | 11 398,9 | 9478,5 | 1504,1 | 416,3 | 0 | обеспечение доступности медицинской помощи по месту жительства | администрация муниципального образования Кавказский район |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 812,2 | 0,0 | 430,0 | 382,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10 586,7 | 9478,5 | 1074,1 | 34,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие № 3.1 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района | 1 | всего | 11 398,9 | 9478,5 | 1504,1 | 416,3 | 0,0 | обеспечение доступности медицинской помощи по месту жительства | администрация муниципального образования Кавказский район |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 812,2 | 0,0 | 430,0 | 382,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10 586,7 | 9478,5 | 1074,1 | 34,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1.2 | Мероприятие № 3.1.1 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района (в рамках реализации мероприятия регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" | 1 | всего | 10 982,6 | 9478,5 | 1504,1 | 0,0 | 0,0 | обеспечение доступности медицинской помощи по месту жительства | администрация муниципального образования Кавказский район |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 430,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10 552,6 | 9478,5 | 1074,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1.3 | Мероприятие № 3.1.2 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района" (технологическое присоединение к инженерным сетям, строительный контроль, техинвентаризация) | 1 | всего | 416,3 | 0,0 | 0,0 | 416,3 | 0,0 | обеспечение доступности медицинской помощи по месту жительства | администрация муниципального образования Кавказский район |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 382,2 | 0,0 | 0,0 | 382,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 1 | всего | 602 516,8 | 9478,5 | 513 771,3 | 79 267,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 149 246,5 | 0,0 | 137 951,3 | 11 295,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1 735,2 | 0,0 | 0,0 | 1 735,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 11 817,8 | 0,0 | 3 840,0 | 7977,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 118 942,8 | 0,0 | 100 400,4 | 18 542,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 263 997,6 | 0,0 | 248 933,7 | 15 063,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3200,5 | 0,0 | 430,0 | 2770,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 36 341,4 | 9478,5 | 22215,9 | 4 647,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи  и дорожного хозяйства                                                                          А.Г. Арутюнов

Приложение 4

к изменениям, утвержденным постановлением

администрации муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829

Приложение 3

к подпрограмме "Строительство объектов

социальной инфраструктуры в муниципальном

образовании Кавказский район", утвержденной

постановлением администрации муниципального

образования Кавказский район от 17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829)

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном  образовании  Кавказский район»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, всего, (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 602 516,8 | 9478,5 | 513 771,3 | 79 267,0 | 0 |
|  |  | 2015 | 149246,5 | 0 | 137951,3 | 11295,2 | 0 |
|  |  | 2016 | 1735,2 | 0 | 0 | 1735,2 | 0 |
|  |  | 2017 | 11817,8 | 0 | 3840 | 7977,8 | 0 |
|  |  | 2018 | 118942,8 | 0 | 100400,4 | 18542,4 | 0 |
|  |  | 2019 | 263997,6 | 0 | 248933,7 | 15063,9 | 0 |
|  |  | 2020 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 |
|  |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 3200,5 | 0 | 430 | 2770,5 | 0 |
|  |  | 2024 | 36341,4 | 9478,5 | 22215,9 | 4647,0 | 0 |
|  |  | 2025 | 17000,0 | 0 | 0 | 17000,0 | 0 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи  и дорожного хозяйства                                                                          А.Г. Арутюнов

Приложение 5

к изменениям, утвержденным постановлением

администрации муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829

Приложение  2

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»,

утвержденной постановлением администрации муниципального

образования Кавказский район от 17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829)

| Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель |  | Создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: |  | Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям |  | всего | 14674,5 | 2614,7 | 5453,7 | 6606,1 | 0,0 | Обеспечение жильем молодых семей | администрация муниципального образования Кавказский район, отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район |
|  |  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 762,9 | 79,3 | 221 | 462,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 629,1 | 91,1 | 176 | 362 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 740,8 | 194,6 | 183,2 | 363 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 884,9 | 118,1 | 333,2 | 433,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 876,0 | 175,9 | 270,9 | 429,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 1121,6 | 160,6 | 411,4 | 549,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2389,6 | 543,4 | 675,3 | 1170,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2989,7 | 314,4 | 1509,3 | 1166,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2100,2 | 450,1 | 831 | 819,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 2179,7 | 487,2 | 842,4 | 850,1 | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | всего | 14674,5 | 2614,7 | 5453,7 | 6606,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 762,9 | 79,3 | 221,0 | 462,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 629,1 | 91,1 | 176,0 | 362,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 740,8 | 194,6 | 183,2 | 363,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 884,9 | 118,1 | 333,2 | 433,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 год | 876,0 | 175,9 | 270,9 | 429,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022 год | 1121,6 | 160,6 | 411,4 | 549,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2389,6 | 543,4 | 675,3 | 1170,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2989,7 | 314,4 | 1509,3 | 1166,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2025 год | 2100,2 | 450,1 | 831,0 | 819,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2026 год | 2179,7 | 487,2 | 842,4 | 850,1 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район												А.Г. Синегубова

Приложение 6

к изменениям, утвержденным постановлением

администрации муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829

Приложение  3

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»,

утвержденной постановлением администрации муниципального

образования Кавказский район от 17.11.2014 г. № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 30.10.2024 № 1829)

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей» | всего | 14674,5 | 2614,7 | 5453,7 | 6606,1 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 762,9 | 79,3 | 221 | 462,6 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 629,1 | 91,1 | 176 | 362 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 740,8 | 194,6 | 183,2 | 363 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 884,9 | 118,1 | 333,2 | 433,6 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 876 | 175,9 | 270,9 | 429,2 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 1121,6 | 160,6 | 411,4 | 549,6 | 0,0 |
|  |  | 2023 год | 2389,6 | 543,4 | 675,3 | 1170,9 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 2989,7 | 314,4 | 1509,3 | 1166,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 2100,2 | 450,1 | 831 | 819,1 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 2179,7 | 487,2 | 842,4 | 850,1 | 0,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район												А.Г. Синегубова