Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2018 год.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2018 году внесено 11 изменений в  муниципальную программу (18.02.2018, 12.04.2018, 24.04.2018, 24.05.2018., 21.06.2018, 13.08.2018, 16.10.2018, 25.10.2018, 19.11.2018, 05.12.2018, 17.12.2018).

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;

управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район; управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году был предусмотрен в сумме 134 500,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 91,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 112526,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 21883,5 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 119660,1 тыс. рублей или 89 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 91,1 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 104334,9 тыс. рублей (92,7%);

местного бюджета – 15 234,1 тыс. рублей (69,6 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год утвержден  29 декабря 2017г. (изменен 3.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018, 20.12.2018).

О ходе реализации подпрограммы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы  в 2018 году было предусмотрено 118 942,8 тыс. руб., из них за счет  средств краевого бюджета – 100 400,4, тыс. рублей,  за счет  средств местного бюджета – 18 542,4 тыс. рублей.

Фактически профинансировано и освоено 104 152,6 тыс. руб. (87,6 %), из них:

за счет  средств краевого бюджета – 92216,7 тыс. руб. (91,8%).

за счет  средств местного бюджета – 11935,9 тыс. руб. (64,4%).

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя выполнение двух  мероприятий.

По мероприятию № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  31 009,7 тыс. руб., профинансировано и освоено 30 985,8 тыс. руб.  (99,9%) из них:

за счет  средств краевого бюджета – 24741,3 тыс. руб., исполнено 24741,3 тыс. руб. (100%);

за счет  средств местного бюджета – 6268,4 тыс. руб., исполнено 6244,5 тыс. руб.  (99,5%).

Финансирование мероприятия из краевого бюджета осуществлялось в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

В рамках данного мероприятия   бюджетные ассигнования направлены  на строительство пристройки на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с № 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (далее - объект).

Экономия в сумме 23,9 тыс. руб. сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Мероприятие выполнено в полном объеме, объект введен в эксплуатацию в декабре 2018 года.

За счет  средств местного бюджета   в размере  4942,3 тыс. руб. были выполнены следующие мероприятия:

- строительство наружных инженерных сетей – 2603,8 тыс. руб.

- разработка проектно-сметной документации  - 868,8 тыс. руб.

- технологическое присоединение к электрическим сетям – 935,5 тыс. руб.

- осуществление строительного контроля за строительными работами – 445,4 тыс. руб.

- техинвентаризация объекта – 88,8 тыс. руб.

Остальные средства в размере 26 043,5 тыс. руб. из них средства местного бюджета 1302,2 тыс. руб., средства краевого 247 41,3 тыс. руб. были израсходованы на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.

На реализацию    мероприятия № 2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений»  были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  87 933,1 тыс. руб., профинансировано и освоено 73 166,8 тыс. руб.  (83,2%) из них:

за счет  средств краевого бюджета – 75659,1 тыс. руб., исполнено 67475,4 тыс. руб. (89,2%);

за счет  средств местного бюджета – 12274,0 тыс. руб. (софинансирование), исполнено 5691,4 тыс. руб.  (46,4%).

Бюджетные ассигнования направлены  на реконструкцию МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, (II этап. Блок начального образования на 400 мест)  (далее - объект).

Финансирование мероприятия из краевого бюджета осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Денежные средства в размере 7 1026,8 тыс. руб. (выделено 79 641,2 тыс. руб.), из них 67475,4 тыс. руб. средства краевого бюджета, 3551,4 тыс. руб. средства местного бюджета, были направлены на выполнение строительно - монтажных работ, а именно: выполнено устройство наружных стен и бетонных колон, плиты перекрытия, выполнена стяжка в подвале  и 1-м этаже, смонтированы оконные блоки на 1-м этаже, выполнена кирпичная кладка на 1-м этаже, выполнены работы по устройству лестничных клеток с устройством лестничных маршей из монолитного железобетона.

Бюджетные средства не освоены в полном объеме (8614,4 тыс. руб.) в связи с тем, что в период начала строительных работ возникла необходимость переноса существующих сетей электроснабжения (силовые кабели), сетей горячего водоснабжения и отопления, что привело к увеличению срока подготовительного периода и, как следствие, отставанию от графика производства работ.

Дополнительно из местного бюджета на эти же цели были направлены средства в размере 8291,9 тыс. руб., профинансировано и освоено 2140,0 тыс. руб.

На средства в размере 2140,0 тыс. руб. были выполнены следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации – 1210,2 тыс. руб.

- техническое присоединение к сетям – 332,2 тыс. руб.

- строительный и авторский надзор за строительно-монтажными работами – 597,6 тыс. руб.

Объект «Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, (II этап. Блок начального образования на 400 мест) реализуется в 2018-2019гг. и является переходящим на 2019 год.

В 2018 году сложился неиспользованный остаток средств муниципального бюджета в сумме 6151,9 тыс. руб., который будет направлен в 2019 году на:

- исполнение контракта МБОУ СОШ №7 с «АО НЭСК – электросети» по технологическому присоединению в сумме 473,6 тыс. руб. (в 2018 году исполнение – 315,7 тыс. руб.);

- заключение контракта с организацией на осуществление в 2019 году технического надзора за ходом строительно-монтажных работ по строящемуся объекту в сумме 400,0 тыс. руб.

Остаток неиспользованных средств муниципального бюджета в сумме 5278,3 тыс. руб. будет направлен в 2019 году на выполнение строительно-монтажных работ.

Значение целевого показателя «Количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях» - 60 чел., достигнуто на 100,0%.

Эффективность реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»  может быть признана средней, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,83 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 13 700,4 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета – 11361,3 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 2 339,1 тыс. руб.

В том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 13 350,4 тыс. рублей, из них  за счет средств краевого бюджета – 11 361,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 989,1 тыс. рублей,

- по управлению образования в сумме 350,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически  профинансировано и освоено  13 651,2 тыс. (99,6 %), из них:

- из средств краевого бюджета –  11 353,7 тыс. руб. (99,9%),

- из средств местного бюджета –  2 297,5 тыс. руб. (98,2%).

В том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 13 301,2 тыс. рублей, из них  из средств краевого бюджета – 11 353,7 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 1947,5 тыс. рублей,

- по управлению образования в сумме 350,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

В 2018 году в подпрограмме осуществлялась реализация 3-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  за счет средств местного бюджета было выделено 350,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 100%.

Осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно. Значение целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» достигнуто в полном объеме.

На  реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 13 350,4 тыс. руб., профинансировано и освоено         13 301,2 тыс. руб. (99,6%), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 11 361,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 11 353,7 или 99,9%;

за счет средств местного бюджета – 1 989,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 947,5 тыс. руб. или 97,9%.

Экономия средств краевого бюджета в сумме 7,6 тыс. руб. и местного бюджета в сумме 41,6 тыс. руб. сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и подрядчиков.

На  ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Комсомольский – п. Расцвет, х. Привольный – х. Красная Звезда, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район, протяженностью 1,987 км, в софинансировании с краевым бюджетом, в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» были направлены бюджетные средства в сумме  11 959,5 тыс. руб., профинансировано и освоено 11 959,4 тыс. руб. (99,9%), в том числе:

за счет средств краевого бюджета предусмотрено 11 361,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 11 353,7 тыс. руб. (99,9%);

за счет средств местного бюджета – 598,2 тыс. руб., освоено 597,7 тыс. руб. (99,9%).

Дополнительно за счет средств местного бюджета было предусмотрено 1390,9 тыс. руб., кассовые расходы в сумме 1349,8 тыс. руб. (97,0%) были направлены на:

- разработку комплексной схемы организации дорожного движения МО Кавказский район  на сумму 187,0 тыс. руб.;

- ямочный ремонт дороги «п. Мирской – ФАД «Кавказ» на сумму 229,0 тыс. руб.;

- механизированную расчистку и посыпку дорог в зимний период – 13,4 км на сумму 535,8 тыс. руб.;

– п. Расцвет», «х. Привольный – х. Красная Звезда», «п. Мирской – ФАД «Кавказ» на сумму 216,3  тыс. руб.;

- изготовление смет на ремонт дорог на сумму 160,0 тыс. руб.

Экономия в сумме 21,7 тыс. руб. сложилась в результате оптимизации цены выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» - 1,342 км, выполнен на 148,1%;

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» - 13,4 км, выполнен на 100,0%;

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей"

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

В 2018 году на реализацию данного мероприятия  было предусмотрено 629,1 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 91,1 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 176,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 362,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 628,3 (99,9%), из них средства федерального бюджета – 91,1 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета – 176,0 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 361,2 (99,8%) тыс. руб.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2018 году одна молодая семья  из ст. Кавказской получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

О ходе реализации основного мероприятия №1

«Подготовка материалов для отвода земельных участков».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 муниципальной программы за счет средств   местного бюджета предусмотрен в 2018 году в сумме 220,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 220,0 тыс. руб. или 100 %.

Бюджетные средства  в сумме 220,0 тыс. руб. в виде  субсидий направлены  на  выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд на площади 11,83  гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме.

Значение целевого показателя «Геодезические работы» - 12,55 га, не достигнуто (факт  - 11,83 га или 94,3 %,) из-за снижения поступления заявок на проведение геодезических работ.

О ходе реализации основного мероприятия №2

«Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета осуществляются переданные государственные полномочия Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Краевые средства  на реализацию  основного мероприятия № 2  в 2018 году  предусмотрены  и профинансированы в сумме 588,5 тыс. руб. (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В рамках мероприятия проведена следующая работа: обеспечено жилыми помещениями 39 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), переселенцы – 3 чел (1 семья), вдова участника ВОВ – 1 чел. (1 семья), ветераны боевых действий – 1 чел (1 семья), инвалиды – 1 чел. (1 семья), уволенные с военной службы – 6 чел. (2 семьи).

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 546 чел., что меньше запланированного на 2018 год (запланировано 600 чел.). Количество нуждающихся граждан снизилось, в данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом. Целевой показатель выполнен на 110%.

О ходе реализации основного мероприятия №3

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2018 году за счет средств местного бюджета составил 420,0 тыс. руб.

Фактически освоено 419,5  тыс. руб. (99,9% от плановых назначений).

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 137  муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме. Целевой показатель «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» выполнен на 101,5%.

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2018 года производить  капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

По результатам выполнения мероприятий  и контрольных событий подпрограмм,  основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства» и достижения целевых показателей, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,96 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                          А.В.Пономарев

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В.Неупокоева

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2018 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2018 год произведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Методика) – приложением № 7 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 г. N 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район" (далее – Порядок).

1. Расчет эффективности реализации подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

По мероприятию № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» (строительство пристройки на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с № 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В.) денежные средства освоены в полном объеме - на 99,9 %.

В мероприятии было реализовано два подмероприятия:

- пристройка на 60 мест к существующему  дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу:  ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация, строительство инженерных сетей) исполнено – 99,5%,

- пристройка на 60 мест к существующему  дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу:  ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (СМР) – исполнено 100,0%.

По мероприятию № 2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений кассовые расходы - 83,2%. В данном мероприятии реализуется два подмероприятия:

1. Реконструкция МБОУ № 7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (1 этап. Блок начального образования на 400 мест) (ПСД) - исполнено 25,8%,

2.  Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (1 этап. Блок начального образования на 400 мест) (СМР) – исполнено 89,2%.

Исходя из этого степень реализации мероприятий в данном случае нужно оценивать не из результатов финансирования и освоения денежных средств, а исходя из наступления и не наступления контрольных событий, утвержденных в плане реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год, согласно пункту 2.2.2.Методики: «По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата».

СРм = Мв/М = 8/11= 0,73, где

СРм - степень реализации контрольных событий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году (количество наступивших контрольных событий и достижение качественного результата);

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (количество запланированных контрольных событий и достижение качественного результата).

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((92216,7+11935,9)/(100400,4+18542,4)х1,0+0= 0,88, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,73/0,88 = 0,83

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 60/60=1

где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 0,83*1 = 0,83

Эффективность реализации подпрограммы – средняя, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации значение ЭРп/п составляет более 0,8.

2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((11353,7+2297,5)/(11361,3+2339,1)х1,0+0= 1,0 , где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0= 1,0

4. Степень достижения плановых значений целевых показателейподпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 24/24 = 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1,987/1,342 = 1,5=1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 13,4/13,4= 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+1+1)/3 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,0= 1

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

3. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((91,1+176,0+361,2)/(91,1+176,0+362,0)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1/1 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

4. Расчет эффективности реализации

перечня основных мероприятий муниципальной программы

1. Оценка степени реализации перечня основных мероприятий:

СРм = Мв/М = 3/3= 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = (588,5+639,5)/(588,5 +640,0)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов перечня основных мероприятий:

Эис = СРм/ССуз = 1 / 1 = 1

7. Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДп/ппз1 =  ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

СДп/ппз2=  ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 24/24 = 1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1,987/1,342 = 1,5=1

СДп/ппз4 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 13,4/13,4 = 1

СДп/ппз5 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1 = 1

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 11,83/12,55 = 0,94

СДп/ппз7 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 600/546= 1,1=1

СДп/ппз8 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 137/135= 1,01=1

где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

2. Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = (1+1+1+1+1+0,94+1+1)/8= 0,99, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп=СРмп х 0,5 + (ΣЭРп/п х kj + Эис х kj) х 0,5,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1 = 104152,6/119660,1=0,87

k2= 13651,2/119660,1=0,114

k3= 628,3/119660,1=0,005

k4= (220+588,5+419,5)/119660,1= 0,01, где:

ЭРмп = 0,99*0,5 + (0,83*0,87 + 1,0*0,114 + 1,0*0,005+ 1*0,01)*0,5 =0,54+(0,72+0,114+0,005+0,01)*0,5=0,54+0,42=0,96

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,9.

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В.Неупокоева