Доклад о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса"

Муниципальная программа  муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса»(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778.

Срок реализации программы  -2015-2021 годы.

В 2018 году в муниципальную программу было внесено  7 изменений(19 февраля, 24 мая, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 21 ноября, 5 декабря).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден 20 декабря 2017 года (изменен 20 февраля  2018 г., 20 июня 2018 г., 25 сентября 2018 г., 20 декабря 2018 г.).

Все контрольные события, предусмотренные планом реализациина 2018 год выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2018 год  был предусмотрен в сумме 8672,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет краевого бюджета – 5499,9 тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 3172,2 тыс. руб.

Профинансировано и освоено 7644,7 тыс. руб. (88,2 % от плановых назначений), в том числе:

за счет краевого бюджета – 5475,2 тыс. руб. (99,6%);

за счет местного бюджета – 2169,5 тыс. руб. (68,4%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальнойпрограмме, осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: 	«Газификация муниципального образования Кавказский район»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»;

«Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

- Подпрограмма

"Газификация муниципального образования Кавказский район"

Координатором подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район"(далее - подпрограмма)является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы на 2018годза счет  средств местного бюджета был предусмотрен в сумме2142,2 тыс. руб. профинансировано  и  освоено 1234,9 тыс. руб. (57,6%).

Экономия бюджетных средств в сумме 907,3 тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурсных процедур определения поставщиков услуг, оплаты по «факту» выполненных работ.

В подпрограмме предусмотрено 2 мероприятия:

мероприятие № 1 «Строительство подводящих газопроводов» с объемом финансирования 1953,5 тыс. руб. (далее – мероприятие № 1).;

мероприятие № 2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 152,2 тыс. руб. (далее – мероприятие № 2).

В рамках  мероприятия № 1 были предусмотрено  выполнение  работ по двум  объектам подводящих газопроводов. Предусмотрено финансирование в общей сумме 1990,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 1085,1 тыс. руб. (54,5%).

По объекту «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза)» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1953,5 тыс. руб., освоено 1048,7 тыс. руб. (53,7%). В результате конкурсных процедур экономия бюджетных  средств составила 904,8 тыс. руб.

Разработан проект планировки и межевания земель  для дальнейшей  разработки проектно - сметной документации. Работы выполнены в полном объеме.

На выполнение  работ по объекту «Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района. 1-ый этап строительства (строительно-монтажные работы)» в подпрограммена 2018 год было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 36,5 тыс. руб. Профинансировано и освоено 36,4 тыс. руб. (99,7%) в соответствии с представленными актами на выполненные работы по врезке построенного газопровода к действующему. Экономия бюджетных средств составила 0,1 тыс. руб.

Мероприятие № 2 подпрограммы было предусмотрено в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район. Профинансировано и освоено 149,8 тыс. руб., что составляет 98,4% от плановых назначений. Мероприятие выполнено в полном объеме, финансирование осуществлено по «факту» выполненных работ по муниципальным контрактам. Экономия бюджетных средств составила 2,4 тыс. руб.

Из двух мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в 2018 году, оба мероприятия выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «Количество разработанной документации на строительство газопроводов» выполнен на 100% . ( план -1, выполнено -1).

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2018год за счет  средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 230,0 тыс. руб.,  освоено 226,2 тыс. руб. (98,3%).Экономия бюджетных средств составила 3,8 тыс. руб.

В подпрограмме в 2018 годузапланировано выполнение двух мероприятий:

Мероприятие № 2  «Замена энергосберегающих ламп и светильников» предусмотрено – 100,0 тыс. руб., освоено96,2 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств в сумме  3,8 тыс. руб. сложилась в результате оптимизации цены поставки энергосберегающих ламп и светильников по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков.

В рамках реализации данного мероприятия в 2018 году осуществлена  замена  407 энергосберегающих ламп и светильников в 20 образовательных учреждениях и администрации МО Кавказский район.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволитполучить значительную экономиюбюджетных средств.

В рамкахмероприятия № 4 «Ремонт системы электроснабжения» быливыполненыработы по ремонту системы электроснабжения в  детской школе искусств ст. Казанской. На эти цели направлено и освоено  130,0 тыс. руб.

Все мероприятия  подпрограммы выполнены в полном объеме.

Значения двух целевых показателей подпрограммы, отражающих количественные показатели указанных мероприятий подпрограммы достигнуты в полном объеме:

целевой показатель «замена энергосберегающих  ламп и светильников»:  план 407, выполнено 407;

целевой показатель «замена системы электроснабжения учреждений образования»: план – 1, выполнено- 1.

В муниципальной программе  также утвержден  21 целевой показатель, отражающий  общее состояние Кавказского района в области энергосбережения.

Расчет значенийуказанных целевых показателей осуществляется для оценки работыв области энергосбережения в целях достижения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- оснащения энергосберегающими лампами;

- повышение эффективности системы электроснабжении;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- снижения потребления электрической энергии

- снижения потребления тепловой энергии.

Плановые значения вышеуказанных целевых  показателей в области энергосбережения  Кавказского района в 2018 году выполнены на  сто и более   процентов.

По итогам 2018 года из 23 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 23показателям. Средняя степень достижения целевых показателей 100%.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

- Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования  подпрограммы на 2018 год предусмотрен в сумме 6299,8 тыс. руб.,в том числе:

за счет  средств местного бюджета  800,0 тыс. руб.;

за счет  средств краевого бюджета 5499,8 тыс. руб.

Профинансировано и освоено бюджетных средств в сумме 6183,6 тыс. руб. (98,2% от плановых назначений), в том числе:

за счет  средств местного бюджета  708,4 тыс. руб. (88,6%);

за счет  средств краевого бюджета 5475,2 тыс. руб. (99,6%).

Экономия бюджетных средств сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В подпрограмме предусмотрено одно мероприятие:«Строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ №19 в ст. Казанской», состоящее из двух подмероприятий(мероприятие 1.1, мероприятие 1.2).

На реализацию мероприятия 1.1 подпрограммы «Строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ №19 в ст. Казанской (СМР)» в софинансировании с краевым бюджетом  были предусмотреныбюджетные ассигнования  в общей  сумме 6199,8 тыс. руб. (краевой бюджет – 5499,8 тыс. руб., местный бюджет- 700,0 тыс. руб.).

Освоено 6083,6 тыс. руб. или 98,1 %.

Экономия бюджетных средств по данному мероприятию составила 116,2 тыс. руб. (снижение стоимости подрядных работ в результате проведения конкурсных процедур).

На реализацию мероприятия № 1.2  «Строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ №19 в ст. Казанской (строительный контроль)» было направлено 100 тыс. руб., освоено 100,0 тыс. руб. (100%).

Результатомреализации мероприятия подпрограммы стало введение в эксплуатацию блочной модульной котельной, что обеспечило бесперебойную подачу тепла в МБОУ СОШ№ 19 ст. Казанской.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество построенных (реконструированных) котельных  для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений» достигнуто на 100% (план -1, выполнено-1).

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, эффективность реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                  А.В.Пономарев

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                 В.Н.Афанасьева

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса" за 2016 год.

- Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район"

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2=1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

В соответствии с пунктом 2.2.2.   раздела 8 методики оценки эффективности  реализации муниципальной программы по «иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться  как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата».

По мероприятию № 1 фактический объем финансирования составил 53,7 % от плановых назначений.

При проведении торгов на проектные работы  по объекту «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района» на аукцион была выставлена сумма 1693,5 тыс. руб., в результате проведения конкурсных процедур  стоимость указанных работ снизилась до 790,0 тыс. руб.

Разработан проект планировки и межевания земель  для дальнейшей  разработки проектно- сметной документации. Работы выполнены в полном объеме,  достигнут качественный результат. Мероприятие следует считать выполненным.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп=1234,9/2142,2= 0,58, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,58= 1,7=1

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = 1/1=1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп,где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1= 1

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район».

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2:2=1

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 226,2:230,0 =0,98

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1:0,98=1,02= 1

(если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1)

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 407/407=1

СДп/ппз2= ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 1:1=1

СДп/ппз3= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 25,66/25,63=1

СДп/ппз4= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,002/0,002=1

СДп/ппз5= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,007/0,007=1

СДп/ппз6= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,067/0,065=1

СДп/ппз7= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3,0/3,0=1

СДп/ппз8= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6,14/6,13=1

СДп/ппз9= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,14/0,12=1

СДп/ппз10= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 181,29/179,76=1

СДп/ппз11= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 20,7/20,7=1

СДп/ппз12= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 30,8/30,8=1

СДп/ппз13= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,76/0,76=1

СДп/ппз14= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,93/0,91=1

СДп/ппз15= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 9,62/8,4 = 1

СДп/ппз16= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 103,94/103,2=1

СДп/ппз17= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,173/0,16=1

СДп/ппз18= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 12,91/12,9=1

СДп/ппз19= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 100/100=1

СДп/ппз20=ЗПп/пФ:ЗПп/пп= 81/81 = 1

СДп/ппз21=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=95/95=1

СДп/ппз22=ЗПп/пФ:ЗПп/пп =96/96=1

СДп/ппз23=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=88.4/75=1

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = (23*1)/23= 1

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы – высокая.

3. Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном  образовании Кавказский район».

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1:1=1

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп6183,6/6299,8 =0,98

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1:0,98=1,02=1

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = 1/1=1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп  , где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 1/1= 1

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы высокая.

4.Расчет эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса":

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Степень реализации муниципальной программы:

СРгп = (1+23+1)/25 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы:

k1=1234,9/7644,7=0,17Эрп/п 1 = 1

k2=226,2/7644,7=0,02Эрп/п 2 = 0,98

k3= 6183,6/7644,7 = 0,81Эрп/п 3 = 0,98

Эрмп=   0,5*1 + 0,5*(0,17*1+ 0,02*1+0,81*1)=1

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая, коэффициент реализации 1.

Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                               В.Н.Афанасьева