УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

Муниципального образования

Кавказский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Пономарев

«\_\_28\_\_» \_марта\_2019г.

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса»" на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприяти, дата контроль-ного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Программа «Развитие топливно-энергетического комплекса»** |  | **Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ Афанасьева В.Н.** | **х** | **всего** | **0,0** | **310,0** | **873,5** | **250,0** | **1433,5** |
| х | **краевой бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | **местный бюджет** | **0,0** | **310,0** | **83,5** | **250,0** | **1433,5** |
| ***1*** | ***Подпрограмма N 1 «Газификация муниципального образования Кавказский район»*** |  | ***Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В.***  . | ***Х*** | **всего** | 0,0 | **250,0** | **833,5** | **250,0** | **1333,5** |
| **краевой бюджет** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **местный бюджет** | 0,0 | 250,0 | 833,5 | 250,0 | 1333,5 |
| 1.1 | **Мероприятие №1**  Строительство подводящих газопроводов |  | х | всего местный бюджет | 0,0 | 250,0 | 833,5 | 100,0 | 1183,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.4  Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза) |  | 30.01.2019 - 30.11.2019 | 902/0502/  04 1 01 10530  всего местный бюджет | 0,0 | 250,0 | 833,5 | 0,0 | 1083,5 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.5:  Строительство  газопроводов высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства |  | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | 30.11.2019г.-30.12.2019г. | 902/0502/  04 1 01 10530  всего местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 00 | 100,0 | 100 |
| 1.2 | **Мероприятие №2**  Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район |  | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 902/0502/  04 1 01 10530/  244  Всего местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150 |
| 2 | ***Подпрограмма N 2* "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  **в муниципальном образовании Кавказский район"** |  | ***Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н.*** | ***Х*** | ***всего* местный бюджет** | **0,0** | **60,0** | **40,0** | **00,0** | **100,0** |
|  | Мероприятие №1  Замена энергосберегающих ламп и светильников |  | ***Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н.*** | 01.04.2019 -15.12.2019 | 902/0104/  04 2 01 09910  всего местный бюджет, в том числе: | 0,0 | 60,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Управление образования администрации МО Кавказский район |  | Начальник управления образования Демченко С.Г. | х | 925/0702/  04 2 01 09910; | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 80,0 |
|  | Администрация МО Кавказский район |  | Начальник ПЭС Блинов | х | 902/0104/  04 2 01 09910 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Контрольное событие 1  Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования |  | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | 30.09.2019 г. | х | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 2  Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район |  | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | 30.06.2019 г. | х | х | х | х | х | х |

Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ В.Н.Афанасьева

Начальник отдела

капитального строительства Е.В. Неупокоева