АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.09.2019      			                                     № 1438

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779

«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие

муниципального образования Кавказский район в сфере строительства,

архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности  реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» п о с т а н о в л я ю:

- Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779    «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район                                                                                В.Н. Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Позицию паспорта муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа) «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| « Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет - 600 010,1 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 156 986,2 тыс. рублей, 2016 год – 6527,9 тыс. рублей, 2017 год – 19998,4 тыс. рублей, 2018 год – 134500,8 тыс. рублей, 2019 год – 274454,9 тыс. рублей, 2020 год – 3783,8 тыс. рублей, 2021 год – 3758,1 тыс. рублей; в том числе из средств федерального бюджета – 365,0 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 79,3 тыс. рублей, 2018 год –91,1 тыс. рублей, 2019 год – 194,6 тыс. рублей, 2020 год –0,0 тыс. рублей , 2021 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе из средств краевого бюджета – 517106,7 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 143 457,5 тыс. рублей, 2016 год – 1 785,7 тыс. рублей, 2017 год – 8 369,1 тыс. рублей, 2018 год – 112 526,2 тыс. рублей, 2019 год – 249 734,0 тыс. рублей, 2020 год – 617,1 тыс. рублей, 2021 год – 617,1 тыс. рублей; в том числе из средств местного бюджета – 82538,4 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 13 528,7 тыс. рублей, 2016 год – 4742,2 тыс. рублей, 2017 год – 11550,0 тыс. рублей, 2018 год – 21 883,5 тыс. рублей, 2019 год – 24526,3 тыс. рублей, 2020 год – 3166,7 тыс. рублей, 2021 год – 3141,0 тыс. рублей; 1.Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район": общий объем финансирования составляет 548 604,9 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 149 246,5 тыс. рублей, 2016 год – 1735,2 тыс. рублей, 2017 год – 11 817,8 тыс. рублей, 2018 год – 118942,8 тыс. рублей, 2019 год – 266 862,6 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 491 125,4 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 137 951,3 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 3 840,0 тыс. рублей, 2018 год – 100 400,4 тыс. рублей, 2019 год – 248 933,7 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 57 479,5 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год - 11 295,2 тыс. рублей, 2016 год – 1 735,2 тыс. рублей, 2017 год – 7 977,8 тыс. рублей, 2018 год – 18 542,4 тыс. рублей, 2019 год – 17 928,9 тыс. рублей, 2020 год - 0,0 тыс. рублей, 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2. подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район": общий объем финансирования составляет 39 167,3 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 6 783,5 тыс. рублей, 2016 год – 3 766,5 тыс. рублей, 2017 год – 6 231,5 тыс. рублей, 2018 год – 13 700,4 тыс. рублей, 2019 год – 4 647,1 тыс. рублей, 2020год –2 005,5 тыс. рублей, 2021 год – 2032,8 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 21442,7 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 5 000,0 тыс. рублей, 2016 год – 1279,5 тыс. рублей, 2017 год – 3801,9 тыс. рублей, 2018 год – 11361,3 тыс. рублей, 2019 год – 0,0 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе из средств местного бюджета –17 724,6 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 1 783,5 тыс. рублей, 2016 год – 2 487,0тыс. рублей, 2017 год – 2 429,6 тыс. рублей, 2018 год – 2 339,1 тыс. рублей, 2019 год – 4 647,1 тыс. рублей, 2020год – 2 005,5 тыс. рублей, 2021год – 2 032,8 тыс. рублей; 3. подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»: общий объем финансирования подпрограммы составляет – 3102,2 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 762,9 тыс. рублей, 2018 год – 629,1 тыс. рублей, 2019 год – 740,8 тыс. рублей, 2020 год – 511,2 тыс. рублей, 2021 год – 458,2 тыс. рублей; в том числе: из средств федерального бюджета- 365,0 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 79,3 тыс. рублей, 2018 год – 91,1 тыс. рублей, 2019 год – 194,6 тыс. рублей, 2020 год –0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 580,2 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 221,1 тыс. рублей; 2018 год –176,0 тыс. рублей, 2019 год –183,2 тыс. рублей, 2020 год –0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 2157,0 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 462,6 тыс. рублей, 2018 год – 362,0 тыс. рублей, 2019 год – 363,0 тыс. рублей, 2020 год – 511,2 тыс. рублей, 2021 год – 458,2 тыс. рублей. 4. подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»: общий объем финансирования подпрограммы составляет – 786,8 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2019 год – 786,8 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе: из средств местного бюджета – 786,8 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2019 год – 786,8 тыс. рублей, 2020 год – 0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей. ». |
| --- | --- |

2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение № 3 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

4. Позицию паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» (далее – подпрограмма) «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составляет 39 167,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 6 783,5 тыс. руб. 2016 год – 3766,5 тыс. руб.; 2017 год – 6231,5 тыс. руб.; 2018 год – 13700.4 тыс. руб.; 2019 год – 4647,1 тыс. руб.; 2020год – 2 005.5 тыс. руб.; 2021 год – 2 032,8 тыс. руб.; в том числе из средств краевого бюджета – 21442,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 5 000,0 тыс. руб. 2016 год – 1279,5 тыс. руб.; 2017 год – 3801,9 тыс. руб.; 2018 год – 11361.3 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; в том числе из средств местного бюджета –17724,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1 783,5 тыс.руб. 2016 год – 2487,0 тыс.руб.; 2017 год – 2 429,6тыс.руб.; 2018 год – 2339,1 тыс.руб.; 2019 год – 4647,1 тыс.руб.; 2020год – 2 005,5 тыс.руб.; 2021год – 2 032,8 тыс.руб. ». |
| --- | --- |

# 5. Абзац 1 Раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 39 167,3 тысяч рублей и приведен в приложении № 3».

6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

7. Приложение № 3 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.

8. Позицию паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее подпрограмма) «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составляет 3102,2 тыс. руб., в том числе по годам: из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 762,9 тыс. рублей, 2018 год – 629,1 тыс. рублей, 2019 год – 740,8 тыс. рублей, 2020 год – 511,2 тыс. рублей, 2021 год – 458,2 тыс. рублей; в том числе: из средств федерального бюджета- 365,0 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 79,3 тыс. рублей, 2018 год – 91,1 тыс. рублей, 2019 год – 194,6 тыс. рублей, 2020 год –0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета – 580,2 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 221,0 тыс. рублей; 2018 год –176,0 тыс. рублей, 2019 год –183,2 тыс. рублей, 2020 год –0,0 тыс. рублей, 2021 год – 0,0 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 2157,0 тыс. рублей, из них по годам реализации: 2015 год – 0,0 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс. рублей, 2017 год – 462,6 тыс. рублей, 2018 год – 362,0 тыс. рублей, 2019 год – 363,0 тыс. рублей, 2020 год – 511,2 тыс. рублей, 2021 год – 458,2 тыс. рублей. |
| --- | --- |

».

# 9. Таблицу Раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

| Наименование критерия | Объем финансирования всего | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюд. источники |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 3102,2 | 580,2 | 365,0 | 2157,0 | 0,0 |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 762,9 | 221,0 | 79,3 | 462,6 | 0,0 |
| 2018 год | 629,1 | 176,0 | 91,1 | 362,0 | 0,0 |
| 2019 год | 740,8 | 183,2 | 194,6 | 363,0 | 0,0 |
| 2020 год | 511,2 | 0,0 | 0,0 | 511,2 | 0,0 |
| 2021 год | 458,2 | 0,0 | 0,0 | 458,2 | 0,0 |

10. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                         И.Д. Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе муниципального

образования Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438)

# Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  | Статус* |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
|  | # Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие N 1 "Строительство детских дошкольных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях |  | чел |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 30 |  | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие N 2 "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг среднего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях |  | чел. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 | # Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие N 1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  | 24 |  | 24 |  |
| 2.2 | Мероприятие N 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  | км |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,786 |  |  | 1,342 |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  | 0,250 |  |
|  | Целевой показатель: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  | км |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 13,4 |  |  |  | 4 |  |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  | 13,4 |  |
| 2.3 | Мероприятие №3 «Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обновление автобусного парка предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 2.4 | Мероприятие № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных мобильных автогородков |  |  |  | ед |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 24 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | Целевой показатель: количество оснащенных кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях |  |  |  | ед |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 22 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | Целевой показатель: количество приобретенных световозвращающих приспособлений для учащихся |  |  |  | ед |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3428 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  | Целевой показатель: количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 248 |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  | Целевой показатель: количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» |  |  |  | чел |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 6944 |  |  | 3200 |  | 3200 |  |
| 2.5 | Мероприятие №5 «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: поддержание в надлежащем состояния элемонтов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: количество отремонтированных стел |  |  |  | ед |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  | - |  |
| 3 | Подпрограмма"Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы(задача муниципальной программы):оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы(задача муниципальной программы): обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Кавказского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: экологическое оздоровление территории Кавказского района, уменьшение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению |  |  |  |  | га |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5,73 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: подготовка материалов для отвода земельных участков физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: Геодезические работы |  |  |  |  | га |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  | 10,5 |  |  | 12,55 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |
|  | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Межевание земельных участков |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 408 |  |  |  | 579 |  |  |  | 608 |  |  | 600 |  |  | 546 |  | 608 |  | 608 |  |
| 7 | Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы: поддержание муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 141 |  |  |  | 102 |  |  | 135 |  |  | 171 |  | 141 | 141 |  |
| * если целевой показатель рассчитывается на основании данных, предоставляемых, участниками подпрограммы, присваивается статус "3" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район Е.В. Неупокоева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе муниципального

образования Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438)

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

- «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Год реализа ции | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | всего | 548 604,9 | 0,0 | 491 125,4 | 57 479,5 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 149 246,5 | 0,0 | 137 951,3 | 11 295,2 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 1 735,2 | 0,0 | 0,0 | 1 735,2 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 11 817,8 | 0,0 | 3 840,0 | 7 977,8 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 118 942,8 | 0,0 | 100 400,4 | 18542,4 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 266 862,6 | 0,0 | 248 933,7 | 17 928,9 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | всего | 39 167,3 | 0,0 | 21 442,7 | 17 724,6 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 6 783,5 | 0,0 | 5 000,0 | 1 783,5 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 3 766,5 | 0,0 | 1 279,5 | 2 487,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 6 231,5 | 0,0 | 3 801,9 | 2 429,6 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 13 700,4 | 0,0 | 11 361,3 | 2 339,1 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 4 647,1 | 0,0 | 0,0 | 4 647,1 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 2 005,5 | 0,0 | 0,0 | 2 005,5 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 2 032,8 | 0,0 | 0,0 | 2 032,8 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | всего | 3 102,2 | 580,2 | 365,0 | 2 157,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 762,9 | 79,3 | 221,0 | 462,6 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 629,1 | 91,1 | 176,0 | 362,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 740,8 | 183,2 | 194,6 | 363,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 511,2 | 0,0 | 0,0 | 511,2 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 458,2 | 0,0 | 0,0 | 458,2 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | всего | 786,8 | 0,0 | 0,0 | 786,8 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 786,8 | 0,0 | 0,0 | 786,8 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | всего | 1 510,5 | 0,0 | 0,0 | 1 510,5 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 230,5 | 0,0 | 0,0 | 230,5 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | всего | 3 958,4 | 0,0 | 3 958,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 506,2 | 0,0 | 506,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 588,5 | 0,0 | 588,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 617,1 | 0,0 | 617,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 617,1 | 0,0 | 617,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 617,1 | 0,0 | 617,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | всего | 2 880,0 | 0,0 | 0,0 | 2 880,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 |
| 8 | Всего по муниципальной программе: | всего | 600 010,1 | 365,0 | 517 106,7 | 82 538,4 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 156 986,2 | 0,0 | 143 457,5 | 13 528,7 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 6 527,9 | 0,0 | 1 785,7 | 4 742,2 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 19 998,4 | 79,3 | 8 369,1 | 11 550,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 134 500,8 | 91,1 | 112 526,2 | 21 883,5 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 274 454,9 | 194,6 | 249 734,0 | 24526,3 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 3 783,8 | 0,0 | 617,1 | 3 166,7 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 3 758,1 | 0,0 | 617,1 | 3 141,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципальногообразования

Кавказский район                                                                                                                                                     Е.В. Неупокоева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438)

Перечень мероприятий подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализа ции | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципаль ной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Цель | Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача | Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | всего | 2 334,0 | 0,0 | 0,0 | 2 334,0 | 0,0 | Организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | Управление образования |
|  |  | 2015 год | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 584,0 | 0,0 | 0,0 | 584,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Цель | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача | организация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения вцелях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | всего | 34 662,7 | 20 163,2 | 0,0 | 14 499,5 | 0,0 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район |
|  |  | 2015 год | 6 383,5 | 5 000,0 | 0,0 | 1 383,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 1 765,1 | 0,0 | 0,0 | 1 765,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 5 497,5 | 3 801,9 | 0,0 | 1 695,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 13 350,4 | 11 361,3 | 0,0 | 1 989,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 4 227,9 | 0,0 | 0,0 | 4 227,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 1 705,5 | 0,0 | 0,0 | 1 705,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 1 732,8 | 0,0 | 0,0 | 1 732,8 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.1. | Мероприятие №2.1 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | всего | 15 961,5 | 15 163,2 | 0,0 | 798,3 | 0,0 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 4 002,0 | 3 801,9 | 0,0 | 200,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 11 959,5 | 11 361,3 | 0,0 | 598,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | всего | 18 701,2 | 5000,0 | 0,0 | 13 701,2 | 0,0 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район |
|  |  | 2015 год | 6 383,5 | 5000,0 | 0,0 | 1 383,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 1 765,1 | 0,0 | 0,0 | 1 765,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 1 495,5 | 0,0 | 0,0 | 1 495,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 1 390,9 | 0,0 | 0,0 | 1 390,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 4 227,9 | 0,0 | 0,0 | 4 227,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 1 705,5 | 0,0 | 0,0 | 1 705,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 1 732,8 | 0,0 | 0,0 | 1 732,8 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Цель | Обеспечение условий для предоставления своевременных, безопасных транспортных услуг при осуществлении перевозок пассажиров по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Задача | Обновление автобусного парка автопредприятий, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие №3 Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам регулярного сообщения на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | Обновление автобусного парка автотранспортных предприятий: приобретение 3-х автобусов, работающих на газомоторном топливе | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Цель | Повышение уровня правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожного-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Задача | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Мероприятие №4. Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 1 501,4 | 0,0 | 0,0 | 1 501,4 | 0,0 | Приобретение 24 мобильных автогородков, оснащение 24 кабинетов по безопасности дорожного движения, приобретение 24 световозвращающих приспособлений для учащихся | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 1 351,4 | 0,0 | 0,0 | 1 351,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Цель | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Задача | Поддержание в надлежащем состоянии элементов автомобильных дорог для обеспечения дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Мероприятие №5 Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных на границах территории Кавказского района | всего | 269,2 | 0,0 | 0,0 | 269,2 | 0,0 | Замена электрооборудования стелы расположенной на границе Кавказского и Тбилисского районов | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации МО Кавказский район |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 119,2 | 0,0 | 0,0 | 119,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | всего | 39 167,3 | 21 442,7 | 0,0 | 17 724,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 год | 6 783,5 | 5 000,0 | 0,0 | 1 783,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 3 766,5 | 1 279,5 | 0,0 | 2 487,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 6 231,5 | 3 801,9 | 0,0 | 2 429,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 13 700,4 | 11 361,3 | 0,0 | 2 339,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 4 647,1 | 0,0 | 0,0 | 4 647,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 2 005,5 | 0,0 | 0,0 | 2 005,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 2 032,8 | 0,0 | 0,0 | 2 032,8 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район                                     						В.Н.Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438)

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

| № п/п | Наименование подпрограммы | Год реализа ции программ мы | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краевой бюджет | феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район | всего | 39167,3 | 21 442,7 | 0,0 | 17724,6 | 0,0 |
|  |  | 2015 год | 6 783,5 | 5 000,0 | 0,0 | 1 783,5 | 0,0 |
|  |  | 2016 год | 3 766,5 | 1 279,5 | 0,0 | 2 487,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 год | 6 231,5 | 3 801,9 | 0,0 | 2 429,6 | 0,0 |
|  |  | 2018 год | 13 700,4 | 11 361,3 | 0,0 | 2339,1 | 0,0 |
|  |  | 2019 год | 4 647,1 | 0,0 | 0,0 | 4 647,1 | 0,0 |
|  |  | 2020 год | 2 005,5 | 0,0 | 0,0 | 2 005,5 | 0,0 |
|  |  | 2021 год | 2 032,8 | 0,0 | 0,0 | 2 032,8 | 0,0 |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации

муниципального образования Кавказский район                                       					      В.Н. Афанасьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к изменениям, утвержденным

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 17.11.2014 № 1779

(в редакции постановления администрации

муниципального образования Кавказский район

от 23.09.2019 № 1438)

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализа ции | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципаль ной подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель | создание условий для решения жилищной проблемы молодых семей. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: | оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям | всего | 3 102,2 | 580,2 | 365,0 | 2 157,0 | 0,0 | Обеспечение жильем молодых семей |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 762,9 | 221,0 | 79,3 | 462,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 629,1 | 176,0 | 91,1 | 362,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 740,8 | 183,2 | 194,6 | 363,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 511,2 | 0,0 | 0,0 | 511,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 458,2 | 0,0 | 0,0 | 458,2 | 0,0 |  |  |
|  | Итого | всего | 3 102,2 | 580,2 | 365,0 | 2 157,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 762,9 | 221,0 | 79,3 | 462,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 629,1 | 176,0 | 91,1 | 362,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 740,8 | 183,2 | 194,6 | 363,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 511,2 | 0,0 | 0,0 | 511,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2021 год | 458,2 | 0,0 | 0,0 | 458,2 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела инвестиций и развития

малого и среднего предпринимательства                                                                                                                 О.И. Киреева