# Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства",

# (утверждена постановлением от 17.11.2014 г. № 1779,

с изменениями и дополнениями от 25 февраля, 12 марта, 17 апреля, 11 июня, 30 октября, 11 декабря, 29 декабря 2015 г.)

# Паспорт Муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Координаторы подпрограмм | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район;  отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район;  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники муниципальной программы | управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;  управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район;  отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район;  управление образования администрации муниципального образования Кавказский район  МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" |
| Подпрограммы муниципальной программы | "[Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район](#sub_1700)**";**  **"**[Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район](#sub_1800)"; |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение доступности услуг дошкольного образования;  реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района;  обеспечение доступности услуг среднего образования;  безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям;  создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения;  подготовка материалов для отвода земельных участков физическим и юридическим лицам на территории МО Кавказский район;  ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях;  поддержание муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | инфраструктурное обустройство земельных участков на территории поселений Кавказского района для строительства жилья, в том числе семьям, имеющим трех и более детей  количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях;  количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями МО Кавказский район;  протяженность отремонтированных сетей водоснабжения;  геодезические работы;  схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  межевание земельного участка;  количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях;  количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных дома;  протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведена механизированная посыпка ПСС и механизированная очистка от снега |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2015 - 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 182 062,0 тысяч рублей,  в том числе по годам реализации:  2015 год – 156 986,2 тысяч рублей,  2016 год - 6 234,3 тысяч рублей,  2017 год - 3 768,3 тысяч рублей,  2018 год - 3 768,3 тысяч рублей,  2019 год - 3 768,3 тысяч рублей,  2020 год - 3 768,3 тысяч рублей,  2021 год - 3 768,3 тысяч рублей;  в том числе из средств краевого бюджета - 146 494,7 тысяч рублей,  в том числе по годам реализации:  2015 год - 143 457,5 тысяч рублей,  2016 год - 506,2 тысяч рублей,  2017 год - 506,2 тысяч рублей,  2018 год - 506,2 тысяч рублей,  2019 год - 506,2 тысяч рублей,  2020 год - 506,2 тысяч рублей,  2021 год - 506,2 тысяч рублей;  в том числе из средств местного бюджета – 35 567,3 тысяч рублей,  в том числе по годам реализации:  2015 год - 13 528,7 тысяч рублей,  2016 год - 5 728,1 тысяч рублей,  2017 год - 3 262,1 тысяч рублей,  2018 год - 3 262,1 тысяч рублей,  2019 год - 3 262,1 тысяч рублей,  2020 год - 3 262,1 тысяч рублей,  2021 год - 3 262,1 тысяч рублей. |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации муниципальной программы в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства

В Кавказском районе Краснодарского края проживают свыше 124,0 тыс. жителей. Проблемами, сдерживающими развитие жилищного строительства в Кавказском районе, являются:

- отсутствие земельных участков под жилищное строительство, обустроенных инженерной инфраструктурой;

- обременительные для застройщиков условия подключения к системам инженерной инфраструктуры;

- недостаточный объем средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на развитие инженерной инфраструктуры новых земельных участков.

Перечисленные проблемы во многом сдерживают развитие жилищного строительства в районе, способствуют росту цен на жилищном рынке, снижают доступность жилья для населения.

В связи с увеличением рождаемости возникла острая необходимость в открытии дополнительных мест в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования. В связи с увеличением рождаемости ежегодно увеличивается контингент детей дошкольного возраста. Количество организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования.

В Кавказском районе расположено 31 дошкольное образовательное учреждение, принимающие в своих стенах 3811 детей, охват детей дошкольными учреждениями составляет 68 %. Потребность в строительстве новых зданий детских дошкольных учреждений в Кавказском районе вызвана необходимостью решения проблемы острого дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.

По состоянию на 1 января 2014 года в очереди на предоставление места в дошкольных учреждениях района состоит 2050 детей, в том числе в ст. Казанской 180 детей.

Учитывая, что в детских дошкольных учреждениях Кавказского района насчитывается 3811 мест, потребность в создании дополнительных мест в системе дошкольного образования составляет 54 процента, в том числе в ст. Казанской 45 %.

Отсутствие свободных мест в системе дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:

- невозможность устройства на работу социально активного населения - родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что в свою очередь влияет на уровень материального благосостояния семьи;

- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе.

Строительство и ввод детского дошкольного учреждения на 170 мест в станице Казанской позволит понизить уровень дефицита до 16 процента, что будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе по данному вопросу.

В рамках муниципальной программы предполагается реализация мероприятий [подпрограммы](#sub_1700) "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район", что позволит обеспечить в приоритетном порядке инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство.

Реализация мероприятий направлено на решение жилищной проблемы, на улучшение качества жизни населения.

Решение проблемы обеспечения земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.

По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2021 годы в муниципальном образовании Кавказский район будет введено 730 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, начато освоение для комплексной коттеджной малоэтажной застройки (180 коттеджей) земельного участка площадью 19 га, что обеспечит ввод жилья к 2021 году 19800 м 2.

С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в районе необходимо уделять особое внимание дорожному покрытию улично-дорожной сети, нанесению дорожной разметки на автодорогах населённых пунктов, а также освещенности, наличия пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков, пешеходных ограждений.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, а также состояние дорожного комплекса, в частности частичное отсутствие дорожных знаков предусмотренных дислокацией дорожного движения в поселениях района.

Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения реализуются в [подпрограмме](#sub_1800) "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район".

Применение программно-целевого метода позволит осуществить развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в [приложении N 1](#sub_1100) к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены.

# 3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы: "[Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район](#sub_1700)**"** и **"**[Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район](#sub_1800)**"**.

Мероприятия [подпрограммы](#sub_1700) "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" направлены на реализацию проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района, обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой, обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях.

Мероприятия [подпрограммы](#sub_1800) "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" направлены на выполнение капитального ремонта, ремонта, содержание, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район; обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, а также осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края; ремонтных работ автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, приобретение автозапчастей, комплектующих для безопасной перевозки школьников, выполнение работ по ремонту дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район.

В муниципальную программу включены: основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков", которое направлено на выполнение комплекса работ, сопутствующих выполнению кадастровых работ и включает в себя расходы на содержание МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район", основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждающихся в жилых помещениях" и основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район".

Ведомственные целевые программы в данной муниципальной программе не предусмотрены.

Перечень основных мероприятий программы представлен в [приложении N 2](#sub_1200)**.**

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 182 062,0 тысяч рублей и приведен в [приложении N 3](#sub_1300).

Основное мероприятие N 1 "Выполнение работ по землеустройству и землепользованию" финансируется за счет средств районного бюджета и внебюджетных источников муниципальным бюджетным учреждением "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район".

Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий, в качестве нуждающихся в жилых помещениях" финансируется за счет субвенций краевого бюджета.

Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" финансируется за счет местного бюджета.

Финансирование мероприятий [подпрограммы](#sub_1700) "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета, а именно: софинансирование в целях реализации [подпрограммы](garantF1://36881407.1000) "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной [программы](garantF1://36881407.100) Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" в размере 5 % из средств местного бюджета и 95 % из средств краевого бюджета; софинансирование обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Жилище" в размере 10 % из средств местного бюджета и 90% из средств краевого бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Финансовое вложение решит следующие вопросы по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район: ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр муниципального имущества МО Кавказский район. [Подпрограмма](#sub_1800) "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" реализуется за счет средств краевого и районного бюджетов.

# 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" в сфере реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей подпрограммы "Муниципальное задание на предоставление муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" отражен в [приложении N 4](#sub_1400).

# 6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками, оказывающими существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы:

риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

Также возможны непредвиденные риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы в том числе:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению доходов населения, увеличению стоимости финансовых ресурсов для банков, повышению [инфляции](garantF1://49900.0) и повышению [ключевой ставки](garantF1://10080094.100) Центрального банка, что скажется на ужесточении условий ипотечного кредитования, повышении процентных ставок по кредитам и снижению уровня доступности ипотечных кредитов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления муниципальной программы на основе четкого распределения полномочий исполнителя и участников муниципальной программы;

обеспечение эффективного взаимодействия исполнителя и участников муниципальной программы;

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

# 7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

# 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 8.1. Общие положения

8.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

8.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

8.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

- оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

- оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценку эффективности использования средств местного бюджета;

- оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (основного мероприятия);

8.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 8.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

8.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

8.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

8.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

8.2.2.2. По мероприятиям результаты реализации могут, оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 8.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

8.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

8.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# 8.4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75 %, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 8.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

8.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

8.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

8.5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

# 8.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, (основного мероприятия)

8.6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

8.6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 8.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

8.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

# 8.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# 9. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том числе методику оценки эффективности муниципальной программы

9.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

9.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

9.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно Приложению №5 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

9.4. В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы)в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).

9.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.

9.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

9.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

9.8. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

9.9. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

9.10. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- обеспечивает предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

- обеспечивает соблюдение получателями субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

9.11. Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район | И.В. Демьяненко |

Приложение N 1  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Комплексное и  
устойчивое развитие муниципального  
образования Кавказский район в  
сфере строительства, архитектуры,  
дорожного хозяйства и  
жилищно-коммунального хозяйства"

# Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | | | | | | Статус\* | | | | | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 |
| 1 | | [Муниципальная программа](#sub_1000) "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | [Подпрограмма](#sub_1700) "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятие N 1 "Строительство детских дошкольных учреждений" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Целевой показатель: количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях | | чел | | | | | | 1 | | | | | 500 | | | | | 0 | | | | 230 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | | Мероприятие N 2 "Обустройство земельных участков для строительства жилья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача подпрограммы: обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | Целевой показатель: инфраструктурное обустройство земельных участков на территории поселений Кавказского района для строительства жилья, в том числе семьям, имеющим трех и более детей | | га | | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 19 |
| 1.1.3 | | Мероприятие N 3 "Строительств муниципальных общеобразовательных учреждений" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Обеспечение доступности услуг среднего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Задача подпрограммы: Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Целевой показатель: количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях | | чел. | | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 1200 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 1.2 | [Подпрограмма](#sub_1800) "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие N 1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Целевой показатель: количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | | | | шт. | | | | | 3 | | | | | 24 | | | | | 24 | | | | 24 | | | | 24 | | | 24 | | | 24 | | 24 |
|  | Мероприятие N 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача подпрограммы: Выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Целевой показатель: протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог муниципального образования Кавказский район | | | | | км | | | | | 3 | | | | | 0,900 | | | | | 0,210 | | | | 0,250 | | | 0,250 | | | 0,250 | | | 0,250 | | 0,250 |
| 1.3 | Основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача муниципальной программы: подготовка материалов для отвода земельных участков физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Целевые показатели: Геодезические работы | | | | | | га | | | | | 3 | | | | | 4,6 | | | | | 4,6 | | | | 4,6 | | | 4,6 | | | 4,6 | | 4,6 | | 4,6 |
| 1.3.2 | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | | | | | шт | | | | | 3 | | | | | 36 | | | | | 36 | | | | 36 | | | 36 | | | 36 | | 36 | | 36 |
| 1.3.3 | Межевание земельных участков | | | | | | шт | | | | | 3 | | | | | 36 | | | | | 36 | | | | 36 | | | 36 | | | 36 | | 36 | | 36 |
| 1.4 | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача муниципальной программы: ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Целевые показатели: количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | | | | | | | чел | | | | | 3 | | | | | 408 | | | | 408 | | | | 408 | | | 408 | | | 408 | | 408 | | 408 |
| 1.5 | Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача муниципальной программы: поддержание муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Целевые показатели: количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | | | | | | | | шт. | | | | | 3 | | | | | 132 | | | | 132 | | | | 132 | | | 132 | | | 132 | | 132 | 132 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район | И.В. Демьяненко |

Приложение N 2  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Комплексное и  
устойчивое развитие муниципального  
образования Кавказский район в  
сфере строительства, архитектуры,  
дорожного хозяйства и  
жилищно-коммунального хозяйства"

# Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего  (тыс. руб) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие N 1  "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" |
| местный бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие N 1.1  "Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" | всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Х | Х |
| местный бюджет | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие N 2  "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | всего | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие N 3  "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" | всего | 1 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район | Отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район |
| местный бюджет | 1 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по основным мероприятиям: | всего | 6 693,4 | 956,2 | 956,2 | 956,2 | 956,2 | 956,2 | 956,2 | 956,2 |  |  |
| местный бюджет | 3 150,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |
| краевой бюджет | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение N 3  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Комплексное и  
устойчивое развитие муниципального  
образования Кавказский район в  
сфере строительства, архитектуры,  
дорожного хозяйства и  
жилищно-коммунального хозяйства"

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сумма средств по программе, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 157 112,5 | 149 246,5 | 3 366,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Краевой бюджет | 137 951,3 | 137 951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | 19 161,2 | 11 295,2 | 3 366,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 18 256,1 | 6 783,5 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 |
| Краевой бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | 13 256,1 | 1 783,5 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие № 1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | Всего | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Всего | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
| Краевой бюджет | 3 543,4 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | всего | 1 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | 1 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: | всего | 182 062,0 | 156 986,2 | 6 234,3 | 3 768,3 | 3 768,3 | 3 768,3 | 3 768,3 | 3 768,3 |
| Краевой бюджет | 146 494,7 | 143 457,5 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 | 506,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | 35 567,3 | 13 528,7 | 5 728,1 | 3 262,1 | 3 262,1 | 3 262,1 | 3 262,1 | 3 262,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник управления архитектуры и

градостроительства администрации

муниципального образования

Кавказский район И.В.Демьяненко

Приложение N 4  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Комплексное и  
устойчивое развитие муниципального  
образования Кавказский район в  
сфере строительства, архитектуры,  
дорожного хозяйства и  
жилищно-коммунального хозяйства"

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район»

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  *подпрограммы* (*основного мероприятия)*, | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| единица измерения | 2015 год | 2015 год |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Выполнение геодезических работ, разработка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, межевание земельных участков | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | Количество оказанных услуг по землеустройству и землепользованию | | |
| Основное мероприятие №1  «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | шт | 36 | 200,0 |

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),  показателя объема (качества) услуги (работы),  *подпрограммы* (*основного мероприятия)*, | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| единица измерения | 2016 год | 2016 год |
| Основное мероприятие №1  «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | | | 200,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Административное обеспечение деятельности организации | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | 1. Количество отчетов, составленных по результатам работы | | |
| шт. | 36 | 0,0 |
| 2. Количество разработанных документов | | |
| шт. | 36 | 200,0 |

Начальник управления архитектуры и

градостроительства администрации

муниципального образования Кавказский район И.В.Демьяненко

Приложение N 5  
к [муниципальной программе](#sub_1000)  
муниципального образования  
Кавказский район "Комплексное и  
устойчивое развитие муниципального  
образования Кавказский район в  
сфере строительства, архитектуры,  
дорожного хозяйства и  
жилищно-коммунального хозяйства"

ПЛАН

реализации муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " |  | |  | | |
| N п/п**1)** | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | | Статус[2](#sub_70)**)** | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие **3)** | | | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события**4)** | | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей**5)** | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | Основные мероприятия | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | | Основное мероприятие № 1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 1.1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | | Основное мероприятие № 2 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 1.2 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| .... | | ….. | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | | Подпрограмма № 1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | Мероприятие № 1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 2.1 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.2 | | Мероприятие № 2 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Контрольное событие 2.2 | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| …. | | …. | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | |  | | |  | |

1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Начальник управления архитектуры и

градостроительства администрации

муниципального образования Кавказский район И.В.Демьяненко

# Подпрограмма "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район", муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

# Паспорт подпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район  Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район  Администрации поселений Кавказского района |
| Цели подпрограммы | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования;  реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района;  обеспечение доступности услуг среднего образования. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях;  обеспечение земельных участков комплексной, инженерной и социальной инфраструктурой;  обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Инфраструктурное обустройство земельных участков на территории поселений Кавказского района для строительства жилья, в том числе семьям, имеющим трех и более детей;  количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях;  обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2015 - 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 157 112,5 тысяч рублей, в том числе по годам:  2015 год - 149 246,5 тысяч рублей  2016 год - 3 366,0 тысяч рублей  2017 год - 900,0 тысяч рублей  2018 год - 900,0 тысяч рублей  2019 год - 900,0 тысяч рублей  2020 год - 900,0 тысяч рублей  2021 год - 900,0 тысяч рублей;  из средств краевого бюджета - 137 951,3 тысяч рублей, в том числе по годам:  2015 год - 137 951,3 тысяч рублей  2016 год - 0,0 тысяч рублей  2017 год - 0,0 тысяч рублей  2018 год - 0,0 тысяч рублей  2019 год - 0,0 тысяч рублей  2020 год - 0,0 тысяч рублей  2021 год - 0,0 тысяч рублей;  из средств местного бюджета - 19 161,2 тысячи рублей, в том числе по годам:  2015 год - 11 295,2 тысяч рублей  2016 год - 3 366,0 тысяч рублей  2017 год - 900,0 тысяч рублей  2018 год - 900,0 тысяч рублей  2019 год - 900,0 тысяч рублей  2020 год - 900,0 тысяч рублей  2021 год - 900,0 тысяч рублей |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры в Кавказском районе

В Кавказском районе Краснодарского края проживают свыше 124,0 тыс. жителей. Проблемами, сдерживающими развитие жилищного строительства в Кавказском районе, являются:

- отсутствие земельных участков под жилищное строительство, обустроенных инженерной инфраструктурой;

- обременительные для застройщиков условия подключения к системам инженерной инфраструктуры;

- недостаточный объем средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на развитие инженерной инфраструктуры новых земельных участков.

Перечисленные проблемы во многом сдерживают развитие жилищного строительства в районе, способствуют росту цен на жилищном рынке, снижают доступность жилья для населения.

В рамках Программы предполагается обеспечить в приоритетном порядке инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство.

В этой связи решение проблемы обеспечения земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.

Содержание мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой, направлено на решение жилищной проблемы, на улучшение качества жизни населения.

В связи с увеличением рождаемости возникла острая необходимость в открытии дополнительных мест в образовательных организациях для реализации образовательной программы дошкольного образования. В связи с увеличением рождаемости ежегодно увеличивается контингент детей дошкольного возраста. Количество организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования в настоящее время является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования.

В Кавказском районе расположено 31 дошкольное образовательное учреждение, принимающие в своих стенах 3811 детей, охват детей дошкольными учреждениями составляет 68%. Потребность в строительстве новых зданий детских дошкольных учреждений в Кавказском районе вызвана необходимостью решения проблемы острого дефицита мест в детских дошкольных учреждениях.

По состоянию на 1 января 2014 года в очереди на предоставление места в дошкольных учреждениях района состоит 2050 детей, в том числе в ст. Казанской 180 детей.

Учитывая, что в детских дошкольных учреждениях Кавказского района насчитывается 3811 мест, потребность в создании дополнительных мест в системе дошкольного образования составляет 54 процента, в том числе в ст. Казанской 45 %.

Отсутствие свободных мест в системе дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:

- невозможность устройства на работу социально активного населения - родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что в свою очередь влияет на уровень материального благосостояния семьи;

- низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе.

По итогам реализации подпрограммы за период 2015 - 2021 годы в муниципальном образовании Кавказский район будет введено 730 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях, начато освоение для комплексной коттеджной малоэтажной застройки (180 коттеджей) земельного участка площадью 19 га, что обеспечит ввод жилья к 2023 году - 19800 м2.

Актуальность муниципальной подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем Кавказского района, необходимости их решения в рамках муниципальной программы Кавказского района "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в [приложении N 1](#sub_1701).

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы.

# 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в [приложении N 2](#sub_1702).

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 157 112,5 тысяч рублей и приведен в [приложении N 3](#sub_1703).

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из краевого бюджета и средств местного бюджета. Мероприятие N 1 [п. 1.1.1](#sub_111) - софинансирование в целях реализации [подпрограммы](#sub_1900) "Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" государственной программы Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" в размере 5 % из средств местного бюджета и 95 % из средств краевого бюджета. Мероприятие N 2 [п. 2.1.1](#sub_231) - проектно-сметная документация для обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства из средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Кавказский район утверждены постановлениями главы администрации муниципального образования Кавказский район N 1032 от 10.06.2014 г. "Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район" и N 1033 от 10.06.2014 г. "Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Кавказский район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность". Информация об объектах капитального строительства представлена в [приложениях N 4 - 8](#sub_1401) к подпрограмме.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений [Федерального закона](garantF1://70253464.0) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Начальник отдела

капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

Приложение N 1  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

# Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус\* | Значение показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| 1 | **[Подпрограмма](#sub_1700)** "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие N 1 "Строительство детских дошкольных учреждений" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение доступности услуг дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель:  количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях | чел | 1 | 500 | 0 | | | 230 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3 | Мероприятие N 2 "Обустройство земельных участков для строительства жилья" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Целевой показатель:  инфраструктурное обустройство земельных участков на территории поселений Кавказского района для строительства жилья, в том числе семьям, имеющим трех и более детей | га | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 19 |
| 4 | Мероприятие N 3 Строительств муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение доступности услуг среднего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель:  количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1200 | | | 0 | | 0 | | 0 |

Приложение N 2  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование отдельных мероприятий | Источник финансирования | | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Цель | Обеспечение доступности услуг дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача | Обеспечение жителей района дополнительными местами в детских дошкольных учреждениях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1  Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | Всего | | | 153312,5 | 149246,5 | 3166,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
| Краевой бюджет | | | 137951,3 | 137951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 15361,2 | 11295,2 | 3166,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | Строительство объекта: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | Всего | | | 107402,4 | 107402,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, Управление образования |
| Краевой бюджет | | | 102032,2 | 102032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 5370,2 | 5370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Оформление исполнительной документации по объекту: «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская», ул. Красный Пахарь, 88-б | Всего | | | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, Управление образования |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест», расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер.Вокзальный, 6а  (ПСД, экспертиза) | Всего | | | 1650,0 | 1150,00 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 170 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 1650,0 | 1150,00 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | Строительство объекта: «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест», расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер.Вокзальный, 6а | Всего | | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 170 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | Всего | | | 37 802,8 | 37 802,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
| Краевой бюджет | | | 35 919,1 | 35 919,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 1833,7 | 1833,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5. | Строительство объекта «Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в г. Кропоткине, МКР №1» | Всего | | 1041,3 | | 1041,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 250 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
| Краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | 1041,3 | | 1041,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6. | Реконструкция здания под размещение детского сада в ст. Дмитриевской (ПСД, экспертиза) | Всего | | 1800,00 | | 300,00 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
| Краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | 1800,00 | | 300,00 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.7. | Реконструкция здания под размещение детского сада в ст. Дмитриевской (СМР) | Всего | | 1566,00 | | 0,0 | 1166,0 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
| Краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | 1566,00 | | 0,0 | 1166,0 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Цель: | реализация проектов по комплексному освоению территорий поселений Кавказского района | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача: | обеспечение земельных участков комплексной инженерной и социальной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Мероприятие №2 Обеспечение земельных участков для строительства жилья инженерной инфраструктурой | Всего | | | 1500,00 | 0,0 | 200,0 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 100,0 | 900,00 |  | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 1500,00 | 0,0 | 200,0 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 100,0 | 900,00 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1. | Электроснабжение комплексной застройки МКР «Молодежный» в ст. Кавказской (проектирование, экспертиза) | Всего | | | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Освоение и подготовка для комплексной коттеджной малоэтажной застройки земельного участка площадью 19 га, обеспеченного инженерной инфраструктурой | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | Электроснабжение комплексной застройки МКР «Молодежный» в ст. Кавказской (СМР) | Всего | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 | Водоснабжение комплексной застройки МКР «Молодежный» в ст. Кавказской (ПСД,экспертиза) | Всего | | | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | Освоение и подготовка для комплексной коттеджной малоэтажной застройки земельного участка площадью 19 га, обеспеченного инженерной инфраструктурой | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.4 | Водооснабжение комплексной застройки МКР «Молодежный» в ст. Кавказской (СМР) | Всего | | | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | Освоение и подготовка для комплексной коттеджной малоэтажной застройки земельного участка площадью 19 га, обеспеченного инженерной инфраструктурой | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.5 | Газоснабжение комплексной застройки МКР «Молодежный» в ст. Кавказской (ПСД,экспертиза) | Всего | | | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | Освоение и подготовка для комплексной коттеджной малоэтажной застройки земельного участка площадью 19 га, обеспеченного инженерной инфраструктурой | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.6 | Газоснабжение комплексной застройки МКР «Молодежный» в ст. Кавказской (СМР) | Всего | | | 900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,00 | Освоение и подготовка для комплексной коттеджной малоэтажной застройки земельного участка площадью 19 га, обеспеченного инженерной инфраструктурой | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 900,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,00 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Цель: | Обеспечение доступности услуг среднего образования | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача: | Обеспечение жителей района дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Мероприятие № 3  Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | | | 2300,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 700,0 | 800,0 | 0,0 | Создание дополнительных 1200 мест в обще-образовательных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
|  | Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 2300,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 700,0 | 800,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1200 мест в г. Кропоткине, ул. Красноармейская, 420 (корректировка проекта, экспертиза) | Всего | | | 800,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание дополнительных 1200 мест в обще-образовательных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 800,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2. | Строительство «Муниципального общеобразовательного учреждения на 1200 мест в г. Кропоткине, ул. Красноармейская, 420» | Всего | | | 1500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 700,0 | 800,0 | 0,0 | Создание дополнительных 1200 мест в обще-образовательных учреждениях района | Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства |
| Краевой бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | | | 1500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 700,0 | 800,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме: | Всего: | | | 157112,5 | 149246,5 | 3366,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  | в том числе: | Краевой бюджет | | | 137951,3 | 137951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Местные бюджеты | | | 19161,2 | 11295,2 | 3366,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

Приложение N 3  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Строительство объектов

социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Сумма средств по программе, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Строительство объектов  социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 157 112,5 | 149 246,5 | 3 366,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Краевой бюджет | 137 951,3 | 137 951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | 19 161,2 | 11 295,2 | 3 366,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

Приложение N 4  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объекте капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в ст. Кавказская", ул. Красный Пахарь, 88-б" | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
|  | |  |  |  | | (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | | | | | | | строительство | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | | | | | | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | | | | | | | МАДОУ ЦРР д/с N 22 ст. Кавказская | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | | | | | | | 250 мест | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | | | | | | | Декабрь 2015 года | | | | | | |
|  | |  |  |  | | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| Показатель | | | | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | | | | всего | | 109 002,4 | 109 002,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 102 032,2 | 102 032,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 6 970,2 | 6 970,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | | | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | | | | всего | | 109 002,4 | 109 002,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 102 032,2 | 102 032,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 6 970,2 | 6 970,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | | | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела капитального строительства  администрации муниципального образования  Кавказский район Е.В.Неупокоева | . Неупокоева |

Приложение N 5  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об объекте капитального строительства** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| "Муниципальное дошкольное учреждение на 250 мест в МКР N 1 г. Кропоткин" | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| **Основные технико-экономические показатели по объекту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 250 мест | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Ноябрь 2015 года | | | | | | | | |
| **Объем финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | |  |  |  |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 38 794,10 | 38 794,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 35 919,10 | 35 919,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 2 875,0 | 2 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 38 794,10 | 38 794,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 35 919,10 | 35 919,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 2 875,0 | 2 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

Приложение N 6  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об объекте капитального строительства** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 170 мест в ст. Казанской" | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |
| **Основные технико-экономические показатели по объекту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 170 мест | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Ноябрь 2017 года | | | | | | | | |
| **Объем финансового обеспечения, тыс. руб.** | | | | | | | | |  |  |  |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 2150,0 | 1150,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 2150,0 | 1150,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 1650,0 | 1150,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 1650,0 | 1150,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 2150,0 | 1150,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 2150,0 | 1150,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 1650,0 | 1150,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 1650,0 | 1150,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район Е.В.Неупокоева

Приложение N 7  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объекте капитального строительства | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| "Реконструкция здания под размещение детского сада в ст. Дмитриевской" | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | реконструкция | | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 60 мест | | | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Ноябрь 2017 года | | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 3366,0 | 300,00 | | 2666,0 | 400,00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 3366,0 | 300,00 | | 2666,0 | 400,00 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 2966,0 | 300,0 | | 2666,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 2966,0 | 300,0 | | 2666,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 3366,0 | 300,0 | | 2666,0 | 400,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 3366,0 | 300,0 | | 2666,0 | 400,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 2966,0 | 300,0 | | 2666,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 2966,0 | 300,0 | | 2666,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район | | | | | | Е.В. Неупокоева | | |

Приложение N 8  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объекте капитального строительства | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| "Электроснабжение комплексной застройки МКР "Молодежный" в ст. Кавказская" | | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 334 кВт | | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Ноябрь 2017 года | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 300,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 300,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 300,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 300,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | | | | | | | |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район | Е.В. Неупокоева |

Приложение N 9  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной  
инфраструктуры в муниципальном  
образовании Кавказский район"  
от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объекте капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| "Водоснабжение комплексной застройки МКР "Молодежный" в ст. Кавказская" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 3,5 км | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Ноябрь 2019 года | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 100,0 | | 0,0 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район | | | | | Е.В. Неупокоева | | | |

Приложение N 10  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной инфраструктуры  
в муниципальном образовании  
Кавказский район"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объекте капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| "Газоснабжение комплексной застройки МКР "Молодежный" в ст. Кавказская" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 2,35 км | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Ноябрь 2021 года | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | 900,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | 900,0 | |
| в том числе: | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | 900,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 1000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | 900,0 | |
| в том числе: | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 | |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район | | | | | | Е.В. Неупокоева | | |
|  | | | | | |  | | |

Приложение N 11  
к [подпрограмме](#sub_1700) "Строительство  
объектов социальной инфраструктуры  
в муниципальном образовании  
Кавказский район" от 17.11.2014 N 1779

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об объекте капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| "Строительство Муниципального общеобразовательного учреждения на 1200 мест в г. Кропоткине, ул. Красноармейская, 420" | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| Основные технико-экономические показатели по объекту | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение | | строительство | | | | | | | | | | | |
| 2 | Наименование государственного заказчика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | |
| 3 | Наименование застройщика | | Администрация муниципального образования Кавказский район | | | | | | | | | | | |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу | | 1200 мест | | | | | | | | | | | |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | | Ноябрь 2018 года | | | | | | | | | | | |
| Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | Источник финансирования в рублях | | Период реализации | | | | | | | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | |  | |  | |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства | | всего | | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 700,0 | | 800,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 700,0 | | 800,0 | | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства | | всего | | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 700,0 | | 800,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 700,0 | | 800,0 | | 0,0 | |
| в том числе: | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации | | всего | | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район | Е.В. Неупокоева |

# 

# Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"

# Паспорт подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район"

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | управление образования администрации муниципального образования Кавказский район |
| Цели подпрограммы | безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям;  создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Задачи подпрограммы | текущий ремонт автобусов для транспортировки детей;  выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. |
| Перечень целевых показателей | подпрограммы количество обучающихся учащихся в кабинетах оснащенных предметными комплексами по тематике "Повышение безопасности дорожного движения" в общеобразовательных учреждениях Кавказского района"  количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями муниципального образования Кавказский район  протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог муниципального образования Кавказский район  протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведена механизированная посыпка ПСС и механизированная очистка от снега |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации 2015 - 2021 годы, этапы реализации не предусмотрены. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования составляет 18 256,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 6 783,5 тыс. руб.  2016 год - 1 912,1 тыс. руб.  2017 год - 1 912,1 тыс. руб.  2018 год - 1 912,1 тыс. руб.  2019 год - 1 912,1 тыс. руб.  2020 год - 1 912,1 тыс. руб.  2021 год - 1 912,1 тыс. руб.;  в том числе из средств краевого бюджета -  5 000,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 5 000,0 тыс. руб.  2016 год - 0,0 тыс. руб.  2017 год - 0,0 тыс. руб.  2018 год - 0,0 тыс. руб.  2019 год - 0,0 тыс. руб.  2020 год - 0,0 тыс. руб.  2021 год - 0,0 тыс. руб.;  в том числе из средств местного бюджета - 13 156,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 1 783,5 тыс. руб.  2016 год - 1 912,1 тыс. руб.  2017 год - 1 912,1 тыс. руб.  2018 год - 1 912,1 тыс. руб.  2019 год - 1 912,1 тыс. руб.  2020 год - 1 912,1 тыс. руб.  2021 год - 1 912,1 тыс. руб.; |

# 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития реализации муниципальной подпрограммы в сфере безопасности дорожного движения

С целью стабилизации безопасности дорожного движения и снижения аварийности в районе необходимо уделять особое внимание дорожному покрытию улично-дорожной сети, нанесению дорожной разметки на автодорогах населённых пунктов, а также освещенности, наличия пешеходных дорожек, тротуаров, дорожных знаков, пешеходных ограждений.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, а также состояние дорожного комплекса, в частности частичное отсутствие дорожных знаков предусмотренных дислокацией дорожного движения в поселениях района.

В реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Кавказский район от 23 мая 2013 года N 691 "Об утверждении уточненного Реестра муниципального имущества муниципального образования Кавказский район", включены 12 автомобильных дорог общего пользования местного значения, общей протяженностью 34,1 км из них:

- 20,9 км асфальтобетонное покрытие;

- 2,8 км грунтовое покрытие;

- 10,4 км гравийное покрытие.

В 2013 году администрация муниципального образования Кавказский район реализована ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012 - 2014 годы" на условиях софинансирования. Согласно вышеуказанной программы были выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении:

- "п. Комсомольский - п. Расцвет" 1,952 км;

- "п. им. М. Горького - п. Озёрный" 0,250 км;

- "х. Привольный - х. Красная Звезда" 0,126 км;

- "п. Мирской - ФАД Кавказ" 0,750 км;

- "х. Красная Звезда - х. Прибрежный" 0,110 км.

Благодаря реализации мероприятий по ремонту дорог значительно улучшилось качественное предоставление транспортных услуг населению, повысило социально-экономический уровень поселений района, значительно снизился рост социальной напряженности и количества обращений граждан с критикой в адрес органов местного самоуправления, повысило авторитет руководителей аппарата местного самоуправления, а также снижен риск опасного поведения участников дорожного движения, вследствие чего могли допускаться дорожно-транспортные происшествия.

Тем не менее, состояние дорожного полотна большей части автомобильных дорог, включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходима дальнейшая реализация мероприятий по ремонту дорог.

Существующая система обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется недостаточной комплексностью и отсутствием эффективного механизма координации действий органов исполнительной власти, что ведет к разобщенности при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В условиях отсутствия комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, ситуация будет ухудшаться.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена социально-экономической остротой проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

Эффективное использование средств районного бюджета, направленного на реализацию подпрограммы позволит:

- создать условия для проведения обучающих занятий по профилактике безопасности дорожного движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, оборудовать кабинеты общеобразовательных учреждений наглядными пособиями, стендами, обучающими играми, увеличить численность отрядов "Юные инспектора дорожного движения";

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность муниципальных автомобильных дорог и улиц;

- повысить эффективность управления безопасностью дорожного движения;

- предупредить опасное поведение участников дорожного движения.

Реализация подпрограммы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи, а именно повышение уровня жизни населения, улучшение проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования и его инвестиционной привлекательности.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели, задачи и целевые показатели отражены в [приложении N 1](#sub_1801) к подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы.

# 3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы отражен в [приложении N 2](#sub_1802).

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 256,1 тысяч рублей и приведен в [Приложении N 3](#sub_1803).

Подпрограмма реализуется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета муниципального образования Кавказский район о бюджете муниципального образования Кавказский район на соответствующий финансовый год и на плановый период.

# 5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации подпрограммы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям Программы должны быть определены ответственные исполнители, источники и соответствующие объемы финансирования.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений[Федерального закона](garantF1://70253464.0)от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд";

- проводит анализ выполнения мероприятий;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

-формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства".

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1  
к [подпрограмме](#sub_1800) "Повышение

безопасности дорожного  
движения в муниципальном  
образовании Кавказский район"

# Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус\* | Значение показателей | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | | | 11 |
| 1. | [Подпрограмма](#sub_1800) "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие N 1 "Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Наименование целевого показателя: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Целевой показатель: количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | шт. | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | 24 | | 24 | |
| 2 | Мероприятие N 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательство Российской Федерации и Краснодарского края". | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель: создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог муниципального образования Кавказский район | км | 3 | 0,900 | 0,210 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | | | | 0,250 | | 0,250 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район | В.Н. Афанасьева |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Кавказский район»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Цель | Безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача | Текущий ремонт автобусов для транспортировки детей. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | всего | 1 900,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Своевременная организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район |
| местный бюджет | 1 900,0 | 400,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Цель | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Задача | Выполнение работ по ремонту и содержанию дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район. | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Мероприятие №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | всего | 16 356,1 | 6383,5 | 1 662,1 | 1 662,1 | 1 662,1 | 1 662,1 | 1 662,1 | 1 662,1 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район |
| местный бюджет | 11 356,1 | 1 383,5 | 1 662,1 | 1 662,1 | 1 662,1 | 1 662,1 | 1 662,1 | 1 662,1 |
| краевой бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме: | всего | 18 256,1 | 6 783,5 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 |  |  |
| местный бюджет | 13 256,1 | 1 783,5 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 |  |  |
| краевой бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования Кавказский район В.Н.Афанасьева

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к подпрограмме «Повышение

безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Кавказский район»

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы | Источник финансирования | Сумма средств подпрограммы,  тыс.руб. | В том числе по годам, тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | | | 2018 г. | | | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | Всего | 18 256,1 | 6 783,5 | 1 912,1 | 1 912,1 | | | 1 912,1 | | | 1 912,1 | 1 912,1 | 1 912,1 |
| Краевой бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местные бюджеты | 13 256,1 | 1 783,5 | 1 912,1 | 1 912,1 | | 1 912,1 | | | 1 912,1 | | 1 912,1 | 1 912,1 |
| Внебюджетные  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования Кавказский район В.Н.Афанасьева