- Характеристика текущего состояния и прогноз развития

## модернизации систем теплоснабжения  в Кавказском районе

В Кавказском районе расположено 61 муниципальное образовательное учреждение, часть из них отапливаются старыми, изношенными угольными котельными. Источники и сети теплоснабжения образовательных учреждений являются объектами муниципальной собственности, эксплуатируемыми специализированными теплоснабжающими организациями.

По состоянию на сегодняшний день физический износ источников теплоснабжения (котельных) по району составляет в среднем порядка 60%, тепловых сетей – 70%, что является основной  причиной  ухудшения  теплоснабжения муниципальных учреждений Кавказского район. Подавляющее число котельных (оборудования котельных) и тепловых сетей было построено (установлено) более 20-25 лет назад. Следствием этого является  низкая  эффективность,  растущая  аварийность и  высокие  риски отказа оборудования. Так, существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части экологии и промышленной безопасности.

Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить КПД котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке. Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери.

Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей взамен физически и морально устаревших будут сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Поэтому назрела необходимость замены старых угольных котельных на газовые, как более экономичные и надежные.

Наиболее оптимальным путем решения проблемы является реализация на территории Кавказского района подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на модернизацию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Кавказского района и эксплуатируемых специализированными предприятиями.

Актуальность подпрограммы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия имеющихся проблем Кавказского района, необходимости их решения в рамках муниципальной программы Кавказского района "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".

По итогам реализации подпрограммы за период 2015-2017 годы в муниципальном образовании Кавказский район будет построено 2 газовые котельные, которые обеспечат бесперебойным и экономичным теплоснабжением  две школы  и одно детское дошкольное учреждение района.

- Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,

## сроки и этапы реализации подпрограммы.

Целями подпрограммы являются обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной среды для жителей Кавказского района Краснодарского края. По итогам реализации подпрограммы за период 2015-2017 г.г. в Кавказском районе будет построено 2 газовые котельные, которые обеспечат бесперебойным и экономичным теплоснабжением  две школы  и одно детское дошкольное учреждение района.

Задачей подпрограммы является: обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением.

Цели, задачи и целевые показатели отражены в Приложении № 1.

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы

- Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2.

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8 319,5 тысяч рублей и приведен в Приложении № 3.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в рамках софинансирования посредством предоставления субсидий из  краевого бюджета и средств местного бюджета.

Софинансирование  подпрограммы из краевого бюджета ожидается в рамках  долгосрочной краевой целевой программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края» на покупку оборудования для котельных, из средств местного бюджета – на строительство сетей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета планируется исходя из  ситуации в финансово-бюджетной сфере района, высокой экономической и социальной важности проблемы, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

## 5. Механизм реализации подпрограммы.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район».

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой)

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район».

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.

### Начальник отдела капитального строительства

### администрации муниципального образования

### Кавказский район                                                                                      Е.В.Неупокоева

### Приложение № 1

### к подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе»

## Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

«Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе»

| ### № п/п | ### Наименование целевого показателя | ### Ед. изм. | ### Статус | ### Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
|  | ### Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной среды для жизни жителей Кавказского района |  |  |  |  |  |
|  | ### Задача: обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | Целевой показатель: количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений | ### шт | ### 1 |  | ### 1 | ### 1 |

*статус 1 целевой показатель рассчитывается по данным статистического наблюдения П-2, С-1 «Сведения об инвестициях в основной капитал», срок предоставления – ежемесячно до 3-го числа.

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                      Е.В.Неупокоева

### Приложение № 2

### к подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

### «Модернизации систем теплоснабжения  в Кавказском районе»

| ### № п/п | ### Наименование отдельных мероприятий | ### Источник финансирования | ### Объем финансирования всего (тыс. руб.) | ### В том числе по годам |  |  |  | ### Непосредственный результат реализации мероприятия |  | ### Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2015 год | ### 2016 год | ### 2017 год |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 |
| ### 1 | ### Цель | ### Обеспечение устойчивого территориального развития, создание комфортной среды для жителей Кавказского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Задача | ### обеспечение муниципальных учреждений Кавказского района бесперебойным теплоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | ### Строительство блочно-модульная котельная МБОУ СОШ № 19 в ст. Казанской Кавказского района | ### Всего | ### 6 260,7 |  | ### 6 260,7 |  | ### Обеспечение бесперебойной подачи тепла в СОШ № 19 ст Казанской |  | ### управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования |  |
|  |  | ### Краевой бюджет | ### 4 072,8 |  | ### 4 072,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты | ### 2 187,9 |  | ### 2 187,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.2 | ### Строительство блочно-модульная котельная МБОУ СОШ № 18 в ст. Темижбекской Кавказского района (ПСД) | ### Всего | ### 1 014,4 |  |  | ### 1 014,4 | ### Обеспечение бесперебойной подачи тепла в СОШ № 18 ст Темижбекской |  | ### управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования |  |
|  |  | ### Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты | ### 1 014,4 |  |  | ### 1 014,4 |  |  |  |  |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3 | ### Расширение системы газоснабжения п. Мирского МДОУ № 31 (СМР) | ### Всего | ### 1 044,4 | ### 1 044,4 |  |  | ### Обеспечение бесперебойной подачи тепла в МДОУ № 31 п. Мирского |  | ### управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, управление образования |  |
|  |  | ### Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты | ### 1 044,4 | ### 1 044,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                                                Е.В.Неупокоева

### Приложение № 3

### к подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе»

## Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

### «Модернизация систем теплоснабжения  в Кавказском районе».

| ### № п/п | ### Наименование отдельных мероприятий | ### Источник финансирования | ### Всего, тыс. руб. | ### В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2015 год | ### 2016 год | ### 2017 год |
| ### 1 | «Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском районе» на 2015-2017 годы | ### Всего | ### 8 319,5 | ### 1 044,4 | ### 6 260,7 | ### 1 014,4 |
|  |  | ### Краевой бюджет | ### 4 072,8 |  | ### 4 072,8 |  |
|  |  | ### Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты | ### 4 246,7 | ### 1 044,4 | ### 2 187,9 | ### 1 014,4 |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                                      Е.В.Неупокоева