## 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

## газификации муниципального образования Кавказский район

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства. Мероприятия  подпрограммы  «Газификация поселений муниципального образования Кавказский район» направлены на строительство подводящих газопроводов к населенным  пунктам Кавказского района, уровень газификации которых  составляет менее 40 процентов.

Проблема газификации в Кавказском районе Краснодарского края является одной из наиболее острых социальных задач. В период с 2009 по 2013 годы газификация населенных пунктов осуществляется в рамках краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" на 2009 - 2016 годы.

За период реализации с 2009 по 2013 годы в рамках краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" были достигнуты следующие показатели: построено 7 объектов газификации, на строительство которых израсходовано более 27 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета – около 24,3 млн. рублей, из местных бюджетов – 2,7 млн. рублей; введено в эксплуатацию 27,321 км газопроводов; газифицировано 5 населенных пунктов; на 17,9% вырос уровень газификации района природным газом.

Общий уровень газификации Кавказского района на 1 января 2014 года составляет 39%, уровень газификации села – 32,5 %.

Однако в настоящее время из 27 населенных пунктов Кавказского района остаются не газифицированными 6, или 22%. Отсутствие сетевого газа в 6 населенных пунктах района сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в Кавказском районе, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В результате газификации населенных пунктов района будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, надежным, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом, построено 6,013 км подводящих газовых сетей давления и обеспечен рост уровня газификации населенных пунктов на 35,4%.

## 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является комплексное  развитие  газификации  населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края.

По итогам реализации подпрограммы за период 2015-2017 г.г. в Кавказском районе будет построено 6,013 км подводящих газопроводов высокого давления и обеспечен рост уровня газификации населенных пунктов на 35,4%.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом, улучшение качества жизни населения Кавказского района.

Достижение указанных цели и задачи будет осуществляться в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Цели, задачи и целевые показатели отражены в Приложении № 1.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2017 годы.

## 3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2.

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 7 026,9 тысяч рублей и приведен в Приложении № 3.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется посредством предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках программных мероприятий краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края» и софинансирования из средств местного бюджета.

Планируется привлечение средств краевого бюджета для софинансирования мероприятий подпрограммы в объеме 90% от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов и газовых сооружений. Средства местного бюджета, согласно условий софинансирования, выделяются в размере не менее 10% от общего объема денежных средств, предусмотренных проектно-сметной документацией на строительство газопроводов и газовых сооружений.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на районном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

## 5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район".

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке на основании положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой)

Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой  "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Кавказский район ".

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной подпрограммы, расходуются исполнителями в соответствии с действующим законодательством.

### Начальник отдела капитального строительства

### администрации муниципального образования

### Кавказский район                                    Е.В.Неупокоева

### Приложение № 1

### к подпрограмме «Газификации поселений муниципального образования Кавказский район»

## Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

«Газификация поселений муниципального образования Кавказский район»

| ### № п/п | ### Наименование целевого показателя | ### Ед. изм. | ### Статус | ### Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2015 год | ### 2016 год | ### 2017 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 |  | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1 | ### Подпрограмма «Газификация поселений муниципального образования Кавказский район» |  |  |  |  |  |
|  | ### Цель: Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края |  |  |  |  |  |
|  | ### Задача: Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом, улучшение качества жизни населения Кавказского района |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | протяженность построенных газопроводов | ### км | ### 1 | ### 2,36 | ### 1,853 | ### 1,8 |
| ### 1.2 | рост уровня газификации населенных пунктов | ### % | ### 1 | ### 10,0 | ### 25,4 | ### 35,4 |

*статус 1 – целевой показатель рассчитывается по данным статистического наблюдения П-2, С-1 «Сведения об инвестициях в основной капитал», срок предоставления – ежемесячно до 3-го числа.

Начальник отдела капитального строительства

Администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                             Е.В.Неупокоева

### Приложение № 2

### к подпрограмме «Газификации поселений муниципального образования Кавказский район»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Газификация поселений муниципального образования Кавказский район»

| ### № п/п | ### Наименование отдельных мероприятий | ### Источник финансирования | ### Объем финансирования, всего (тыс.руб.) |  | ### В том числе по годам |  |  | ### Непосред-ственный результат реализации мероприятия |  | ### Участник муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### 2015 год | ### 2016 год | ### 2017 год |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 |
| ### 1 | ### Цель | ### Комплексное развитие газификации населенных пунктов Кавказского района Краснодарского края, создание комфортной среды для жизни населения Кавказского района, закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность дополнительных рабочих кадров, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности района посредством создания необходимой инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Задача | ### Расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100% газификации района природным газом, улучшение качества жизни населения Кавказского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1 | Мероприятие: Строительство подводящих газопроводов | ### Всего |  | ### 7 026,9 | ### 500,0 | ### 4 882,7 | ### 1 644,2 |  | Количество газифицируемых домов | ### Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Мирского сельского поселения |
|  |  | ### Краевой бюджет |  | ### 4 394,4 |  | ### 4 394,4 |  |  |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты |  | ### 2 632,5 | ### 500,0 | ### 488,3 | ### 1 644,2 |  |  |  |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.1 | Подводящий газопровод высокого давления к х. Р.Люксембург (проектные работы, экспертиза) | ### Всего |  | ### 977,6 |  |  | ### 977,6 |  | Количество газифицируемых домов | ### Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Мирского сельского поселения |
|  |  | ### Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты |  | ### 977,6 |  |  | ### 977,6 |  |  |  |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.2 | Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный (корректировка проекта, экспертиза) | ### Всего |  | ### 500,0 | ### 500,0 |  |  |  | Количество газифицируемых домов | ### Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация сельского поселения им. М. Горького |
|  |  | ### Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты |  | ### 500,0 | ### 500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.3 | ### Подводящий газопровод высокого давления п. Озерный (СМР) | ### Всего |  | ### 4 882,7 |  | ### 4 882,7 |  |  | Количество газифицируемых домов | ### Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация сельского поселения им. М. Горького |
|  |  | ### Краевой бюджет |  | ### 4 394,4 |  | ### 4 394,4 |  |  |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты |  | ### 488,3 |  | ### 488,3 |  |  |  |  |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.4 | ### Подводящий газопровод высокого давления х. Полтавский (проектные работы, экспертиза) | ### Всего |  | ### 666,6 |  |  | ### 666,6 |  | Количество газифицируемых домов | ### Управление имущественных отношений, управление архитектуры и градостроительства, администрация Привольного сельского поселения |
|  |  | ### Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты |  | ### 666,6 |  |  | ### 666,6 |  |  |  |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                         Е.В.Неупокоева

### Приложение № 3

## к подпрограмме «Газификации поселений муниципального образования Кавказский район»

## Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

«Газификация поселений муниципального образования Кавказский район»

| ### № п/п | ### Наименование подпрограммы | ### Источник финансирования | ### Сумма средств по программе, тыс. руб. | ### В том числе по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### 2015 год | ### 2016 год | ### 2017 год |
| ### 1 | Газификация муниципального образования Кавказский район | ### Всего | ### 7 026,9 | ### 500,0 | ### 4 882,7 | ### 1 644,2 |
|  |  | ### Краевой бюджет | ### 4 394,4 |  | ### 4 394,4 |  |
|  |  | ### Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | ### Местные бюджеты | ### 2 632,5 | ### 500,0 | ### 488,3 | ### 1 644,2 |
|  |  | ### Внебюджетные источники |  |  |  |  |

Начальник отдела капитального строительства

администрации муниципального образования

Кавказский район                                                                                                                              Е.В.Неупокоева