Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 30 сентября 2015 года № 231

Информация

О готовности предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному сезону

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление главы муниципального образования Кавказский район от 11 июня 2015 года    № 958 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов» и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к ОЗП 2015-2016 годов от 13 мая 2015 года. Создана межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к ОЗП 2015-2016 годов под председательством главы муниципального образования Кавказский район Виталия Николаевича Очкаласова. На текущий момент состоялось 4 заседания МВК. Все поселения Кавказского района предоставили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, на основании чего подготовлен паспорт готовности муниципального образования Кавказский район к сдаче в департамент ЖКХ края (сдача паспорта до 5 октября 2015г).

На подготовку к ОЗП в муниципальном образовании Кавказский район предусмотрено и освоено 32,14 млн.руб., из них местный бюджет 2,71 млн.руб., средств предприятий 29,43 млн.руб.

Теплоснабжение

На территории муниципального образования Кавказский район 102 котельные:

-муниципальных 35,

-ведомственных 3,

-образования 29,

-здравоохранения 13,

-культуры 18,

-спорта и физической культуры 4.

Все котельных готовы к осенне-зимнему периоду (100%).

Протяженность тепловых сетей-73,8 км, их них ветхих-27,4км (37%), в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменено сетей 3,48 км.

Денежных средств по тепловому хозяйству  освоено 17,99 млн.руб., из них местный бюджет 2,71 млн.руб., средств предприятий 15,28 млн.руб..

Водоснабжение и водоотведение

Выделено и освоено 5,3 млн.руб.

Протяженность водопроводной  сети составляет 606  км, из них нуждающихся в замене 259,1 км (43%),

-водозаборных башен 21,

- скважин 91

-насосных канализационных станций 13.

В ходе выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду было заменено 3,7 км ветхих водопроводных сетей.

Протяженность канализационных сетей 88км, из них ветхих-24,9км (28%).

Готовность водопроводно-канализационного хозяйства 100%.

Энергоснабжение

Выделено и освоено 4,2 млн.руб.

Протяженность электрических сетей- 2037,8 км,

- трансформаторных подстанций -583. Запланировано и освоено по подготовке к ОЗП- 4,2 млн.руб..

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду заменено и отремонтировано 140,7 км линий электропередач (0,7%).

Газоснабжение

Выделено и освоено 3,7 млн.руб.

Протяженность газопровода-813,89,

-ГРП (Ш)-157 шт.

Готовность сетей газоснабжения 100%.

Жилой фонд

На территории района многоквартирных домов-365(862,3 тыс.м²): -муниципального 4 дома (4,2 тыс.м²),

-частного 361 дом (858,1 тыс. м²).

На подготовку к осенне-зимнему периоду освоено средств предприятий 6,83 млн.руб..

Готовность жилого фонда 100%.

Соцсфера

На мероприятия по подготовке к зиме выделено и освоено денежных средств 10,2 млн.руб.:

-образование -5,17 млн.руб.,

-здравоохранение-4,38 млн.руб..

- культура -0,65 млн.руб..

Все бюджетные учреждения получили паспорта готовности к отопительному сезону 2015-2016годов.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                                      И.Д. Погорелов