Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 25 мая 2016 года № 323

Информация

об итогах работы предприятий ЖКХ в зимний период

2015-2016годов

В муниципальном образовании Кавказский район 11 июня 2015года принято постановление главы муниципального образования Кавказский район № 958 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов», аналогичные нормативные акты  приняты во всех поселениях муниципального образования района.

# В ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 года                            13 мая 2015 года в муниципальном образовании Кавказский район была создана межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к ОЗП 2015-2016 годов под председательством главы муниципального образования Кавказский район Виталия Николаевича Очкаласова и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и теплоэнергетики и жилого фонда к ОЗП 2015-2016 годов.

Для подготовке к отопительному сезону на 102 котельных, в том числе 38 муниципальных, 26 учреждений образования, 16 котельных учреждений здравоохранения, 18 учреждений культуры, 4 учреждений спорта и физической культуры освоено 32,14 млн.руб. из них местный бюджет 2,71 млн.руб., средств предприятий 29,43 млн.руб.. Выделенные средства освоен в полном  объеме, в том числе:

- на тепловое хозяйство было выделено и освоено 17,99 млн. руб., согласно плана мероприятий по подготовке к зиме было заменено сетей 3,6км и подготовлено 102 котельные;

- водоснабжение и водоотведение - 5,32 млн.руб., в ходе подготовке  заменено 4,92км, выполнен ремонт водозаборных башен 21,водозаборных скважин 91,  насосных станций первого подъема 66, второго подъема 6,

заменено 0,7км сетей водоснабжения, ремонт 13 насосных канализационных станций,

Общий уровень готовности объектов теплоэнергетики на                                 1 сентября 2015 года составил 100%.

- жилищный фонд -364 многоквартирных домов, площадью 858,1 тыс.м², в т.ч. муниципального 27,8 тыс.м².

На подготовку к осенне-зимнему периоду было освоено средств собственников 6,83 млн.руб..

В ходе подготовки к отопительному сезону было заключено 364 (100%) договоров на обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, выполнены работы по проверке и чистки вентканалов и дымоходов в полном объеме.

Общий уровень готовности 100% - наличие паспортов готовности 364 шт.

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики имеется в наличии 12 аварийных дизельных электрических станций.

На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций не было. Но в ходе прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов сложилась задолженность за потребленный газ у теплоснабжеющих предприятий МУП ТВК «Кавказский» и «Темижбекский». Администрацией Кавказского района проводился мониторинг деятельности данных предприятий. Было установлено, что система теплоснабжения имеет износ до 80%. МУП ТВК «Темижбекский» - ввод котельной в эксплуатацию 1977г, мощность котельной 7,01 Гкал/ч. Из-за отсутствия потребителей используется мощность  2,6 Гкал/ч, использование мощности -40%. МУП ТВК «Кавказский» ввод в эксплуатацию котельных 1982г и 1985г, КПД котлов-50%, котельные работают на пределе, отсутствует возможность присоединения новых потребителей. Требуется модернизация коммунальной инфраструктуры. Исходя из вышеизложенного, администрациями поселений подготовлены проекты строительства новых блочно-модульных котельных. Для дальнейшей реализации данных проектов необходимо софинансирование краевого и федерального бюджета.

Учитывая вышеизложенное, рекомендую главам поселений  муниципального образования Кавказский район усилить контроль по подготовке объектов предприятий ЖКХ и ТЭК, а также объектов соцсферы к  отопительному сезону 2016-2017 годов. Главам Кавказского и Темижбекского сельских поселений согласовать график реструктуризации погашения задолженности за потребленный газ и принять меры по погашению задолженности до начала отопительного периода. Администрации Кавказского района усилить контроль по погашению задолженности за  потребленные энергоресурсы по данным предприятиям.

Заместитель  главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                                  И.Д.Погорелов