Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 30 сентября2016 года № 350

Информация

об итогах подготовки предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному сезону 2016-2017годов

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление главы муниципального образования Кавказский район от 8 июня 2016года № 826 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов».

# В ходе подготовки к отопительному сезону в муниципальном образовании Кавказский район создана  межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к ОЗП 2016-2017 годов под председательством главы муниципального образования Кавказский район Очкаласова Виталия Николаевича и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, теплоэнергетики и жилого фонда к отопительному периоду.

На территории муниципального образования Кавказский район 102 котельных, из них:

-38  муниципальных(37-газ,1-уголь),

-26 учреждений образования (19-газ,6-уголь,1-мазут),

-16 котельных учреждений здравоохранения (7-газ,9-электричество),

-18 учреждений культуры (8-газ,10-твердое топливо),

-4 учреждений спорта и физической культуры 4-газ).

На подготовку к ОЗП выделено и освоено 26,31 млн.руб. (100%) из них

- местный бюджет 5,79 млн.руб.,

-средств предприятий 18,87 млн.руб.,

-прочие средства 1,65 млн.руб..

На тепловое хозяйство было выделено и освоено 10,52 млн. руб., согласно плана мероприятий по подготовке к зиме заменено сетей 2,8 км (что составляет 3,8% от общей протяженности сетей 73,8км)  и подготовлено 102 котельные(100%).

На водоснабжение и водоотведение – 4,17 млн.руб..В ходе подготовке  заменено 23,7 км (что составляет 4,1% от общей протяженности 578 км), подготовлено к работе:

водозаборных башен -21,

водозаборных скважин -91,

насосных станций первого подъема -66, второго подъема-6.

Общий уровень готовности объектов теплоэнергетики  на 28 сентября 2016 года составил 100%.

Жилищный фонд (366 многоквартирных домов, площадью 862,3 тыс.м², в т.ч. муниципального 4 дома 4,2 тыс.м²,).

На подготовку к осенне-зимнему периоду было освоено средств собственников 6,36 млн.руб..

В ходе подготовки к отопительному сезону было заключено 354 (100%) договоров  на обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, выполнены работы по проверке и чистки вентканалов и дымоходов в полном объеме.

Общий уровень готовности 100% - наличие паспортов готовности       366 шт.

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики имеется в наличии 12 аварийных дизельных электрических станций (находятся на предприятиях ЖКХ).

На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

В ходе прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов сложилась задолженность за потребленный газ у теплоснабжеющих предприятий по состоянию на 19 сентября 2016г :

МУП ТВК «Кавказский»-3100,8тыс.руб.,

МУП ТВК«Темижбекский»-1290,0тыс.руб..

Имеется график реструктуризации погашения задолженности за потребленный газ.

Администрацией Кавказского района проводился мониторинг деятельности данных предприятий.

Система теплоснабжения имеет износ до 80%, такие как МУП ТВК «Кавказский» и МУП ТВК «Темижбекский»:

МУП ТВК «Темижбекский» - ввод котельной в эксплуатацию 1977г, мощность котельной 7,01 Гкал/ч. Из-за отсутствия потребителей используется мощность  2,6 Гкал/ч, что составляет -40%;

МУП ТВК «Кавказский» ввод в эксплуатацию котельных 1982г и 1985г, КПД котлов-50%.

Требуется модернизация коммунальной инфраструктуры. Исходя из вышеизложенного, администрациями поселений подготовлены проекты строительства новых блочно-модульных котельных.

Для дальнейшей реализации данных проектов поселениями сданы документы в министерство ТЭК и ЖКХ края для вхождения в краевую программу.

Кавказскому сельскому поселению на условиях софинансирования в этом году из краевого бюджета выделены денежные средства для строительства новой блочно-модульной котельной в сумме 25,3 млн.руб. и местного бюджета 2,828 млн.руб..

# Заместитель  главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                И.Д.Погорелов