Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 22 февраля 2017 года № 412

Информация

О ходе выполнения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Кавказского района

21 декабря 2016 года на пленарном заседании Законодательного Собрания Краснодарского края была заслушана информация о ходе выполнения краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края. В постановлении принятом по результатам обсуждения отражена информация  об организации данной работы органами государственной власти и местного самоуправления края, а также даны рекомендации, направленные на устранение недостатков.

В муниципальном образовании Кавказский район работа по выполнению краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах проводилась в соответствии с Законом Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края», которым установлены  правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, урегулирован порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, порядок подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, а также определяются полномочия органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края  в указанной сфере.

В 2016 году мероприятия по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах Кавказского района проводились в рамках краткосрочного плана, который был сформирован в два этапа.

В соответствии с указанным планом ремонту подлежали  23 дома:  2 дома в Кавказском и 2 дома в Темижбекском сельских поселениях, 19 домов в Кропоткинском городском поселении.

На сегодняшний день в 10  домах, завершен капитальный ремонт инженерных сетей,  работы  выполнены до 31 декабря 2016 года. На оставшихся 10 домах, где запланирован капитальный ремонт кровли подрядная организация приступит к работам  при наступлении благоприятных погодных условий.  Срок окончания работ по договору подряда до 1 апреля 2017 года.  В трех домах ремонтные работы не проводились в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами по отбору подрядчика. Проведение повторной процедуры отбора подрядных организаций запланировано на февраль 2017 года.

С целью оптимизации работы по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов принято решение о выполнении функций технического заказчика услуг и работ в многоквартирных домах администрацией муниципального образования Кавказский район.

Администрацией муниципального образования Кавказский район подготовлен краткосрочный план  капитального ремонта на 2017 год. Проведено обследование многоквартирных домов,  составлены дефектные ведомости и разработан план капитального ремонта. Собственникам многоквартирных домов направлены предложения по видам работ для рассмотрения и согласования. После получения протоколов общих собраний  начнется работа по подготовке конкурсной документации.

Основными источниками финансирования региональной программы  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов являются ежемесячные взносы собственников жилья на капитальный ремонт. Поэтому администрацией муниципального образования Кавказский район проводится большая разъяснительная работа с населением по повышению уровня собираемости указанных взносов. На 1 января 2016 года собрано 39,4 млн. рублей, собираемость по нашему району составляет 78%. Работа в этом направлении будет продолжена.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                         И.Д. Погорелов