Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 27 сентября 2017года № 473

Информация

об итогах подготовки предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному сезону 2017-2018годов

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление главы муниципального образования Кавказский район от              25 мая 2017 года № 868 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов».

# В ходе подготовки к  отопительному сезону в муниципальном образовании Кавказский район создана межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к ОЗП 2017-2018 годов под председательством главы муниципального образования Кавказский район Виталия Николаевича Очкаласова и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, теплоэнергетики и жилого фонда к отопительному периоду.

На территории муниципального образования Кавказский район 102 котельных, из них:

-38  муниципальных(37-газ,1-уголь),

-26 учреждений образования (19-газ,6-уголь,1-мазут),

-16 котельных учреждений здравоохранения (7-газ,9-электричество),

-18 учреждений культуры (8-газ,10-твердое топливо),

-4 учреждений спорта и физической культуры 4-газ).

На подготовку к ОЗП выделено 52,28млн.руб.. По состоянию на                      12 сентября 2017 года освоено 33,28 млн.руб. (63,7%) из них

- местный бюджет 7,89 млн.руб.,

-средств предприятий 25,34 млн.руб.,

-прочие средства 0,05млн.руб..

Не освоены краевые средства 19,0 млн.руб., выделенные на строительство новой котельной в станице Темижбекской.

На тепловое хозяйство было выделено 31,18 млн.руб., освоено 12,18 млн. руб., согласно плана мероприятий по подготовке к зиме заменено сетей 1,73 км (что составляет 2,4% от общей протяженности сетей 73,8км)  и подготовлено 97 из 102 котельные(95%).

На водоснабжение и водоотведение – 1,2 млн.руб..В ходе подготовке  заменено 25,07 км (что составляет 4,4% от общей протяженности 578 км), подготовлено к работе:

водозаборных башен -21 (100%),

водозаборных скважин -91 (100%),

насосных станций первого подъема -66, второго подъема-6 (100%).

Общий уровень готовности объектов теплоэнергетики на                                 13 сентября 2017 года составил 95%.

Жилищный фонд -374 многоквартирных дома, общей площадью 920,2 тыс.м², из них муниципального 4 дома 4,7 тыс.м².

На подготовку к осенне-зимнему периоду было освоено средств собственников  15,07 млн.руб..

Наличие паспортов готовности 374 шт, что составляет 100%.

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики имеется в наличии 35 аварийных дизельных электрических станций (находятся на предприятиях ЖКХ и соцсферы).

На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

В ходе прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов сложилась задолженность за потребленный газ у теплоснабжающих предприятий по состоянию на 13 сентября 2017 года  всего-8,33 млн.руб., из них :

МУП ТВК «Кавказский»-5,36 млн.руб.,

МУП ТВК «Темижбекский»-2,97 млн.руб..

Имеется график реструктуризации погашения задолженности за потребленный газ.

Администрацией Кавказского района проводился мониторинг деятельности данных предприятий.

Ситуация с задолженностью за газ в МУП ТВК «Кавказский» связан с устаревшим оборудованием на котельной № 2, ввод в эксплуатацию 1982 года, КПД котлов-50%. Необходимо провести модернизацию данной котельной. Для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию и войти в краевую программу на условиях софинансирования.

Администрацией Кавказского поселения в 2016 году в рамках краевой программы, на условиях софинансирования, построена и введена в эксплуатацию модульная котельная.

Темижбекскому  сельскому поселению на условиях софинансирования в этом году из краевого бюджета выделены денежные средства для строительства новой блочно-модульной котельной в сумме 19,0 млн.руб. и местного бюджета 2,513 млн.руб..

# Заместитель  главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                И.Д.Погорелов