Приложение к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от « 26» сентября 2018 года № 21

Информация

«Об итогах подготовки предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному сезону 2018-2019 годов».

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление главы муниципального образования Кавказский район от «29» мая 2018г. № 693 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов», аналогичные нормативные акты  приняты во всех  поселениях  муниципального образования района.     В ходе подготовки к отопительному сезону  2018-2019 года «29» мая  2018 года в муниципальном образовании Кавказский район была создана  межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к ОЗП 2018-2019 годов под председательством главы муниципального образования Кавказский район Очкаласова Виталия Николаевича и  утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов соцсферы и теплоэнергетики и жилого фонда  к ОЗП 2018-2019 годов.

В ходе подготовки к отопительному сезону  на 105 котельных, в том числе 42  муниципальных, 28 учреждений образования, 13 котельных учреждений здравоохранения, 18 учреждений культуры, 4 учреждений спорта и физической культуры  было выделено 36,5 млн.руб., из них  краевой бюджет 5,5 млн.руб., местный бюджет 8,6 млн.руб., средств предприятий 20,6 млн.руб. и прочие средства-1,8 млн.руб.. Выполнение плана мероприятий составляет 100%.

В том числе:

- на тепловое хозяйство было выделено 10,1  млн. руб., согласно плана мероприятий по подготовке к зиме заменено сетей 4,07 км (6,07% от общей протяженности 67,1 км) и подготовлено 105 котельных ( 100%);

- на водоснабжение и водоотведение – 3,6 млн.руб.. в ходе подготовке  заменено 27,09 км (4,8% от общей протяженности 578км), выполнен ремонт водозаборных башен 6, подготовлено водозаборных скважин 91,насосных станций первого подъема 66, второго подъема 6, ремонт 13 насосных канализационных станций,

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики на предприятиях ЖКХ и соц.объектов имеется в наличии 35 аварийных дизельных электрических станций.

На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

Общий уровень готовности объектов теплоэнергетики  на 26 сентября 2018 года составил 100%.

Жилищный фонд -376 многоквартирных домов, с централизованным отоплением 269,  площадью 926,5 тыс.м², в т.ч. муниципального 27,8 тыс.м².

На подготовку к осенне-зимнему периоду было освоено средств собственников  14,859 млн.руб..

В ходе подготовки к отопительному сезону было заключено 376 (100%) договоров  на обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, выполнены работы по проверке и чистки вентканалов и дымоходов в полном объеме.

Общий уровень готовности 100% - наличие паспортов готовности 376.

За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций не было. Но в ходе прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов сложилась задолженность за потребленный газ у теплоснабжающих предприятий МУП ТВК «Кавказский» и «Темижбекский», которая согласно графика погашения задолженности будет погашена до 1 октября 2018г.

Администрацией Кавказского района проводился мониторинг деятельности данных предприятий. Ведется модернизации тепливно-энергетического комплекса, так в конце 2016 года на территории ст.Кавказской  запущена новая модульная котельная, в  конце декабря 2017 г запущена новая котельная в ст. Темижбекской.  Но  котельная №2  (ввод в эксплуатацию 1982, КПД котлов-50%) в ст.Кавказской работает на пределе, отсутствует возможность присоединения новых потребителей. Требуется модернизация данной котельной. Для дальнейшей реализации данного проекта необходимо софинансирование краевого бюджета.

Учитывая вышеизложенное, рекомендую главам поселений  муниципального образования Кавказский район начать отопительной сезон в установленные законодательством сроки, недопускать сбоев в работе объектов предприятий ЖКХ и ТЭК, а также объектов соцсферы в период отопительного  сезона 2018-2019 годов.

Главам Кавказского и Темижбекского сельских поселений  принять меры по погашению задолженности до начала отопительного периода. Администрации Кавказского района усилить контроль по погашению задолженности за  потребленные энергоресурсы по данным предприятиям.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                           А.В.Пономарев