Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 30 мая 2018 года  № 586

Информация

об итогах работы предприятий ЖКХ в зимний период 2017-2018 годов

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление главы муниципального образования Кавказский район от           25 мая 2017 года № 868 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов», аналогичные нормативные акты  приняты во всех  поселениях  муниципального образования района. В ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 года 25 мая 2017 года в муниципальном образовании Кавказский район была создана  межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к ОЗП 2017-2018 годов под председательством главы муниципального образования Кавказский район Виталия Николаевича Очкаласова и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов соцсферы и теплоэнергетики и жилого фонда  к ОЗП 2017-2018 годов.

В ходе подготовки к отопительному сезону  102 котельных, в том числе 38  муниципальных, 26 учреждений образования, 16 котельных учреждений здравоохранения, 18 учреждений культуры, 4 учреждений спорта и физической культуры  было освоено 33,281 млн.руб., из них местный бюджет 7,89 млн.руб., средств предприятий 25,342 млн.руб. и прочие средства-0,05 млн.руб..

В том числе:

на тепловое хозяйство было выделено и освоено 11,634 млн. руб., согласно плана мероприятий по подготовке к зиме было заменено сетей 1,78км и подготовлено 102 котельные;

на водоснабжение и водоотведение – 1,202 млн.руб. в ходе подготовке заменено 25,07км, выполнен ремонт водозаборных башен 21,водозаборных скважин 91,насосных станций первого подъема 66, второго подъема 6, ремонт 13 насосных канализационных станций;

жилищный фонд (374 многоквартирных домов, площадью 862,3 тыс.м², в т.ч. муниципального 27,8 тыс.м²,).

Общий уровень готовности объектов теплоэнергетики  на 1 сентября 2017 года составил 100%.

На подготовку к осенне-зимнему периоду было освоено средств собственников  15,066 млн.руб..

В ходе подготовки к отопительному сезону было заключено 374 (100%) договоров  на обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, выполнены работы по проверке и чистки вентканалов и дымоходов в полном объеме.

Общий уровень готовности 100% - наличие паспортов готовности 374 шт.

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики на предприятиях ЖКХ имеется в наличии 12 аварийных дизельных электрических станций.

На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций не было. Но в ходе прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов сложилась задолженность за потребленный газ у теплоснабжеющих предприятий МУП ТВК «Кавказский» и «Темижбекский». Администрацией Кавказского района проводился мониторинг деятельности данных предприятий. Было установлено, что  система теплоснабжения имеет износ до 80%.  МУП ТВК «Темижбекский» - ввод старой котельной в эксплуатацию 1977 года, мощность котельной 7,01 Гкал/ч. Из-за отсутствия потребителей использовалась мощность  2,6 Гкал/ч, использование мощности -40%.  В декабре 2017 года введена в эксплуатацию новая блочная котельная. За 1 квартал 2018 года предприятие сработало с прибылью  от общей деятельности  235,0 тыс.руб.. МУП ТВК «Кавказский» ввод в эксплуатацию котельной № 2 – 1982 года и 1985 года , КПД котлов-50%, котельная работает на пределе, отсутствует возможность присоединения новых потребителей. Требуется модернизация коммунальной инфраструктуры. Исходя из вышеизложенного, администрация Кавказского сельского поселения будет готовить проект  реконструкции котельной. Для дальнейшей реализации данного проекта необходимо софинансирование краевого бюджета.

Учитывая вышеизложенное, рекомендую главам поселений  муниципального образования Кавказский район усилить контроль по подготовке объектов предприятий ЖКХ и ТЭК, а также объектов соцсферы к  отопительному сезону 2018-2019 годов. Главам Кавказского и Темижбекского сельских поселений  принять меры по погашению задолженности до начала отопительного периода. Администрации Кавказского района усилить контроль по погашению задолженности за  потребленные энергоресурсы по данным предприятиям.

Заместитель  главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                      А.В. Пономарев