Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 30 мая 2018 года  № 588

Информация

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2017 году

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2017 году внесено 7 изменений в  муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году был предусмотрен в сумме 19 998,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей;

краевого бюджета – 8 369,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 11 550 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 16 024,9 тыс. рублей или 80,1 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 79,3 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 8 369,1 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 7 576,5 тыс. рублей (65,6 %).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2017 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район И.Д.Погореловым.

По итогам года в  плане реализации не наступили в утвержденные сроки два контрольных события подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район»:

1. по мероприятию № 1 контрольное событие "Техприсоединение к инженерным сетям объекта": «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: Кавказский район, ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,70В», запланированное к исполнению до 31.12.2017г. Окончательные работы по техприсоединению к инженерным сетям объекта перенесены на 2018 год.

2. по мероприятию № 2 контрольное событие «Получение проектно-сметной документации по объекту:  Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11 с увеличением вместимости  и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест), запланированное к исполнению до 31.12.2017г. На основании дополнительного соглашения сроки выполнения работ по разработке ПСД были перенесены  на январь 2018 г.

О ходе реализации подпрограммы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы  в 2017 году было предусмотрено 11 817,8 тыс. руб., из них за счет  средств краевого бюджета – 3 840, тыс. рублей,  за счет  средств местного бюджета – 7 977,8 тыс. рублей.

Фактически профинансировано и освоено 8 240,2 тыс. руб. (69,7%), из них:

за счет  средств краевого бюджета – 3 840,0 тыс. руб. (100%).

за счет  средств местного бюджета - 4400,2 тыс. руб. (55,2%).

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя выполнение двух  мероприятий.

По мероприятию № 1 «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» направлено бюджетных ассигнований  в сумме 8580,8 тыс. руб., освоено 6241,8 тыс. руб.  (72,7%) из них:

за счет  средств краевого бюджета – 3 840,0 тыс. руб., исполнено 3840,0 тыс. руб. (100%);

за счет  средств местного бюджета – 4740,8 тыс. руб., исполнено 2401,8 тыс. руб.  (50,7%).

В рамках данного мероприятия   бюджетные ассигнования направлены  на строительство пристройки на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (далее - объект).

Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.

По данному объекту проведены следующие мероприятия:

разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство  пристройки к МБДОУ ЦРР-д\с №21 в ст. Дмитриевской, на эти цели направлено и освоено средств местного бюджета в сумме 1853,0 тыс. руб.

проведен электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту;

выполнены строительно-монтажные работы по объекту на сумму 4042,2 тыс. руб. (краевой бюджет – 3840,0 тыс. руб., местный бюджет- 202,2 тыс. руб.), бюджетные ассигнования  освоены в полном объеме (100 %);

начаты работы по техническому присоединению к  инженерным сетям объекта.

За счет  средств местного бюджета   на проведение технического присоединения к инженерным сетям  по данному объекту  было предусмотрено  2685,6 тыс. руб., освоено 346,6 тыс. руб. (12,9 %).

Согласно договора с ПАО «Кубаньэнерго»    № 20306-16-00355556-1 от 28.03.2017 г. «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям»:

размер платы объекта за технологическое присоединение к электрическим сетям составляет 2695,6 тыс. руб. (предусмотрено в бюджете 2685,6 тыс. руб.);

выполнение работ по данному объекту  может осуществляться в течение двух лет со дня заключения данного договора;

согласно раздела 3 указанного договора, часть суммы оплачивается в течение 15 дней после заключения договора, оставшаяся  сумма подлежит оплате согласно договора  поэтапно, после  проведения  работ по фактическому техприсоединению к электрическим  сетям, которое возможно только после окончания строительства объекта в 2018 году.

На реализацию    мероприятия №2 «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений»  за счет средств местного бюджета направлено 3237 тыс. руб.,  освоено 1998,4 тыс. руб. (61,7%).

В рамках данного мероприятия   бюджетные ассигнования направлены  на реконструкцию МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, I этап. Блок начального образования на 400 мест  (далее - объект).

Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2018 года.

Средства местного бюджета  по указанному объекту в сумме 1998,4 тыс. руб. были  направлены:

на проведение  предпроектных работ  на сумму 440,2 тыс. руб.  (94% от плановых назначений) - экономия бюджетных средств в сумме 28,3 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур;

на проведение государственной экспертизы  проектно-сметной документации в сумме 748,6 тыс. руб. (100%);

на оплату работ по техприсоединению к инженерным сетям объекта -2,7   тыс. руб. (100%);

на оплату проектно-сметной документации на реконструкцию объекта в сумме 806,9 тыс. руб. при плановых назначениях в соответствии с заключенным контрактом - 2017,2 тыс. руб. (40 % от стоимости контракта); на основании дополнительного соглашения сроки выполнения работ по разработке ПСД были перенесены  на январь 2018 г., в связи с этим сложился   не освоенный  остаток  бюджетных средств  в сумме 1210,3 тыс. руб.

На 2017 год ввод в эксплуатацию дошкольных и общеобразовательных учреждений не был запланирован, соответственно на 2017 год числовые значения целевых показателей отсутствуют.

О ходе реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 6 231,5 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета – 3 801,9 тыс. руб.,

- из средств местного бюджета – 2 429,6 тыс. руб.

Фактически  освоено  5 835,9 тыс. (93,7 %), из них:

- из средств краевого бюджета –  3 801,9 тыс. руб. (100 %),

- из средств местного бюджета –  2 034,0 тыс. руб. (83,7 %).

В 2017году денежные средства выделялись на реализацию 3-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  за счет средств местного бюджета было выделено и освоено 584,0 тыс. руб. (100%).

Осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

На реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» было выделено ассигнований в сумме 5497,8 тыс. руб., освоено 5102,8 тыс. руб. (93%), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 3801,9 тыс. руб. (освоено 100%);

за счет средств местного бюджета – 1695,6 тыс. руб., освоено 1300,9 тыс. руб. или 76,7%.

Средства  местного бюджета в сумме 394,7 тыс. руб.  не были освоены, поскольку освоение средств дорожного фонда проводится по мере поступления доходов от акцизов на нефтепродукты, являющихся источником формирования дорожного фонда. Денежные средства поступили только  в 4 квартале, что не позволило провести процедуру торгов.

На  ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район, протяженностью 0,786 км  в софинансировании с краевым бюджетом было направлено средств в сумме 4002,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 3801,9 тыс. руб. (освоено 100%);

за счет средств местного бюджета – 200,1 тыс. руб. (освоено 100%).

За счет средств местного бюджета:

осуществлен ямочный ремонт  участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район протяженностью  4,0 км на  сумму 890,8 тыс. руб.,

произведена расчистка лесополосы вдоль автомобильной дороги п. Мирской – п. Красноармейский  - на эти цели направлено 210,0 тыс. руб.

За счет  средств местного бюджета в рамках мероприятия №3  «Ремонт и содержание придорожных стел, расположенных в границах территории Кавказского района» осуществлена замена  электрооборудования стелы, расположенной  на границе Кавказского и Тбилисского района.   Направлено бюджетных ассигнований в  сумме  150,0 тыс. руб., освоено 149,1 тыс. руб. (99,5%). Мероприятие выполнено в полном объеме.

Четыре  целевых показателя, предусмотренные подпрограммой, выполнены.

О ходе реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей"

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2017 году на реализацию мероприятия  подпрограммы «Предоставление социальных выплат молодым семьям» было предусмотрено 762,9 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 79,3 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 221,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 462,6 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. (762,9 тыс. руб.)

В результате реализации подпрограммы одна молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Целевой показатель выполнен.

О ходе реализации основного мероприятия №1

«Подготовка материалов для отвода земельных участков».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования

– муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия №1 муниципальной программы за счет средств   местного бюджета предусмотрен в 2017 году в сумме 200,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 200,0 тыс. руб. или 100 %.

Бюджетные средства  в сумме 200,0 тыс. руб. в виде  субсидий направлены  на  выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд на площади 10,5  гектар.

Муниципальное задание и запланированный целевой показатель выполнены

О ходе реализации основного мероприятия №2

«Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях финансирование  на реализацию  основного мероприятия №2  в 2017 году  предусмотрено  и освоено 506,2 тыс. руб. (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях (выплата заработной платы и иные выплаты  – 371,3 тыс. руб., отчисления в социальные фонды – 116,8 тыс. руб.,  закупка товаров для муниципальных нужд – 18,1 тыс. руб. ).

Специалистом управления имущественных отношений в 2017 году проведена следующая работа: поставлено на очередь 68 граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снято с учета 23 чел., обеспечено жилыми помещениями 26 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей).

По категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами» получен и реализован 1 государственный жилищный сертификат.

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 597 чел., что не превышает запланированного на 2017 год (запланировано 608 чел.).

Целевой показатель выполнен на 98%.

О ходе реализации основного мероприятия №3

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2017 году за счет средств местного бюджета составил 480 тыс. руб.

Фактически освоено 479,7  тыс.  руб. (99,9% от плановых назначений).

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 102 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме. Целевой показатель выполнен на 100%.

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2017 года производить капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.