Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 25 апреля 2019 года  № 94

Информация

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

Координатор муниципальной программы является отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году был предусмотрен в сумме 134 500,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 91,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 112526,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 21883,5 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 119 660,1 тыс. рублей или 89 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 91,1 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 104334,9 тыс. рублей (92,7%);

местного бюджета – 15 234,1 тыс. рублей (69,6 %).

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав трех подпрограмм и трех основных мероприятий.

В 2018 году  на реализацию подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» было предусмотрено 118 942,8 тыс. руб., из них за счет  средств краевого бюджета – 100 400,4, тыс. рублей,  за счет  средств местного бюджета – 18 542,4 тыс. рублей.

Фактически профинансировано и освоено 104 152,6 тыс. руб. (87,6 %), из них:

за счет  средств краевого бюджета – 92216,7 тыс. руб. (91,8%).

за счет  средств местного бюджета – 11935,9 тыс. руб. (64,4%).

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя выполнение двух  мероприятий.

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства, участником является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Результатом реализации мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» стало введение  в эксплуатацию в декабре 2018 года пристройки на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с № 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В.  На строительство пристройки было израсходовано в отчетном году 30 985,8 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений»  в софинансировании с краевым  бюджетом осуществлялась реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест.

На строительство указанного объекта  были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  87 933,1 тыс. руб., профинансировано и освоено 73 166,8 тыс. руб.  (83,2%).

Денежные средства были направлены на разработку проектно-сметной документации, техническое присоединение к сетям, строительный и авторский надзор за строительно-монтажными работами, строительно-монтажные работы.

Бюджетные средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что в период начала строительных работ возникла необходимость переноса существующих сетей электроснабжения (силовые кабели), сетей горячего водоснабжения и отопления, что привело к увеличению срока подготовительного периода и, как следствие, отставанию от графика производства работ. Остаток неиспользованных средств местного бюджета  в сумме 6 582,6 тыс. руб. будет направлен в 2019 году на выполнение строительно-монтажных работ.

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 13 700,4 тыс. руб., из них:

- за счет средств краевого бюджета – 11361,3 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 2 339,1 тыс. руб.

Фактически  профинансировано и освоено  13 651,2 тыс. (99,6 %), из них:

- из средств краевого бюджета –  11 353,7 тыс. руб. (99,9%),

- из средств местного бюджета –  2 297,5 тыс. руб. (98,2%).

В 2018 году в подпрограмме осуществлялась реализация 3-х мероприятий.

Координатор подпрограммы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства, участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район

На  реализацию мероприятия  «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  за счет средств местного бюджета было выделено 350,0 тыс. руб. За счет выделенных средств осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

На  реализацию мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 13 350,4 тыс. руб., профинансировано и освоено         13 301,2 тыс. руб. (99,6%), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 11 361,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 11 353,7 или 99,9%;

за счет средств местного бюджета – 1 989,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 947,5 тыс. руб. или 97,9%.

Экономия бюджетных средств образовалась по результатам проведения процедуры торгов.

В результате реализации мероприятия был выполнен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения п. Комсомольский – п. Расцвет, х. Привольный – х. Красная Звезда, включенных в реестр имущества администрации МО Кавказский район, протяженностью 1,987 км.

Кроме этого разработана комплексная схема организации дорожного движения МО Кавказский район, выполнен ямочный ремонт дороги «п. Мирской – ФАД «Кавказ»,  механизированная расчистка и посыпка дорог в зимний период – 13,4 км, изготовлены сметы на ремонт дорог.

В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей" было предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2018 году на реализацию подпрограммы  было предусмотрено 629,1 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 91,1 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 176,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 362,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 628,3 (99,9%), из них средства федерального бюджета – 91,1 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета – 176,0 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 361,2 (99,8%) тыс. руб.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2018 году одна молодая семья  из ст. Кавказской получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Бюджетные средства  в рамках основного мероприятия «Подготовка материалов для отвода земельных участков» в сумме 220,0 тыс. руб. в виде  субсидий были направлены  на  выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд.

Геодезические работы проведены на  11,83 га, что составляет 94,3 % от плана, не полное выполнение из-за снижения поступления заявок на проведение данных работ.

В рамках основного мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  На эти цели было направлено из краевого бюджета 588,5 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия проведена следующая работа: обеспечено жилыми помещениями 39 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), переселенцы – 3 чел (1 семья), вдова участника ВОВ – 1 чел. (1 семья), ветераны боевых действий – 1 чел (1 семья), инвалиды – 1 чел. (1 семья), уволенные с военной службы – 6 чел. (2 семьи).

В качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец отчетного периода зарегистрировано - 546 чел.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»  в 2018 году за счет средств местного бюджета составил 420,0 тыс. руб.

Фактически освоено 419,5  тыс. руб. (99,9% от плановых назначений).

Результатом выполнения данного основного мероприятия стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах  137 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2018 года производить  капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.