Приложение к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от « 25» сентября 2019 года  №139

Информация

«Об итогах подготовки   предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному сезону 2019-2020 годов»

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 16 мая 2019г № 629 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов».

# В ходе подготовки к  отопительному сезону в муниципальном образовании Кавказский район создана межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к осенне-зимнему периоду  2019-2020 годов под председательством главы муниципального образования Кавказский район Очкаласова Виталия Николаевича и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, теплоэнергетики и жилого фонда  к отопительному периоду.

Для подготовки к отопительному сезону  на 105 котельных, в том числе 42  муниципальных, 28 учреждений образования, 13 котельных учреждений здравоохранения, 18 учреждений культуры, 4 учреждений спорта и физической культуры   освоено 56,611 млн.руб. из них местный бюджет 10,185 млн.руб., краевой бюджет 9,570 млн.руб.,  средств предприятий 30,126 млн.руб. и прочие средства 6,729 млн.руб..

Выделенные средства освоены в полном  объеме, в том числе:

- на тепловое хозяйство было выделено и освоено  16,543 млн. руб., согласно плана мероприятий по подготовке к зиме было заменено сетей 3,91 км и подготовлено 105 котельных;

- водоснабжение и водоотведение – 11,094 млн.руб.. в ходе подготовке  заменено 26,8 км, выполнен ремонт водозаборных башен 6 и заменено 2 водонапорных башни; подготовлено водозаборных скважин 91,насосных станций первого подъема 66, второго подъема 6.

Общий уровень готовности объектов теплоэнергетики  на 18 сентября 2019 года составил 100%.

- жилищный фонд (382 многоквартирных дома, площадью 920,2 тыс.м², в т.ч. муниципального 6 дома - 8,03 тыс.м²,).

На подготовку к осенне-зимнему периоду было освоено средств собственников  16,413 млн.руб..

В ходе подготовки к отопительному сезону было заключено 353 (100%) договоров  на обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, выполнены работы по проверке и чистки вентканалов и дымоходов в полном объеме.

Общий уровень готовности МКД 100% - наличие паспортов готовности 382 шт.

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики имеется в наличии 35 аварийных дизельных электрических станций.

На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций, превышающих установленных норм,  не было. Но в ходе прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов сложилась задолженность за потребленный газ у теплоснабжающих предприятий МУП ТВК «Кавказский» и «Темижбекский». На сегодняшний день погашена в полном объеме.

Администрацией муниципального образования  Кавказский район проводился мониторинг деятельности данных предприятий. Для улучшения финансового положения предприятий и дальше требуется модернизация коммунальной инфраструктуры.

Строительство новой  котельной и замена изношенных сетей позволит снизить потребление энергоресурсов, уменьшить  затраты, сократить численность работников, что в свою очередь позволит улучшить финансовое положение данных предприятий.

В целях поддержания стабильной ситуации в период отопительного сезона, рекомендую главам поселений  муниципального образования  Кавказский район в период запуска котельных и прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов осуществлять контроль на объектах предприятий жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса, а также объектах социальной сферы за бесперебойной подачей тепла и недопущения задолженности за энергоресурсы.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                            И.Д. Погорелов