Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 27 мая 2020 года № 218

Информация

«О состоянии и развитии инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Кавказский район»

Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 06.11.2014 года №1743 утверждена Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Экономическое развитие и инновационная экономика», включающая в себя, в том числе, подпрограмму «Формирование и продвижение инвестиционно – привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» (далее - Подпрограмма). Срок действия Подпрограммы установлен на период 2015 – 2021 годы.

В рамках указанной подпрограммы в 2019 году израсходованы средства в объеме 865,1 тыс.руб. Статьи расходов следующие:

- техническое обслуживание и поддержка инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район (www.kavkaz-invest.ru);

- обеспечение участия администрации муниципальное образование Кавказский район в работе Российского инвестиционного форума в г. Сочи (оплата регистрационного взноса участников, оплата услуг по изготовлению сувенирной и раздаточной продукции).

Делегация администрации муниципального образования Кавказский район 12 – 15 февраля 2019 года принимала участие в работе Российского инвестиционного форума в городе Сочи. В рамках Форума было подписано 3 инвестиционных соглашения общей стоимостью  5858 млн. рублей. Реализация указанных проектов позволит создать порядка 660 новых рабочих мест.

По состоянию на 31.12.2019 года на сопровождении в администрации муниципального образования Кавказский район находилось 13 инвестиционных проектов (общей стоимостью 8814 млн.руб.). Ожидаемый социальный эффект от их реализации – создание 1254 рабочих мест, на отчетную дату фактически создано 197 рабочих мест. В рамках данных проектов по статистическим данным освоено капитальных вложений с начала срока реализации – 1700,4 млн.руб. (19,3 % от общей стоимости), в том числе за 2019 год – 715,6 млн. рублей.

К наиболее крупным инвестиционным проектам, реализуемым в 2019 году на территории муниципального образования Кавказский район относятся:

- «Строительство предприятия по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и производству крахмала и продуктов из крахмала» на территории западной промышленной зоны города Кропоткина (ООО«ГКП «Южное») стоимостью 700 млн. рублей (освоено 5,8%). Проектом предусматривается создание 350 рабочих мест, планируемая мощность предприятия - переработка 300 тонн зерна кукурузы в сутки. В рамках реализации проекта – предоставлен земельный участок, проведены геодезические изыскания, получены технические условия на электроснабжение, на тех. присоединение к сети газораспределения на 2 тыс. м3/час во внеотопительный период (с апреля по октябрь), заказана топосъемка трассы прохождения газопровода, заключен договор на проектирование

- «Закладка интенсивного сада» ООО «Мичурина» в Привольном сельском поселении стоимостью 406,0 млн. рублей (освоено 93,6%), в рамках проекта будут высажены саженцы яблоневых деревьев на площади 200 га, в настоящее время площадь сада составляет 164 га, создано 33 рабочих места;

- «Строительство многоэтажного жилого дома в городе Кропоткине на 270 квартир» – инвестор ЖСК 23, стоимость проекта 405,0 млн.руб., на 31.12.2019 года освоено 57,3%;

- «Реконструкция молочно – товарной фермы на 1200 голов дойного стада» ( АО «Степное») на 1200 голов дойного стада» стоимостью 290 млн. рублей (освоено 65,5%). Проведена реконструкция 3-х доильных цехов фермы, установлено современное доильное оборудование, установки для хранения и охлаждения молока, отремонтирован санпропускник, реконструировано родильное отделение, доильный зал, произведено строительство закрытого навеса для телят, закуплен пастеризатор молока и оборудование для УЗИ, на данный момент в хозяйстве содержится 701 племенной нетель, создано 65 рабочих мест;

5. 	«Строительство завода по производству эфирных масел»  (ООО «Агрофирма «Регион») в городе Кропоткине - стоимость проекта 200 млн.руб., на 31.12.2019 года освоено 90,3%. За время реализации проекта создано 46 рабочих мест.

6.	 «Создание, развитие и эксплуатация индустриального (промышленного)  парка «Достояние»  (УК ИП «Достояние») (2019г.-2023г. реализации)  в  г. Кропоткине,  объем инвестиций 5 млрд. 308  млн. руб., организация более 600 новых рабочих мест. За время реализации проекта освоено 5,5%, создано 33 рабочих места.

На территории промышленного парка планируется разместить 3-х резидентов:

- ООО «Кавказский бювет» - строительство завода по розливу бутилированной воды (газированной и негазированной), лимонадов, сокосодержащих напитков и минеральной воды;

- ООО «Кубанская картонажная фабрика» - строительство завода по изготовлению бумаги для гофрирования (флютинг) и двухслойного картона плоских слоев(лайнер) из вторичного сырья;

- ООО «Арт-Пласт» - строительство завода по производству кваса и сидра

В рамках сопровождения инвестиционных проектов администрация района оказывает содействие инвесторам в решении возникающих проблем при реализации проектов в рамках своей сферы компетенции (обращение в ресурсоснабжающие организации, в краевые органы государственной власти и др.)

Согласно статистическим данным объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций муниципального образования Кавказский район за 2019 год составил 1468,6 млн.руб. или 171,3 % к уровню прошлого года в сопоставимых условиях.

В 2019 году была завершена реализация 4-х проектов общей стоимостью 833,4 млн. рублей, создано порядка 78 новых рабочих мест:

- проект по реконструкции и  строительству IV очереди завода ООО «Кроп-пиво» с общим объемом освоенных инвестиций 215,4 млн.руб., позволил увеличить количество рабочих мест на действующем предприятии на 20 человек.

- в Мирском сельском поселении реализовался проект «Строительство молочной фермы на 1000 голов КРС, фермы по выращиванию 3000 голов молодняка КРС на откорм и установка кормовых силосов мощностью 15000 т. (ООО «Золотой Колос») стоимостью 500 млн. руб., проект частично реализован, освоено 318 млн. руб. (63,7), создано 8 рабочих мест.

- в городе Кропоткине реализован инвестиционный проект по «Строительству цеха по рафинации и дезодорации масла растительного, и розлива его в бутылки» (Инвестор ООО «Южный полюс», объем инвестиций составил 150 млн. руб. Создано 50 рабочих мест.

- «Строительство двух среднеэтажных жилых домов», г. Кропоткин, стоимость инвестиций составила 150 млн. руб. Инвестор -  ООО «ТМКиК».

В рамках утвержденной Стратегии инвестиционного развития, а также подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно – привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»,  согласно распоряжению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 декабря 2008 года №1058-р «О создании инвестиционных порталов муниципальных районов, городских округов Краснодарского края в сети «Интернет» и в целях реализации единой инвестиционной политики администрации Краснодарского края, направленной на привлечение инвестиций в развитие экономики муниципальных образований Краснодарского края, формирования единого информационного пространства Краснодарского края в сфере инвестиционной деятельности, обеспечения оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к информации об инвестиционных проектах и площадках, региональных законах и подзаконных актах, муниципальным нормативным правовым актам, действующим в сфере инвестиций и в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, администрацией района создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский район – www.kavkaz-invest.ru.

На инвестиционном портале муниципального образования Кавказский район вниманию потенциальных инвесторов предлагается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах. Так, по состоянию на 31.12.2019 года на портале были размещены материалы по 5-ти инвестиционным проектам общей стоимостью 2,02 млрд.руб., предлагаемых к реализации на земельных участках общей площадью 17,9 га, а также по 4-м инвестиционно – привлекательным земельным участкам общей площадью 13,3 га. Кроме того, вниманию посетителей сайта предлагается информация о социально – экономическом положении района, транспортной инфраструктуре, государственной и муниципальной поддержке инвесторов, большой раздел посвящен вопросам поддержки предпринимателей.

В течение 2019 года инвестиционный портал Кавказского района работал бесперебойно, количество посещений составило 2517 единиц.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район 					    А.Г. Синегубова