Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 27 мая 2020 года  № 221

Информация

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

Координатором муниципальной программы является отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году был предусмотрен в сумме 271239,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 194,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 249734,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 21311,3 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 270880,9 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 194,6 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 249734,0 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 20952,3 тыс. рублей (98,3 %).

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав четырех подпрограмм и трех основных мероприятий.

В 2019 году  на реализацию подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» было предусмотрено 263997,6  тыс. руб., из них за счет  средств краевого бюджета – 248933,7, тыс. рублей,  за счет  средств местного бюджета – 15063,9 тыс. рублей.

Фактически профинансировано и освоено 263884,6 тыс. руб. (100 %), из них:

за счет  средств краевого бюджета – 248933,7 тыс. руб. (100%).

за счет  средств местного бюджета – 14950,9 тыс. руб. 99,2%).

Координатор подпрограммы - отдел капитального строительства, участником является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя выполнение двух  мероприятий.

В рамках мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений» в 2019 году выполнены проектные изыскания (инженерно-геодезические изыскания, инструментальное обследование, расчет потребности в тепле и топливе) для  реконструкции муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 21» поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район по адресу:  станица Дмитриевская, улица Октябрьская, дом 70-в, с увеличением вместимости  до 90 мест с выделением  блока ДДУ на 30 мест (1-й этап блок ДДУ на 30 мест).

Денежные средства в сумме 160,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

Результатом реализации мероприятия «Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений»  стал ввод в эксплуатацию объекта: Реконструкция МБОУ №7 г. Кропоткин по адресу: г. Кропоткин, 1-й микрорайон, 11, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, (II этап. Блок начального образования на 400 мест).

На строительство и ввод в эксплуатацию данного объекта в 2019 году  были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  263837,6 тыс. руб., профинансировано и освоено 263724,6 тыс. руб.  (100%).

Денежные средства были направлены на строительно-монтажные работы, строительный и авторский надзор, техническую инвентаризацию, техническое присоединение к инженерным сетям, топосъемку, составление энергетического паспорта, санитарно-эпидемиологические услуги.

Значение целевого показателя «Количество дополнительных мест в школьных учреждениях» - 400 чел., достигнуто на 100,0%.

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 4297,1 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически  профинансировано и освоено  4172,5тыс. (97,1 %).

Координатор подпрограммы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства, участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

В 2019 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия №1  «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  за счет средств местного бюджета было выделено 250,0 тыс. руб. За счет выделенных средств осуществлен ремонт 22 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

На  реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 3877,9 тыс. руб., профинансировано и освоено 3753,3         тыс. руб. (96,8%).

Экономия бюджетных средств в сумме 124,6 тыс. руб. образовалась по результатам проведения процедуры торгов.

В результате реализации мероприятия был выполнен ямочный ремонт дороги п. Мирской-п. Красноармейский и п. Мирской – п. Комсомольский, выполнено нанесение дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог «п.Мирской – п.Комсомольский», «п.Комсомольский – п.Расцвет», «п.Мирской – ФАД «Кавказ»», «х.Привольный – х.Красная Звезда» «п. Мирской – п.Красноармейский», содержание дороги п. Мирской-п. Красноармейский,  установка дорожных знаков на автомобильных дорогах «п.Мирской – п.Комсомольский», «п.Комсомольский – п.Расцвет», «п.Мирской – ФАД «Кавказ»», «х.Привольный – х.Красная Звезда», «п. Мирской – п.Красноармейский, межевание дорог, разработана комплексная схема организации дорожного движения на автомобильные дороги Кавказского района), оказаны услуги по осуществлению строительного контроля.

В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» было предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2019 году на реализацию подпрограммы  было предусмотрено 740,8 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 194,6 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 183,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 363,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 740,7  (100%), из них средства федерального бюджета – 194,6 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета – 183,2 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 362,9 (100%) тыс. руб.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2019 году одна молодая семья  из ст. Дмитриевской получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

В подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» «Организация  мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской».

Координатор подпрограммы –отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2019 году на реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета   было предусмотрено  786,8 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 778,9 (99%). Экономия денежных средств произошла в результате снижения стоимости работ на 1% при проведении процедуры торгов.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2019 году проведены работы по экологическому оздоровлению территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской.

Целевой показатель «Площадь территории, на которой проведены работы по экологическому оздоровлению» выполнен на 100% (план -5,73 га, выполнено- 5,73 га).

Бюджетные средства  в сумме 230,5 тыс. руб. в рамках основного мероприятия «Подготовка материалов для отвода земельных участков» в виде  субсидий были направлены  на  выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд.

Геодезические работы проведены на  14,95 га, что составляет 124,6 % от плана.

В рамках основного мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  На эти цели было направлено из краевого бюджета 617,1 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.

В качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец отчетного периода зарегистрировано - 489 чел.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечено жилыми помещениями 52 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей), 2 государственных жилищных сертификата выданы по категории «граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица»; 2 государственных жилищных сертификата выданы по категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами»; 1 государственный жилищный сертификат выдан по категории «граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; выделены 4 единовременные денежные выплаты вдовам  участника ВОВ.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»  в 2019 году за счет средств местного бюджета составил 570,0 тыс. руб.

Фактически освоено 456,6  тыс. руб. (80,1% от плановых назначений).

Результатом выполнения данного основного мероприятия стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах  156 муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2019 года производить  капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

Координатором – отделом капитального строительства произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства». По результатам выполнения мероприятий  подпрограмм,  основных мероприятий, контрольных событий и достижения целевых показателей она может быть признана высокой.