Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 25 ноября 2020года № 262

Информация

«Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» в 2020 году

В реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район включены 12 автомобильных дорог, общей протяженностью 35,571 км, из них:

- 21,671 км асфальтное покрытие;

- 11,1 км гравийное покрытие;

- 2,8 км грунтовое покрытие.

Администрация муниципального образования Кавказский район ежегодно принимает участие в краевых программах по ремонту дорог на условиях софинансирования.

В 2020 году администрация района принимала участие в краевой подпрограмме  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» на условиях софинансирования.

Согласно данной подпрограммы в 2020 году был проведен ремонт в асфальтобетонном исполнении районной автомобильной дороги «п.Мирской – ФАД «Кавказ»» на условиях софинансирования на общую сумму 3 709 490,88 рублей (3,7 млн.руб.), отремонтировано 600 м дороги, из них:

- 3,5 млн.руб. краевой бюджет;

- 185,4 руб. местный бюджет.

Также в 2020 году выполнены работы по ямочному ремонту районной автомобильной дороги «п.Мирской – п.Комсомольский» на общую сумму 121 883 руб., площадью 150 м2 за счет средств дорожного фонда.

До конца 2020 года за счет средств дорожного фонда планируется выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог «х.Красная Звезда – х.Прибрежный», «п.Комсомольский – х.Розы Люксембург» на общую сумму 478 690,00 руб., общей площадью 386 м2.

На данный момент размещен аукцион в электронном виде на определение подрядной организации на выполнение работ.

На 2021 год Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края согласована Заявка администрации МО Кавказский район для участия в подпрограмме  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» в целях выполнения ремонта районных автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении на условиях софинансирования на общую сумму 5,7 млн. (краевой бюджет - 4 466 000,00 рублей, местный бюджет -1 308 353,20 руб.).

В рамках данной подпрограммы планируется ремонт 0,748 км следующих районных автомобильных дорог:

- ремонт  автомобильной  дороги «х. Красная Звезда – х. Прибрежный», протяженностью 0,690 км;

- ремонт  автомобильной  дороги «х. Привольный – х. Красная Звезда», протяженностью 0,058 км.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                            И.Д.Погорелов