Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 28 апреля 2022 года  № 409

Информация

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 году

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

Координатором муниципальной программы является отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году был предусмотрен в сумме 19114,3  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 175,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 9753,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 9185,4 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 14232,5 тыс. рублей или 74,5 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 175,8 тыс. рублей (99,9%);

краевого бюджета – 9753 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 4303,7 тыс. рублей (46,9%).

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав пяти подпрограмм и двух основных мероприятий.

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 9002,9 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 4536,9 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 4466,0 тыс. руб.

Координатор подпрограммы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства, участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

В 2021 году в подпрограмме осуществлялась реализация 3-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия №1  «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  за счет средств местного бюджета было выделено и освоено 320,0 тыс. руб. За счет выделенных средств осуществлен ремонт 22 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

На  реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 8602,9 тыс. руб. из них средства краевого бюджета 4466,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 4136,9 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 6253,7 тыс. руб. (72,7%), из них средства краевого бюджета 4466,0 тыс. руб. (100,0%), средства местного бюджета – 1787,7 тыс. руб.(43,2 %)

Неиспользованный остаток средств местного бюджета 2349,2 тыс. руб. сложился в связи с экономией по результатам аукционов за 2021 год (1149,2 тыс. руб.), а также ввиду размещения аукциона по актуализации КСОДД на сумму 1200,00 руб. в декабре 2021 года, на изготовление которого по нормам действующего законодательства потребуется 60 дней, ввиду чего сроки результатов работ установлены до 1 марта 2022 года.

В результате реализации мероприятия был выполнен капитальный ремонт дороги х. Красная Звезда – х. Прибрежный, ремонт дороги п. Мирской – ФАД Кавказ, ямочный ремонт дорог п. Мирской - п. Комсомольский, п. Комсомольский - п. Расцвет, нанесена дорожная разметка, произведена механизированная очистка от снега дорог Кавказского района, выполнено устройство остановочных пунктов в п. Комсомольский, оказаны услуги по осуществлению строительного контроля, проведены лабораторные испытания.

На  реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район»  за счет средств местного бюджета было выделено 80,0 тыс. руб., профинансировано 80,0 тыс. руб. или  100%.

Проведено 550 мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 6300 человек

В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» было предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2021 году на реализацию подпрограммы  было предусмотрено 876,0 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 175,9 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 270,9 тыс. руб., из средств местного бюджета – 429,2 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 875,9 (100%), из них средства федерального бюджета – 175,8 тыс. руб. (99%), средства краевого бюджета – 270,9 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 429,2 тыс. руб. (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2021 году одна молодая семья  из Кавказского сельского поселения получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

В подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» предусмотрено было к реализации два мероприятия «Организация  мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» и «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2021 году на реализацию данных мероприятий из средств местного бюджета   было предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1500,0 тыс. руб.

На «Организацию  мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» было выделено 500,0 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 0,0 тыс. руб. (0%). Денежные средства не были освоены в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской.

На «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений» было выделено 1000,0 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 0,0 тыс. руб. (0%). Денежные средства не были освоены, в связи с необходимостью дополнительного времени для определения земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов и согласование с органами государственной власти Краснодарского края.

В подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» предусмотрено к реализации три мероприятия.

В рамках мероприятия № 1  «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район»  бюджетные средства  в сумме 239,3 тыс. руб. в виде  субсидий направлены  на  выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд на площади 12  гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме - 239,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятия № 2 «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» было направлено 67,5 тыс.руб., из них освоено 67,5 тыс.руб. (100%). Денежные средства направлены на работы по формированию сведений в xml формате на границе территориальных зон Казанского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края для внесения их в единый государственный реестр недвижимости.

На реализацию мероприятия № 3 «Внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района» было направлено 1752,5 тыс. руб., из них освоено 800,0 тыс. руб. (45,6%). Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что срок выполнения работ и оплаты по контракту по внесению изменений в Генеральные планы 1 июля 2022 года. Кроме этого сложилась экономия в размере 306,5 тыс. руб. при проведении процедуры торгов.

В рамках подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» к реализации предусматривалась реализация мероприятия № 1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» денежные средства из краевого бюджета в размере 4379,6 тыс. руб. Мирскому с.п. и Темижбекскому с.п. На данные средства было выполнено благоустройство тротуаров в ст. Темижбекской и благоустройство детской площадки в пос. Мирском.

В рамках основного мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  На эти цели было направлено из краевого бюджета 636,5 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.

В качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец отчетного периода зарегистрировано - 393 чел.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»  в 2021 году за счет средств местного бюджета составил 660,0 тыс. руб.

Фактически освоено 580,0  тыс. руб. (87,9% от плановых назначений).

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 274  муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

Координатором – отделом капитального строительства произведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства». По результатам выполнения мероприятий  подпрограмм,  основных мероприятий, контрольных событий и достижения целевых показателей она может быть признана средней.