Приложение к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 26 мая 2022 года  № 420

Информация

«Об итогах работы предприятий ЖКХ в зимний период

2021-2022годов»

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление главы муниципального образования Кавказский район от 25 мая 2020г № 551 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду », аналогичные нормативные акты  приняты во всех  поселениях  муниципального образования района. В ходе подготовки к отопительному сезону создана  межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к ОЗП  под председательством главы муниципального образования Кавказский район Очкаласова Виталия Николаевича и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, теплоэнергетики и жилого фонда.

Всего освоено денежных средств 136,4 млн. руб., из них:

- средств местного бюджета – 9,2 млн. руб.,

- краевые средства (здравоохранение и коллектор по программе)-79,4 млн.руб.,

- средств предприятий – 45,9 млн. руб.,

- привлеченные средства-1,9 млн.руб..

В том числе:

- на тепловое хозяйство было выделено 12,46 млн. руб., согласно плана мероприятий по подготовке к зиме заменено сетей 2,51 км (4% от общей протяженности 63,7 км) и подготовлено 102 котельных ( 100%);

- на водоснабжение и водоотведение – 88,07 млн.руб.,в ходе подготовки заменено 25,35км (4,5% от общей протяженности 570,1км), подготовлено водозаборных скважин 91,насосных станций первого подъема 66, второго подъема 6, ремонт 2 насосных канализационных станций.

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики на предприятиях ЖКХ и соц.объектов имеется в наличии 35 аварийных дизельных электрических станций. По краевой программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на ремонт ( 0,95 км)  коллектора в г.Кропоткине выделено 76,9 млн.руб..

На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

Жилищный фонд -383 многоквартирных домов, с централизованным отоплением 270,  площадью 926,5 тыс.м², в т.ч. муниципального 27,8 тыс.м².

На подготовку к осенне-зимнему периоду было освоено средств собственников  22,4 млн.руб..

В ходе подготовки к отопительному сезону было заключено 354 (100%) договоров  на обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, выполнены работы по проверке и чистки вентканалов и дымоходов в полном объеме.

За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций не было. Муниципальное образование получило Паспорт готовности в Ростехнадзоре. Администрацией Кавказского района проводится мониторинг деятельности теплоснабжающих предприятий. Ведется модернизация топливно-энергетического комплекса, так в конце 2016 года на территории ст.Кавказской  запущена новая модульная котельная, в  конце декабря 2017 г запущена новая котельная в ст. Темижбекской. Кроме этого в ст.Казанской на территории СОШ№19 в 2019г завершено строительство модульно-блочной котельной, в 2021году в п.Мирском котельная д/с №31 переведена  с твердого топлива на газ, котельная в ДК пос.М.Горького переведена на газ. В этом году готовится проектно-сметная документации по переводу с жидкого топлива на газ котельной в п.Степном (СОШ №10.

Учитывая вышеизложенное, рекомендую главам поселений  муниципального образования Кавказский район начать предстоящий отопительной сезон в установленные законодательством сроки, не допускать сбоев в работе объектов предприятий ЖКХ и ТЭК, а также объектов соцсферы в период отопительного  сезона 2022-2023 годов.

Главе Темижбекского сельского поселения  принять меры по недопущению образования задолженности за потребленный газ. Администрации Кавказского района усилить контроль по погашению задолженности за  потребленные энергоресурсы по данному предприятию.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                М.Н.Козлова