Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 24 ноября 2022 года № 463

Информация

«О ремонте автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район в 2022 году»

В реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район включены 12 автомобильных дорог, общей протяженностью 35,4 км, из них:

- 21,5 км асфальтное покрытие;

- 11,1 км гравийное покрытие;

- 2,8 км грунтовое покрытие.

В 2022 году за счет средств дорожного фонда администрации муниципального образования Кавказский район на сумму 982,8 тыс.руб. было выполнено более 700 м2 ямочного ремонта автомобильных дорог:

- «п.Мирской – п.Комсомольский»,

- «п.Комсомольский – п.Расцвет»,

- «п.Комсомольский – х.Розы Люксембург»,

- «п.Мирской – п.Красноармейский».

На данный момент планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ по ямочному ремонту более 1200 м2 следующих районных автомобильных дорог:

- «п.Мирской – п.Комсомольский»,

- «п.Комсомольский – х.Розы Люксембург»,

- «п.Мирской – п.Красноармейский».

Данные работы планируется выполнить до конца 2022 года.

Администрация муниципального образования Кавказский район ежегодно принимает участие в краевых программах по ремонту дорог на условиях софинансирования. В 2022 году администрация муниципального образования Кавказский район не принимала участие в краевой подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края», ввиду отсутствия проектной документации на капитальный ремонт.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                    М.Н.Козлова