#### Приложение

#### к решению Совета

#### муниципального образования

#### Кавказский район

от 25 октября 2023 года №29

Информация

**О ходе подготовки предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному сезону 2023-2024 годов**

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление от 05 мая 2023г № 646 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2023-2024гг».

Входе подготовки к отопительному сезону в муниципальном образовании Кавказский район создана межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к осенне-зимнему периоду под председательством главы муниципального образования Кавказский район Очкаласова Виталия Николаевича и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, теплоэнергетики и жилого фонда к отопительному периоду**.**

План предусматривает названия объекта, адреса, виды производимых работ, сроки производства работ, выделенные средства на данные работы, ответственных по всем отраслям и ведомствам, а так же мероприятия по подготовке объектов других форм собственности (федеральная, частная), которые предоставляют коммунальные услуги населению и объектам социальной сферы и обеспечивают энергобезопасность муниципального образования. На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций.

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики и социальных объектов имеется 35 аварийных дизельных электрических станций (находятся на предприятиях ЖКХ и учреждениях соцсферы). Имеется реестр и схема движения дизельных электрогенераторов (ДЭС), наличие точек подключения, проведены пробные запуски.

Готовность к отопительному сезону для теплоснабжающих предприятий, потребителей тепловой энергии и муниципальных образований ведется согласно Правил, утвержденных приказом министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103.

Всего запланировано денежных средств 144,9 млн. руб., из них:

-средств местного бюджета 13,6 млн.руб.,

-краевые средства 77,74 млн.руб.,

-средства предприятий 52,37 млн.руб.,

-привлеченные средства 1,19 млн.руб.

На территории муниципального образования Кавказский район 99 котельных, из них:

-39 муниципальных

-27 учреждений образования

-13 котельных учреждений здравоохранения

-17 учреждений культуры ,

-3 учреждений спорта и физической культуры .

По состоянию на 30.09.2023г просроченной задолженности за потребленные энергоресурсы нет. Ресурсоснабжающими предприятиями ведется работа по взысканию дебиторской задолженности с абонентов: ведется досудебная работа с должниками, направляются иски в судебную инстанцию и на исполнение судебным приставам.

На тепловое хозяйство выделено 13,98 млн.руб., освоено -100%, заменено 3,0 км. тепловых сетей.

На водопроводно-канализационное хозяйство- 71,35 млн.руб., заменено 24,7 км водопроводных сетей (4,5% от общей протяженности).

Готовность социальной сферы к предстоящему отопительному сезону -100%.

Готовность многоквартирного жилого фонда к осенне-зимнему сезону – 100%.

Количество многоквартирных домов - 387

- с централизованным отоплением - 270

Договора на обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования заключены 362 (100%).

Количество паспортов на 30.09.2022 г **–** 387 (100%).

За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций не было.

Ежегодно администрация района уделяет большое внимание модернизации топливно-энергетического комплекса. Так :

-2016 г на территории ст.Кавказской запущена новая модульная котельная,

-2017 г запущена новая котельная в ст. Темижбекской,

-2019г в ст.Казанской на территории СОШ№19 было выполнено строительство модульно-блочной котельной,

-2020 г Мирское сельское поселение детский сад №31 котельная с твердого топлива переоборудована под газ,

-2021г в сельском поселении им. М.Горького перевод котельной в ДК с жидкого топлива на газ,

-в 2023г перевод котельной с жидкого топлива на газ в пос.Степном СОШ №10.

В настоящее время ведется разработка ПСД на котельную СОШ №18 в ст. Темижбекской (перевод с твердого топлива на газ).

Имеются замечания Ростехнадзора по Кропоткинскому филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар». Все замечания устранены согласно графика.

###### Заместитель главы

###### муниципального образования

###### Кавказский район Ю.А. Ханин