Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от  27 ноября 2024 года № 181

Информация

«О выполненных работах по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Кавказский район по итогам 2024 года»

В реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район включены 12 автомобильных дорог, общей протяженностью 35,4 км, из них:

- 21,5 км асфальтное покрытие;

- 11,1 км гравийное покрытие;

- 2,8 км грунтовое покрытие.

В 2024 году за счет средств дорожного фонда администрации муниципального образования Кавказский район на сумму 1 772,6 тыс.руб. было выполнено 1 195,4 м2 ямочного ремонта автомобильных дорог:

- «п.Мирской – ФАД «Кавказ»,

- «п.Мирской – п.Комсомольский»,

- «п.Комсомольский – п.Расцвет»,

- «п.Комсомольский – х.Розы Люксембург»,

- «п.Мирской – п.Красноармейский».

В октябре администрацией муниципального образования Кавказский район проведен аукцион на выполнение работ по ямочному ремонту дорог Кавказского района «п.Мирской – п.Комсомольский», «п.Комсомольский – п.Расцвет», по результатам которого заключен муниципальный контракт.

В рамках данного контракта на общую сумму 1 116,1 тыс.руб. до конца 2024 года планируется выполнить работы по ямочному ремонту автомобильных дорог «п.Мирской – п.Комсомольский», «п.Комсомольский – п.Расцвет» в объеме 700 м2.

Администрация муниципального образования Кавказский район ежегодно принимает участие и подает Заявки в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в целях реализации мероприятий по ремонту дорог в рамках краевой подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» на условиях софинансирования.

В 2024 году администрация муниципального образования Кавказский район не принимала участие в данной краевой подпрограмме, ввиду отсутствия проектной документации на капитальный ремонт дорог.

На данный момент администрацией района планируется размещение аукциона на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги «п.Мирской – п.Комсомольский» в целях принятия участия в краевой подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» на условиях софинансирования.

В 2025 году после разработки проектно-сметной документации администрацией района планируется подача заявки для вступления в вышеуказанную краевую подпрограмму  в целях получения краевой субсидии и выполнения работ на условиях софинансирования по капитальному ремонту дороги «п.Мирской – п.Комсомольский» в асфальтобетонном исполнении, протяженностью 4069 м.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                              В.С. Балашов