Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 26 февраля 2026 года № 335

Информация

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2025 году

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

Координатором муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

Соисполнителями муниципальной программы являются управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район; управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район; муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства в 2025 году был предусмотрен в сумме 76 416,3  тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 21 698,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 21 840,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 32 878,0 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 67 922,1 тыс. рублей или 88,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 21 698,1 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 21 960,5 тыс. рублей (99,3%);

местного бюджета – 24 533,5 тыс. рублей (74,6%).

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществлялось в рамках реализации проектной и процессной части.

В проектной части муниципальной программы были реализованы мероприятия трех муниципальных проектов.

В 2025 году на реализацию муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» было предусмотрено в местном бюджете - 8 266,8 тыс. руб., из них освоено - 2 142,7 тыс. руб. (25,9%)

Администратор и ответственный за достижение результата муниципального проекта - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи.

В 2025 году в муниципальном проекте осуществлялась реализация одного мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район».

В результате реализации мероприятия:

выполнен ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения: п. Мирской – ФАД Кавказ, п. Мирской - п. Комсомольский,                                    п. Комсомольский - п. Расцвет, п. Мирской - п. Красноармейский, п. Комсомольский – х. Р.Люксембург,

нанесена дорожная разметка,

произведена механизированная очистка от снега и механизированная посыпка пескосоляной смесью,

выполнены работы по обрезке и валке деревьев вдоль автомобильной дороги п. Мирской - п. Красноармейский.

Денежные средства не освоены в полном объеме по причине отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.

В 2025 году на реализацию муниципального проекта «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» предусмотрено в местном бюджете - 1730,0 тыс. руб., из них освоено - 0 тыс. руб. (0%).

Администратор и ответственный за достижение результата муниципального проекта - муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика».

В 2025 году в муниципальном проекте осуществлялась реализация одного мероприятия «Строительство детских дошкольных учреждений: ДОУ на 160 мест по адресу ст. Казанская, переулок Почтовый, 7».

Денежные средства, выделенные из местного бюджета на технологическое присоединение проектируемого объекта не освоены по причине переноса сроков начала строительства ДОУ.

В 2025 году на реализацию муниципального проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» было предусмотрено - 41 834,3 тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета - 21 520,0 тыс. руб., из средств краевого бюджета - 19 906,0 тыс. руб., из средств местного бюджета - 408,3 тыс. руб.

Кассовые расходы составили - 41 634,2 тыс. руб. (99,5%), из них средства федерального бюджета - 21 520,0 тыс. руб. (100%), средства краевого бюджета - 19 906,0 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета - 208,2 тыс. руб. (51%).

Администратор и ответственный за достижение результата муниципального проекта - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи.

В 2025 году в муниципальном проекте «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» осуществлялась реализация двух мероприятий.

На мероприятие «Реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская, Кавказского района, Краснодарского края» было выделено - 41 634,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 21 520,0 тыс. руб., средства краевого бюджета - 19 906,0 тыс. руб., средства местного бюджета - 208,3 тыс. руб.  Денежные средства освоены в полном объеме.

Финансирование и реализация мероприятия осуществлялась в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На мероприятие  «Проведение строительного контроля по объекту "Реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская, Кавказского района, Краснодарского края" (дополнительные средства)» выделено из средств местного бюджета 200,0 тыс. руб. на строительный контроль по объекту «Реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская». Денежные средства в 2025 году не освоены, будут освоены после окончания строительства.

В процессной части муниципальной программы были реализованы мероприятия шести комплексов процессных мероприятий.

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» в местном бюджете предусмотрено - 468,6 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования.

На  реализацию мероприятия «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями» из местного бюджета выделено 375,0 тыс. руб. За счет выделенных средств осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

На  реализацию мероприятия «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район»  за счет средств местного бюджета было выделено 93,6 тыс. руб.

Проведено 4 845 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 112 350 человек (при многократном участии)

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» было предусмотрено - 1 765,6 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета - 178,1 тыс. руб., из средств краевого бюджета - 898,9 тыс. руб., из средств местного бюджета - 688,6 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2025 году одна молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено – 1 999,0 тыс. руб., из них из средств краевого бюджета - 851,2 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1 147,8 тыс. руб.

Кассовые расходы составили - 1 841,5 тыс. руб. (92,1%), из них средства краевого бюджета - 701,6 тыс. руб. (82,4%), средства местного бюджета – 1 139,9 тыс. руб. (99,3%).

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи.

В 2025 году в муниципальном проекте осуществлялась реализация двух мероприятий.

На мероприятие «Содержание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района» из местного бюджета выделено – 1 103,0 тыс. руб. Денежные средства из местного бюджета были направлены в Кавказское и Казанское сельские поселения на обслуживание муниципальных мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов. Денежные средства основаны в полном объеме.

На мероприятие «Обустройство мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района» было предусмотрено - 896,0 тыс. руб., из них из средств краевого бюджета - 851,2 тыс. руб., из средств местного бюджета -  44,8 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 738,5 тыс. руб. (82,4%), из них средства краевого бюджета 701,6 тыс. руб. (82,4%), средства местного бюджета 36,9 тыс. руб. (82,4%).

В соответствии с заключенным соглашением с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в 2025 году закуплено 35 контейнеров для твердых коммунальных отходов, которые переданы в Кавказское и Темижбекское сельские поселения.

Экономия денежных средств образовалась по итогам проведения электронного аукциона.

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» было предусмотрено – 2 546,4 тыс. руб., из них из средств краевого бюджета - 184,1 тыс. руб., из средств местного бюджета - 2 362,3 тыс. руб.

Кассовые расходы составили – 2 500,5 тыс. руб. (98,2%), из них средства краевого бюджета 184,1 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета 2 316,4 тыс. руб. (98,1%).

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление архитектуры и градостроительства.

В 2025 году в комплексе процессных мероприятий «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» осуществлялась реализация шести мероприятий.

Следующие мероприятия выполнены в полном объеме:

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства» за счет средств местного бюджета - 1 771,1 тыс. руб.;

- «Подготовка изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края» - 193,8 тыс. руб.,  из них краевой бюджет - 184,1 тыс. руб., местный бюджет - 9,7 тыс. руб. (подготовлен генеральный план с внесенными в него изменениями по Лосевскому сельскому поселению);

- «Осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства» за счет средств местного бюджета - 30,5 тыс. руб. (осуществлена деятельность по переданным  полномочиям  городского поселения по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства);

- «Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам администрации муниципального образования Кавказский район» за счет средств местного бюджета - 446,0 тыс. руб., исполнено - 445,1 тыс. руб. или 99,8%, в связи с уменьшением стоимости судебной экспертизы.

На мероприятие «Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района» было выделено из местного бюджета - 55,0 тыс. руб. Выполнены работы по  подготовке (разработке, внесению изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Лосевского сельского поселения. Изменения в генеральные планы и  Правила землепользования и застройки Кавказского с/п не вносились, финансирование снято, в результат реализации мероприятия изменения не внесены.

На мероприятие «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон и границ населенных пунктов сельских поселений в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» выделено из местного бюджета - 50,0 тыс. руб., из них освоено - 5,0 тыс. руб. (10%) на  подготовку землеустроительной документации территориальных зон Дмитриевского сельского поселения. Изменения в территориальные зоны остальных поселений не вносились по причине отсутствия необходимости. В финансирование и результат реализации мероприятия изменения не внесены.

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности муниципального  казенного  учреждения  «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район» в местном бюджете было предусмотрено 12 953,3 тыс. руб., из них освоено 12 717,4 тыс. руб. (98,2%).

Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» выполнено в полном объеме, экономия образовалась по оплате за коммунальные услуги и начисления заработной платы (больничные листы).

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика».

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидий бюджетам поселений Кавказского района в целях софинансирования расходных обязательств поселений Кавказского района, связанных с благоустройством поселений» в местном бюджете было предусмотрено – 4 852,3 тыс. руб., из них освоено-  4 851,8 тыс. руб. (100%).

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи.

Согласно заключенным соглашениям предоставлены субсидии Кропоткинскому городскому поселению, Кавказскому, Казанскому, Мирскому, Дмитриевскому, Лосевскому, Привольному, им. М. Горького, Темижбекскому сельским поселениям Кавказского района на строительство, ремонт, капитальный ремонт, благоустройство тротуаров.

Результаты реализации мероприятий муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий  и достижения значений целевых показателей муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» можно признать удовлетворительными.

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Кавказский район  		 			                              А.Г. Арутюнов