Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Информация

**О ходе подготовки предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному сезону 2021-2022годов**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 мая 2021года № 797 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов» разработан и утвержден План мероприятий по подготовке систем тепло- и водоснабжения и объектов соцсферы муниципального образования Кавказский район к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Всего запланировано денежных средств 136,4 млн. руб..

На 23 сентября 2021 года освоено всего –110,8млн. руб.(81,2%).

Готовность к отопительному сезону ведется согласно приказа министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103.

На подготовку предприятиями теплоснабжения запланировано денежных средств всего -12,46 млн.руб. На 23.09.21г освоено- 11,4 млн.руб., что составляет-91,3%.

Протяженность тепловых сетей -63,74км, из них ветхих-21,3 км. Запланировано к замене-2,51км, что составляет - 4% от общей протяженности сетей. Заменено на 23.09.21г -1,9км, что составляет -3,0% от общей протяженности.

Всего котельных на территории муниципального образования Кавказский район -102. Готовность котельных на 23.09.2021г -92%.

Протяженность водопроводных сетей -570,1 км, из них ветхих водопроводных сетей -261км. Запланировано к замене -25,35км, что составляет -4,5%.

Канализационных сетей всего- 79,8км. Запланировано к замене -0,95 км.

На ремонт Кропоткинскому городскому поселению по краевой программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» выделено 71,2млн.руб ( 0,95 км).

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики на предприятиях ЖКХ и соц.объектах имеется в наличии 35 дизельных электрических станций.

На ресурсоснабжающих предприятиях сформирован дежурный персонал для ликвидации аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

Учреждения социальной сферы готовы к прохождению отопительного сезона, Паспорта готовности находятся на подписи в администрациях поселений.

Всего на территории Кавказского района  **383** многоквартирных дома, из них с централизованным отоплением - 270домов (926,5 тыс.м²).

Заключено 354 (100%) договора на обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования, выполнены работы по проверке и чистки вентканалов и дымоходов в полном объеме.

Ежегодно администрация района уделяет большое внимание модернизации топливно-энергетического комплекса. Так :

-2016 г на территории ст.Кавказской запущена новая модульная котельная,

-2017 г запущена новая котельная в ст. Темижбекской,

-2019г в ст.Казанской на территории СОШ№19 в 2019г было выполнено строительство модульно-блочной котельной,

-2020 г Мирское сельское поселение детский сад №31 котельная с твердого топлива переоборудована под газ.

Учитывая вышеизложенное, рекомендую главам поселений муниципального образования Кавказский район начать отопительной сезон в установленные законодательством сроки, не допускать сбоев в работе объектов предприятий ЖКХ и ТЭК, а также объектов соцсферы в период отопительного сезона 2021-2022 годов.

###### Заместитель главы

###### муниципального образования

###### Кавказский район И.Д.Погорелов