Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2021 год.

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2021 году внесено 7 изменений в  муниципальную программу (19.02.2021г., 29.04.2021г., 23.06.2021г., 26.08.2021г., 19.10.2021г., 19.11.2021г., 23.12.2021г.).

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район;

управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район; управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год был предусмотрен в сумме 19114,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 175,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 9753,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 9185,4 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 14232,5 тыс. рублей или 74,5 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 175,8 тыс. рублей (99,9%);

краевого бюджета – 9753 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 4303,7 тыс. рублей (46,9%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год утвержден  29 декабря 2020 г. (изменен 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2020, 30.12.2021).

О ходе реализации подпрограммы

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район».

Мероприятия подпрограммы не реализовывались в 2021 году.

О ходе реализации подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Участником подпрограммы  является управление образования муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  Кавказский район» было предусмотрено 9002,9 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 4536,9 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 4466,0 тыс. руб., в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 8602,9 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 4136,9 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 4466,0 тыс. руб.;

- по управлению образования в сумме 400,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Фактически  профинансировано 6653,7 тыс. (73,9 %), из них за счет средств местного бюджета 2187,7 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 4466,0 тыс. руб. в том числе по главным распорядителям:

- по администрации МО Кавказский район в сумме 6253,7 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета 4466,0 тыс. руб., средства местного бюджета 1787,7 тыс. руб.;

- по управлению образования в сумме 400,0 тыс. рублей средства местного бюджета.

В 2021 году в подпрограмме осуществлялась реализация 4-х мероприятий.

На  реализацию мероприятия № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями»  было предусмотрено  и профинансировано 320,0 тыс. руб. (100%.)

Осуществлен ремонт 22 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

Значение целевого показателя «Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» достигнуто  100% (план - 22 ед., выполнено – 22 ед.).

На  реализацию мероприятия № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края были  выделены бюджетные  ассигнования в сумме 8602,9 тыс. руб. из них средства краевого бюджета 4466,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 4136,9 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 6253,7 тыс. руб. (72,7%), из них средства краевого бюджета 4466,0 тыс. руб. (100,0%), средства местного бюджета – 1787,7 тыс. руб.(43,2 %).

Неиспользованный остаток средств местного бюджета 2349,2 тыс. руб. сложился в связи с экономией по результатам аукционов за 2021 год (1149,2 тыс. руб.), а также ввиду размещения аукциона по актуализации КСОДД на сумму 1200,00 руб. в декабре 2021 года, на изготовление которого по нормам действующего законодательства потребуется 60 дней, ввиду чего сроки результатов работ установлены до 1 марта 2022 года.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» было выделено 4701,1 тыс. руб., из них краевой бюджет 4466,0 тыс. руб., местный бюджет – 235,1 тыс. руб. Освоено 100% (краевой бюджет 4466,0 тыс. руб., местный бюджет – 235,0 тыс. руб.). Денежные средства были направлены капитальный ремонт дороги х. Красная Звезда – х. Прибрежный – 0,748 км.

На реализацию мероприятия № 2.2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» было выделено из местного бюджета 3901,8 тыс. руб. Освоено – 1552,7 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на:

- ремонт дороги х.Красная Звезда – х. Прибрежный – 0,748 км  – 591,8 тыс.руб. (денежные средства сверх софинансирования, так как сметная стоимость ремонтных работ превышала сумму выделенных на мероприятие 2.1 денежных средств);

- ямочный ремонт дорог п. Мирской - п. Комсомольский, п. Комсомольский - п. Расцвет – 300 м2 – 279,9 тыс. руб.;

- нанесение дорожной разметки – 61,0 тыс. руб.;

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля строительный контроль – 24,0 тыс. руб.;

- механизированная очистка от снега – 250,6 тыс. руб.;

- лабораторные испытания – 48,5 тыс. руб.;

- устройство остановочных пунктов в п. Комсомольский Кавказского района – 280,6 тыс. руб.;

- составление смет – 16,3 тыс. руб.

Целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» выполнен на 100 % (план – 0,748 км, выполнено 0,748 км).

Целевой показатель «Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» выполнен на 100,0% (план – 18,0 км, выполнено 18,0 км).

Целевой показатель «Ямочный ремонт» - выполнен на 100% (план -300 м2,  выполнено 300 м2).

На  реализацию мероприятия № 4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район»  за счет средств местного бюджета было выделено 80,0 тыс. руб., профинансировано 80,0 тыс. руб. или  100%.

Проведено 550 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 6300 человек.

Целевой показатель «Количество проведенных мероприятий в рамках  районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» выполнен на 100%  (план - 550 ед., выполнено 550 ед.).

Целевой показатель «Количество участников районных соревнований ЮИД «Безопасное колесо» также выполнен  на 100% (план - 6300 чел., выполнено – 6300 чел.).

Эффективность реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,85  (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей"

Координатор подпрограммы – отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации одно мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям».

В 2021 году на реализацию данного мероприятия  было предусмотрено 876,0 тыс. руб., из них из средств федерального бюджета – 175,9 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 270,9 тыс. руб., из средств местного бюджета – 429,2 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 875,9 (100%), из них средства федерального бюджета – 175,8 тыс. руб. (99%), средства краевого бюджета – 270,9 тыс. руб. (100%), средства местного бюджета – 429,2 тыс. руб. (100%).

В результате реализации мероприятия подпрограммы в 2021 году одна молодая семья  из Кавказского сельского поселения 21 апреля 2021 года получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Оно было реализовано12 августа 2021 года, приобретено домовладение по адресу: ст. Кавказская, пер. Крутой, д.2., общей площадью 214 кв. м.

Целевой показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен на 100% (план - 1 ед., выполнено -  1 ед.).

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район"

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме предусмотрено к реализации два мероприятия:

«Организация  мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» и «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений».

В 2021 году на реализацию данных мероприятий из средств местного бюджета   было предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1500,0 тыс. руб.

На «Организацию  мероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их ликвидации, планирования территории, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской» было выделено 500,0 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 0,0 тыс. руб. (0%). Денежные средства не были освоены в связи с возникшей необходимостью проведения дополнительных мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской.

На «Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений» было выделено 1000,0 тыс. руб., профинансировано  работ на сумму 0,0 тыс. руб. (0%). Денежные средства не были освоены, в связи с необходимостью дополнительного времени для определения земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов и согласование с органами государственной власти Краснодарского края.

Целевые показатели подпрограммы не выполнены.

Эффективность реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»  может быть признана неудовлетворительной коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,0 (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств   местного бюджета предусмотрен в 2021 году в сумме 2059,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 1106,8 тыс. руб. или 53,7 %.

В рамках мероприятия № 1  «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район»  бюджетные средства  в сумме 239,3 тыс. руб. в виде  субсидий направлены  на  выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд на площади 12  гектар.

Денежные средства освоены в полном объеме - 239,3 тыс. руб.

Значения целевых показателей «Геодезические работы» - 12,0 га и «Доля выполненных топографических съемок от полученных заявок» - 100%  выполнены  на 100 %.

На реализацию мероприятия № 2 «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» было направлено 67,5 тыс. руб., из них освоено 67,5 тыс.руб. (100%). Денежные средства направлены на работы по формированию сведений в xml формате на границе территориальных зон Казанского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края для внесения их в единый государственный реестр недвижимости.

Целевой показатель «Доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости территориальных зон сельских поселений Кавказского района» – 4%, выполнено на 100%.

На реализацию мероприятия № 3 «Внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района» было направлено 1752,5 тыс. руб., из них освоено 800,0 тыс. руб. (45,6%). Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что срок выполнения работ и оплаты по контракту по внесению изменений в Генеральные планы 1 июля 2022 года. Кроме этого сложилась экономия в размере 306,5 тыс. руб. при проведении процедуры торгов. Начаты работы по внесению изменений в Генеральные планы Лосевского, Дмитриевского и Казанского сельских поселений.

Целевой показатель «Количество сельских поселений Кавказского района, в которых внесены изменения в Генеральные планы» - 2 ед. не выполнен. По факту начаты работы в трех поселениях, но результат не достигнут.

Эффективность реализации подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»  может быть признана неудовлетворительной коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,47  (расчет прилагается).

О ходе реализации подпрограммы

«Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район».

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - Организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет средств   краевого бюджета предусмотрен в 2021 году в сумме 4379,6 тыс. руб., кассовые расходы составили 4379,6 тыс. руб. или 100 %.

В рамках мероприятия № 1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» денежные средства были перечислены Мирскому с.п. и Темижбекскому с.п. На данные средства было выполнено благоустройство тротуаров в ст. Темижбекской и благоустройство детской площадки в пос. Мирском.

Значение целевого показателя «Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части)» - 15% выполнено на 100%.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть признана высокой коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

О ходе реализации основного мероприятия №2

«Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета осуществляются переданные государственные полномочия Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Краевые средства  на реализацию  основного мероприятия № 2  в 2021 году  предусмотрены  и профинансированы в сумме 636,5 тыс. руб. (100%).

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Значение целевого показателя «Количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях» на конец отчетного периода составляет - 393 чел., что меньше запланированного на 2021 год (запланировано 608 чел., количество нуждающихся в жилых помещениях уменьшилось, но не был уточнен целевой показатель в 2021 году). В рамках мероприятия проведена следующая работа:  осуществляется учет граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях,    обеспечено жилыми помещениями 55 чел. (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей); 2 государственных жилищных сертификата выданы по категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами»; выделена 1 единовременная денежная выплата инвалиду.

В данном случае снижение целевого показателя является положительным результатом. Целевой показатель выполнен на 154,7%.

О ходе реализации основного мероприятия №3

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район»

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования, предусмотренный в муниципальной программе на реализацию основного мероприятия № 3 в 2021 году за счет средств местного бюджета составил 660,0 тыс. руб.

Фактически профинансировано 580,0  тыс. руб. (87,9% от плановых назначений).

Неиспользованный остаток бюджетных средств – 80,0 тыс. руб. В 2021 году планировалось произвести уплату взносов на капитальный ремонт по помещению, расположенному по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 244, в размере 73,5 тыс. руб., начисленных в период с июня 2018 года по май 2020 года. В 2021 году данная оплата не была произведена.

По итогам реализации основного мероприятия № 3 на накопительные счета 274  муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, были перечислены денежные средства в полном объеме.

Целевой показатель «Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах» выполнен на 106,2% (план 258 шт., выполнено – 274 шт.). В 2021 году  был включен в Региональную программу  многоквартирный дом по ул. Гагарина, 314 в г. Кропоткине,  в котором расположены жилые помещения, находящиеся в собственности МО Кавказский район

Результатом выполнения указанного основного мероприятия №3 стало: увеличение денежных средств на накопительных счетах муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, что позволит после 2021 года производить  капитальные ремонты помещений и поддерживать их в надлежащем техническом состоянии.

По результатам выполнения мероприятий  и контрольных событий подпрограмм,  основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства» и достижения целевых показателей, эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - 0,86 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                              М.Н. Козлова

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В. Неупокоева

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2021 год произведена в соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Методика) – приложением № 7 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденному постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 г. N 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район" (далее – Порядок).

2. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию №1  «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями» достигнут качественный результат - отремонтировано 22 автобуса,  техническое состояние которых приведено в соответствие нормам действующего законодательства, в целях использования их для подвоза  детей для участия в мероприятиях различного уровня,  осуществления подвоза учащихся к образовательным учреждениям.

СВнр1= 1

По мероприятию №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» качественный результат достигнут.

По мероприятию № 2.1:

СВнр= 1

По мероприятию № 2.2:

мероприятие выполнено на 40%

СВнр= 0,4

По мероприятию № 2:

СВнр2=(1+0,4)/2= 0,7

По мероприятию №4 «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» качественный результат достигнут, все запланированные мероприятие выполнены в полном объеме.

СВнр3= 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+0,7+1)/3=0,9

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((4466,0+2187,7)/(4466,0+4536,9)х1,0+0= 0,74, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7 + ССуз х 0,3= 0,9х0,7+0,74х0,3= 0,85

4. Степень достижения плановых значений целевых показателейподпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 22/22 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,748/0,748 =1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 18/18= 1

СДп/ппз4 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 300/300= 1

СДп/ппз 5= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 550/550=1

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 6300/6300=1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

,где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*0,85= 0,85

Эффективность реализации подпрограммы – средняя, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

3. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию «Предоставление социальных выплат молодым семьям» достигнут качественный результат - предоставлена субсидия 1 молодой семье из ст. Кавказской.

СВнр= 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((270,9+429,2+175,8)/( 270,9+429,2+175,9)х1,0+0= 1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис =  СРм х0,7 + ССуз х 0,3 =1х0,7+1х0,3 = 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1/1 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

4. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятиям подпрограммы качественный результат не достигнут.

СВнр= 0

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 0/2=0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((0)/( 1500,0)х1,0+0= 0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х 0,7+ССуз х 0,3= 0,0х0,7+0,0х0,3 = 0

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/4,52 = 0

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/8 = 0

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 0/2 = 0,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 0*0= 0

Эффективность реализации подпрограммы – неудовлетворительная, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет менее 0,7.

5. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию №1 «Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район» достигнут качественный результат – отведены земельные участки площадью 12 га.

СВнр1= 1

По мероприятию №2 «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» достигнут качественный результат - подготовлена землеустроительная документация.

СВнр2= 1

По мероприятию №3 «Внесение изменений в Генеральные планы сельских поселений Кавказского района» не достигнут качественный результат.

СВнр3= 0,5 (работы по внесению изменений в Генеральные планы Лосевского, Дмитриевского и Казанского сельских поселений выполнены на 45,6%).

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 2,5/3=0,83

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = (1106,8/ 2059,3)х1,0+0= 0,54, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3=0,83х0,7+0,54*0,3 = 0,74

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 100/100 = 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 12/12 = 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 4/4 = 1

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/2 = 0

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = (1+1+1+0)/4 = 0,75

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 0,75*0,74= 0,55

Эффективность реализации подпрограммы – неудовлетворительная, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной  в случае, если значение ЭРп/п составляет менее 0,7.

6. Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограмм: "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район"

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По мероприятию «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» достигнут качественный результат – 2  поселения МО Кавказский район, получили межбюджетные трансферты на поддержку местных инициатив (Мирское СП, Темижбекское СП).

СВнр= 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = ((4379,6)/( 4379,6)х1,0+0=1,0, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных 	ёисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3=1х0,7+1х0,3 = 1

4. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 15/15 = 1

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5. Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы).

СРп/п = 1/1 = 1,0

6. Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1,0*1,0= 1,0

Эффективность реализации подпрограммы – высокая, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

7. Расчет эффективности реализации

перечня основных мероприятий муниципальной программы

1. Оценка степени реализации перечня основных мероприятий:

Согласно п. 1.4. «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

По основному мероприятию № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» достигнут качественный результат – специалистом управления имущественных отношений проводится работа по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях, заработная плата специалисту выплачена в полном объеме.

СВнр1= 1

По основному мероприятию № 2 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район» достигнут качественный результат – уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах произведена не в полном объеме.

СВнр2= 0,9

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+0,9)/2=0,95

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = ((Зфкб+Зфмб)/(Зпкб+Зпмб))хkзб+(Зфви/Зпви)хkзв = (636,5+580,0)/(636,5 +660,0)х1,0+0= 0,94, где

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетныхисточников(kзви = 0,4);

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов перечня основных мероприятий:

Эис = СРм х0,7 + ССуз х0,3=0,95х0,7+0,94х0,3 = 0,94

6. Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз1 =  ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 22/22 = 1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0,748/0,748 = 1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 18/18 = 1

СДп/ппз4 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 300/300= 1

СДп/ппз5 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 550/550=1

СДп/ппз6 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 6300/6300=1

СДп/ппз7 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 1/1= 1

СДп/ппз8 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/4,52= 0

СДп/ппз9 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/8= 0

СДп/ппз10= ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 100/100= 1

СДп/ппз11 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 12/12 = 1

СДп/ппз12 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 4/4=1

СДп/ппз13 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/2= 0

СДп/ппз14 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 15/15= 1

СДп/ппз15 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 274/258= 1,1=1

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз16 = ЗПп/пп/ЗПп/пф = 608/393= 1,5=1

где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

2. Степень реализации муниципальной программы:

СРмп = (1+1+1+1+1+1+1+0+0+1+1+1+0+1+1+1)/16= 0,81 где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРмп=СРмп х 0,5 + (ΣЭРп/п х kj+Эис х kj) х 0,5,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1 = 6653,7/14232,5=0,468

k2= 875,9/14232,5=0,062

k3= 0/14232,5=0,0

k4= 1106,8/14232,5=0,078

k5 = 4379,6/14232,5=0,308

k6 = (636,8+560)/14232,5 = 0,084

ЭРмп = 0,81*0,5+(0,85*0,468+1,0*0,062+0,0*0,0+0,55*0,078+ 1*0,308+0,94*0,084)*0,5 = 0,405+(0,398+0,062+0,0+0,043+0,308+0,079) *0,5=0,41+0,45=0,86

Эффективность реализации муниципальной программы – средняя, так как в соответствии с Методикой эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее – 0,8.

Начальник отдела капитального

строительства администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                          Е.В. Неупокоева